Приложение №2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований

| N  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изме-  рения | Наименования  муниципальных  образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы  государственной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при  наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год,  предшествующий  отчетному  (2021) | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»** | | | | | | | |
| [**Подпрограмма 1**](consultantplus://offline/ref=40074F7DE38B2B9BB7518E6449FD126D0EEF26C13CC4DD8E758C23BF4DB17975499E38FA48759A8DDFA9BFX3L8H) **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | Поныровский район,  Советский район,  Щигровский район | 15,6 | 5 | 15,5 |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин | шт. | Советский район | 4 | - | 2 |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализования) | км | - | - | - | - |  |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | Касторенский район | 105,6 | - | 11,7 |  |
| 5 | Перевод котельных на газообразное топливо | шт. | Беловский район,  Касторенский район,  Кореневский район,  Курчатовский район,  Льговский район (3),  Рыльский район | 14 | 8 | 8 |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию детских садов | мест | - | - | - | - |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | объект | - | - | - | - |  |
| 8 | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта | объект | - | - | - | - |  |
| 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов, семей | семей | п. Глушково (2),  Горшеченский район (3),  п.Горшечное (2),  п.Золотухино,  Касторенский район (3),  Курский район (4),  п.Медвенка,  Обоянский район (2),  Октябрьский район (6),  п.Прямицыно (4),  Поныровский район,  Пристенский район,  Рыльский район (3)  Советский район (3),  п.Кшенский,  Солнцевский район, п.Солнцево,  Суджанский район (6),  Тимский район,  п.Тим (2),  Хомутовский район,  п.Хомутовка,  Черемисиновский район,  п.Черемисиново,  Щигровский район (2),  г.Железногорск (22),  г.Курск (29),  г.Курчатов (9),  г.Льгов,  г.Обоянь (3)  г.Рыльск,  г.Суджа | 111 | 120 | 120 |  |
| 10 | Количество граждан, расселенных из аварийного для проживания жилищного фонда | тыс.человек | - | - | - | - |  |
| 11 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.человек | г. Курск, г. Щигры,  г.Обоянь, г. Рыльск, г.Льгов  Первоавгустовский сельсовет  Дмитриевского района,  Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района, Охочевский сельсовет Щигровского района,  п. Олымский Касторенского района | 0,76 | 0,66 | 1,05 |  |
| 12 | Количество муниципальных образований и населенных пунктов, в отношении которых обеспечены мероприятия для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости | шт. | Беловский район (5),  Дмитриевский район (39),  Железногорский район (6),  Золотухинский район (22),  Касторенский район (32),  Конышевский район (12),  Кореневский район (7),  Курский район (16),  Курчатовский район (2),  Льговский район (20),  Медвенский район (39),  Обоянский район (10),  Поныровский район (9),  Рыльский район (33),  Советский район (5),  Солнцевский район (30),  Суджанский район (2),  Фатежский район (50),  Черемисиновский район (6),  п. Горшечное  (нп с. Богородицкое),  п. Магнитный  Железногорского района | 546 | 343 | 347 |  |
| 13 | Техническая готовность объекта капитального строительства | процентов | г.Курск | 55,8 | 83 | 83 |  |
| 14 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | млн.кв.м | г.Курск | 0,0177 | 0,0218 | 0,03107 |  |
| 15 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем | км | - | - | - | - |  |
| 16 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» | объект | - | - | - | - |  |
| 17 | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий, ед. | единиц | - | - | - | - |  |
| 18 | Количество территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, в отношении которых подготовлена необходимые материалы для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости | штук | Беловский район (76),  Б.Солдатский район (25),  Глушковский район (14),  Горшеченский район (44)  Дмитриевский район (27),  Железногорский район (24),  Золотухинский район (29),  Конышевский район (67),  Кореневский район (6),  Курский район (100),  Курчатовский район (36),  Льговский район (37),  Мантуровский район (2),  Медвенский район (36),  Обоянский район (81),  Октябрьский район (46),  Поныровский район (37),  Пристенский район (27),  Рыльский район (94),  Советский район (33),  Солнцевский район (15),  Суджанский район (66),  Тимский район (12),  Хомутовский район (44),  Черемисиновский район (13),  Щигровский район (64),  г.Курчатов (3),  г. Льгов (4),  п. Золотухино (1),  п.Касторное (8),  п. Конышевка (11),  п. Иванино (9),  п. Медвенка (4),  п. Поныри (8),  п. Солнцево (10),  г.Суджа (10),  п. Тим (5),  п. Черемисиново (5) | - | 943 | 1133 |  |
| 19 | Доля семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов | процентов | п. Теткино  Глушковского района | - | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | Доля площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади | процентов | г.Льгов | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Протяженность реконструированных тепловых сетей | км | г. Курск | 9,6279 | 7,3124 | 7,3124 |  |
| 3 | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | шт. | г. Курск | - | 1 | 1 |  |
| [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=40074F7DE38B2B9BB7518E6449FD126D0EEF26C13CC4DD8E758C23BF4DB17975499E38FA48759A8DDFA9BFX3L8H) **4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | |
| 1 | Количество закупленных муниципальными образованиями Курской области контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установленных на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | штук | г. Курск,  г. Железногорск,  г. Курчатов,  Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района,  г. Дмитриев,  Веретенинский сельсовет Железногорского района,  Кармановский сельсовет Железногорского района,  Михайловский сельсовет Железногорского района,  Новоандросовский сельсовет Железногорского района,  Разветьевский сельсовет Железногорского района,  Студенокский сельсовет Железногорского района,  Беляевский сельсовет Конышевского района,  Ваблинский сельсовет Конышевского района,  Захарковский сельсовет Конышевского района,  поселок Конышевка Конышевского района,  Малогородьковский сельсовет Конышевского района,  Машкинский сельсовет Конышевского района,  Наумовский сельсовет Конышевского района,  Платавский сельсовет Конышевского района,  Прилепский сельсовет Конышевского района,  Старобелицкий сельсовет, Конышевского района  поселок Коренево Кореневского района,  Винниковский сельсовет Курского района,  Ворошневский сельсовет Курского района,  Камышинский сельсовет Курского района,  Клюквинский сельсовет Курского района,  Нижнемедведицкий сельсовет Курского района,  Шумаковский сельсовет Курского района,  Щетинский сельсовет Курского района,  2-й Засеймский сельсовет Мантуровского района,  Куськинский сельсовет Мантуровского района,  Ястребовский сельсовет Мантуровского района,  г. Обоянь,  поселок Пристень Пристенского района,  поселок Кировский Пристенского района,  Котовский сельсовет Пристенского района,  Пристенский сельсовет Пристенского района,  Сазановский сельсовет Пристенского района,  Среднеольшанский сельсовет Пристенского района,  Черновецкий сельсовет Пристенского района,  Ярыгинский сельсовет Пристенского района,  г. Рыльск,  поселок Кшенский Советского района,  г. Фатеж,  Большежировский сельсовет Фатежского района,  Краснополянский сельсовет Черемсиновского района,  Михайловский сельсовет Черемсиновского района,  Ниженский сельсовет Черемисиновского района,  Петровский сельсовет Черемисиновского района,  Покровский сельсовет Черемисиновского района,  Покровский сельсовет Черемисиновского района,  Стакановский сельсовет Черемисиновского района,  Удеревский сельсовет Черемисиновского района | 800 | 2471 | 2863 |  |