УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от ___________________ № _____-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «82 159 158,706» заменить цифрами «82 367 718,216»;

2) в абзаце десятом цифры «9 515 932,498» заменить цифрами «9 724 492,008»;

3) в абзаце шестнадцатом цифры «75 575 748,210» заменить цифрами «75 573 807,720»;

4) в абзаце двадцать пятом цифры «8 256 922,498» заменить цифрами «8 254 982,008»;

5) в абзаце тридцатом цифры «6 583 410,496» заменить цифрами «6 793 910,496»;

6) в абзаце тридцать седьмом цифры «1 259 010,000» заменить цифрами «1 469 510,000»;

7) абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 17 568,100 тыс. рублей.».

2. После абзаца пятого раздела 2 государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области 
на период с 2021 по 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20 августа 2021 года № 880-па.

3. В разделе 3 государственной программы:

1) после абзаца шестьдесят первого дополнить абзацами следующего содержания:

«доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами;

доля региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна;

доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования 
на транспорте.»;

2) после абзаца шестьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«оформление перевозочных документов в цифровом виде;

проведение тестового использования беспилотных транспортных средств на примере трамвая;

использование гражданами Курской области безналичной оплаты проезда;

доля региональных услуг в сфере транспорта, предоставляемых 
в электронном виде;

доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, 
для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту;

доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных;

обеспечение применения биометрической системы идентификации пассажиров на примере Курского аэропорта;

доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых 
в ситуационно-информационный центр Минтранса России;

внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предикативной аналитики с элементами искусственного интеллекта.».

4. После абзаца пятого раздела 9 государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«областное казенное учреждение «Центр транспортных услуг»».

5. В разделе 10 государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «82 159 158,706» заменить цифрами «82 367 718,216»;

2) в абзаце десятом цифры «9 515 932,498» заменить цифрами «9 724 492,008»;

3) в абзаце шестнадцатом цифры «75 575 748,210» заменить цифрами «75 573 807,720»;

4) в абзаце двадцать пятом цифры «8 256 922,498» заменить цифрами «8 254 982,008»;

5) в абзаце тридцатом цифры «6 583 410,496» заменить цифрами «6 793 910,496»;

6) в абзаце тридцать седьмом цифры «1 259 010,000» заменить цифрами «1 469 510,000»;

7) абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 17 568,100 тыс. рублей.»;

8) в абзаце сорок третьем цифры «71 956 755,963» заменить цифрами «72 116 245,697»;

9) в абзаце пятьдесят первом цифры «8 310 032,847» заменить цифрами «8 469 522,581»;

10) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «65 373 345,467» заменить цифрами «65 322 335,201»;

11) в абзаце шестьдесят пятом цифры «7 051 022,847» заменить цифрами «7 000 012,581»;

12) в абзаце семидесятом цифры «6 583 410,496» заменить цифрами «6 793 910,496»;

13) в абзаце семьдесят седьмом цифры «1 259 010,000» заменить цифрами «1 469 510,000»;

14) абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 17 568,100 тыс. рублей.»;

15) в абзаце восемьдесят четвертом цифры «9 807 242,096» заменить цифрами «9 856 311,872»;

16) в абзаце девяносто втором цифры «1 184 953,467» заменить цифрами «1 234 023,243».

6. В разделе 14 государственной программы:

1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 1:

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«22. Доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами.

23. Доля региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна.

24. Доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте.»;

б) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «71 956 755,963» заменить цифрами «72 116 245,697»;

в абзаце десятом цифры «8 310 032,847» заменить цифрами «8 469 522,581»;

в абзаце шестнадцатом цифры «65 373 345,467» заменить цифрами «65 322 335,201»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «7 051 022,847» заменить цифрами «7 000 012,581»;

в абзаце двадцать девятом цифры «6 583 410,496» заменить цифрами «6 793 910,496»;

в абзаце тридцать шестом цифры «1 259 010,000» заменить цифрами «1 469 510,000»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 17 568,100 тыс. рублей.»;

в) в разделе 2 подпрограммы 1:

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«стратегией цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области 
на период с 2021 по 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20 августа 2021 года № 880-па.»;

после абзаца шестьдесят девятого дополнить абзацами следующего содержания:

«доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами;

доля региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна;

доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования 
на транспорте.»;

абзаце сто втором цифры «563,8404» и «10,681» заменить цифрами «569,3986» и «15,181» соответственно;

в абзаце сто четвертом цифры «139,0129» и «7,361» заменить цифрами «144,5711» и «11,861» соответственно;

в абзаце сто шестом цифры «520,8765» и «6,701» заменить цифрами «526,4347» и «11,201» соответственно;

в абзаце сто восьмом цифры «123,494» и «3,381» заменить цифрами «129,0522» и «7,881» соответственно;

в абзаце сто двадцать первом цифры «1 851,720» и «542,152» заменить цифрами «1 799,820» и «542,430» соответственно;

в абзаце сто двадцатом третьем цифры «1 303,853» и «217,963» заменить цифрами «1 251,953» и «218,241» соответственно;

после абзаца сто сорок третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами до 10%;

доля региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна                      до 60%;

доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования 
на транспорте до 100%.»;

г) в разделе 8 подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «71 956 755,963» заменить цифрами «72 116 245,697»;

в абзаце десятом цифры «8 310 032,847» заменить цифрами «8 469 522,581»;

в абзаце шестнадцатом цифры «65 373 345,467» заменить цифрами «65 322 335,201»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «7 051 022,847» заменить цифрами «7 000 012,581»;

в абзаце двадцать девятом цифры «6 583 410,496» заменить цифрами «6 793 910,496»;

в абзаце тридцать шестом цифры «1 259 010,000» заменить цифрами «1 469 510,000»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 17 568,100 тыс. рублей.»;

2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 2:

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2, дополнить абзацами следующего содержания:

«7. Проведение тестового использования беспилотных транспортных средств на примере трамвая;

8. Использование гражданами Курской области безналичной оплаты проезда;

9. Доля региональных услуг в сфере транспорта, предоставляемых 
в электронном виде;

10. Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, 
для которых обеспечена в открытом доступе информации об их реальном движении по маршруту;

11. Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных;

12. Обеспечение применения биометрической системы идентификации пассажиров на примере Курского аэропорта;

13. Доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых 
в ситуационно-информационный центр Минтранса России;

14. Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры;

15. Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предикативной аналитики с элементами искусственного интеллекта;

16. Оформление перевозочных документов в цифровом виде»;

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «9 807 242,096» заменить цифрами «9 856 311,872»;

в абзаце десятом цифры «1 184 953,467» заменить цифрами «1 234 023,243»;

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы 2, дополнить абзацами следующего содержания:

«7. Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта;

8. Увеличение объема данных о транспортной системе региона;

9. Снижение затрат транспортных компаний на топливо за счет минимизации заторов.»;

б) в разделе 2 подпрограммы 2:

после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

«Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы, утвержденной постановлением Администрации Курской области от 20 августа 2021 года № 880-па.»;

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«создание на территории Курской области инфраструктуры 
для управления подключенными и беспилотными транспортными средствами на всех видах транспорта;

создание (внедрение) и обеспечения функционирования единых цифровых сервисов для предоставления льгот и субсидий на транспорте, идентификации пассажиров, а также построения оптимальных маршрутов и информационно-навигационного построения пассажирских поездок;

разработка цифровой платформы транспортного комплекса, формирование системы сквозного обмена электронными перевозочными документами;

создание ситуационно-информационного центра, а также развитие предиктивного обслуживания и ремонта транспортной инфраструктуры 
с помощью технологий искусственного интеллекта;

запуск системы контроля дорожных фондов, создание 3D моделей всех объектов транспортной инфраструктуры, разработка информационной системы учета и планирования работ/затрат на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры, создание мобильных измерительных лабораторий;»;

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта;

увеличение объема данных о транспортной системе региона;

снижение затрат транспортных компаний на топливо за счет минимизации заторов.»;

после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«проведение тестового использования беспилотных транспортных средств на примере трамвая до 1 ед.;

использование гражданами Курской области безналичной оплаты проезда до 90%;

доля региональных услуг в сфере транспорта, предоставляемых 
в электронном виде до 100%;

доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, 
для которых обеспечена в открытом доступе информации об их реальном движении по маршруту до 100%;

доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных до 50%;

обеспечение применения биометрической системы идентификации пассажиров на примере Курского аэропорта до 1 ед.;

доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых 
в ситуационно-информационный центр Минтранса России до 30%;

внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры до 1 ед.;

снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предикативной аналитики с элементами искусственного интеллекта до 10%;

оформление перевозочных документов в цифровом виде 
до 90 процентов.»;

после абзаца тридцать первого дополнить абзацами следующего содержания:

«повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта;

увеличение объема данных о транспортной системе региона;

снижение затрат транспортных компаний на топливо за счет минимизации заторов.»;

в) после абзаца двадцать второго раздела 3 подпрограммы 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате введения ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах на территории Курской области;»;

г) в разделе 8 подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «9 807 242,096» заменить цифрами «9 856 311,872»;

в абзаце десятом цифры «1 184 953,467» заменить цифрами «1 234 023,243»;

3) в подразделе «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 3:

в позиции, касающуюся характеристики структурных элементов подпрограммы 3, в абзаце двадцать восемь цифры «210%» заменить цифрами «211%».

7. В приложении № 1 к указанной государственной программе:

1) в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

а) позиции 2-3 изложить в следующей редакции:

«

| 2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего | км | 153,465 | 625,4986 | 56,1 | 35,5 | 46,27 | 70,655 | 80,032 | 73,718 | 81,4655 | 41,929 | 24,593 | 22,86255 | 31,00 | 26,37355 | 35,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | - | 15,181 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 9,131 | - | - | 4,5 | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 130,765 | 164,5711 | 20 | 15,6 | 16,276 | 22,968 | 11,696 | 10,756 | 5,517 | 21,929 | 4,593 | 2,86255 | 11,00 | 6,37355 | 15,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | - | 11,861 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 5,811 | - | - | 4,5 | - | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км | 22,7 | 460,9275 | 36,1 | 19,9 | 29,994 | 47,687 | 68,336 | 62,962 | 75,9485 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | х | 3,32 | - | - | - | - | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 109,645 | 582,5347 | 56,1 | 35,5 | 40,433 | 64,432 | 65,670 | 70,854 | 79,6425 | 30,302 | 24,593 | 22,63465 | 31,00 | 26,37355 | 35,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | - | 11,201 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 5,151 | - | - | 4,5 | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 89,045 | 149,0522 | 20 | 15,6 | 14,749 | 22,968 | 9,559 | 10,756 | 5,517 | 10,302 | 4,593 | 2,63465 | 11,00 | 6,37355 | 15,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | - | 7,881 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 1,831 | - | - | 4,5 | - | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,6 | 433,4825 | 36,1 | 19,9 | 25,684 | 41,464 | 56,111 | 60,098 | 74,1255 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | - | 3,32 | - | - | - | - | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - |

»;

б) позицию 9 изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | км | x | 1799,820 | - | - | - | - | - | - | 608,858 | 394,04 | 213,755 | 124,60 | 154,883 | 151,842 | 151,842 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | x | 542,430 | - | - | - | - | - | - | 86,3 | 108,537 | 99,597 | 86,311 | 86,385 | 75,30 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | x | 1251,953 | - | - | - | - | - | - | 505,86 | 319,725 | 132,450 | 41,533 | 85,985 | 83,20 | 83,20 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | x | 218,241 | - | - | - | - | - | - | 34,02 | 53,383 | 57,842 | 29,411 | 30,585 | 13,00 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | x | 547,867 | - | - | - | - | - | - | 102,998 | 74,315 | 81,305 | 83,067 | 68,898 | 68,642 | 68,642 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | x | 324,189 | - | - | - | - | - | - | 52,28 | 55,154 | 41,755 | 56,9 | 55,8 | 62,3 | - |

»;

в) позицию 14 изложить в следующей редакции:

«

| 14 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | x | x | x | x | x | x | 53,6 | 53,6 | 58,8 | 64,0 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

г) дополнить позициями 21.2 - 21.4 следующего содержания:

«

| 21.2 | Доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.3 | Доля региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 60 |
| 21.4 | Доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 80 | 100 | 100 |

».

2) раздел «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»: дополнить позициями 
27.1 – 27.10 следующего содержания:

«

| 27.1. | Проведение тестового использования беспилотных транспортных средств на примере трамвая | усл. ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.2. | Использование гражданами Курской области безналичной оплаты проезда | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 27.3 | Доля региональных услуг в сфере транспорта, предоставляемых в электронном виде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.4 | Обеспечение применения биометрической системы идентификации пассажиров на примере Курского аэропорта | усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27.5 | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 27.6 | Доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых в ситуационно-информационный центр Минтранса России | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 27.7 | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 50 | 50 |
| 27.8 | Оформление перевозочных документов в цифровом виде | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 80 | 90 | 90 |
| 27.9 | Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры | усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27.10 | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет за счет применения предикативной аналитики с элементами искусственного интеллекта | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 10 |

».

3) в позиции 31 раздела «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»:

а) в графе «2023 г.» цифры «210%» заменить цифрами «211%»;

б) в графе «2024 г.» цифры «210%» заменить цифрами «211%».

8. В приложении № 2 к указанной государственной программе:

1) в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

а) в позиции 1.1:

в графе «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «3 248,503» заменить цифрами «3 204,875»;

графу «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) после цифры «18» дополнить цифрами «21.3, 21.4»;

б) в позиции 1.2:

в графе «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «123,494» заменить цифрами «123,4905»;

графу «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)» после цифры «16.2» дополнить цифрами «21.2»;

2) в разделе «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»:

а) позиции 2.1 в графе «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)» дополнить цифрами «27.4»;

б) в позиции 2.3:

графу «Основные направления реализации» дополнить словами «предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим 
в результате введения ограничительных мер, вызванных распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), при осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
на межмуниципальных маршрутах на территории Курской области»;

в графе «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)» дополнить цифрами «27.9»;

в) позицию 2.4 в графе «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)» дополнить цифрами «27.1 – 27.3, 27.5 – 27.8, 27.10»;

3) в позиции 3.3.1 в разделе «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» в графе «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «210» заменить цифрами «211».

9. Приложение № 4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от _______________________  № ____-па)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (государственная программа) | ПГП (подпрограмма государственной программы) | СЭП (структурный элемент подпрограммы) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа |  | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: |  | x | 17 | x | x | 4662129,585 | 4724041,236 | 5300316,365 | 5302578,256 | 6106363,611 | 9198453,759 | 8628455,780 | 9724492,008 | 7636638,250 | 8191511,468 | 6446368,949 | 6446368,949 |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | x | x | 4662129,585 ------------ - | 4724041,236 ------------ 916862,700 | 5300316,365 ------------ 512025,830 | 5302578,256 ------------ 229814,800 | 6106363,611 ------------ 14386,300 | 9198453,759 ------------ 1530350,600 | 8628455,780 ------------ 1920960,266 | 9724492,008 ------------ 1469510,000 | 7636638,250 ------------ 100000,000 | 8191511,468 ------------ 100000,000 | 6446368,949 ------------ - | 6446368,949 ------------ - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | x | x | 4161109,101 ------------ - | 4164485,338 ------------ 916862,700 | 4750809,745 ------------ 512025,830 | 4596843,370 ------------ 229814,800 | 5310317,308 ------------ 14386,300 | 8828203,273 ------------ 1530350,600 | 8626552,975 ------------ 1920960,266 | 9723245,824 ------------ 1469510,000 | 7635316,075 ------------ 100000,000 | 8190189,293 ------------ 100000,000 | 6444599,599 ------------ - | 6444599,599 ------------ - |  |
|  |  |  | Соисполнитель государственной программы - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | x | x | 485951,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Участник - комитет строительства Курской области |  | 808 | 17 | x | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 805 | 17 | x | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  | Участник - комитет образования и науки Курской области |  | 803 | 17 | x | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 | 1744,350 |  |
| - Подпрограмма 1 |  | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | x | 4103176,101 | 4133313,813 | 4745865,745 | 4578894,470 | 5295317,308 | 8208615,724 | 7551645,505 | 8469522,581 | 6417574,004 | 6972447,322 | 5819936,562 | 5819936,562 |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | x | 4103176,101 ------------ - | 4133313,813 ------------ 916862,700 | 4745865,745 ------------ 512025,830 | 4578894,470 ------------ 229814,800 | 5295317,308 ------------ 14386,300 | 8208615,724 ------------ 1530350,600 | 7551645,505 ------------ 1920960,266 | 8469522,581 ------------ 1469510,000 | 6417574,004 ------------ 100000,000 | 6972447,322 ------------ 100000,000 | 5819936,562 ------------ - | 5819936,562 ------------ - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | x | 4103176,101 ------------ - | 4133313,813 ------------ 916862,700 | 4745865,745 ------------ 512025,830 | 4578894,470 ------------ 229814,800 | 5295317,308 ------------ 14386,300 | 8208615,724 ------------ 1530350,600 | 7551645,505 ------------ 1920960,266 | 8469522,581 ------------ 1469510,000 | 6417574,004 ------------ 100000,000 | 6972447,322 ------------ 100000,000 | 5819936,562 ------------ - | 5819936,562 ------------ - |  |
| Основное мероприятие 01 |  | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 3138560,471 | 2249968,437 | 3059262,724 | 2863662,083 | 3204237,650 |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 ------------ - | 2657422,157 ------------ 157309,300 | 3213130,943 ------------ 18656,541 | 3156569,100 ------------ - | 3963603,460 ------------ - | 4404251,565 ------------ 175000,000 | 3383447,586 ------------ - | 3138560,471------------ 300000,000 | 2249968,437------------ - | 3059262,724------------ - | 2863662,083 ------------ - | 3204237,650------------ - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 ------------ - | 2657422,157 ------------ 157309,300 | 3213130,943 ------------ 18656,541 | 3156569,100 ------------ - | 3963603,460 ------------ - | 4404251,565 ------------ 175000,000 | 3383447,586 ------------ - | 3138560,471------------ 300000,000 | 2249968,437------------ - | 3059262,724------------ - | 2863662,083 ------------ - | 3204237,650------------ - |  |
| Основное мероприятие 02 |  | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 657897,000 | 1167870,886 | 993897,000 | 993897,000 |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 867005,568 ------------ 678484,920 | 898111,025 ------------ 493369,289 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 657897,000 ------------ - | 1167870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 867005,568 ------------ 678484,920 | 898111,025 ------------ 493369,289 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 657897,000 ------------ - | 1167870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 | 418687,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 ------------ 412538,900 | 418687,220 ------------ 387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 ------------ 412538,900 | 418687,220 ------------ 387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. |  | Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 454466,668 | 479423,805 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 657897,000 | 1167870,886 | 993897,000 | 993897,000 |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 454466,668 ------------ 265946,020 | 479423,805 ------------ 105855,099 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 657897,000 ------------ - | 1167870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 454466,668 ------------ 265946,020 | 479423,805 ------------ 105855,099 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 657897,000 ------------ - | 1167870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |  |
| Основное мероприятие 03 |  | Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |  |
| Основное мероприятие 04 |  | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 ------------ 81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043 ------------ 100000,000 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 ------------ 81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043 ------------ 100000,000 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |  |
| Основное мероприятие 05 |  | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |  |
| Основное мероприятие 06 |  | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |  |
| Основное мероприятие 07 |  | Курск 2032 | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |  |
| Региональный проект R1 |  | «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 | 2332927,096 | 2069149,822 | 1591586,234 | 1750285,893 | 1236575,567 | 0,000 |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 ------------ 1530350,600 | 2332927,096 ------------ 1820960,266 | 2069149,822 ------------ 859010,000 | 1591586,234 ------------ - | 1750285,893 ------------ - | 1236575,567 ------------ - | 0,000 ------------ - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 ------------ 1530350,600 | 2332927,096 ------------ 1820960,266 | 2069149,822 ------------ 859010,000 | 1591586,234 ------------ - | 1750285,893 ------------ - | 1236575,567 ------------ - | - ------------ - |  |
| Региональный проект R2 |  | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 | 100000,000 | 164000,000 | 132000,000 | 64000,000 | - |  |
|  |  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет |  | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 100000,000 | 100000,000 100000,000 | 164000,000 100000,000 | 132000,000 100000,000 | 64000,000 - | - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 100000,000 | 100000,000 100000,000 | 164000,000 100000,000 | 132000,000 100000,000 | 64000,000 - | - |  |
|  |  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  |  | x | x | x | x | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |
|  |  | Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  |  | x | x | x | x | - | 916862,700 | 512025,830 | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 100000,000 | 100000,000 | - | - |  |
|  | Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 17 568,100 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 |  | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1187742,071 | 1187741,971 | 609663,037 | 609663,037 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1187742,071 | 1187741,971 | 609663,037 | 609663,037 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 2 | x | - | - | - | - | - | 510624,011 | 1047907,470 | 1234023,243 | 1187742,071 | 1187741,971 | 609663,037 | 609663,037 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 2 | x | 483341,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Участник - комитет строительства Курской области |  | 808 | 17 | 2 | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 01 |  | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | 195732,669 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 2 | 01 | 130992,710 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 113514,805 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Участник - комитет строительства Курской области |  | 808 | 17 | 2 | 01 | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 02 |  | Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 97162,530 | 165554,602 | 283796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 70714,799 | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 03 |  | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 2 | 03 | - | - | - | - | - | 212877,973 | 384524,943 | 427346,150 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 168272,021 | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 04 |  | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 5212,790 | 5212,690 | 4317,769 | 4317,769 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 5212,790 | 5212,690 | 4317,769 | 4317,769 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 2 | 04 | - | - | - | - | - | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 5212,790 | 5212,690 | 4317,769 | 4317,769 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 05 |  | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 06 |  | Разработка документов транспортного планирования | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |  |
| - Подпрограмма 3 |  | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего, в том числе: |  | x | 17 | x | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 3 | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 3 | x | 57933,000 | 31171,525 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 27000,000 | 19700,000 | 30000,000 | 30000,000 | 15000,000 | 15000,000 |  |
|  |  |  | Участник - комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 3 | x | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 805 | 17 | 3 | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  | Участник - комитет образования и науки Курской области |  | 803 | 17 | 3 | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 | 1744,350 |  |
| Основное мероприятие 01 |  | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |  |
|  |  |  | комитет промышленности и транспорта Курской области |  | 818 | 17 | 3 | 01 | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  | 805 | 17 | 3 | 01 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 25,000 | 25,000 |  |
|  |  |  | комитет образования и науки Курской области |  | 803 | 17 | 3 | 01 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 844,350 | 844,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 844,350 | 1719,350 |  |
| Основное мероприятие 02 |  | Создание автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | - | 15000,000 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | - | 15000,000 |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 3 | 02 | - | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | - | 15000,000 |  |
| Основное мероприятие 03 |  | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего, в том числе: |  | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Региональный проект R2 |  | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: |  | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |  |
|  |  |  | комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |  |
| Региональный проект R3 |  | «Безопасность дорожного движения» | Всего, в том числе: |  | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |  |
|  |  |  | комитет образования и науки Курской области |  | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |  |

».

10.  Приложение № 4.2 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4.2

- к государственной программе Курской области

- «Развитие транспортной системы, обеспечение

- перевозки пассажиров в Курской области

- и безопасности дорожного движения»

- (в редакции постановления

- Администрации Курской области

- от _______________________  № ____-па)

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию, год | Мощность по проектно-сметной документации |  | Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства |  |  | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусственные сооружения, пог. м |  |  | км | из них искусственные сооружения, пог. м | остаток стоимости в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО |  |  | 109,0341 | 560,53 | 0,5605 | 7310413,071 | 109,0341 | 560,53 | 6883052,409 | 524211,679 | 395495,393 | 493665,083 | 360352,044 ** | 798683,202 | 1092499,150 | 672839,805 | 492557,483 | 1151660,058 | 993897,000 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь – Суджа» - Гридасово» - Чекмаревка в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.05.2014 N 46-1-6-0146-14, от 29.05.2014 N 46-1-4-0145-14 | 2015 | 7,68 | - | - | 78571,856 | 7,68 | - | 76388,721 | 76388,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - 1-е Банино» - Ржава в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.05.2014 N 46-1-6-0144-14, от 07.05.2014 N 46-1-4-0143-14 | 2015 | 1,46 | - | - | 30099,731 | 1,46 | - | 29394,424 | 29394,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Шляховы Дворы - Средние Апочки - Белгородка на участке км 6 - км 9 в Горшеченском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 08.07.2014 N 46-1-2-0190-14, от 08.07.2014 N 46-1-6-0191-14 | 2015 | 2,906 | - | - | 42580,412 | 2,906 | - | 40522,841 | 40522,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Никулино - 2-я Воробьевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 26.12.2014 N 46-1-4-0865-14, от 26.12.2014 N 46-1-6-0866-14 | 2015 | 2,703 | 55,24 | 0,055 | 90442,164 | 2,703 | 55,24 | 89511,164 | 89511,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Петрин на участке км 1 + 400 - км 1 + 700 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 19.05.2015 N 46-1-4-0113-15, от 19.05.2015 N 46-1-6-0114-15 | 2015 | 0,340 | - | - | 30328,870 | 0,340 | - | 30128,870 | 30128,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015 | 1,420 | - | - | 87781,110 | 1,420 | - | 81068,480 | 81068,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 2 + 600 - км 3 + 700 со строительством путепровода через железную дорогу в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.04.2014 N 46-1-6-0204-12, от 18.04.2014 N 46-1-2-0250-14 | 2015 | 1,187 | 109,87 | 0,110 | 382996,137 | 1,187 | 109,87 | 166039,089 | 166039,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство линий электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 16 + 200 - 20 + 100, Курская область | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.10.2013 N 46-1-6-0840-13; от 04.10.2013 N 46-1-2-0839-13 | 2015 | - | - | - | 11438,090 | - | - | 11158,090 | 11158,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство автомобильной дороги Вислое - Федоровка - граница Белгородской области в Горшеченском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.12.2014 N 46-1-4-0833-14, от 22.12.2014 N 46-1-6-0834-14 | 2016 | 2,797 | 23,12 | 0,023 | 57994,936 | 2,797 | 23,12 | 57063,936 | - | 57063,936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство автомобильной дороги Шевелево - Платоновка в Обоянском и Медвенском районах Курской области | Положительные заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.03.2016 N 46-1-1-3-0170-16, от 04.04.2016 N 6-1-6-0174-16 | 2016 | 8,091 | - | - | 144227,885 | 8,091 | - | 142766,566 | - | 142766,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 3 + 700 - км 5 + 800 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.12.2015 N 46-1-2-0505-15, от 28.12.2015 N 46-1-6-0681-15 | 2017 | 2,137 | 214,6 | 0,215 | 449677,261 | 2,137 | 214,6 | 447127,261 | - | 164669,570 | 282457,691 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Золотухино - Боево в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.12.2015 N 46-1-4-0664-15, от 21.01.2016 N 46-1-1-6-0665-15 | 2017 | 1,116 | - | - | 16607,420 | 1,116 | - | 15900,209 | - | - | 15900,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0586-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0587-15 | 2016 | 2,940 | - | - | 31639,114 | 2,940 | - | 30995,321 | - | 30995,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Строительство автомобильной дороги «Курск - п. Искра» - Чаплыгино – Алябьево» - Волобуево в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0588-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0589-15 | 2017 | 2,897 | - | - | 31141,095 | 2,897 | - | 29957,004 | - | - | 29957,004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Строительство автомобильной дороги по д. Красниково и д. Верхнееремино до границы с Курским районом | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.06.2017 N 46-1-1-3-0129-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0057-17 | 2017 | 1,873 | - | - | 32728,535 | 1,873 | - | 32182,470 | - | - | 32182,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Строительство автомобильной дороги по д. Верхнее Гуторово до границы Солнцевского района | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 20.06.2017 N 46-1-1-3-0149-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0065-17 | 2017 | 2,213 | - | - | 33914,097 | 2,213 | - | 33423,660 | - | - | 33423,660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Строительство автомобильной дороги Нижние Борки - Нижняя Ровенка - Ровенка Горшеченского района Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-3-0024-17, от 27.01.2017 N 46-1-6-0010-17 | 2018 | 6,869 | - | - | 98337,544 | 6,869 | - | 97583,222 | - | - | 53277,936 | 44305,286 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Строительство автомобильной дороги в с. Сазановка Пристенского района - Солнцевский район | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.06.2016 N 46-1-1-3-0405-16, от 26.08.2016 N 46-1-6-0560-16 | 2017 | 0,478 | 27,2 | 0,0272 | 38757,280 | 0,478 | 27,20 | 37371,730 | - | - | 37371,730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Касторное» - Семидесный в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 16.01.2017 N 46-1-1-3-0010-17, от 16.01.2017 N 46-1-6-0002-17 | 2017 | 0,982 | - | - | 9492,383 | 0,982 | - | 9094,383 | - | - | 9094,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 0 + 000 - км 8 + 200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, I этап | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.05.2017 N 46-1-1-3-0108-17, от 04.09.2017 N 46-1-6-0116-17 | 2021 (7,647 км - I этап – 2020) | 7,647 | - | - | 788249,957 *** | 7,647 | - | 779295,965 *** | - | - | - | 223836,674 ** | 483628,348 | 140515,630 *** | 4855,731 ****** | - | - | - |
| 21 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 2 + 000 - км 4 + 900 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.02.2018 N 46-1-1-3-0035-18, от 22.02.2018 N 46-1-0024-18 | 2018 | 2,88 * | - | - | 7161,092 | 2,88 * | - | 6472,973 | - | - | - | 6472,973 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Строительство автомобильной дороги Леоновка - граница Обоянского района в Большесолдатском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.01.2018 N 46-1-1-3-0018-18, от 12.02.2018 N 46-1-0021-18 | 2018 | 0,9 | - | - | 18961,392 | 0,9 | - | 18408,411 | - | - | - | 18408,411 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Строительство автомобильной дороги Вышнее Бабино - граница Большесолдатского района в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.04.2018 N 46-1-1-3-0067-18, от 06.04.2018 N 46-1-0046-18 | 2018 | 0,687 | 14,1 | 0,014 | 25754,055 | 0,687 | 14,1 | 24757,316 | - | - | - | 24757,316 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Строительство автомобильной дороги Ржава - Горки в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-2-0026-17, от 27.01.2017 N 46-1-6-12-17 | 2018 | 3,967 | - | - | 47068,095 | 3,967 | - | 46463,295 | - | - | - | 15083,012 | 31380,283 | - | - | - | - | - |
| 25 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Белая - Мокрушино граница Белгородской области на км 4 + 700 в Беловском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.07.2018 N 46-1-1-3-0178-18, от 01.08.2018 N 46-1-0153-18 | 2018 | 2,3 | - | - | 28045,280 | 2,3 | - | 27488,372 | - | - | - | 27488,372 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 57 + 300 - км 60 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 28.12.2018 N 46-1-1-3-0295-18, от 29.12.2018 N 46-1-0287-18 | 2019 | 3,232 * | - | - | 10805,226 | 3,232 * | - | 9332,126 | - | - | - | - | 9332,126 | - | - | - | - | - |
| 27 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 49 + 100 - км 53 + 400 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0296-18, от 29.12.2018 N 46-1-0285-18 | 2019 | 4,085 * | - | - | 21049,643 | 4,085 * | - | 19376,164 | - | - | - | - | 19376,164 | - | - | - | - | - |
| 28 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 38 + 350 - км 38 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0297-17, от 29.12.2018 N 46-1-0286-18 | 2019 | 0,315 * | - | - | 2452,041 | 0,315 * | - | 2003,849 | - | - | - | - | 2003,849 | - | - | - | - | - |
| 29 | Строительство автомобильной дороги «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны – Погореловка» - п. им. К. Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.03.2013 N 46-1-4-0993-12, от 12.03.2013 N 46-1-6-0994-12 | 2021 | 2,993 | 85,3 | 0,0853 | 237931,737 | 2,993 | 85,3 | 233421,678 | - | - | - | - | 41601,676 | 78284,430 | 113535,572 | - | - | - |
| 30 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Гахово» - 1-й Липовец - граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 11.03.2016 N 46-1-1-3-0125-16, от 28.03.2016 N 46-1-6-0148-16 | -**** | 2,783 | - | - | 40307,235 | 2,783 | - | 38727,380 | - | - | - | - | 20969,713 | 17496,775 | 255,000******* | - | - | - |
| 31 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Поныри» - ст. Свобода – Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.11.2014 N 46-1-4-0281-14, от 17.11.2014 N 46-1-6-0282-14 | 2020 | 2,039 | - | - | 75504,402 | 2,039 | - | 74596,647 | - | - | - | - | 65237,570 | 9359,077 | - | - | - | - |
| 32 | Строительство автомобильной дороги Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0584-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0585-15 | 2019 | 1,55 | - | - | 18530,628 | 1,55 | - | 17849,022 | - | - | - | - | 17849,022 | - | - | - | - | - |
| 33 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 - км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.05.2017 N 46-1-1-3-0105-17, от 18.05.2017 N 46-1-6-0051-17- | 2020 | 5,858 | - | - | 132648,689 | 5,858 | - | 131754,239 | - | - | - | - | 9990,006 | 121764,233 | - | - | - | - |
| 34 | Строительство автомобильной дороги «Отрешково - Петровское – Беседино» - Безобразово в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.11.2016 N 46-1-6-0758-16, от 22.11.2016 N 46-1-1-3-0757-65 | 2020 | 0,96 | - | - | 21803,555 | 0,96 | - | 21375,705 | - | - | - | - | 9495,262 | 11880,443 | - | - | - | - |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 22 + 400 - км 26 + 400 в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.01.2018 N 46-1-0003-18, от 28.11.2017 N 46-1-1-3-0287-17 | 2020 | 3,98 | - | - | 275577,086 | 3,98 | - | 273812,336 | - | - | - | - | 20484,992 | 253327,344 | - | - | - | - |
| 36 | Строительство путепровода через железную дорогу | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.08.2018 N 46-1-1-3-0195-18, от 27.08.2018 N 46-1-0176-18 | 2020 | 0,871 | - | - | 318820,317 | 0,871 | - | 315820,317 | - | - | - | - | 9025,691 | 306794,626 | - | - | - | - |
| 37 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП на км 1 + 275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1 + 212 - км 1 + 786 | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020, от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020 | 2020 | 0,574 | - | - | 18990,296 | 0,574 | - | 16421,051 | - | - | - | - | - | 16421,051 | - | - | - | - |
| 38 | Строительство автомобильной дороги «Золотухино – Казанка» - Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 13.10.2020 № 46-1-1-3-050946-2020, | 2021 | 1,6 | - | - | 54891,487 | 1,6 | - | 52527,391 | - | - | - | - | - | 7475,254 | 45052,137 | - | - | - |
| 39 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д.Нижнее Жданово, х.Заречье, с.Линец) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0360 -19, от 18.02.2020 № 46-1-0032-20 | 2021 | 5,003 * | - | - | 27887,259 ***** | 5,003 * | - | 25421,425 ***** | - | - | - | - | - | 25522,386 | 7168,429 ***** | - | - | - |
| 40 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово, д.Митрофаново) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0364-19, от 26.02.2020 № 46-1-0040-20 | 2021 | 6,08 * | - | - | 28809,038 ***** | 6,08 * | - | 26739,495 ***** | - | - | - | - | - | 26937,073 | 7956,803 ***** | - | - | - |
| 41 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Дьяконово-Суджа-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0363-19, от 26.02.2020 № 46-1-0042-20 | 2021 | 1,486 * | - | - | 8046,262 ***** | 1,486 * | - | 6856,556 ***** | - | - | - | - | - | 6709,710 | 2231,528 ***** | - | - | - |
| 42 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым»-Иванино в Октябрьском районе Курской области (с.Журавлино) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0361-19, от 12.02.2020 № 46-1-0026-20 | 2020 | 0,893 * | - | - | 5524,722 | 0,893 * | - | 4351,980 | - | - | - | - | - | 4351,980 | - | - | - | - |
| 43 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0365-19, от 26.02.2020 № 46-1-0041-20 | 2021 | 1,284 * | - | - | 7992,750 ***** | 1,284 * | - | 6904,124 ***** | - | - | - | - | - | 6753,370 | 1916,263 ***** | - | - | - |
| 44 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги по д.Красниково и д.Верхнееремино до границы с Курским районом в Солнцевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0362-19, от 19.02.2020 № 46-1-0034-20 | 2020 | 0,522 * | - | - | 3926,030 | 0,522 * | - | 2958,516 | - | - | - | - | - | 2958,516 | - | - | - | - |
| 45 | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 02.11.2021 № 46-1-1-3-064691-2021 | 2022 | 1,33465 | - | - | 264133,915 | 1,35 | - | 258420,573 | - | - | - | - | - | - | 110500,000 | 147920,573 | - | - |
| 46 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Проектная документация в стадии разработки | 2024 | 0,8 | - | - | 971000,000 | 0,8 | - | 878000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30000,000 | 354103,000 | 493897,000 |
| 47 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 10.08.2021 № 46-1-1-3-044312-2021 | 2022 | 1,3 | - | - | 129132,422 | 1,3 | - | 127232,421 | - | - | - | - | - | - | 31328,485 | 95903,936 | - | - |
| 48 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино» Железногорский район | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 16.09.2021 № 46-1-1-3-053239-2021 | 2023 | 4,5 | - | - | 239189,326 | 4,5 | - | 239189,326 | - | - | - | - | - | - | 42000,000 | 36000,000 | 161189,326 | - |
| 49 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 17.09.2021 № 46-1-1-3-053509-2021 | 2023 | 6,5 | - | - | 379076,161 | 6,5 | - | 379076,161 | - | - | - | - | - | - | 50000,000 | 24484,878 | 304591,283 | - |
| 50 | Строительство моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 13.08.2021 № 46-1-1-3-045357-2021 | 2022 | 0,2279 | 31,1 | 0,0311 | 82423,311 | 0,2279 | 31,1 | 73544,511 | - | - | - | - | - | - | 9909,093 | 63635,418 | - | - |
| 51 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - «Полевая –Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 17.08.2021 № 46-1-1-3-045904-2021 | 2024 | 5,57355 | - | - | 358649,856 | 5,57355 | - | 353428,927 | - | - | - | - | - | - | - | 48000,000 | 149888,587 | 155540,340 |
| 52 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев на участке км 40+400 - км 41+600 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.03.2021 № 46-1-1-3-013882-2021 | 2021 | 1,2* | - | - | 10725,078 | 1,2* | - | 9793,652 | - | - | - | - | - | - | 9793,652 | - | - | - |
| 53 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 48+200 - км 49+680 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.04.2021 № 46-1-1-3-015429-2021 | 2021 | 1,48* | - | - | 11633,268 | 1,48* | - | 10484,507 | - | - | - | - | - | - | 10484,507 | - | - | - |
| 54 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 49+770 - км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 31.05.2021 № 46-1-1-3-027847-2021 | 2021 | 2,71* | - | - | 22252,303 | 2,71* | - | 20148,833 | - | - | - | - | - | - | 20148,833 | - | - | - |
| 55 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 14+640 - км 15+270 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020405-2021 | 2021 | 0,63* | - | - | 6571,586 | 0,63* | - | 6082,585 | - | - | - | - | - | - | 6082,585 | - | - | - |
| 56 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 88+720 - км 89+470 в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.06.2021 № 46-1-1-3-028000-2021 | 2021 | 0,75* | - | - | 7000,752 | 0,75* | - | 6418,611 | - | - | - | - | - | - | 6418,611 | - | - | - |
| 57 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 99+690 - км 100+950 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 20.02.2021 № 46-1-1-3-007497-2021 | 2021 | 1,26* | - | - | 10036,137 | 1,26* | - | 9126,594 | - | - | - | - | - | - | 9126,594 | - | - | - |
| 58 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 119+200 - км 120+400 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 02.04.2021 № 46-1-1-3-015650-2021 | 2021 | 1,2* | - | - | 10140,529 | 1,2* | - | 9274,301 | - | - | - | - | - | - | 9274,301 | - | - | - |
| 59 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 121+790 - км 122+530 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 03.02.2021 № 46-1-1-3-004165-2021 | 2021 | 0,74* | - | - | 7407,830 | 0,74* | - | 6873,655 | - | - | - | - | - | - | 6873,655 | - | - | - |
| 60 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 122+750 - км 125+080 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.03.2021 № 46-1-1-3-009561-2021 | 2021 | 2,33* | - | - | 18190,769 | 2,33* | - | 16517,839 | - | - | - | - | - | - | 16517,839 | - | - | - |
| 61 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 125+850 - км 126+540 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 09.02.2021 № 46-1-1-3-005193-2021 | 2021 | 0,69* | - | - | 5544,271 | 0,69* | - | 5046,189 | - | - | - | - | - | - | 5046,189 | - | - | - |
| 62 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 134+480 - км 135+180 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014102-2021 | 2021 | 0,7* | - | - | 5476,017 | 0,7* | - | 4970,716 | - | - | - | - | - | - | 4970,716 | - | - | - |
| 63 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 22+080 - км 22+880 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020167-2021 | 2021 | 0,8* | - | - | 6458,348 | 0,8* | - | 5837,397 | - | - | - | - | - | - | 5837,397 | - | - | - |
| 64 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 28+480 - км 29+720 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020110-2021 | 2021 | 1,24* | - | - | 10463,497 | 1,24* | - | 9501,021 | - | - | - | - | - | - | 9501,021 | - | - | - |
| 65 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 27+540 - км 28+090 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004941-2021 | 2021 | 0,55* | - | - | 7364,309 | 0,55* | - | 6967,285 | - | - | - | - | - | - | 6967,285 | - | - | - |
| 66 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.02.2021 № 46-1-1-3-008182-2021 | 2021 | 5,53* | - | - | 47915,295 | 5,53* | - | 43923,417 | - | - | - | - | - | - | 43923,417 | - | - | - |
| 67 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 38+270 - км 38+660 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014105-2021 | 2021 | 0,39* | - | - | 4343,720 | 0,39* | - | 4062,193 | - | - | - | - | - | - | 4062,193 | - | - | - |
| 68 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 39+660 - км 40+690 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004937-2021 | 2021 | 1,03* | - | - | 8523,156 | 1,03* | - | 7779,640 | - | - | - | - | - | - | 7779,640 | - | - | - |
| 69 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 47+500 - км 48+200 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 21.01.2021 № 46-1-1-3-001927-2021 | 2021 | 0,7* | - | - | 6601,531 | 0,7* | - | 6096,229 | - | - | - | - | - | - | 6096,229 | - | - | - |
| 70 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 55+000 - км 56+120 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 02.06.2021 № 46-1-1-3-028416-2021 | 2022 | 1,12* | - | - | 9560,241 | 1,12* | - | 8690,910 | - | - | - | - | - | - | 5042,621 | 3648,289 | - | - |
| 71 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 6+200 - км 7+180 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 01.06.2021 № 46-1-1-3-028071-2021 | 2022 | 0,98* | - | - | 9102,190 | 0,98* | - | 8341,525 | - | - | - | - | - | - | 4840,535 | 3500,990 | - | - |
| 72 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 9+730 - км 10+620 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 12.05.2021 № 46-1-1-3-023595-2021 | 2022 | 0,89* | - | - | 9692,225 | 0,89* | - | 9001,416 | - | - | - | - | - | - | 5224,384 | 3777,032 | - | - |
| 73 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное»-Сулаевка на участке км 0+000 - км 1+850 в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 03.06.2021 № 46-1-1-3-028803-2021 | 2022 | 1,85* | - | - | 15099,289 | 1,85* | - | 13663,339 | - | - | - | - | - | - | 7909,441 | 5753,898 | - | - |
| 74 | «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 0+620 - км 2+300 д.Майская Заря» в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 02.08.2021 № 46-1-1-3-042470-2021 | 2022 | 1,68* | - | - | 10158,898 | 1,68* | - | 9189,202 | - | - | - | - | - | - | 5343,576 | 3845,626 | - | - |
| 74 | «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 2+300 – км 4+000 д.Духовец» в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 22.09.2021 № 46-1-1-3-054368-2021 | 2022 | 1,7* | - | - | 13214,008 | 1,7* | - | 11764,297 | - | - | - | - | - | - | 6794,732 | 4969,565 | - | - |
| 75 | «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Сидоровка - Нижнекрасное на участке км 0+000 - км 0+920 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 24.09.2021 № 46-1-1-3-054857-2021 | 2022 | 0,92* | - | - | 7733,475 | 0,92* | - | 6859,475 | - | - | - | - | - | - | 3933,788 | 2925,687 | - | - |
| 76 | «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное» -Струковка» - Сидоровка на участке км 2+250 - км 4+ 564 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 23.09.2021 № 46-1-1-3-054655-2021 | 2022 | 2,314 * | - | - | 16754,074 | 2,314* | - | 15053,336 | - | - | - | - | - | - | 8645,772 | 6407,564 | - | - |
| 77 | «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Касторное - п.Ленинский км 0+000 - км 2+000 п.Касторное» в Касторенском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 21.09.2021 № 46-1-1-3-054693-2021 | 2022 | 2,0 * | - | - | 15864,250 | 2,0* | - | 14391,712 | - | - | - | - | - | - | 8259,438 | 6132,274 | - | - |
| 78 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | - | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - | - | - | 647486,840 | - - - - - - | - | 647486,840 | - | - | - | - | 58308,500 | 55947,252 | 1231,813 | 5651,753 | 181887,862 | 344459,660 |

* Протяженность линий электроосвещения в общую протяженность не включена.

** в том числе средства в объеме 2186,911 тыс. рублей, не востребованные в 2018 году, подлежат освоению в 2020 году (учтены в 2020 году).

*** в связи с корректировкой проектной документации в 2020 году стоимость объекта всего составила 826891,592 тыс. рублей, объем работ в 2020 году составил 75577,128 тыс. рублей, объем работ в сумме 46036,353 тыс. рублей перенесен на 2021 год.

**** контракт расторгнут, срок завершения объекта подлежит уточнению.

***** в связи невыполнением ряда работ в 2020 году завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов перенесено на 2021 год.

****** включая затраты заказчика в объеме 8122,180 тыс. рублей, стоимость объекта всего составила 828598,767 тыс. рублей.

******* затраты на выкуп земли в соответствии с решением суда.

».

11. Приложение № 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение № 5

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от _______________________  № ____-па)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего | 4682384,770 | 4742561,845 | 5323886,407 | 5376322,433 | 6124774,835 | 9216864,983 | 8646778,004 | 9742814,232 | 7654960,474 | 8209833,692 | 6464691,173 | 6464691,173 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 * | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 100000,000 | 100000,000 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4662129,585 | 3807178,536 | 4788290,535 | 5072763,456 | 6091977,311 | 7668103,159 | 6707495,514 | 8254982,008 | 7536638,250 | 8091511,468 | 6446368,949 | 6446368,949 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1580,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего | 4123431,286 | 4150334,422 | 4767735,787 | 4652331,647 | 5313550,532 | 8226848,947 | 7569878,729 | 8487755,805 | 6435807,228 | 6990680,546 | 5838169,786 | 5838169,786 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 * | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 100000,000 | 100000,000 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4103176,101 | 3216451,113 | 4233839,915 | 4349079,670 | 5280931,008 | 6678265,124 | 5630685,239 | 7000012,581 | 6317574,004 | 6872447,322 | 5819936,562 | 5819936,562 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 3138560,471 | 2249968,437 | 3059262,724 | 2863662,083 | 3204237,650 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 157309,300 | 18656,541 | 0,000 | 0,000 | 175000,000 | 0,000 | 300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2974467,817 | 2500112,857 | 3194474,402 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4229251,565 | 3383447,586 | 2838560,471 | 2249968,437 | 3059262,724 | 2863662,083 | 3204237,650 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 657897,000 | 1167870,886 | 993897,000 | 993897,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 678484,920 | 493369,289 | 229814,800 | 14386,300 | 0,000 | 0,000 | 110500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 512602,889 | 188520,648 | 404741,736 | 285582,859 | 349607,927 | 845495,392 | 655039,269 | 714105,754 | 657897,000 | 1167870,886 | 993897,000 | 993897,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Всего | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего | 405261,797 | 369237,242 | 381759,075 | 640888,049 | 657121,271 | 773920,069 | 696833,704 | 1993526,267 | 1522628,041 | 631533,427 | 351021,530 | 1311021,530 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 81068,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 385006,612 | 271228,153 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1875293,043 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 26364,459 | 26343,809 | 25258,785 | 25258,785 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Всего | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 07 | Курск 2032 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61797,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61797,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1769309,690 | 2332927,096 | 2069149,822 | 1591586,234 | 1750285,893 | 1236575,567 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1530350,600 | 1820960,266 | 859010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238959,090 | 511966,830 | 1210139,822 | 1591586,235 | 1750285,893 | 1236575,567 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100300,000 | 100000,000 | 164000,000 | 132000,000 | 64000,000 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 64000,000 | 32000,000 | 64000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Кроме того, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 17 568,100 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего | 496566,134 | 559286,548 | 549437,270 | 704272,536 | 794454,953 | 879283,147 | 1048129,925 | 1234112,243 | 1187831,071 | 1187830,971 | 609752,037 | 609752,037 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1187742,071 | 1187741,971 | 609663,037 | 609663,037 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области | Всего | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего | 221757,260 | 179933,507 | 268436,588 | 306367,588 | 328238,588 | 381327,994 | 384613,943 | 427435,150 | 495120,636 | 495120,636 | 306149,588 | 306149,588 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Всего | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 5212,790 | 5212,690 | 4317,769 | 4317,769 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 5212,790 | 5212,690 | 4317,769 | 4317,769 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Разработка документов транспортного планирования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного | Всего | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Создание автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | Всего | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 | 15000,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | областной бюджет | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 | 15000,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R3 | «Безопасность дорожного движения» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |

* С учетом:

-  поступивших в 2016 году средств федерального бюджета в объеме 510,100 тыс. рублей, не использованных по состоянию на 01.01.2016 г.;

- средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 2646-р в объеме 89300,000 тыс. рублей.».

10. В наименовании приложения № 8 к указанной государственной программе слова «Дорожная сеть» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» заменить словами «Региональная и местная дорожная сеть» и «Безопасные качественные дороги» соответственно.