Приложение №2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований

| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изме-рения | Наименованиямуниципальныхобразований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, структурных элементов государственной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) на конецотчетного года (приналичии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год,предшествующийотчетному(2021) | отчетныйгод |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области»** |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий по Курской области | Ед. | 1.Город Курск2. Город Железногорск3. Город Курчатов4. Город Льгов5. Город Щигры6. Беловский сельсовет Беловского района7. Гирьянский сельсовет Беловского района8. Коммунаровский сельсовет Беловского района9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района10. Поселок Глушково Глушковского района11. Поселок Теткино Глушковского района12. Званновский сельсовет Глушковского района 13. Кобыльский сельсовет Глушковского района14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района15. Поселок Горшечное Горшеченского района16. Город Дмитриев17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района18. Михайловский сельсовет Железногорского района19. Студенокский сельсовет Железногорского района20. Поселок Золотухино Золотухинского района21. Будановский сельсовет Золотухинского района22. Свободинский сельсовет Золотухинского района23. Солнечный сельсовет Золотухинского района24. Поселок Касторное Касторенского района25. Поселок Новокасторное Касторенского района26. Поселок Олымский Касторенского района27. Поселок Конышевка Конышевского района28. Поселок Коренево Кореневского района29. Кореневский сельсовет Кореневского района30. Бесединский сельсовет Курского района31. Ворошневский сельсовет Курского района32. Камышинский сельсовет Курского района33. Клюквинский сельсовет Курского района34. Лебяженский сельсовет Курского района35. Моковский сельсовет Курского района36. Новопоселеновский сельсовет Курского района37. Полевской сельсовет Курского района38. Рышковский сельсовет Курского района39. Щетинский сельсовет Курского района40. Поселок Иванино Курчатовского района 41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района44. Сеймский сельсовет Мантуровского района45. Поселок Медвенка Медвенского района46. Город Обоянь47. Зоринский сельсовет Обоянского района48. Поселок Прямицыно Октябрьского района49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района50. Черницынский сельсовет Октябрьского района51. Возовский сельсовет Поныровского района52. Поселок Поныри Поныровского района53. Поселок Пристень Пристенского района54. Поселок Кировский Пристенского района55. Город Рыльск56. Ивановский сельсовет Рыльского района57. Поселок Кшенский Советского района58. Волжанский сельсовет Советского района59. Поселок Солнцево Солнцевского района60. Зуевский сельсовет Солнцевского района61. Город Суджа62. Гончаровский сельсовет Суджанского района63. Заолешенский сельсовет Суджанского района64. Махновский сельсовет Суджанского района65. Поселок Тим Тимского района66. Город Фатеж67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района68. Поселок Хомутовка Хомутовского района69. Калиновский сельсовет Хомутовского района70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 96 | 100 | 52231011111111441110100011131111111111111210181723111131111221111112101 | Плановое значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 2 | Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области | % | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 188 | 194 | 194\* | \*Рассчитывается Минстроем России на основании представленных данных о городах региона ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 |
| 3 | Доля (количество) городов Курской области с благоприятной средой от общего количества городов по Курской области | % | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 40 | 50 | 50\* | \*Рассчитывается Минстроем России на основании представленных данных о городах региона ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 1.Город Курск2. Город Железногорск3. Город Курчатов4. Город Льгов5. Город Щигры6. Беловский сельсовет Беловского района7. Гирьянский сельсовет Беловского района8. Коммунаровский сельсовет Беловского района9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района10. Поселок Глушково Глушковского района11. Поселок Теткино Глушковского района12. Званновский сельсовет Глушковского района 13. Кобыльский сельсовет Глушковского района14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района15. Поселок Горшечное Горшеченского района16. Город Дмитриев17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района18. Михайловский сельсовет Железногорского района19. Студенокский сельсовет Железногорского района20. Поселок Золотухино Золотухинского района21. Будановский сельсовет Золотухинского района22. Свободинский сельсовет Золотухинского района23. Солнечный сельсовет Золотухинского района24. Поселок Касторное Касторенского района25. Поселок Новокасторное Касторенского района26. Поселок Олымский Касторенского района27. Поселок Конышевка Конышевского района28. Поселок Коренево Кореневского района29. Кореневский сельсовет Кореневского района30. Бесединский сельсовет Курского района31. Ворошневский сельсовет Курского района32. Камышинский сельсовет Курского района33. Клюквинский сельсовет Курского района34. Лебяженский сельсовет Курского района35. Моковский сельсовет Курского района36. Новопоселеновский сельсовет Курского района37. Полевской сельсовет Курского района38. Рышковский сельсовет Курского района39. Щетинский сельсовет Курского района40. Поселок Иванино Курчатовского района 41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района44. Сеймский сельсовет Мантуровского района45. Поселок Медвенка Медвенского района46. Город Обоянь47. Зоринский сельсовет Обоянского района48. Поселок Прямицыно Октябрьского района49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района50. Черницынский сельсовет Октябрьского района51. Возовский сельсовет Поныровского района52. Поселок Поныри Поныровского района53. Поселок Пристень Пристенского района54. Поселок Кировский Пристенского района55. Город Рыльск56. Ивановский сельсовет Рыльского района57. Поселок Кшенский Советского района58. Волжанский сельсовет Советского района59. Поселок Солнцево Солнцевского района60. Зуевский сельсовет Солнцевского района61. Город Суджа62. Гончаровский сельсовет Суджанского района63. Заолешенский сельсовет Суджанского района64. Махновский сельсовет Суджанского района65. Поселок Тим Тимского района66. Город Фатеж67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района68. Поселок Хомутовка Хомутовского района69. Калиновский сельсовет Хомутовского района70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 15 | 20 | 20 | Не менее 20 % в каждом из участвующих муниципальных образований |
| 5 | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 1.Город Курск2. Город Железногорск3. Город Курчатов4. Город Льгов5. Город Щигры6. Беловский сельсовет Беловского района7. Гирьянский сельсовет Беловского района8. Коммунаровский сельсовет Беловского района9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района10. Поселок Глушково Глушковского района11. Поселок Теткино Глушковского района12. Званновский сельсовет Глушковского района 13. Кобыльский сельсовет Глушковского района14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района15. Поселок Горшечное Горшеченского района16. Город Дмитриев17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района18. Михайловский сельсовет Железногорского района19. Студенокский сельсовет Железногорского района20. Поселок Золотухино Золотухинского района21. Будановский сельсовет Золотухинского района22. Свободинский сельсовет Золотухинского района23. Солнечный сельсовет Золотухинского района24. Поселок Касторное Касторенского района25. Поселок Новокасторное Касторенского района26. Поселок Олымский Касторенского района27. Поселок Конышевка Конышевского района28. Поселок Коренево Кореневского района29. Кореневский сельсовет Кореневского района30. Бесединский сельсовет Курского района31. Ворошневский сельсовет Курского района32. Камышинский сельсовет Курского района33. Клюквинский сельсовет Курского района34. Лебяженский сельсовет Курского района35. Моковский сельсовет Курского района36. Новопоселеновский сельсовет Курского района37. Полевской сельсовет Курского района38. Рышковский сельсовет Курского района39. Щетинский сельсовет Курского района40. Поселок Иванино Курчатовского района 41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района44. Сеймский сельсовет Мантуровского района45. Поселок Медвенка Медвенского района46. Город Обоянь47. Зоринский сельсовет Обоянского района48. Поселок Прямицыно Октябрьского района49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района50. Черницынский сельсовет Октябрьского района51. Возовский сельсовет Поныровского района52. Поселок Поныри Поныровского района53. Поселок Пристень Пристенского района54. Поселок Кировский Пристенского района55. Город Рыльск56. Ивановский сельсовет Рыльского района57. Поселок Кшенский Советского района58. Волжанский сельсовет Советского района59. Поселок Солнцево Солнцевского района60. Зуевский сельсовет Солнцевского района61. Город Суджа62. Гончаровский сельсовет Суджанского района63. Заолешенский сельсовет Суджанского района64. Махновский сельсовет Суджанского района65. Поселок Тим Тимского района66. Город Фатеж67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района68. Поселок Хомутовка Хомутовского района69. Калиновский сельсовет Хомутовского района70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед., накопительным итогом начиная с 2019 года  | Ед. | - | - | - | - | Показатель исключен с 2022 года постановлением Администрации Курской области от 03.06.2022 № 614-па |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года | Ед. | - | - | - | - | Показатель исключен с 2022 года постановлением Администрации Курской области от 03.06.2022 № 614-па |
| 8 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом | Ед. | 1. Город Рыльск 2. Город Фатеж | 4 | 6 | 11 |  |
| 9 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) | Ед. | 1. Ясеновский сельсовет Горшеченского района2. Город Дмитриев3. Михайловский сельсовет Железногорского района4. Студенокский сельсовет Железногорского района5. Поселок Коренево Кореневского района6. Густомойский сельсовет Льговского района7. Город Обоянь8. Зоринский сельсовет Обоянского района9. Возовкий сельсовет Поныровского района10. Ольховатский сельсовет Поныровского района11. 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района12. Волжанский сельсовет Советского района | 106 | 200 | 200 | Значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 10 | Количество проведенных восстановительных работ (единиц) | Ед. | 1. Ясеновский сельсовет Горшеченского района2. Город Дмитриев3. Михайловский сельсовет Железногорского района4. Студенокский сельсовет Железногорского района5. Поселок Коренево Кореневского района6. Густомойский сельсовет Льговского района7. Город Обоянь8. Зоринский сельсовет Обоянского района9. Возовкий сельсовет Поныровского района10. Ольховатский сельсовет Поныровского района11. 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района12. Волжанский сельсовет Советского района | 12 | 18 | 18 | Значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 11 | Количество установленных мемориальных знаков (единиц) | Ед. | 1. Ясеновский сельсовет Горшеченского района2. Город Дмитриев3. Густомойский сельсовет Льговского района4. Город Обоянь5. Возовкий сельсовет Поныровского района6. Ольховатский сельсовет Поныровского района7. 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района8. Волжанский сельсовет Советского района | 4 | 10 | 10 | Значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 12 | Количество дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | Ед. | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 8 | 9 | 9 |  |
| 13 | Количество разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» методических рекомендаций (регламентов) в области архитектурно-художественных, объемно-пространственных и градостроительных решений | Ед. | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | % | 1.Город Курск2. Город Железногорск3. Город Курчатов4. Город Льгов5. Город Щигры6. Беловский сельсовет Беловского района7. Гирьянский сельсовет Беловского района8. Коммунаровский сельсовет Беловского района9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района10. Поселок Глушково Глушковского района11. Поселок Теткино Глушковского района12. Званновский сельсовет Глушковского района 13. Кобыльский сельсовет Глушковского района14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района15. Поселок Горшечное Горшеченского района16. Город Дмитриев17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района18. Михайловский сельсовет Железногорского района19. Студенокский сельсовет Железногорского района20. Поселок Золотухино Золотухинского района21. Будановский сельсовет Золотухинского района22. Свободинский сельсовет Золотухинского района23. Солнечный сельсовет Золотухинского района24. Поселок Касторное Касторенского района25. Поселок Новокасторное Касторенского района26. Поселок Олымский Касторенского района27. Поселок Конышевка Конышевского района28. Поселок Коренево Кореневского района29. Кореневский сельсовет Кореневского района30. Бесединский сельсовет Курского района31. Ворошневский сельсовет Курского района32. Камышинский сельсовет Курского района33. Клюквинский сельсовет Курского района34. Лебяженский сельсовет Курского района35. Моковский сельсовет Курского района36. Новопоселеновский сельсовет Курского района37. Полевской сельсовет Курского района38. Рышковский сельсовет Курского района39. Щетинский сельсовет Курского района40. Поселок Иванино Курчатовского района 41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района44. Сеймский сельсовет Мантуровского района45. Поселок Медвенка Медвенского района46. Город Обоянь47. Зоринский сельсовет Обоянского района48. Поселок Прямицыно Октябрьского района49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района50. Черницынский сельсовет Октябрьского района51. Возовский сельсовет Поныровского района52. Поселок Поныри Поныровского района53. Поселок Пристень Пристенского района54. Поселок Кировский Пристенского района55. Город Рыльск56. Ивановский сельсовет Рыльского района57. Поселок Кшенский Советского района58. Волжанский сельсовет Советского района59. Поселок Солнцево Солнцевского района60. Зуевский сельсовет Солнцевского района61. Город Суджа62. Гончаровский сельсовет Суджанского района63. Заолешенский сельсовет Суджанского района64. Махновский сельсовет Суджанского района65. Поселок Тим Тимского района66. Город Фатеж67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района68. Поселок Хомутовка Хомутовского района69. Калиновский сельсовет Хомутовского района70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 99 | 90 | 100 | Не менее 90 % в каждом из участвующих муниципальных образований |
| 15 | Качество городской среды | % | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 8,0 | 13,0 | 13,0\* | \*В связи с тем, что расчет процента по данному показателю взаимосвязан со значением показателя «Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области» - фактическое значение представлено в примерных величинах. Точное значение возможно указать на основании данных, рассчитываемых Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяемых в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |
| 16 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Ед. | 1.Город Курск2. Город Железногорск3. Город Курчатов4. Город Льгов5. Город Щигры6. Беловский сельсовет Беловского района7. Гирьянский сельсовет Беловского района8. Коммунаровский сельсовет Беловского района9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района10. Поселок Глушково Глушковского района11. Поселок Теткино Глушковского района12. Званновский сельсовет Глушковского района 13. Кобыльский сельсовет Глушковского района14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района15. Поселок Горшечное Горшеченского района16. Город Дмитриев17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района18. Михайловский сельсовет Железногорского района19. Студенокский сельсовет Железногорского района20. Поселок Золотухино Золотухинского района21. Будановский сельсовет Золотухинского района22. Свободинский сельсовет Золотухинского района23. Солнечный сельсовет Золотухинского района24. Поселок Касторное Касторенского района25. Поселок Новокасторное Касторенского района26. Поселок Олымский Касторенского района27. Поселок Конышевка Конышевского района28. Поселок Коренево Кореневского района29. Кореневский сельсовет Кореневского района30. Бесединский сельсовет Курского района31. Ворошневский сельсовет Курского района32. Камышинский сельсовет Курского района33. Клюквинский сельсовет Курского района34. Лебяженский сельсовет Курского района35. Моковский сельсовет Курского района36. Новопоселеновский сельсовет Курского района37. Полевской сельсовет Курского района38. Рышковский сельсовет Курского района39. Щетинский сельсовет Курского района40. Поселок Иванино Курчатовского района 41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района44. Сеймский сельсовет Мантуровского района45. Поселок Медвенка Медвенского района46. Город Обоянь47. Зоринский сельсовет Обоянского района48. Поселок Прямицыно Октябрьского района49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района50. Черницынский сельсовет Октябрьского района51. Возовский сельсовет Поныровского района52. Поселок Поныри Поныровского района53. Поселок Пристень Пристенского района54. Поселок Кировский Пристенского района55. Город Рыльск56. Ивановский сельсовет Рыльского района57. Поселок Кшенский Советского района58. Волжанский сельсовет Советского района59. Поселок Солнцево Солнцевского района60. Зуевский сельсовет Солнцевского района61. Город Суджа62. Гончаровский сельсовет Суджанского района63. Заолешенский сельсовет Суджанского района64. Махновский сельсовет Суджанского района65. Поселок Тим Тимского района66. Город Фатеж67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района68. Поселок Хомутовка Хомутовского района69. Калиновский сельсовет Хомутовского района70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | - | 200 | 40943221117111164111214421111311316111111122121811423115131212221112112111 | Общее количество благоустроенных территорий 204 ед. Увеличено количество за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур |