Приложение №2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе муниципальных образований

| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изме-  рения | Наименования  муниципальных  образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, структурных элементов государственной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при  наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год,  предшествующий  отчетному  (2021) | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий по Курской области | Ед. | 1.Город Курск  2. Город Железногорск  3. Город Курчатов  4. Город Льгов  5. Город Щигры  6. Беловский сельсовет Беловского района  7. Гирьянский сельсовет Беловского района  8. Коммунаровский сельсовет Беловского района  9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района  10. Поселок Глушково Глушковского района  11. Поселок Теткино Глушковского района  12. Званновский сельсовет Глушковского района  13. Кобыльский сельсовет Глушковского района  14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района  15. Поселок Горшечное Горшеченского района  16. Город Дмитриев  17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района  18. Михайловский сельсовет Железногорского района  19. Студенокский сельсовет Железногорского района  20. Поселок Золотухино Золотухинского района  21. Будановский сельсовет Золотухинского района  22. Свободинский сельсовет Золотухинского района  23. Солнечный сельсовет Золотухинского района  24. Поселок Касторное Касторенского района  25. Поселок Новокасторное Касторенского района  26. Поселок Олымский Касторенского района  27. Поселок Конышевка Конышевского района  28. Поселок Коренево Кореневского района  29. Кореневский сельсовет Кореневского района  30. Бесединский сельсовет Курского района  31. Ворошневский сельсовет Курского района  32. Камышинский сельсовет Курского района  33. Клюквинский сельсовет Курского района  34. Лебяженский сельсовет Курского района  35. Моковский сельсовет Курского района  36. Новопоселеновский сельсовет Курского района  37. Полевской сельсовет Курского района  38. Рышковский сельсовет Курского района  39. Щетинский сельсовет Курского района  40. Поселок Иванино Курчатовского района  41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района  42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района  43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района  44. Сеймский сельсовет Мантуровского района  45. Поселок Медвенка Медвенского района  46. Город Обоянь  47. Зоринский сельсовет Обоянского района  48. Поселок Прямицыно Октябрьского района  49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района  50. Черницынский сельсовет Октябрьского района  51. Возовский сельсовет Поныровского района  52. Поселок Поныри Поныровского района  53. Поселок Пристень Пристенского района  54. Поселок Кировский Пристенского района  55. Город Рыльск  56. Ивановский сельсовет Рыльского района  57. Поселок Кшенский Советского района  58. Волжанский сельсовет Советского района  59. Поселок Солнцево Солнцевского района  60. Зуевский сельсовет Солнцевского района  61. Город Суджа  62. Гончаровский сельсовет Суджанского района  63. Заолешенский сельсовет Суджанского района  64. Махновский сельсовет Суджанского района  65. Поселок Тим Тимского района  66. Город Фатеж  67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района  68. Поселок Хомутовка Хомутовского района  69. Калиновский сельсовет Хомутовского района  70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района  71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 96 | 100 | 5  2  2  3  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  4  4  1  1  1  0  1  0  0  0  1  1  1  3  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  0  1  8  1  7  2  3  1  1  1  1  3  1  1  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1  2  1  0  1 | Плановое значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 2 | Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области | % | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 188 | 194 | 194\* | \*Рассчитывается Минстроем России на основании представленных данных о городах региона ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 |
| 3 | Доля (количество) городов Курской области с благоприятной средой от общего количества городов по Курской области | % | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 40 | 50 | 50\* | \*Рассчитывается Минстроем России на основании представленных данных о городах региона ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 1.Город Курск  2. Город Железногорск  3. Город Курчатов  4. Город Льгов  5. Город Щигры  6. Беловский сельсовет Беловского района  7. Гирьянский сельсовет Беловского района  8. Коммунаровский сельсовет Беловского района  9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района  10. Поселок Глушково Глушковского района  11. Поселок Теткино Глушковского района  12. Званновский сельсовет Глушковского района  13. Кобыльский сельсовет Глушковского района  14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района  15. Поселок Горшечное Горшеченского района  16. Город Дмитриев  17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района  18. Михайловский сельсовет Железногорского района  19. Студенокский сельсовет Железногорского района  20. Поселок Золотухино Золотухинского района  21. Будановский сельсовет Золотухинского района  22. Свободинский сельсовет Золотухинского района  23. Солнечный сельсовет Золотухинского района  24. Поселок Касторное Касторенского района  25. Поселок Новокасторное Касторенского района  26. Поселок Олымский Касторенского района  27. Поселок Конышевка Конышевского района  28. Поселок Коренево Кореневского района  29. Кореневский сельсовет Кореневского района  30. Бесединский сельсовет Курского района  31. Ворошневский сельсовет Курского района  32. Камышинский сельсовет Курского района  33. Клюквинский сельсовет Курского района  34. Лебяженский сельсовет Курского района  35. Моковский сельсовет Курского района  36. Новопоселеновский сельсовет Курского района  37. Полевской сельсовет Курского района  38. Рышковский сельсовет Курского района  39. Щетинский сельсовет Курского района  40. Поселок Иванино Курчатовского района  41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района  42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района  43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района  44. Сеймский сельсовет Мантуровского района  45. Поселок Медвенка Медвенского района  46. Город Обоянь  47. Зоринский сельсовет Обоянского района  48. Поселок Прямицыно Октябрьского района  49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района  50. Черницынский сельсовет Октябрьского района  51. Возовский сельсовет Поныровского района  52. Поселок Поныри Поныровского района  53. Поселок Пристень Пристенского района  54. Поселок Кировский Пристенского района  55. Город Рыльск  56. Ивановский сельсовет Рыльского района  57. Поселок Кшенский Советского района  58. Волжанский сельсовет Советского района  59. Поселок Солнцево Солнцевского района  60. Зуевский сельсовет Солнцевского района  61. Город Суджа  62. Гончаровский сельсовет Суджанского района  63. Заолешенский сельсовет Суджанского района  64. Махновский сельсовет Суджанского района  65. Поселок Тим Тимского района  66. Город Фатеж  67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района  68. Поселок Хомутовка Хомутовского района  69. Калиновский сельсовет Хомутовского района  70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района  71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 15 | 20 | 20 | Не менее 20 % в каждом из участвующих муниципальных образований |
| 5 | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | 1.Город Курск  2. Город Железногорск  3. Город Курчатов  4. Город Льгов  5. Город Щигры  6. Беловский сельсовет Беловского района  7. Гирьянский сельсовет Беловского района  8. Коммунаровский сельсовет Беловского района  9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района  10. Поселок Глушково Глушковского района  11. Поселок Теткино Глушковского района  12. Званновский сельсовет Глушковского района  13. Кобыльский сельсовет Глушковского района  14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района  15. Поселок Горшечное Горшеченского района  16. Город Дмитриев  17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района  18. Михайловский сельсовет Железногорского района  19. Студенокский сельсовет Железногорского района  20. Поселок Золотухино Золотухинского района  21. Будановский сельсовет Золотухинского района  22. Свободинский сельсовет Золотухинского района  23. Солнечный сельсовет Золотухинского района  24. Поселок Касторное Касторенского района  25. Поселок Новокасторное Касторенского района  26. Поселок Олымский Касторенского района  27. Поселок Конышевка Конышевского района  28. Поселок Коренево Кореневского района  29. Кореневский сельсовет Кореневского района  30. Бесединский сельсовет Курского района  31. Ворошневский сельсовет Курского района  32. Камышинский сельсовет Курского района  33. Клюквинский сельсовет Курского района  34. Лебяженский сельсовет Курского района  35. Моковский сельсовет Курского района  36. Новопоселеновский сельсовет Курского района  37. Полевской сельсовет Курского района  38. Рышковский сельсовет Курского района  39. Щетинский сельсовет Курского района  40. Поселок Иванино Курчатовского района  41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района  42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района  43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района  44. Сеймский сельсовет Мантуровского района  45. Поселок Медвенка Медвенского района  46. Город Обоянь  47. Зоринский сельсовет Обоянского района  48. Поселок Прямицыно Октябрьского района  49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района  50. Черницынский сельсовет Октябрьского района  51. Возовский сельсовет Поныровского района  52. Поселок Поныри Поныровского района  53. Поселок Пристень Пристенского района  54. Поселок Кировский Пристенского района  55. Город Рыльск  56. Ивановский сельсовет Рыльского района  57. Поселок Кшенский Советского района  58. Волжанский сельсовет Советского района  59. Поселок Солнцево Солнцевского района  60. Зуевский сельсовет Солнцевского района  61. Город Суджа  62. Гончаровский сельсовет Суджанского района  63. Заолешенский сельсовет Суджанского района  64. Махновский сельсовет Суджанского района  65. Поселок Тим Тимского района  66. Город Фатеж  67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района  68. Поселок Хомутовка Хомутовского района  69. Калиновский сельсовет Хомутовского района  70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района  71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 100 | 100 | 100 |  |
| 6 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед., накопительным итогом начиная с 2019 года | Ед. | - | - | - | - | Показатель исключен с 2022 года постановлением Администрации Курской области от 03.06.2022 № 614-па |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года | Ед. | - | - | - | - | Показатель исключен с 2022 года постановлением Администрации Курской области от 03.06.2022 № 614-па |
| 8 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом | Ед. | 1. Город Рыльск  2. Город Фатеж | 4 | 6 | 1  1 |  |
| 9 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения (единиц) | Ед. | 1. Ясеновский сельсовет Горшеченского района  2. Город Дмитриев  3. Михайловский сельсовет Железногорского района  4. Студенокский сельсовет Железногорского района  5. Поселок Коренево Кореневского района  6. Густомойский сельсовет Льговского района  7. Город Обоянь  8. Зоринский сельсовет Обоянского района  9. Возовкий сельсовет Поныровского района  10. Ольховатский сельсовет Поныровского района  11. 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района  12. Волжанский сельсовет Советского района | 106 | 200 | 200 | Значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 10 | Количество проведенных восстановительных работ (единиц) | Ед. | 1. Ясеновский сельсовет Горшеченского района  2. Город Дмитриев  3. Михайловский сельсовет Железногорского района  4. Студенокский сельсовет Железногорского района  5. Поселок Коренево Кореневского района  6. Густомойский сельсовет Льговского района  7. Город Обоянь  8. Зоринский сельсовет Обоянского района  9. Возовкий сельсовет Поныровского района  10. Ольховатский сельсовет Поныровского района  11. 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района  12. Волжанский сельсовет Советского района | 12 | 18 | 18 | Значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 11 | Количество установленных мемориальных знаков (единиц) | Ед. | 1. Ясеновский сельсовет Горшеченского района  2. Город Дмитриев  3. Густомойский сельсовет Льговского района  4. Город Обоянь  5. Возовкий сельсовет Поныровского района  6. Ольховатский сельсовет Поныровского района  7. 1-й Поныровский сельсовет Поныровского района  8. Волжанский сельсовет Советского района | 4 | 10 | 10 | Значение формировалось без конкретизации по муниципалитетам |
| 12 | Количество дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды | Ед. | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 8 | 9 | 9 |  |
| 13 | Количество разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» методических рекомендаций (регламентов) в области архитектурно-художественных, объемно-пространственных и градостроительных решений | Ед. | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | % | 1.Город Курск  2. Город Железногорск  3. Город Курчатов  4. Город Льгов  5. Город Щигры  6. Беловский сельсовет Беловского района  7. Гирьянский сельсовет Беловского района  8. Коммунаровский сельсовет Беловского района  9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района  10. Поселок Глушково Глушковского района  11. Поселок Теткино Глушковского района  12. Званновский сельсовет Глушковского района  13. Кобыльский сельсовет Глушковского района  14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района  15. Поселок Горшечное Горшеченского района  16. Город Дмитриев  17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района  18. Михайловский сельсовет Железногорского района  19. Студенокский сельсовет Железногорского района  20. Поселок Золотухино Золотухинского района  21. Будановский сельсовет Золотухинского района  22. Свободинский сельсовет Золотухинского района  23. Солнечный сельсовет Золотухинского района  24. Поселок Касторное Касторенского района  25. Поселок Новокасторное Касторенского района  26. Поселок Олымский Касторенского района  27. Поселок Конышевка Конышевского района  28. Поселок Коренево Кореневского района  29. Кореневский сельсовет Кореневского района  30. Бесединский сельсовет Курского района  31. Ворошневский сельсовет Курского района  32. Камышинский сельсовет Курского района  33. Клюквинский сельсовет Курского района  34. Лебяженский сельсовет Курского района  35. Моковский сельсовет Курского района  36. Новопоселеновский сельсовет Курского района  37. Полевской сельсовет Курского района  38. Рышковский сельсовет Курского района  39. Щетинский сельсовет Курского района  40. Поселок Иванино Курчатовского района  41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района  42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района  43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района  44. Сеймский сельсовет Мантуровского района  45. Поселок Медвенка Медвенского района  46. Город Обоянь  47. Зоринский сельсовет Обоянского района  48. Поселок Прямицыно Октябрьского района  49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района  50. Черницынский сельсовет Октябрьского района  51. Возовский сельсовет Поныровского района  52. Поселок Поныри Поныровского района  53. Поселок Пристень Пристенского района  54. Поселок Кировский Пристенского района  55. Город Рыльск  56. Ивановский сельсовет Рыльского района  57. Поселок Кшенский Советского района  58. Волжанский сельсовет Советского района  59. Поселок Солнцево Солнцевского района  60. Зуевский сельсовет Солнцевского района  61. Город Суджа  62. Гончаровский сельсовет Суджанского района  63. Заолешенский сельсовет Суджанского района  64. Махновский сельсовет Суджанского района  65. Поселок Тим Тимского района  66. Город Фатеж  67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района  68. Поселок Хомутовка Хомутовского района  69. Калиновский сельсовет Хомутовского района  70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района  71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | 99 | 90 | 100 | Не менее 90 % в каждом из участвующих муниципальных образований |
| 15 | Качество городской среды | % | Рассчитывается в целом по области без конкретизации по муниципальным образованиям | 8,0 | 13,0 | 13,0\* | \*В связи с тем, что расчет процента по данному показателю взаимосвязан со значением показателя «Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области» - фактическое значение представлено в примерных величинах. Точное значение возможно указать на основании данных, рассчитываемых Минстроем России ежегодно, в год, следующий за отчетным, не позднее 01.04 и определяемых в соответствии с Методикой формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 № 510-р |
| 16 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Ед. | 1.Город Курск  2. Город Железногорск  3. Город Курчатов  4. Город Льгов  5. Город Щигры  6. Беловский сельсовет Беловского района  7. Гирьянский сельсовет Беловского района  8. Коммунаровский сельсовет Беловского района  9. Большесолдатский сельсовет Большесолдатского района  10. Поселок Глушково Глушковского района  11. Поселок Теткино Глушковского района  12. Званновский сельсовет Глушковского района  13. Кобыльский сельсовет Глушковского района  14. Попово-Лежачанский сельсовет Глушковского района  15. Поселок Горшечное Горшеченского района  16. Город Дмитриев  17. Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района  18. Михайловский сельсовет Железногорского района  19. Студенокский сельсовет Железногорского района  20. Поселок Золотухино Золотухинского района  21. Будановский сельсовет Золотухинского района  22. Свободинский сельсовет Золотухинского района  23. Солнечный сельсовет Золотухинского района  24. Поселок Касторное Касторенского района  25. Поселок Новокасторное Касторенского района  26. Поселок Олымский Касторенского района  27. Поселок Конышевка Конышевского района  28. Поселок Коренево Кореневского района  29. Кореневский сельсовет Кореневского района  30. Бесединский сельсовет Курского района  31. Ворошневский сельсовет Курского района  32. Камышинский сельсовет Курского района  33. Клюквинский сельсовет Курского района  34. Лебяженский сельсовет Курского района  35. Моковский сельсовет Курского района  36. Новопоселеновский сельсовет Курского района  37. Полевской сельсовет Курского района  38. Рышковский сельсовет Курского района  39. Щетинский сельсовет Курского района  40. Поселок Иванино Курчатовского района  41. Поселок имени К. Либкнехта Курчатовского района  42. Дичнянский сельсовет Курчатовского района  43. Мантуровский сельсовет Мантуровского района  44. Сеймский сельсовет Мантуровского района  45. Поселок Медвенка Медвенского района  46. Город Обоянь  47. Зоринский сельсовет Обоянского района  48. Поселок Прямицыно Октябрьского района  49. Дьяконовский сельсовет Октябрьского района  50. Черницынский сельсовет Октябрьского района  51. Возовский сельсовет Поныровского района  52. Поселок Поныри Поныровского района  53. Поселок Пристень Пристенского района  54. Поселок Кировский Пристенского района  55. Город Рыльск  56. Ивановский сельсовет Рыльского района  57. Поселок Кшенский Советского района  58. Волжанский сельсовет Советского района  59. Поселок Солнцево Солнцевского района  60. Зуевский сельсовет Солнцевского района  61. Город Суджа  62. Гончаровский сельсовет Суджанского района  63. Заолешенский сельсовет Суджанского района  64. Махновский сельсовет Суджанского района  65. Поселок Тим Тимского района  66. Город Фатеж  67. Верхнелюбажский сельсовет Фатежского района  68. Поселок Хомутовка Хомутовского района  69. Калиновский сельсовет Хомутовского района  70. Поселок Черемисиново Черемисиновского района  71. Пригородненский сельсовет Щигровского района | - | 200 | 40  9  4  3  2  2  1  1  1  7  1  1  1  1  6  4  1  1  1  2  1  4  4  2  1  1  1  13  1  1  3  1  6  1  1  1  1  1  1  1  2  2  1  2  1  8  1  14  2  3  1  1  5  1  3  1  2  1  2  2  2  1  1  1  2  1  1  2  1  1  1 | Общее количество благоустроенных территорий 204 ед. Увеличено количество за счет экономии денежных средств, образовавшейся в результате проведения закупочных процедур |