|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНЫ  распоряжением Администрации  Курской области  От 09.08. 2021 года № 457-ра |

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в план реализации государственной программы Курской области**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

1. Позицию 1.7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | **Контрольное событие 1.7.**  Проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования государственной экспертизой разработана и утверждена. | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

».

2. После позиции 1.7 дополнить позицией 1.7.1 следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1. | **Контрольное событие 1.7.1.**  Проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения государственной экспертизой разработана и утверждена. | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12 |  |  |  |  |
| ». | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Позиции 1.8 – 1.10 изложить в следующей редакции:  « | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | **Контрольное событие 1.8.**  Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Курской городской агломерации построены (реконструированы) и отремонтированы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | **Контрольное событие 1.9.**  Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Курской городской агломерации и вне Курской городской агломерации отремонтированы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.10. | **Контрольное событие 1.10.**  Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) размещены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| ».  4. Позицию 1.11 изложить в следующей редакции:  « | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11. | **Контрольное событие 1.11.**  Интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления  дорожным движением в городских  агломерациях, включающих города с  населением свыше 300 тысяч человек, внедрены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| ».  5. После позиции 1.11 дополнить позицией 1.12 следующего содержания:  «   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.12. | **Контрольное событие 1.12.**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты. | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12. | | ». | | | | | | | | | | | | | | | |   6. После позиции 2.10 дополнить позицией 2.10.1 следующего содержания:  «   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.10.1. | **Контрольное событие 2.10.1.**  Приобретение подвижного состава для г. Курска реализовано | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |   ».  7. Позицию 3.11 изложить в следующей редакции:  «   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.11. | **Контрольное событие 3.11.**  Участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов движения во Всероссийском детском центре «Орлёнок» организовано | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |   ». | | | | | | | | | | | | | | | |