УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от ___________________ № _____-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «78 471 362,935» заменить цифрами «81 725 711,648»;

2) в абзаце десятом цифры «8 202 179,209» заменить цифрами «9 083 627,114»;

3) в абзаце одиннадцатом цифры «6 449 617,009» заменить цифрами «7 636 067,413»;

4) в абзаце двенадцатом цифры «7 004 490,227» заменить цифрами «8 190 940,631»;

5) в абзаце шестнадцатом цифры «72 686 962,439» заменить цифрами «75 442 301,152»;

6) в абзаце двадцать пятом цифры «7 742 179,209» заменить цифрами «8 124 617,114»;

7) в абзаце двадцать шестом цифры «6 349 617,009» заменить цифрами «7 536 067,413»;

8) в абзаце двадцать седьмом цифры «6 904 490,227» заменить цифрами «8 090 940,631»;

9) в абзаце тридцатом цифры «5 784 400,496» заменить цифрами «6 283 410,496»;

10) в абзаце тридцать седьмом цифры «460 000,000» заменить цифрами «959 010,000»;

11) абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1769-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 300 000,000 тыс. рублей.».

2. После абзаца семьдесят третьего раздела 3 государственной программы дополнить абзацем следующего содержания:

«количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами».

3. В разделе 10 государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «78 471 362,935» заменить цифрами «81 725 711,648»;

2) в абзаце десятом цифры «8 202 179,209» заменить цифрами «9 083 627,114»;

3) в абзаце одиннадцатом цифры «6 449 617,009» заменить цифрами «7 636 067,413»;

4) в абзаце двенадцатом цифры «7 004 490,227» заменить цифрами                  «8 190 940,631»;

5) в абзаце шестнадцатом цифры «72 686 962,439» заменить цифрами «75 442 301,152»;

6) в абзаце двадцать пятом цифры «7 742 179,209» заменить цифрами «8 124 617,114»;

7) в абзаце двадцать шестом цифры «6 349 617,009» заменить цифрами «7 536 067,413»;

8) в абзаце двадцать седьмом цифры «6 904 490,227» заменить цифрами «8 090 940,631»;

9) в абзаце тридцатом цифры «5 784 400,496» заменить цифрами «6 283 410,496»;

10) в абзаце тридцать седьмом цифры «460 000,000» заменить цифрами «959 010,000»;

11) абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1769-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 300 000,000 тыс. рублей.»;

12) в абзаце сорок третьем цифры «70 865 899,358» заменить цифрами «71 524 735,998»;

13) в абзаце пятьдесят первом цифры «7 224 828,882» заменить цифрами «7 878 012,882»;

14) в абзаце пятьдесят втором цифры «6 414 747,684» заменить цифрами «6 417 574,004»;

15) в абзаце пятьдесят третьем цифры «6 969 621,002» заменить цифрами «6 972 447,322»;

16) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «65 081 498,862» заменить цифрами «65 241 325,502»;

17) в абзаце шестьдесят пятом цифры «6 764 828,882» заменить цифрами «6 919 002,882»;

18) в абзаце шестьдесят шестом цифры «6 314 747,684» заменить цифрами «6 317 574,004»;

19) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «6 869 621,002» заменить цифрами «6 872 447,322»;

20) в абзаце семидесятом цифры «5 784 400,496» заменить цифрами «6 283 410,496»;

21) в абзаце семьдесят седьмом цифры «460 000,000» заменить цифрами «959 010,000»;

22) абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1769-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 300 000,000 тыс. рублей.»;

23) в абзаце восемьдесят четвертом цифры «7 211 396,970» заменить цифрами «9 805 815,003»;

24) в абзаце девяносто втором цифры «957 498,183» заменить цифрами «1 184 668,048»;

25) в абзаце девяносто третьем цифры «3 547,150» заменить цифрами «1 187 171,234»;

26) в абзаце девяносто четвертом цифры «3 547,050» заменить цифрами «1 187 171,134»;

27) в абзаце девяносто седьмом цифры «394 066,607» заменить цифрами «395 160,647»;

28) в абзаце сто пятом цифры «19 852,144» заменить цифрами «20 946,184».

4. В разделе 14 государственной программы:

1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 1, паспорта подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «70 865 899,358» заменить цифрами «71 524 735,998»;

в абзаце десятом цифры «7 224 828,882» заменить цифрами «7 878 012,882»;

в абзаце одиннадцатом цифры «6 414 747,684» заменить цифрами «6 417 574,004»;

в абзаце двенадцатом цифры «6 969 621,002» заменить цифрами «6 972 447,322»;

в абзаце шестнадцатом цифры «65 081 498,862» заменить цифрами «65 241 325,502»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «6 764 828,882» заменить цифрами «6 919 002,882»;

в абзаце двадцать пятом цифры «6 314 747,684» заменить цифрами «6 317 574,004»;

в абзаце двадцать шестом цифры «6 869 621,002» заменить цифрами «6 872 447,322»;

в абзаце двадцать девятом цифры «5 784 400,496» заменить цифрами «6 283 410,496»;

в абзаце тридцать шестом цифры «460 000,000» заменить цифрами «959 010,000»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1769-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 300 000,000 тыс. рублей.»;

б) в разделе 2 подпрограммы 1:

в абзаце девяносто девятом цифры «583,4704» заменить цифрами «563,8404»;

в абзаце сто первом цифры «158,6429» заменить цифрами «139,0129»;

в абзаце сто третьем цифры «540,5065» заменить цифрами «520,8765»;

в абзаце сто пятом цифры «143,124» заменить цифрами «123,494»;

в абзаце сто восемнадцатом цифры «1 760,523» и «510,563» заменить цифрами «1 776,266» и «529,947» соответственно;

в абзаце сто двадцатом цифры «1 212,656» и «186,374» заменить цифрами «1 228,399» и «205,758» соответственно;

в) абзац шестнадцатый раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«межбюджетные субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;»;

г) абзац тринадцатый раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;»;

д) в разделе 8 подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «70 865 899,358» заменить цифрами «71 524 735,998»;

в абзаце десятом цифры «7 224 828,882» заменить цифрами «7 878 012,882»;

в абзаце одиннадцатом цифры «6 414 747,684» заменить цифрами «6 417 574,004»;

в абзаце двенадцатом цифры «6 969 621,002» заменить цифрами «6 972 447,322»;

в абзаце шестнадцатом цифры «65 081 498,862» заменить цифрами «65 241 325,502»;

в абзаце двадцать четвертом цифры «6 764 828,882» заменить цифрами «6 919 002,882»;

в абзаце двадцать пятом цифры «6 314 747,684» заменить цифрами «6 317 574,004»;

в абзаце двадцать шестом цифры «6 869 621,002» заменить цифрами «6 872 447,322»;

в абзаце двадцать девятом цифры «5 784 400,496» заменить цифрами «6 283 410,496»;

в абзаце тридцать шестом цифры «460 000,000» заменить цифрами «959 010,000»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1769-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 300 000,000 тыс. рублей.»;

2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»:

а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 2, паспорта подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «7 211 396,970» заменить цифрами «9 805 815,003»;

в абзаце десятом цифры «957 498,183» заменить цифрами «1 184 668,048»;

в абзаце одиннадцатом цифры «3 547,150» заменить цифрами «1 187 171,234»;

в абзаце двенадцатом цифры «3 547,050» заменить цифрами «1 187 171,134»;

б) в разделе 3 подпрограммы 2 после абзаца двадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«предоставление субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с проведением профилактических мероприятий и дезинфекции транспортных средств (автомобильного и наземного электрического транспорта) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции         (2019-nCoV);»;

в) в разделе 8 подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «7 211 396,970» заменить цифрами «9 805 815,003»;

в абзаце десятом цифры «957 498,183» заменить цифрами «1 184 668,048»;

в абзаце одиннадцатом цифры «3 547,150» заменить цифрами «1 187 171,234»;

в абзаце двенадцатом цифры «3 547,050» заменить цифрами «1 187 171,134»;

3) в подразделе «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 3:

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы 3, дополнить абзацем следующего содержания:

«количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами»;

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 3:

в абзаце втором цифры «394 066,607» заменить цифрами «395 160,647»;

в абзаце десятом цифры «19 852,144» заменить цифрами «20 946,184»;

б) в разделе 2 подпрограммы 3:

после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами»;

после абзаца тридцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами, составит к 2025 году 1 единицу.»;

в)  абзац шестнадцатый раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника - автомобили) областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области;»;

г) в разделе 8 подпрограммы 3:

в абзаце первом цифры «394 066,607» заменить цифрами «395 160,647»;

в абзаце девятом цифры «19 852,144» заменить цифрами «20 946,184».

5. В приложении № 1 к указанной государственной программе:

1) в разделе «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

а) позиции 2-4 изложить в следующей редакции:

«

| 22. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего ** | км | 153,465 | 619,9404 * | 56,1 | 35,5 | 46,27 * | 70,655 * | 80,032 * | 73,718 * | 81,4655 * | 41,929 * | 24,593 | 22,8779 | 31,00 | 20,80 | 35,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 10,681 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 9,131 | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 130,765 | 159,0129 | 20 | 15,6 | 16,276 | 22,968 | 11,696 | 10,756 | 5,517 | 21,929 | 4,593 | 2,8779 | 11,00 | 0,80 | 15,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 7,361 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 5,811 | - | - | - | - | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км | 22,7 | 460,9275 * | 36,1 | 19,9 | 29,994 * | 47,687 * | 68,336 * | 62,962 * | 75,9485 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 3,32 | - | - | - | - | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - |
| 33. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 109,645 | 576,9765 * | 56,1 | 35,5 | 40,433 * | 64,432 * | 65,670 * | 70,854 * | 79,6425 * | 30,302 | 24,593 | 22,65 | 31,00 | 20,80 | 35,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 6,701 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 5,151 | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 89,045 | 143,494 | 20 | 15,6 | 14,749 | 22,968 | 9,559 | 10,756 | 5,517 | 10,302 | 4,593 | 2,65 | 11,00 | 0,80 | 15,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 3,381 | - | - | - | - | - | - | 1,55 | 1,831 | - | - | - | - | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 20,6 | 433,4825 * | 36,1 | 19,9 | 25,684 * | 41,464 * | 56,111 * | 60,098 * | 74,1255 * | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 3,32 | - | - | - | - | - | - | - | 3,32 | - | - | - | - | - |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 43,82 | 42,9609 | - | - | 5,837 | 6,223 | 14,362 | 2,864 | 1,82 | 11,627 | - | 0,2279 | - | - | - |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - | 3,98 | - | - | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 41,72 | 15,5189 | - | - | 1,527 | - | 2,137 | - | - | 11,627 | - | 0,2279 | - | - | - |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | 3,98 | - | - | - | - | - | - | - | 3,98 | - | - | - | - | - |
|  | сети автомобильных дорог местного значения, всего | км | 2,1 | 27,442 | - | - | 4,31 | 6,223 | 12,225 | 2,864 | 1,82 | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

»;

б) позицию 9 изложить в следующей редакции:

«

| 9. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | км | х | 1776,266 | - | - | - | - | - | - | 608,858 | 394,04 | 142,538 | 145,548 | 181,598 | 151,842 | 151,842 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | х | 529,947 | - | - | - | - | - | - | 86,3 | 108,537 | 91,629 | 85,881 | 82,30 | 75,30 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | х | 1228,399 | - | - | - | - | - | - | 505,86 | 319,725 | 61,233 | 62,481 | 112,70 | 83,20 | 83,20 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | х | 205,758 | - | - | - | - | - | - | 34,02 | 53,383 | 49,874 | 28,981 | 26,50 | 13,00 | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | х | 547,867 | - | - | - | - | - | - | 102,998 | 74,315 | 81,305 | 83,067 | 68,898 | 68,642 | 68,642 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Дорожная сеть» | км | х | 324,189 | - | - | - | - | - | - | 52,28 | 55,154 | 41,755 | 56,9 | 55,8 | 62,3 | - |

»;

в) позицию 14 изложить в следующей редакции:

«

| 114. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | x | x | x | x | x | x | 53,6 | 53,6 | 58,8 | 64,0 | 69,2 | 74,4 | 79,6 | 85 | 85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

г) позицию 19 изложить в следующей редакции:

«

| 119. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области (нарастающим итогом) | шт. | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

2) позицию 25 раздела «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» изложить в следующей редакции:

«

| 25. | Количество выполненных авиарейсов | ед. | x | - | на уровне 2012 года | 286 | 300 | 306 | 306 | 306 | 680 | 864 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

»;

3) раздел «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» дополнить позицией 30.1 следующего содержания:

«

| 30.1 | Количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

».

6. В приложении № 2 к указанной государственной программе:

1) в позиции 1.1 в графе «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «3 522,426» заменить цифрами «3 181,169»;

2) в позиции 1.2 в графе «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «143,124» заменить цифрами «123,494»;

3) в позиции 1.4 в графе «Основные направления реализации» абзац второй изложить в следующей редакции:

«проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;»;

4) позицию 2.3 в графе «Основные направления реализации» дополнить абзацем следующего содержания:

«на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с проведением профилактических мероприятий и дезинфекции транспортных средств (автомобильного и наземного электрического транспорта) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»;

5) в позиции 2.4 в графе «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)» цифру «22» исключить;

6) в позиции 2.5 текст в графе «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Показатель 2 государственной программы; показатели 23, 24, 25, 26 подпрограммы 2»;

7) в позиции 3.1:

а) графу «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» дополнить абзацем следующего содержания:

«Количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами, составит к 2025 году 1 единицу»;

б) в графе «Основные направления реализации» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника - автомобили) областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области.»;

в) графу «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)» дополнить цифрой «30.1».

7. Приложение № 4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от _______________________  № ____-па)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (государственная программа) | ПГП (подпрограмма государственной программы) | СЭП (структурный элемент подпрограммы) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | x | 17 | x | x | 4662129,585 | 4724041,236 | 5300316,365 | 5302578,256 | 6106363,611 | 9198453,759 | 8628455,780 | 9083627,114 | 7636067,413 | 8190940,631 | 6446368,949 | 6446368,949 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | x | x | 4662129,585 ------------ - | 4724041,236 ------------ 916862,700 | 5300316,365 ------------ 512025,830 | 5302578,256 ------------ 229814,800 | 6106363,611 ------------ 14386,300 | 9198453,759 ------------ 1530350,600 | 8628455,780 ------------ 1920960,266 | 9083627,114 ------------ 959010,000 | 7636067,413 ------------ 100000,000 | 8190940,631 ------------ 100000,000 | 6446368,949 ------------ - | 6446368,949 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | x | x | 4161109,101 ------------ - | 4164485,338 ------------ 916862,700 | 4750809,745 ------------ 512025,830 | 4596843,370 ------------ 229814,800 | 5310317,308 ------------ 14386,300 | 8828203,273 ------------ 1530350,600 | 8626552,975 ------------ 1920960,266 | 9082380,930 ------------ 959010,000 | 7634745,238 ------------ 100000,000 | 8189618,456 ------------ 100000,000 | 6444599,599 ------------ - | 6444599,599 ------------ - |
|  |  | Соисполнитель государственной программы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | x | x | 485951,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | x | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | x | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 25,000 | 25,000 |
|  |  | Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | x | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 | 1744,350 |
| - Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | x | 4103176,101 | 4133313,813 | 4745865,745 | 4578894,470 | 5295317,308 | 8208615,724 | 7551645,505 | 7878012,882 | 6417574,004 | 6972447,322 | 5819936,562 | 5819936,562 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | x | 4103176,101 ------------ - | 4133313,813 ------------ 916862,700 | 4745865,745 ------------ 512025,830 | 4578894,470 ------------ 229814,800 | 5295317,308 ------------ 14386,300 | 8208615,724 ------------ 1530350,600 | 7551645,505 ------------ 1920960,266 | 7878012,882 ------------ 959010,000 | 6417574,004 ------------ 100000,000 | 6972447,322 ------------ 100000,000 | 5819936,562 ------------ - | 5819936,562 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | x | 4103176,101 ------------ - | 4133313,813 ------------ 916862,700 | 4745865,745 ------------ 512025,830 | 4578894,470 ------------ 229814,800 | 5295317,308 ------------ 14386,300 | 8208615,724 ------------ 1530350,600 | 7551645,505 ------------ 1920960,266 | 7878012,882 ------------ 959010,000 | 6417574,004 ------------ 100000,000 | 6972447,322 ------------ 100000,000 | 5819936,562 ------------ - | 5819936,562 ------------ - |
| Основное мероприятие 01 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 2408441,697 | 2449968,437 | 3632119,052 | 2863662,083 | 3204237,650 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 ------------ - | 2657422,157 ------------ 157309,300 | 3213130,943 ------------ 18656,541 | 3156569,100 ------------ - | 3963603,460 ------------ - | 4404251,565 ------------ 175000,000 | 3383447,586 ------------ - | 2408441,697------------ - | 2449968,437------------ - | 3632119,052------------ - | 2863662,083 ------------ - | 3204237,650------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 ------------ - | 2657422,157 ------------ 157309,300 | 3213130,943 ------------ 18656,541 | 3156569,100 ------------ - | 3963603,460 ------------ - | 4404251,565 ------------ 175000,000 | 3383447,586 ------------ - | 2408441,697------------ - | 2449968,437------------ - | 3632119,052------------ - | 2863662,083 ------------ - | 3204237,650------------ - |
| Основное мероприятие 02 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 1586224,528 | 493897,000 | 847288,935 | 993897,000 | 993897,000 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 867005,568 ------------ 678484,920 | 898111,025 ------------ 493369,289 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 1586224,528 ------------ - | 493897,000 ------------ - | 847288,935 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 867005,568 ------------ 678484,920 | 898111,025 ------------ 493369,289 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 1586224,528 ------------ - | 493897,000 ------------ - | 847288,935 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 | 418687,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 ------------ 412538,900 | 418687,220 ------------ 387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 ------------ 412538,900 | 418687,220 ------------ 387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 454466,668 | 479423,805 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 1586224,528 | 493897,000 | 847288,935 | 993897,000 | 993897,000 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 454466,668 ------------ 265946,020 | 479423,805 ------------ 105855,099 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 1586224,528 ------------ - | 493897,000 ------------ - | 847288,935 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 454466,668 ------------ 265946,020 | 479423,805 ------------ 105855,099 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 1586224,528 ------------ - | 493897,000 ------------ - | 847288,935 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |
| Основное мероприятие 04 | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1785178,176 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 ------------ 81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1785178,176 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 ------------ 81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1785178,176 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |
| Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1769-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 300 000,000 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 26292,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 26292,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 26292,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государственного учреждения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 243827,890 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 243827,890 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 243827,890 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |
| Основное мероприятие 07 | Курск 2032 | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 100000,000 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 100000,000 | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 100000,000 | - | - | - | - |
| Региональный проект R1 | «Дорожная сеть» | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 | 2332927,096 | 1627149,822 | 1555586,234 | 1498011,516 | 1236575,567 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 ------------ 1530350,600 | 2332927,096 ------------ 1820960,266 | 1627149,822 ------------ 859010,000 | 1555586,234 ------------ - | 1498011,516 ------------ - | 1236575,567 ------------ - | 0,000 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 ------------ 1530350,600 | 2332927,096 ------------ 1820960,266 | 1627149,822 ------------ 859010,000 | 1555586,234 ------------ - | 1498011,516 ------------ - | 1236575,567 ------------ - | - ------------ - |
| Региональный проект R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 | 100000,000 | 164000,000 | 132000,000 | 64000,000 | - |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 100000,000 | 100000,000 100000,000 | 164000,000 100000,000 | 132000,000 100000,000 | 64000,000 - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 100000,000 | 100000,000 100000,000 | 164000,000 100000,000 | 132000,000 100000,000 | 64000,000 - | - |
|  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  | x | x | x | x | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |
|  | Справочно: объем бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  | x | x | x | x | - | 916862,700 | 512025,830 | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 959010,000 | 100000,000 | 100000,000 | - | - |
| - Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1184668,048 | 1187171,234 | 1187171,134 | 609663,037 | 609663,037 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1184668,048 | 1187171,234 | 1187171,134 | 609663,037 | 609663,037 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | x | - | - | - | - | - | 510624,011 | 1047907,470 | 1184668,048 | 1187171,234 | 1187171,134 | 609663,037 | 609663,037 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | x | 483341,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | 2 | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 01 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | 195732,669 | 437214,461 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 01 | 130992,710 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 113514,805 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | 2 | 01 | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 02 | Содействие повышению доступности железнодорож-ных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 298796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 298796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 97162,530 | 165554,602 | 298796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 70714,799 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 03 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 438294,950 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 438294,950 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 03 | - | - | - | - | - | 212877,973 | 384524,943 | 438294,950 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 168272,021 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 04 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государственного учреждения | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 4642,453 | 4641,953 | 4641,853 | 4317,769 | 4317,769 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 4642,453 | 4641,953 | 4641,853 | 4317,769 | 4317,769 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 04 | - | - | - | - | - | 4354,189 | 4463,464 | 4642,453 | 4641,953 | 4641,853 | 4317,769 | 4317,769 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 06 | Разработка документов транспортного планирования | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего, в том числе: | x | 17 | x | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | x | 57933,000 | 31171,525 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 27000,000 | 19700,000 | 30000,000 | 30000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
|  |  | Участник - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 3 | x | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | 3 | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 25,000 | 25,000 |
|  |  | Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 | 1744,350 |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего, в том числе: | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |
|  |  | комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 3 | 01 | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | 3 | 01 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | 25,000 | 25,000 |
|  |  | комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | 01 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 844,350 | 844,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 844,350 | 1719,350 |
| Основное мероприятие 02 | Создание автоматизирован-ной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | - | 15000,000 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | - | 15000,000 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расширение и (или) оптимизация автоматизирован-ной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения Курской области | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 02 | - | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | - | 15000,000 |
| Основное мероприятие 03 | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административ-ных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего, в том числе: | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
|  |  | областной бюджет | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
|  |  | комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
| Региональный проект R3 | «Безопасность дорожного движения» | Всего, в том числе: | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |
|  |  | областной бюджет | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |
|  |  | комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |

».

8.  Приложение № 4.2 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4.2

- к государственной программе Курской области

- «Развитие транспортной системы, обеспечение

- перевозки пассажиров в Курской области

- и безопасности дорожного движения»

- (в редакции постановления

- Администрации Курской области

- от _______________________  № ____-па)

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуа-тацию, год | Мощность по проектно-сметной документации |  | Расчет-ная мощ-ность (протяженность) искус-ствен-ных соору-жений, км | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства |  |  | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искус-ствен-ные соору-жения, пог. м |  |  | км | из них искус-ствен-ные соору-жения, пог. м | остаток стоимости в ценах соответст-вующих лет (тыс. рублей) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | ВСЕГО |  |  | 103,4759 | 560,53 | 0,5605 | 7676829,965 | 103,4759 | 560,53 | 7261592,871 | 524211,679 | 395495,393 | 493665,083 | 360352,044 ** | 798683,202 | 1092499,150 | 1418393,081 | 459294,110 | 847288,935 | 993897,000 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь – Суджа» - Гридасово» - Чекмаревка в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.05.2014 N 46-1-6-0146-14, от 29.05.2014 N 46-1-4-0145-14 | 2015 | 7,68 | - | - | 78571,856 | 7,68 | - | 76388,721 | 76388,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - 1-е Банино» - Ржава в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.05.2014 N 46-1-6-0144-14, от 07.05.2014 N 46-1-4-0143-14 | 2015 | 1,46 | - | - | 30099,731 | 1,46 | - | 29394,424 | 29394,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Шляховы Дворы - Средние Апочки - Белгородка на участке км 6 - км 9 в Горшеченском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 08.07.2014 N 46-1-2-0190-14, от 08.07.2014 N 46-1-6-0191-14 | 2015 | 2,906 | - | - | 42580,412 | 2,906 | - | 40522,841 | 40522,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Никулино - 2-я Воробьевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 26.12.2014 N 46-1-4-0865-14, от 26.12.2014 N 46-1-6-0866-14 | 2015 | 2,703 | 55,24 | 0,055 | 90442,164 | 2,703 | 55,24 | 89511,164 | 89511,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Петрин на участке км 1 + 400 - км 1 + 700 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 19.05.2015 N 46-1-4-0113-15, от 19.05.2015 N 46-1-6-0114-15 | 2015 | 0,340 | - | - | 30328,870 | 0,340 | - | 30128,870 | 30128,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015 | 1,420 | - | - | 87781,110 | 1,420 | - | 81068,480 | 81068,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 2 + 600 - км 3 + 700 со строительством путепровода через железную дорогу в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.04.2014 N 46-1-6-0204-12, от 18.04.2014 N 46-1-2-0250-14 | 2015 | 1,187 | 109,87 | 0,110 | 382996,137 | 1,187 | 109,87 | 166039,089 | 166039,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство линий электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 16 + 200 - 20 + 100, Курская область | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.10.2013 N 46-1-6-0840-13; от 04.10.2013 N 46-1-2-0839-13 | 2015 | - | - | - | 11438,090 | - | - | 11158,090 | 11158,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство автомобильной дороги Вислое - Федоровка - граница Белгородской области в Горшеченском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.12.2014 N 46-1-4-0833-14, от 22.12.2014 N 46-1-6-0834-14 | 2016 | 2,797 | 23,12 | 0,023 | 57994,936 | 2,797 | 23,12 | 57063,936 | - | 57063,936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство автомобильной дороги Шевелево - Платоновка в Обоянском и Медвенском районах Курской области | Положительные заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.03.2016 N 46-1-1-3-0170-16, от 04.04.2016 N 6-1-6-0174-16 | 2016 | 8,091 | - | - | 144227,885 | 8,091 | - | 142766,566 | - | 142766,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 3 + 700 - км 5 + 800 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.12.2015 N 46-1-2-0505-15, от 28.12.2015 N 46-1-6-0681-15 | 2017 | 2,137 | 214,6 | 0,215 | 449677,261 | 2,137 | 214,6 | 447127,261 | - | 164669,570 | 282457,691 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Золотухино - Боево в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.12.2015 N 46-1-4-0664-15, от 21.01.2016 N 46-1-1-6-0665-15 | 2017 | 1,116 | - | - | 16607,420 | 1,116 | - | 15900,209 | - | - | 15900,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0586-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0587-15 | 2016 | 2,940 | - | - | 31639,114 | 2,940 | - | 30995,321 | - | 30995,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Строительство автомобильной дороги «Курск - п. Искра» - Чаплыгино – Алябьево» - Волобуево в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0588-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0589-15 | 2017 | 2,897 | - | - | 31141,095 | 2,897 | - | 29957,004 | - | - | 29957,004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Строительство автомобильной дороги по д. Красниково и д. Верхнееремино до границы с Курским районом | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.06.2017 N 46-1-1-3-0129-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0057-17 | 2017 | 1,873 | - | - | 32728,535 | 1,873 | - | 32182,470 | - | - | 32182,470 | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Строительство автомобильной дороги по д. Верхнее Гуторово до границы Солнцевского района | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 20.06.2017 N 46-1-1-3-0149-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0065-17 | 2017 | 2,213 | - | - | 33914,097 | 2,213 | - | 33423,660 | - | - | 33423,660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Строительство автомобильной дороги Нижние Борки - Нижняя Ровенка - Ровенка Горшеченского района Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-3-0024-17, от 27.01.2017 N 46-1-6-0010-17 | 2018 | 6,869 | - | - | 98337,544 | 6,869 | - | 97583,222 | - | - | 53277,936 | 44305,286 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Строительство автомобильной дороги в с. Сазановка Пристенского района - Солнцевский район | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.06.2016 N 46-1-1-3-0405-16, от 26.08.2016 N 46-1-6-0560-16 | 2017 | 0,478 | 27,2 | 0,0272 | 38757,280 | 0,478 | 27,20 | 37371,730 | - | - | 37371,730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Касторное» - Семидесный в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 16.01.2017 N 46-1-1-3-0010-17, от 16.01.2017 N 46-1-6-0002-17 | 2017 | 0,982 | - | - | 9492,383 | 0,982 | - | 9094,383 | - | - | 9094,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 0 + 000 - км 8 + 200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, I этап | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.05.2017 N 46-1-1-3-0108-17, от 04.09.2017 N 46-1-6-0116-17 | 2021 (7,647 км - I этап – 2020) | 7,647 | - | - | 837552,759 *** | 7,647 | - | 828598,767 *** | - | - | - | 223836,674 ** | 483628,348 | 140515,630 *** | 54158,533 ****** | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 2 + 000 - км 4 + 900 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.02.2018 N 46-1-1-3-0035-18, от 22.02.2018 N 46-1-0024-18 | 2018 | 2,88 * | - | - | 7161,092 | 2,88 * | - | 6472,973 | - | - | - | 6472,973 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Строительство автомобильной дороги Леоновка - граница Обоянского района в Большесолдатском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.01.2018 N 46-1-1-3-0018-18, от 12.02.2018 N 46-1-0021-18 | 2018 | 0,9 | - | - | 18961,392 | 0,9 | - | 18408,411 | - | - | - | 18408,411 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Строительство автомобильной дороги Вышнее Бабино - граница Большесолдатского района в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.04.2018 N 46-1-1-3-0067-18, от 06.04.2018 N 46-1-0046-18 | 2018 | 0,687 | 14,1 | 0,014 | 25754,055 | 0,687 | 14,1 | 24757,316 | - | - | - | 24757,316 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Строительство автомобильной дороги Ржава - Горки в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-2-0026-17, от 27.01.2017 N 46-1-6-12-17 | 2018 | 3,967 | - | - | 47068,095 | 3,967 | - | 46463,295 | - | - | - | 15083,012 | 31380,283 | - | - | - | - | - |
| 25 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Белая - Мокрушино граница Белгородской области на км 4 + 700 в Беловском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.07.2018 N 46-1-1-3-0178-18, от 01.08.2018 N 46-1-0153-18 | 2018 | 2,3 | - | - | 28045,280 | 2,3 | - | 27488,372 | - | - | - | 27488,372 | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 57 + 300 - км 60 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 28.12.2018 N 46-1-1-3-0295-18, от 29.12.2018 N 46-1-0287-18 | 2019 | 3,232 * | - | - | 10805,226 | 3,232 * | - | 9332,126 | - | - | - | - | 9332,126 | - | - | - | - | - |
| 27 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 49 + 100 - км 53 + 400 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0296-18, от 29.12.2018 N 46-1-0285-18 | 2019 | 4,085 * | - | - | 21049,643 | 4,085 * | - | 19376,164 | - | - | - | - | 19376,164 | - | - | - | - | - |
| 28 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 38 + 350 - км 38 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0297-17, от 29.12.2018 N 46-1-0286-18 | 2019 | 0,315 * | - | - | 2452,041 | 0,315 * | - | 2003,849 | - | - | - | - | 2003,849 | - | - | - | - | - |
| 29 | Строительство автомобильной дороги «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны – Погореловка» - п. им. К. Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.03.2013 N 46-1-4-0993-12, от 12.03.2013 N 46-1-6-0994-12 | 2021 | 2,993 | 85,3 | 0,0853 | 240178,901 | 2,993 | 85,3 | 235668,842 | - | - | - | - | 41601,676 | 78284,430 | 115782,736 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Гахово» - 1-й Липовец - граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 11.03.2016 N 46-1-1-3-0125-16, от 28.03.2016 N 46-1-6-0148-16 | -**** | 2,783 | - | - | 40046,485 | 2,783 | - | 38466,488 | - | - | - | - | 20969,713 | 17496,775 | - | - | - | - |
| 31 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Поныри» - ст. Свобода – Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.11.2014 N 46-1-4-0281-14, от 17.11.2014 N 46-1-6-0282-14 | 2020 | 2,039 | - | - | 75504,402 | 2,039 | - | 74596,647 | - | - | - | - | 65237,570 | 9359,077 | - | - | - | - |
| 32 | Строительство автомобильной дороги Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0584-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0585-15 | 2019 | 1,55 | - | - | 18530,628 | 1,55 | - | 17849,022 | - | - | - | - | 17849,022 | - | - | - | - | - |
| 33 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 - км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.05.2017 N 46-1-1-3-0105-17, от 18.05.2017 N 46-1-6-0051-17- | 2020 | 5,858 | - | - | 132648,689 | 5,858 | - | 131754,239 | - | - | - | - | 9990,006 | 121764,233 | - | - | - | - |
| 34 | Строительство автомобильной дороги «Отрешково - Петровское – Беседино» - Безобразово в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.11.2016 N 46-1-6-0758-16, от 22.11.2016 N 46-1-1-3-0757-65 | 2020 | 0,96 | - | - | 21803,555 | 0,96 | - | 21375,705 | - | - | - | - | 9495,262 | 11880,443 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 22 + 400 - км 26 + 400 в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.01.2018 N 46-1-0003-18, от 28.11.2017 N 46-1-1-3-0287-17 | 2020 | 3,98 | - | - | 275577,086 | 3,98 | - | 273812,336 | - | - | - | - | 20484,992 | 253327,344 | - | - | - | - |
| 36 | Строительство путепровода через железную дорогу | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.08.2018 N 46-1-1-3-0195-18, от 27.08.2018 N 46-1-0176-18 | 2020 | 0,871 | - | - | 318820,317 | 0,871 | - | 315820,317 | - | - | - | - | 9025,691 | 306794,626 | - | - | - | - |
| 37 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП на км 1 + 275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1 + 212 - км 1 + 786 | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020, от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020 | 2020 | 0,574 | - | - | 18990,296 | 0,574 | - | 16421,051 | - | - | - | - | - | 16421,051 | - | - | - | - |
| 38 | Строительство автомобильной дороги «Золотухино – Казанка» - Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 13.10.2020 № 46-1-1-3-050946-2020, | 2021 | 1,6 | - | - | 55373,747 | 1,6 | - | 53009,651 | - | - | - | - | - | 7475,254 | 45534,397 | - | - | - |
| 39 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д.Нижнее Жданово, х.Заречье, с.Линец) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0360 -19, от 18.02.2020 № 46-1-0032-20 | 2021 | 5,003 * | - | - | 27902,026 ***** | 5,003 * | - | 25436,192 ***** | - | - | - | - | - | 25522,386 | 7183,196 ***** | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово, д.Митрофаново) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0364-19, от 26.02.2020 № 46-1-0040-20 | 2021 | 6,08 * | - | - | 28896,458 ***** | 6,08 * | - | 26826,915 ***** | - | - | - | - | - | 26937,073 | 8044,223 ***** | - | - | - |
| 41 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Дьяконово-Суджа-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0363-19, от 26.02.2020 № 46-1-0042-20 | 2021 | 1,486 * | - | - | 8068,901 ***** | 1,486 * | - | 6879,195 ***** | - | - | - | - | - | 6709,710 | 2254,167 ***** | - | - | - |
| 42 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым»-Иванино в Октябрьском районе Курской области (с.Журавлино) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0361-19, от 12.02.2020 № 46-1-0026-20 | 2020 | 0,893 * | - | - | 5524,722 | 0,893 * | - | 4351,980 | - | - | - | - | - | 4351,980 | - | - | - | - |
| 43 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0365-19, от 26.02.2020 № 46-1-0041-20 | 2021 | 1,284 * | - | - | 8010,547 ***** | 1,284 * | - | 6921,921 ***** | - | - | - | - | - | 6753,370 | 1934,060 ***** | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги по д.Красниково и д.Верхнееремино до границы с Курским районом в Солнцевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0362-19, от 19.02.2020 № 46-1-0034-20 | 2020 | 0,522 * | - | - | 3926,030 | 0,522 * | - | 2958,516 | - | - | - | - | - | 2958,516 | - | - | - | - |
| 45 | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Проектная документация в стадии разработки | 2022 | 1,35 | - | - | 249525,000 | 1,35 | - | 240500,000 | - | - | - | - | - | - | 30000,000 | 210500,000 | - | - |
| 46 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Проектная документация в стадии разработки | 2024 | 0,8 | - | - | 971000,000 | 0,8 | - | 878000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30000,000 | 354103,000 | 493897,000 |
| 47 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Проектная документация в стадии разработки | 2022 | 1,3 | - | - | 127150,028 | 1,3 | - | 125250,028 | - | - | - | - | - | - | 30000,000 | 95250,028 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино» Железногорский район | Проектная документация в стадии экспертизы | 2023 | 4,5 | - | - | 184000,000 | 4,5 | - | 184000,000 | - | - | - | - | - | - | 42000,000 | 36000,000 | 106000,000 | - |
| 49 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области | Проектная документация в стадии экспертизы | 2023 | 6,5 | - | - | 400000,000 | 6,5 | - | 400000,000 | - | - | - | - | - | - | 50000,000 | 24484,082 | 325515,918 | - |
| 50 | Строительство моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Проектная документация в стадии экспертизы | 2022 | 0,2279 | 31,1 | 0,0311 | 81938,800 | 0,2279 | 31,1 | 73060,000 | - | - | - | - | - | - | 10000,000 | 63060,000 | - | - |
| 51 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев на участке км 40+400 - км 41+600 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.03.2021 № 46-1-1-3-013882-2021 | 2021 | 1,2* | - | - | 10783,568 | 1,2* | - | 9852,142 | - | - | - | - | - | - | 9852,142 | - | - | - |
| 52 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 48+200 - км 49+680 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.04.2021 № 46-1-1-3-015429-2021 | 2021 | 1,48* | - | - | 11686,626 | 1,48* | - | 10537,865 | - | - | - | - | - | - | 10537,865 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 49+770 - км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 31.05.2021 № 46-1-1-3-027847-2021 | 2021 | 2,71* | - | - | 22350,776 | 2,71* | - | 20247,306 | - | - | - | - | - | - | 20247,306 | - | - | - |
| 54 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 14+640 - км 15+270 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020405-2021 | 2021 | 0,63* | - | - | 6600,929 | 0,63* | - | 6111,928 | - | - | - | - | - | - | 6111,928 | - | - | - |
| 55 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 88+720 - км 89+470 в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.06.2021 № 46-1-1-3-028000-2021 | 2021 | 0,75* | - | - | 7031,985 | 0,75* | - | 6449,844 | - | - | - | - | - | - | 6449,844 | - | - | - |
| 56 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 99+690 - км 100+950 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 20.02.2021 № 46-1-1-3-007497-2021 | 2021 | 1,26* | - | - | 10090,626 | 1,26* | - | 9181,083 | - | - | - | - | - | - | 9181,083 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 119+200 - км 120+400 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 02.04.2021 № 46-1-1-3-015650-2021 | 2021 | 1,2* | - | - | 10195,852 | 1,2* | - | 9329,624 | - | - | - | - | - | - | 9329,624 | - | - | - |
| 58 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 121+790 - км 122+530 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 03.02.2021 № 46-1-1-3-004165-2021 | 2021 | 0,74* | - | - | 7448,807 | 0,74* | - | 6914,632 | - | - | - | - | - | - | 6914,632 | - | - | - |
| 59 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 122+750 - км 125+080 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.03.2021 № 46-1-1-3-009561-2021 | 2021 | 2,33* | - | - | 18280,261 | 2,33* | - | 16598,331 | - | - | - | - | - | - | 16598,331 | - | - | - |
| 60 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 125+850 - км 126+540 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 09.02.2021 № 46-1-1-3-005193-2021 | 2021 | 0,69* | - | - | 5574,348 | 0,69* | - | 5076,266 | - | - | - | - | - | - | 5076,266 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 134+480 - км 135+180 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014102-2021 | 2021 | 0,7* | - | - | 5505,644 | 0,7* | - | 5000,343 | - | - | - | - | - | - | 5000,343 | - | - | - |
| 62 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 22+080 - км 22+880 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020167-2021 | 2021 | 0,8* | - | - | 6486,616 | 0,8* | - | 5865,665 | - | - | - | - | - | - | 5865,665 | - | - | - |
| 63 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 28+480 - км 29+720 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020110-2021 | 2021 | 1,24* | - | - | 10509,659 | 1,24* | - | 9547,183 | - | - | - | - | - | - | 9547,183 | - | - | - |
| 64 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 27+540 - км 28+090 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004941-2021 | 2021 | 0,55* | - | - | 7229,158 | 0,55* | - | 6832,134 | - | - | - | - | - | - | 6832,134 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.02.2021 № 46-1-1-3-008182-2021 | 2021 | 5,53* | - | - | 47064,097 | 5,53* | - | 43072,219 | - | - | - | - | - | - | 43072,219 | - | - | - |
| 66 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 38+270 - км 38+660 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014105-2021 | 2021 | 0,39* | - | - | 4273,224 | 0,39* | - | 3991,697 | - | - | - | - | - | - | 3991,697 | - | - | - |
| 67 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 39+660 - км 40+690 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004937-2021 | 2021 | 1,03* | - | - | 8372,225 | 1,03* | - | 7628,709 | - | - | - | - | - | - | 7628,709 | - | - | - |
| 68 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 47+500 - км 48+200 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 21.01.2021 № 46-1-1-3-001927-2021 | 2021 | 0,7* | - | - | 6483,242 | 0,7* | - | 5977,940 | - | - | - | - | - | - | 5977,940 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | - | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - | - | - | 1479840,201 | - - - - - - | - | 1479840,201 | - | - | - | - | 58308,500 | 55947,252 | 833286,858 | - | 61670,017 | 500000,000 |

_______________

* Протяженность линий электроосвещения в общую протяженность не включена.

** В том числе средства в объеме 2186,911 тыс. рублей, не востребованные в 2018 году, подлежат освоению в 2020 году (учтены в 2020 году).

*** В связи с корректировкой проектной документации в 2020 году стоимость объекта всего составила 826891,592 тыс. рублей, объем работ в 2020 году составил 75577,128 тыс. рублей, объем работ в сумме 46036,353 тыс. рублей перенесен на 2021 год.

**** Контракт расторгнут, срок завершения объекта подлежит уточнению.

***** С связи с невыполнением ряда работ в 2020 году завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов перенесено на 2021 год.

****** Включая затраты заказчика в объеме 8122,180 тыс. рублей, стоимость объекта всего составила 828598,767 тыс. рублей.

».

9. Приложение № 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение № 5

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от _______________________  № ____-па)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государствен-ная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего | 4682384,770 | 4742561,845 | 5323886,407 | 5376322,433 | 6124774,835 | 9216864,983 | 8646778,004 | 9101949,338 | 7654389,637 | 8209262,855 | 6464691,173 | 6464691,173 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 * | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 959010,000 | 100000,000 | 100000,000 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4662129,585 | 3807178,536 | 4788290,535 | 5072763,456 | 6091977,311 | 7668103,159 | 6707495,514 | 8124617,114 | 7536067,413 | 8090940,631 | 6446368,949 | 6446368,949 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1580,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего | 4123431,286 | 4150334,422 | 4767735,787 | 4652331,647 | 5313550,532 | 8226848,947 | 7569878,729 | 7896246,106 | 6435807,228 | 6990680,546 | 5838169,786 | 5838169,786 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 * | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 959010,000 | 100000,000 | 100000,000 | - | - |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4103176,101 | 3216451,113 | 4233839,915 | 4349079,670 | 5280931,008 | 6678265,124 | 5630685,239 | 6919002,882 | 6317574,004 | 6872447,322 | 5819936,562 | 5819936,562 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | Всего | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 2408441,697 | 2449968,437 | 3632119,052 | 2863662,083 | 3204237,650 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 157309,300 | 18656,541 | 0,000 | 0,000 | 175000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2974467,817 | 2500112,857 | 3194474,402 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4229251,565 | 3383447,586 | 2408441,697 | 2449968,437 | 3632119,052 | 2863662,083 | 3204237,650 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | Всего | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 1586224,528 | 493897,000 | 847288,935 | 993897,000 | 993897,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 678484,920 | 493369,289 | 229814,800 | 14386,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 512602,889 | 188520,648 | 404741,736 | 285582,859 | 349607,927 | 845495,392 | 655039,269 | 1586224,528 | 493897,000 | 847288,935 | 993897,000 | 993897,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориаль-ному землеустройст-ву объектов дорожной деятельности | Всего | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 | 627,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего | 405261,797 | 369237,242 | 381759,075 | 640888,049 | 657121,271 | 773920,069 | 696833,704 | 1803411,400 | 1522628,041 | 631533,427 | 351021,530 | 1311021,530 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 81068,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 385006,612 | 271228,153 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1785178,176 | 1504394,817 | 613300,203 | 332788,306 | 1292788,306 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1769-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на 2021 год с целью реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» в сумме 300 000,000 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 26292,769 | 26364,459 | 26363,809 | 25258,785 | 25258,785 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 26292,769 | 26364,459 | 26343,809 | 25258,785 | 25258,785 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государственного учреждения | Всего | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 243827,890 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 243827,890 | 222465,057 | 222465,807 | 303127,821 | 303127,821 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 07 | Курск 2032 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R1 | «Дорожная сеть» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1769309,690 | 2332927,096 | 1627149,822 | 1555586,234 | 1498011,516 | 1236575,567 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1530350,600 | 1820960,266 | 859010,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238959,090 | 511966,830 | 768139,822 | 1555586,234 | 1498011,516 | 1236575,567 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R2 | «Общесистем-ные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100300,000 | 100000,000 | 164000,000 | 132000,000 | 64000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 64000,000 | 32000,000 | 64000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего | 496566,134 | 559286,548 | 549437,270 | 704272,536 | 794454,953 | 879283,147 | 1048129,925 | 1184757,048 | 1187260,234 | 1187260,134 | 609752,037 | 609752,037 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1184668,048 | 1187171,234 | 1187171,134 | 609663,037 | 609663,037 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 | 157723,301 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Содействие повышению доступности железнодорож-ных перевозок населению Курской области | Всего | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 298796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 298796,839 | 244563,839 | 244563,839 | 141561,379 | 141561,379 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего | 221757,260 | 179933,507 | 268436,588 | 306367,588 | 328238,588 | 381327,994 | 384613,943 | 438383,950 | 495120,636 | 495120,636 | 306149,588 | 306149,588 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 438294,950 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 | 306060,588 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государствен-ного учреждения | Всего | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 4642,453 | 4641,953 | 4641,853 | 4317,769 | 4317,769 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 4642,453 | 4641,953 | 4641,853 | 4317,769 | 4317,769 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Разработка документов транспортного планирования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 | 16769,350 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия, направленные на предупреж-дение опасного поведения участников дорожного | Всего | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 869,350 | 1744,350 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Создание автоматизи-рованной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения Курской области | Всего | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 | 15000,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Расширение и (или) оптимизация автоматизи-рованной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения Курской области | областной бюджет | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 | 15000,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административ-ных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R2 | «Общесистем-ные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R3 | «Безопасность дорожного движения» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |

________________

* С учетом:

-  поступивших в 2016 году средств федерального бюджета в объеме 510,100 тыс. рублей, не использованных по состоянию на 01.01.2016 г.;

- средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от               10 декабря 2016 г. № 2646-р в объеме 89300,000 тыс. рублей.».

10. В приложении № 6 к указанной государственной программе:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1. Межбюджетные субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;»;

2) в пункте 6.1.1 после слов «реконструкции» дополнить словами «,капитального ремонта и ремонта»;

3) пункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:

«6.1.2. Численность постоянно проживающих жителей в сельском населенном пункте либо совокупная численность постоянно проживающих жителей в нескольких сельских населенных пунктах, к которому (которым) планируется строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги с твердым покрытием с целью обеспечения круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, должна составлять не менее 45 человек;»;

4) пункт 6.1.4. изложить в следующей редакции:

«6.1.4. Наличие автомобильной дороги к сельскому населенному пункту, указанному в пункте 6.1.1 настоящих Правил, подлежащей реконструкции, капитальному ремонту и ремонту, в реестре муниципального имущества муниципального образования;»;

5) пункт 6.1.5 изложить в следующей редакции:

«6.1.5. Наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и (или) наличие сметной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке, на ремонт автомобильной дороги к сельскому населенному пункту, указанному в пункте 6.1.1 настоящих Правил;»;

6) пункт 6.1.6 изложить в следующей редакции:

«6.1.6. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильной дороги к сельскому населенному пункту, указанному в пункте 6.1.1 настоящих Правил;»;

7) пункт 6.1.8 изложить в следующей редакции:

«6.1.8. Наличие муниципальной программы муниципального района, в которую включены предполагаемые к софинансированию объекты по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;»;

8) подпункт 11.1.1 изложить в следующей редакции:

«11.1.1. Наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги до сельского населенного пункта, не имеющего круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, при предоставлении межбюджетных субсидий местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.».