Приложение №1

Утвержден

приказом Министерства транспорта

и автомобильных дорог Курской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года № \_\_\_\_

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области**

**и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2023 год**

**и плановый период 2024 и 2025 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ста-тус \* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | **Всего по государственной программе** |  | х | х | х | х | х | **16 231 889,993** | **15 848 518,204** | **14 982 685,334** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»** |  | х | х | х | х | х | **10 086 112,521** | **8 649 848,304** | **9 306 813,866** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.01****Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 04 09 171 01****00000** | **3 386 767,014** | **2 981 487,199** | **3 815 146,037** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| **1.1.1** | **Мероприятие 1.01.1****Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 04 09 171 01 12030 200** | **1 945 347,423** | **1 683 483,985** | **1 901 644,849** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.1.1**Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 1 676 520,960 | 1 514 104,744 | 1 730 261,508 |
|  | **Мероприятие 1.01.1.2**Оплата электроэнергии, потреблённой на освещение автомобильных дорог |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 09 171 01 12030 200   | 48 088,723 | 33 883,345 | 33 883,345 |
|  | **Мероприятие 1.01.1.3**Аренда специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения контроля за дорожным движением |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 09 171 01 12030 200   | 220 737,740 | 135 495,896 | 137 499,996 |
| **1.1.2** | **Мероприятие 1.01.2****Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 04 09 171 01 00000 000** | **1 308 258,782** | **1 298 003,214** | **1 913 501,188** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.2.1**Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью -32,064 км в 2023 г.51,407 км в 2024 г.80,221 км в 2025 г. | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 829 234,286 | 1 298 003,214 | 1 913 501,188 |
|  | **Мероприятие 1.01.2.2**Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью -17,5 км в 2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 57840 200 | 443 835,000 | **-** | **-** |
|  | **Мероприятие 1.01.2.3**Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения за счет средств областного бюджета |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 57841 200 | 35 189,496 | **-** | **-** |
| **1.1.3** | **Мероприятие 1.01.3****Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Обеспечение соответствия транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2023**  | **31.12.2023** | **844 04 09 171 01 12040 200** | **133 160,809** | **-** | **-** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.3.1**Проектно-изыскательные работы, прочие затраты |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Обеспечение проектной и рабочей документацией объектов капитального ремонта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 3 093,116 | - | - |
|  | **Мероприятие 1.01.3.2**Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью 0,76 км | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 130 067,693 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.01.1**Отремонтированные автомобильные дороги(и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены  | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.02****Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 04 09 171 02 00000 000** | **1 726 089,251** | **1 915 364,460** | **400 000,000** |
|  |  |  |  | **регионального или межмуниципального значения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1.02.1**Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значенияВвод в эксплуатациюв 2023 году – 6,726 км;в 2024 году – 0 км;в 2025 году – 9,38155 кмавтомобильных дорог | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 826 089,251 | 917 364,460 | 400 000,000 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Обеспечение проектной документацией объектов строительства и реконструкции будущих лет | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 167 872,191 | 221 666,323 | - |
| 1.2.1.2 | Мероприятия, неразрывно связанны со строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 8 750,000 | 26 099,251 | - |
| 1.2.1.3 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 3,808 км(ввод в 2025 году) | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 140 463,668 | 615 165,900 | 122 370,432 |
| 1.2.1.4 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 6,726 км(ввод в 2023 году) | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 350 645,759 | - | - |
| 1.2.1.5 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Полный – «Крым» - Полевая» - «Полевая – Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 5,57355 км(ввод в 2025 году) | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 151 848,885 | 54 432,986 | 86 636,935 |
| 1.2.1.6 | Строительство Магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Изъятие земельных участков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 2 911,800 | - | - |
| 1.2.1.7 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильных дорог | 01.01.2025  | 31.12.2025  | 844 04 09 171 02 12470 400 | - | - | 190 992,633 |
| 1.2.1.8 | Прочие затраты, в том числе оплата исполнительных листов, судебных издержек |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Оплата выполненных работ по исполнительному листу  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 596,948 | - | - |
| 1.2.2 | **Мероприятие 1.02.2**Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Развитие сети автомобильных дорог. Ввод в эксплуатациюв 2024 году – 5,0 кмавтомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 98000 400 | 900 000,000 | 998 000,000 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Строительство Магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск  |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 5,24 км (5,0 км - ввод в 2024 году) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 98000 400 | 900 000,000 | 998 000,000 | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1**Построенные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены  | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.03** **Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 04 12 171 03 00000 000** | **898,000** | **898,000** |  **898,000** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1.03.1**Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 12 171 03 13400 200 | 898,000 | 898,000 |  898,000 |
|  | **Контрольное событие программы 1.03.1**Мероприятия по государственной регистрации права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки осуществлены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.04** **Содействие развитию автомобильных дорог местного значения** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием и обеспечение соответствия транспортно –** **эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 0409 171 04 00000 000** | **979 174,662** | **400 366,005** | **1 147 683,477** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие 1.04.1**Межбюджетные субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 09 171 04 13370 500 | 263 161,297 | 237 792,108 | 247 779,601 |
| 1.4.2 | **Мероприятие 1.04.2**Межбюджетные субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 04 09 171 04 13390 500 | 716 013,365 | 162 573,897 | 899 903,876 |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.1**Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, предоставлены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.2**Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.3**Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.4**Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на разработку и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | х | х | х | х |
| **1.5** | **Основное мероприятие 1.05 Руководство и управление в сфере установленных функций** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 0408 171 05 00000 000** | **33 610,975** | **33 730,975** | **33 730,975** |
| **844 0705 171 05 00000 000** |  **80,000** | **-**  |  **-** |
| **844 0408 171 05 10020 100** | **32 171,295** | **32 171,295** | **32 171,295** |
| **844 0408 171 05 10020 200** | **1 439,680** | **1 559,680** | **1 559,680** |
| **1.6** | **Основное мероприятие 1.06 Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Обеспечение деятельности подведомственных государственных учреждений** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 0409 171 06 00000** | **198 645,662** | **255 776,015** | **255 876,015** |
| **844 04 09 171 06 10010 100** | **117 436,332** | **107 419,744** | **107 419,744** |
| **844 04 09 171 06 10010 200** | **59 362,614** | **128 119,555** | **128 219,555** |
| **844 04 09 171 06 10010 800** | **21 846,716** | **20 236,716** | **20 236,716** |
| **1.7** | **Региональный проект****1.R1. «Региональная и местная дорожная сеть»** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 04 09 171 R1 00000 000**  | **3 526 181,059** | **2 769 717,048** | **3 615 734,184** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | **Мероприятие 1.R1.1**Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств областного бюджета |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения: 30,585 км – в 2023 году;27,309 км – в 2024 году;27,223 км – в 2025 году.Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 3,51855 км. Ремонт автомобильных дорог местного значения:37 км – в 2023 году;40 км – в 2024 году. | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | **844 04 09 171 R1 53931 000**  | **1 649 379,526** | **1 635 810,925** | **1 427 215,000** |
| 844 04 09 171 R1 53931 200 | 616 315,997 | 538 011,516 | 587 715,796 |
| 844 04 09 171 R1 53931 400 | 73 063,529 | 75 589,817 | - |
| 844 04 09 171 R1 53931 500 | 960 000,000 | 1 022 209,592 | 839 499,204 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 1,744 км. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 53931 400 | 41 855,330 | - | - |
|  | Строительство автомобильной дороги «Курск-Касторное»-Сулаевка»-Хмелевская в Черемисиновском районе Курской области |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 0,368 км. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 53931 400 | 11 537,039 | - | - |
|  | Строительство автомобильной дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Большие Крюки»-Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 1,40655 км. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 53931 400 | 18 520,665 | - | - |
|  | Строительство автомобильной дороги с. Красная Долина – с. Петровское в Советском районе Курской области |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 1,7 км (ввод в 2024 году). | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 53931 400 | 1 011,000 | 75 589,817 | - |
| 1.7.2 | **Мероприятие 1.R1.2**Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»  |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: 29,729 км/398,5 п.м. – в 2023 году;96,218 км/ 276,5 п.м. – в 2024 году | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | **844 04 09 171 R1 53940 000** | **765 573,533** | **1 133 906,123** | **2 188 519,184** |
| 844 04 09 171 R1 53940 200 | 765 573,533 | 1 133 906,123 | 2 188 519,184 |
| 1.7.3 | **Мероприятие 1.R1.3**Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений, источником финансового обеспечения расходов которых является бюджетный кредит на опережающее финансирование, предоставляемый из федерального бюджета |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: 45,452 км – в 2023 году; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **844 04 09 171 R1 М3940 000** | **1 111 228,000** | **-** | **-** |
| 844 04 09 171 R1 М3940 200 | 1 111 228,000 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.R1.1.1**Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области и автомобильные дороги дорожной Курской городской агломерации построены, (реконструированы) и отремонтированы | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **1.8** | **Региональный проект****1.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств; Внедрение интеллектуальной транспортной системы; Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 04 09 171 R2 00000 000** | **112 064,807** | **109 130,603** | **37 745,178** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | **Мероприятие 1.R2.1**Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств:1 ед. - в 2023 году;2 ед. - в 2024 году. | 01.01.202301.01.2024  | 31.12.202331.12.2024  | 844 04 09 171 R2 12040 200 | 32 000,000 | 64 000,000 | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.R2.1.1**Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) размещены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев | х | х | 31.12.202331.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.8.2 | **Мероприятие 1.R2.2**Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области  | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | **844 04 09 171 R2 54180 000** | **62 200,200** | **43 126,503** | **37 745,178** |
| 844 04 09 171 R2 54180 200 | 50 466,800 | 43 126,503 | 37 745,178 |
| 844 04 09 171 R2 54180 500 | 11 733,400 | - | - |
| 1.8.3 | **Мероприятие 1.R2.3**Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, за счет средств областного бюджета |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **844 04 09 171 R2 54181 000** | **17 864,607** | **2 004,100** | - |
| 844 04 09 171 R2 54181 200 | 17 864,607 | 2 004,100 | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.R2.1.2** Интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, внедрены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| **1.9** | **Региональный проект****1.R3. «Безопасность дорожного движения (Курская область)»** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | Нанесение разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | **01.01.2023****01.01.2024** | **31.12.2023****31.12.2024** | **844 04 09 171 R3 00000 000** | **122 601,091** | **183 377,999** | **-** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.R3.1**Нанесение разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | Нанесение разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.202301.01.2024 | 31.12.202331.12.2024 | 844 04 09 171 R3 12030 200 | 122 601,091 | 183 377,999 | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.R2.1.2** Разметка на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения нанесена | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиМинистрА.А. Замараев | х | х | 31.12.202331.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.05.1**Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области А.А. Замараев | х | х | 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 | х | х | х | х |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»** |  | х | х | х | х | х | **6 114 885,850** | **7 167 347,725** | **5 674 549,293** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 2.01****Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | **Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области** | **01.01.2023 01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023 31.12.2024****31.12.2025** | **844 0408 17201** **00000** | **401 253,100** | **117 987,200** | **117 987,200** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.01.1** Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 0408 17201 12060 800 | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1**Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом обеспечена | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.01.2**Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 0408 17201 12815 800 | **401 253,100** | **117 987,200** | **117 987,200** |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1**Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта «Курск» обеспечено, находящегося в собственности области, обеспечено | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2.02****Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | **Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом** | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | **844 0408 17202** **00000** | **572 051,979** | **408 123,727** | **208 807,683** |  |
| **844 1003 17202****00000** | **4 108,239** | **4 108,239** | **4 108,239** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие 2.02.1**Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 1003 17202 12070 800 | 4 108,239 | 4 108,239 | 4 108,239 |
| 2.2.2 | **Мероприятие 2.02.2**Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 0408 17202 12070 800 | 567 051,979 | 403123,727 | 203 807,683 |
| 2.2.3 | **Мероприятие 2.02.3**Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 0408 17202 12070 800 | 5 000,000 | 5 000 000 | 5 000000 |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1** Организация льготного проезда граждан в пригородном сообщении железнодорожным транспортом обеспечена | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **2.3** | **Основное мероприятие 2.03****Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | **Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками** | **01.01.2023 01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023 31.12.2024****31.12.2025** | **844 0408 17203** **00000** | **2 632 425,859** | **4 442 796,414** | **5 210 829,686** |
| **844 1003 17203** **00000** | **144 905,105** | **52 714,112** | **35 247,807** |
| **844 1004 17203** **00000** | **25 138,855** | **33 151,860** | **10 700,700** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие 2.03.1**Предоставление субсидии из областного бюджета на возмещение затрат транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего образования и по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам, детям в возрасте до 18 лет граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, обучающимся общеобразовательных организаций города Курска в автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования города Курска |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 1004 17203 12080 800 | **25 138,855** | **33 151,860** | **10 700,700** |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.1.1**Организация бесплатного проезда детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся города Курска, обеспечена | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| 2.3.2 | **Мероприятие 2.03.2**Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 1003 17203 12080 800 | **140 245,297** | **50 054,304** | **32 587,999** |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.2.1**Организация льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов обеспечена | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| 2.3.3 | **Мероприятие 2.03.3**Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с предоставлением проезда по карте жителя Курской области обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 1003 17203 12080 800 | 4 659,808 | 2 659,808 | 2 659,808 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.3.1**Организация проезда по льготным проездным документам обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечена | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.3.2**Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока обеспечена | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.3.3**Организация льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов к садово-огородным участкам обеспечена | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| 2.3.4 | **Мероприятие 2.03.4**Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 0408 17203 12080 200 | 582 514,357 | 403 428,148 | 306 428,148 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.4.1**Контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам заключены | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| 2.3.5 | **Мероприятие 2.03.5**Организация транспортного обслуживания на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулированным тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок  |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | 01.01.202301.01.202431.12.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 0408 17203 12803 200 | 1 527 919,515 | 3 568 541,203 | 3 700 132,348 |
| 2.3.6 | **Мероприятие 2.03.6**Создание, реконструкция и эксплуатация имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в муниципальном образовании «Городской округ Курск» в Курской области в соответствии с концессионным соглашением | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 0408 17203 12818 800 | 121 991,987 | 470 827,063 | 1 204 269,190 |
| 2.3.7 | **Мероприятие 2.03.7**Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты, предоставляемые из федерального бюджета | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 844 0408 17203 97001 800 | 400 000,000 | - | - |
| **2.4** | **Основное мероприятие 2.04****Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев****ОКУ «ЦТУ»/****Директор****Р.А. Провоторов** | **Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** | **01.01.2023 01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023 31.12.2024****31.12.2025** | **844 0408 17204 00000 000** | **79 581,896** | **79 886,978** | **86 867,978** |
| **844 0408 17204****10010 100** | **37 035,912** | **24 233,634** | **24 233,634** |
| **844 0408 17204****10010 200** | **42 532,884** | **55 640,244** | **62 621,244** |
| **844 0408 17204****10010 800** | **13,100** | **13,100** | **13,100** |
|  | **Контрольное событие программы 2.04.1**Транспортные карты льготника реализованы | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев****ОКУ «ЦТУ»/****Директор****Р.А. Провоторов** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.04.2**Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты | \* | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **2.5** | **Региональный проект****2.R7. «Развитие общественного транспорта»** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****Министр****А.А. Замараев** | **Реализация инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них**  | **01.01.2023****01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023****31.12.2024****31.12.2025** | **844 0408 172 R7 00000** | **2 255 420,817** | **2 028 579,195** | **-** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | **Мероприятие 1.R7.1**Государственная поддержка субъектов Российской Федерации в целях обеспечения реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев | Реализация инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них | 01.01.202301.01.202401.01.2025 | 31.12.202331.12.202431.12.2025 | 844 0408 172 R7 54010 800 | 2 255 420,817 | 2 028 579,195 | - |
|  | **Контрольное событие 2.R7.1** Реализация инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования, выполнение работ по освещению и благоустройству территорий, а также на закупку автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них осуществлены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области А.А. Замараев | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области"** |  | х | х | х | х | х | **30 891,622** | **31 322,175** | **1 322,175** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 3.01****Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** |  | **Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской области****Н.А. Бастрикова** | **Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | **01.01.2023 01.01.2024****01.01.2025** | **31.12.2023 31.12.2024****31.12.2025** | **803 0704 17301** **00000 000** | 422,175 | 422,175 | 422,175 |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.01.1**Проведение акций: Внимание –дети!»,«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета». |  | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | - | - | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1**Проведение акций по пропаганде дорожного движения организовано | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2**Печатная продукция (листовки, плакаты, календари) участникам дорожного движения распространена | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.01.2**Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовых областных бюджетных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Курской области |  | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 803 0704 17301 12090 600 | 422,175 | 422,175 | 422,175 |
|  | **Контрольное событие 3.01.2.1**Современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовые областные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Курской области, оснащены | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.01.3**Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения |  | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | - | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.1**Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» проведен | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.2**Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» проведен | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.3**Областной конкурс «Безопасное колесо» проведен | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.4**Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» осуществлено | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.5.**Профильная смена юных инспекторов движения организована | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.6**Турнир «Безопасная трасса-участникам дорожного движения» проведен | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.7**Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству - безопасные дороги» проведен | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.8**Участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов дорожного движения в Всероссийском детском центре «Орлёнок» и во Всероссийском форуме юных инспекторов дорожного движения организовано | \* | Министерство образования и науки Курской области/ Министр образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **3.2** | **Основное мероприятие 3.02** **Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | **Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения** | **01.01.2023 01.01.2024** | **31.12.2023 31.12.2024** | **844 0409 17302 00000 000** | 14 569,447 | 15 000,000 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев  | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 17302 12100 200 | 14 569,447 | 15 000,000 | - |
|  | **Контрольное событие программы 3.02.1.1**Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществлены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области А.А. Замараев | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **3.3** | **Региональный проект****3.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |  | **Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области****А.А. Замараев** | **Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения** | **01.01.2023 01.01.2024** | **31.12.2023 31.12.2024** | **844 0409 17 3 R2 00000 000** | 15 000,000 | 15 000,000 | - |
| 3.3.1 | **Мероприятие 3.R2.1**Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | 844 0409 17 3 R2 12100 200 | 15 000,000 | 15 000,000 | - |
|  | **Контрольное событие 3.R2.1** Организационно-планировочные и инженерные мероприятия – стационарные камеры фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения размещены | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области А.А. Замараев | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
| **3.4** | **3. Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения»** |  | Министерство образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | **Совершенствование обучения детей основам** **Правил** **дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | **803 0703 173R3** **00000 000** | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
| 3.4.1 | **Мероприятие 3.R3.1**Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Министерство образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.2023 01.01.202401.01.2025 | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | 803 0703 173R3 12500 600 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  | **Контрольное событие программы 3.R3.1**Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям предоставлены | \* | Министерство образования и науки Курской областиН.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 3.01.5**Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» достигнуты | \* | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской областиА.А. Замараев | х | х | 31.12.2023 31.12.202431.12.2025 | х | х | х | х |

\* - включены в план реализации Государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 гг.