#### I. Конкретные результаты реализации государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»,

#### достигнутые за 2022 год

Государственная программа «Формирование современной городской среды в Курской области» (далее Программа) утверждена постановлением Администрации Курской области от 31 августа 2017 г. № 684-па.

Целями Программы являются:

повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области;

Реализация Программы рассчитана на период 2018 – 2025 годы.

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

С использованием мер государственной поддержки из бюджетов всех уровней:

- благоустроено 204 территории, из них 102 дворовых территории и 102 общественных территории, 2 (нарастающим итогом 6) территории в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Указанные мероприятия были реализованы в 71 муниципальном образовании Курской области имеющем в своем составе поселения с численностью населения свыше 1000 человек;

- нанесены имена 200 (воинских званий, фамилий и инициалов) погибшего при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения; восстановлены 18 воинских захоронений; установлены 10 мемориальных знаков. Указанные мероприятия были выполнены в 12 муниципальных образованиях Курской области;

- АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» разработаны 9 дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий; 1 методические рекомендации (регламент) в области архитектурно-художественных, объемно-пространственных и градостроительных решений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы приведены в Приложении №1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в разрезе муниципальных образование и городских округов Курской области приведены в Приложении №2.

В отчетном периоде реализация основных мероприятий Программы осуществлялась в пределах ассигнований, предусмотренных в федеральном, областном и местных бюджетах, а также за счет средств софинансирования мероприятий, предусмотренных Программой, от граждан и организаций.

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

В 2022 году меры правового и государственного регулирования отсутствуют.

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

Общее ресурсное обеспечение по программе составило 688876,66595 тыс. рублей, из них:

- по направлению благоустройство дворовых и общественных пространств 443350,52695 тыс. рублей, из которых:

290248,000 тыс. рублей из федерального бюджета

121881,576 тыс. рублей из областного бюджета

31220,95095 тыс. рублей из местных бюджетов;

- по направлению реализации проектов, ставших победителями во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» - 186323,600 тыс. рублей, из которых:

157767,500 тыс. рублей из федерального бюджета

22556,100 тыс. рублей из областного бюджета

6000,000 тыс. рублей из местных бюджетов

- по направлению воинских захоронений – 14280,061 тыс. рублей, из которых:

12061,800 тыс. рублей из федерального бюджета

1802,337 тыс. рублей из областного бюджета

415,924 тыс. рублей из местных бюджетов

- по направлению разработки дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, методические рекомендации – 44922,478 тыс. рублей, из которых:

44922,478 тыс. рублей из областного бюджета.

Освоение средств:

- по направлению благоустройство дворовых и общественных пространств составило 443213,29821 тыс. рублей (99,9 %);

- по направлению реализации проектов, ставших победителями во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» составило 186323,59999 тыс. рублей (99,9%);

- по направлению воинских захоронений составило 13827,68160 тыс. рублей (96,83 %);

- по направлению разработки дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, методические рекомендации 44922,478 тыс. рублей (100%).

Государственная программа содержит 14 показателей (индикаторов) результативности.

Значение показателей (индикаторов) «Среднее значение индекса качества городской среды по Курской области», «Доля (количество) городов Курской области  с благоприятной средой от общего количества городов по Курской области», «Качество городской среды» будут рассчитаны, и предоставлены Минстроем России в срок не позднее 01.04.2023. В связи с этим информация по данным показателям (индикаторам) указана в прогнозных значениях.

V. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»

В 2022 году в указанную Программу были внесены изменения, утвержденные следующими постановлениями Администрациями Курской области:

1) постановлением Администрации Курской области от 31.03.2022 № 350-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:

- разработан в связи с приведением государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области» в соответствие с Законом Курской области от 07.12.2021 № 115-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- в Приложение № 5 внесены изменения с целью определения условий для распределения муниципальным образованиям субсидии на проведение мероприятий по благоустройству не имеющей в составе федеральных денежных средств.

2) постановлением Администрации Курской области от 03.06.2022 № 614-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:

- в связи с необходимостью приведения в соответствие адресных перечней дворовых и общественных территорий, являющихся Приложением № 6 к государственной программе Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»;

- в Приложении № 2 к Соглашению № 069-09-2022-493 от 24.12.2021 года, заключенного между Администрацией Курской области и Минстроем России в качестве результата использования субсидии указан показатель «Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды», в связи с чем, данным показателем дополнена Государственная программа. Вместе с тем, показатели «Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед., накопительным итогом начиная с 2019 года», «Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, накопительным итогом начиная с 2019 года», ранее указанные в соглашениях между Администрацией Курской области и Минстроем России, в соглашении № 069-09-2022-493 от 24.12.2021 года отсутствуют, на основании чего значения обозначенных показателей на 2022-2024 годы в Государственной программе обозначены прочерком.

3) постановлением Администрации Курской области от 11.08.2022 № 885-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:

- в связи с необходимостью актуализации адресных перечней по благоустройству, приведенных в приложении № 6 государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»;

- приведение финансирования от муниципальных образований на 2022 год структурного элемента «Региональный проект F2» государственной программы в соответствие с фактическим финансированием по итогу заключения соглашений с указанными муниципалитетами в связи с выделением дополнительного финансирования из бюджета Курской области на мероприятия по благоустройству. Дополнительное финансирование было предоставлено в размере 130 млн. рублей в рамках Закона Курской области от 18.07.2022 № 39-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4) постановлением Администрации Курской области от 19.10.2022 № 1164-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:

- в связи с актуализацией адресных перечней приложения № 6 государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области.

- продлен срок реализации государственной программы, скорректированы целевые показатели и объемы финансирования на 2025 год. Объем финансирования государственных программы на 2025 год определен в соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 25.01.2022 № 27-ра «О внесении изменений в бюджетный прогноз Курской области на период до 2030 года», при этом объем федерального бюджета указан в соответствии с письмом Минстроя России от 18.08.2022 № 41217-НС/06;

- приведение финансирования от муниципальных образований на 2022 год структурного элемента «Региональный проект F2» государственной программы в соответствие с фактическим финансированием по итогу заключения соглашений с указанными муниципалитетами в связи с выделением дополнительного финансирования из бюджета Курской области на мероприятия по благоустройству. Дополнительное финансирование было предоставлено в размере 130 млн. рублей в рамках Закона Курской области от 18.07.2022 № 39-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

5) постановлением Администрации Курской области от 29.12.2022 № 1648-па внесены изменения в государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области»:

- в связи с приведением в соответствие Государственной программы с Законом Курской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 143 – ЗКО от 14.12.2022;

- предусмотрена актуализация адресных перечней приложения № 6 государственной программы Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области». В соответствии с подпунктом а) пункта 1.4 Дополнительного соглашения  № 069-17-2022-035/2 от 30.06.2022 к Соглашению с Минстроем России № 069-17-2022-035 от 28.12.2021 Приложение № 6 государственной программы дополнено Таблицей № 13 «Адресный перечень объектов, проекты которых стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»;

- в связи с переименованием Администрации Курской области в Правительство Курской области, в связи с переименованием комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области (387-ПГ от 01.12.2022).

VI. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

Цели государственной программы остаются неизменными.

В соответствии с Законом Курской области от 19.12.2022 № 145-ЗКО «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» объем финансирования государственной программы составит (с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета):

на 2023 год 632341,033 рублей

на 2024 год 408195,596 рублей

на 2025 год 78712,284 рублей.