Приложение № 3

к постановлению Правительства Курской области

от_____________ № _________

ГРАФИК

проведения работ при осуществлении строительства объектов электросетевого хозяйства

и их неотъемлемых технологических частей

| № п/п | Наименование работ | Месяцы 2025 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | март | апрель | май | июнь |
|  |  | Количество дней |  |  |  |
| 1. | Организационно-техническая подготовка строительства и подготовительные работы | 15 |  |  |  |
| 2. | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы | 15 | 30 | 30 |  |
| 3. | Благоустройство и рекультивация |  |  |  | 30 |