Об утверждении плана реализации государственной

программы Курской области «Развитие информационного

общества в Курской области» на текущий финансовый

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Комитету   цифрового   развития   и   связи  Курской  области  (А.Ю. Зотов)   разместить   утвержденный   план   реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.

И.о. Губернатора

Курской области                                                                             А.Б. Смирнов

|  | УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации Курской области от 12.04.2021 № 177-ра (в ред. распоряжения Администрации Курской области от 13.08.2021 № 469-ра) |
| --- | --- |

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области»

на текущий финансовый 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Подпрограмма 1 «Электронное правительство Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1. Работоспособность каналов связи по VPN-сети, расположенных на административной территории города Курска и Курской области, обеспечена | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2. Техническое обслуживание волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) единой информационной коммуникационной среды (ЕИКС) осуществлено | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3. Подключение участников ЕИКС Курской области к сети общего доступа Интернет через единый защищенный канал сети ЕИКС обеспечено | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4 | Контрольное событие 1.4. Работоспособность ЕИКС обеспечена | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5 | Контрольное событие 1.5. Организация функционирования информационных систем, входящих в инфраструктуру Электронного правительства Курской области, обеспечена | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |  |  |  | 31.12 |
| 1.6 | Контрольное событие 1.6. Оснащение рабочих мест в государственных органах Курской области в соответствии с современными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий при автоматизации процесса управления обеспечено | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1. Контроль защищенности объектов информатизации, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну, осуществлен | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2. Аттестационные испытания объектов информатизации, обрабатывающих сведения, содержащие государственную тайну органов исполнительной власти Курской области, проведены | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.3 | Контрольное событие 2.3. Аттестационные испытания объектов информатизации, обрабатывающих персональные данные органов исполнительной власти Курской области и их подведомственных учреждений, проведены | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12 |
| 2.4 | Контрольное событие 2.4. Сертифицированные средства защиты информации и средств обработки информации с ограниченным доступом приобретены | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.5 | Контрольное событие 2.5. Организация функционирования региональной коммутационной платформы Сетевого справочного телефонного узла обеспечена | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1 | Контрольное событие 3.1. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Развитие информационного общества в Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов) составила 100% | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 4 | Подпрограмма 4 «Ситуационный Центр Губернатора Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | Контрольное событие 4.1. Техническая поддержка Информационно-аналитической системы Ситуационного Центра Губернатора Курской области обеспечена | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5 | Подпрограмма 5 «Информационная инфраструктура Курской области» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5.1 | Контрольное событие 5.1. Формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи на заявленных участках мировых судей обеспечено | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 5.2 | Контрольное событие 5.2. Обеспечено формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет» | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.12. |
| 6 | Подпрограмма 6 «Реализация процессов цифровой трансформации» | Комитет цифрового развития и связи Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6.1 | Контрольное событие 6.1. Программно-аппаратный комплекс «Умный Курчатов» создан | Комитет цифрового развития и связи Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  |  |