УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 28.12.2023 № ПР-145)

**П А С П О Р Т**

**государственной программы (комплексной программы)**

*«***Государственная программа Курской области**

**«Формирование современной городской среды в Курской области»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы (комплексной программы) | Дедов Алексей Владимирович – заместитель Губернатора Курской области |
| Ответственный исполнитель  государственной программы (комплексной программы) | Мулёвин Александр Владимирович – Министр жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области |
|  |  |
| Период реализации государственной программы (комплексной программы) | Этап I: 2018 -2023  Этап II: 2024 - 2030 |
| Цели государственной программы (комплексной программы) | Цель 1: «Повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» |
| Направления (подпрограммы) государственной программы (комплексной программы) | Направление 1: «Благоустройство территорий муниципальных образований Курской области» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных поступлений из федерального бюджета по Этапу I составляет 3174844,150 тыс. рублей.  Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета, безвозмездных поступлений из федерального бюджета по Этапу II составляет 839599,924 тыс. рублей, в том числе  2024 год – 513754,968 тыс. рублей;  2025 год – 44922,478 тыс. рублей;  2026 год – 44922,478 тыс. рублей;  2027 год – 55600,00 тыс. рублей;  2028 год – 57800,000 тыс. рублей;  2029 год – 60100,000 тыс. рублей;  2030 год – 62500,000 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | **Национальная цель**: «Комфортная и безопасная среда для жизни» / «Улучшение качества городской среды в полтора раза» / «Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»» |

**2. Показатели государственной программы (комплексной программы)**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | | Значения показателя по годам | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе-ние | | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| *1. Цель государственной программы (комплексной программы) «*повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды*»* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства | *«ГП»* | *возрастание* | Процент | 100 | 2023 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | «Комфортная и безопасная среда для жизни»: улучшение качества городской среды в полтора раза | - | - |
| 2. | Качество городской среды | *«ВДЛ»* | *возрастание* | Процент | 18,0 | 2023 | | 23,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 52,0 | Распоряжения Губернатора Курской области от 07 апреля 2021 № 85-рг «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | «Комфортная и безопасная среда для жизни»: улучшение качества городской среды в полтора раза |  |  |

**3. Помесячный план достижения показателей государственной программы в *2024* году**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | **На конец *2024* года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | **март** | апр. | май | **июнь** | июль | авг. | **сен.** | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | *Цель государственной программы: «повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства* | *«ГП»* | *Процент* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1.2. | *Качество городской среды* | *«ВДЛ»* | *Процент* | *0* | *0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,0 |

**4. Структура государственной программы (комплексной программы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | *1. Направление (подпрограмма) «Благоустройство территорий муниципальных образований Курской области»* | | |
| 1.1. | *Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»*  *(А.В. Дедов)* | | |
|  | *Ответственный за реализацию (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области)* | *Срок реализации (2024-2025)* | |
| 11.1.1 | Региональный проект F2 «Формирование комфортной городской среды» | Рост уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципальных образований Курской области, в том числе в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение всех показателей государственной программы |
| 1.2. | *Комплекс процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества»*  *(А.В. Дедов)* | | |
|  | *Ответственный за реализацию (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области)* | *Срок реализации (2024)* | |
| 1.2.1. | Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества | Рост уровня благоустроенности мест увековечения памяти погибших при защите Отечества | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей: «количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения»;  «количество проведенных восстановительных работ»;  «количество установленных мемориальных знаков» |
| 1.3. | *Комплекс процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды»* | | |
|  | *Ответственный за реализацию (Министерство жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области)* | *-* | |
| 1.3.1. | Повышение уровня проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Повышение уровня проектного, экспертного, информационного и методологического содействия муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Реализация основного мероприятия обеспечит достижение показателей, касающихся: реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед., нарастающим итогом; увеличение количества дизайн-проектов общественных и (или) дворовых территорий, разработанных АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфорт-ной городской среды»; увеличение количества разработанных АНО «Центр компетенций раз-вития городской среды Курской области» методических рекомендаций (регламентов) в области архитектурно-художественных, объем-но-пространственных и градостроительных решений |

**5.  Финансовое обеспечение государственной программы (комплексной программы)**

| Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Государственная программа (комплексная программа) Формирование современной городской среды в Курской области (всего), в том числе:** | 548398,059 | 44922,478 | 44922,478 | 55600,00 | 57800,00 | 60100,00 | | 62500,00 | 874243,015 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 513754,968 | 44922,478 | 44922,478 | 55600,00 | 57800,00 | | 60100,00 | 62500,00 | 839599,924 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 449407,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 449407,000 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 468832,490 | - | - | - | - | | - | - | 468832,490 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 503475,581 | - | - | - | - | | - | - | 503475,581 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Объем налоговых расходов субъекта Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:** | 471955,571 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 471955,571 |
| **Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:** | 438524,789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 438524,789 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 423039,300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 423039,300 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 438524,789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 438524,789 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 471955,571 | - | - | - | - | | - | - | 471955,571 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества» (всего), в том числе:** | 31520,010 | - | - | - | - | | - | - | 31520,010 |
| **Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:** | 30307,701 | - | - | - | - | | - | - | 30307,701 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 26367,700 | - | - | - | - | | - | - | 26367,700 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 30307,701 | - | - | - | - | | - | - | 30307,701 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 31520,01 | - | - | - | - | | - | - | 31520,01 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды» (всего), в том числе:** | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 | 55600,00 | 57800,00 | | 60100,00 | 62500,00 | 370767,434 |
| **Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:** | 44922,478 | 44922,478 | 44922,478 | 55600,00 | 57800,00 | | 60100,00 | 62500,00 | 370767,434 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| *в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)* | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | | - | - | - |
| **Нераспределенный резерв (Курской области)** | - | - | - | - | - | | - | - | - |

**5.1. Финансовое обеспечение государственной программы за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа (комплексная программа) Формирование современной городской среды в Курской области за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, всего | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Структурный элемент «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»» 1 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Увековечение памяти погибших на территории Курской области при защите Отечества» 2 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды»» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содействие муниципальным образованиям в формировании комфортной городской среды»» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |