Приложение №1

Утвержден

приказом комитета транспорта

и автомобильных дорог Курской области

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области**

**и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 год**

**и плановый период 2023 и 2024 годов**

| №  п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Ста-тус \* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджет  ной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | **Всего по государственной программе** |  | х | х | х | х | х | **10 827 951,878** | **11 461 312,297** | **9 657 642,860** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»** |  | х | х | х | х | х | **9 098 903,814** | **9 607 691,248** | **7 668 514,168** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.01**  **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 04 09 171 01**  **00000** | **3 545 028,456** | **3 243 215,569** | **3 166 869,298** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1** | **Мероприятие 1.01.1**  **Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 04 09 171 01 12030 200** | **2 198 532,639** | **1 868 866,084** | **1 868 866,084** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.1.1**  Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог  общего пользования регионального или  межмуниципального значения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 2 027 149,298 | 1 697 482,743 | 1 697 482,743 |
|  | **Мероприятие 1.01.1.2**  Оплата электроэнергии, потреблённой на освещение автомобильных дорог |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 33 883,345 | 33 883,345 | 33 883,345 |
|  | **Мероприятие 1.01.1.3**  Аренда специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения контроля за дорожным движением |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 137 499,996 | 137 499,996 | 137 499,996 |
| **1.1.2** | **Мероприятие 1.01.2**  **Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 04 09 171 01 00000 000** | **1 256 637,215** | **1 351 743,571** | **1 298 003,214** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.2.1**  Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью -  9,122 км в 2022 г.  33,854 км в 2023 г.  46,938 км в 2024 г. | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 84 819,318 | 907 908,571 | 1 298 003,214 |
|  | **Мероприятие 1.01.2.2**  Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью -  24,81 км в 2022 г.  15,05 км в 2023 г. | 01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2022  31.12.2023 | 844 04 09 171 01 57840 200 | 443 835,000 | 443 835,000 | - |
|  | **Мероприятие 1.01.2.2**  Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог, протяженностью -  24,81 км в 2022 г.  15,05 км в 2023 г. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 01 5784F 200 | 727 982,897 | - | - |
| **1.1.3** | **Мероприятие 1.01.3**  **Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение соответствия транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2022 01.01.2023** | **31.12.2022**  **31.12.2023** | **844 04 09 171 01 12040 200** | **89 858,602** | **22 605,914** | **-** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.3.1**  Проектно-изыскательные работы, прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Обеспечение проектной и рабочей документацией объектов капитального ремонта | 01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2022  31.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 48 791,021 | 22 605,914 | - |
|  | **Мероприятие 1.01.3.2**  Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных протяженностью -  0,784 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 41 067,581 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.01.1**  Отремонтированные автомобильные дороги  (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.02**  **Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 04 09 171 02 00000 000** | **572 477,076** | **3 065 870,886** | **993 897,000** |
|  |  |  |  | **регионального или межмуниципального значения** |  |  |  |  |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1.02.1**  Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Ввод в эксплуатацию  в 2022 году – 1,70055 км/ 31,1 пм;  в 2023 году – 11,72 км;  в 2024 году – 6,37355 км  автомобильных дорог | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 572 477,076 | 1 167 870,886 | 993 897,000 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Обеспечение проектной документацией объектов строительства и реконструкции будущих лет | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 249 714,587 | 333 120,717 | 72 321,718 |
| 1.2.1.2 | Мероприятия, неразрывно связанны со строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Подготовка и утверждение документации по планировке территории | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 38 880,400 | 8 750,000 | 26 099,251 |
| 1.2.1.3 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,8 км  (ввод в 2024 году) | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | - | 354 103,000 | 523 897,000 |
| 1.2.1.4 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,40655 км | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 95 903,936 | - | - |
| 1.2.1.5 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 6,523 км  (ввод в 2023 году) | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 19 230,520 | 284 336,351 | - |
| 1.2.1.6 | Реконструкция моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Реконструкция моста протяженностью 31,1 п.м. с подходами длиной 0,20845 км | 15.02.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 62 659,194 | - | - |
| 1.2.1.7 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Полный – «Крым» - Полевая» - «Полевая – Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 5,57355 км  (ввод в 2024 году) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 53 058,876 | 147 011,101 | 146 515,299 |
| 1.2.1.8 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 55+000 - км 56+120 в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,12 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 630,626 | - | - |
| 1.2.1.9 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 6+200 - км 7+180 в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,98 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 484,130 | - | - |
| 1.2.1.10 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 9+730 - км 10+620 в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,89 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 758,723 | - | - |
| 1.2.1.11 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное»-Сулаевка на участке км 0+000 - км 1+850 в Черемисиновском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,85 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 5 726,336 | - | - |
| 1.2.1.12 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 0+620 - км 2+300 д.Майская Заря» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,68 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 3 838,169 | - | - |
| 1.2.1.13 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 2+300 – км 4+000 д.Духовец» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,7 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 4 960,063 | - | - |
| 1.2.1.14 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Сидоровка - Нижнекрасное на участке км 0+000 - км 0+920 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,92 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 2 920,288 | - | - |
| 1.2.1.15 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное» -Струковка» - Сидоровка на участке км 2+250 - км 4+ 564 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,314 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 395,415 | - | - |
| 1.2.1.16 | Строительство «Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Касторное - п.Ленинский км 0+000 - км 2+000 п.Касторное» в Касторенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,0 км | 06.12.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 120,838 | - | - |
| 1.2.1.17 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог | 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 11 313,715 | 32 768,101 | 225 063,732 |
| 1.2.2 | **Мероприятие 1.02.2**  Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог. Ввод в эксплуатацию  в 2023 году – 5,1 км  автомобильных дорог | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 98000 400 | - | 1 898 000,000 | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Строительство Магистральной улицы общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 5,7 км (5,1 км - ввод в 2023 году) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 98000 400 | - | 1 898 000,000 | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1**  Построенные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.03**  **Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 04 12 171 03 00000 000** | **898,000** | **898,000** | **898,000** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1.03.1**  Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 12 171 03 13400 200 | 898,000 | 898,000 | 898,000 |
|  | **Контрольное событие программы 1.03.1**  Мероприятия по государственной регистрации права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки осуществлены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.04**  **Содействие развитию автомобильных дорог местного значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием и обеспечение соответствия транспортно –**  **эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0409 171 04 00000 000** | **2 168 878,541** | **397 753,059** | **400 366,005** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие 1.04.1**  Межбюджетные субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 04 13370 500 | 218 913,186 | 219 080,970 | 222 819,217 |
| 1.4.2 | **Мероприятие 1.04.2**  Межбюджетные субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 04 09 171 04 13390 500 | 1 536 048,252 | 178 672,089 | 177 546,788 |
| 1.4.3 | **Мероприятие 1.04.2**  Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 04 5784F 500 | 413 917,103 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.1**  Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, предоставлены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.2**  Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.3**  Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.4**  Межбюджетные трансферты в рамках реализации государственной политики в области дорожного хозяйства Курской области на разработку и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | х | х | х | х |
| **1.5** | **Основное мероприятие 1.05 Руководство и управление в сфере установленных функций** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение деятельности комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0408 171 05 00000 000** | **30 050,706** | **25 979,286** | **25 979,286** |
| **844 1004 171 05 00000 000** | **0,300** | **-** | **-** |
| **844 0408 171 05 10020 200** | **1 007,480** | **1 007,480** | **1 007,480** |
| **844 0408 171 05 10020 100** | **28 838,226** | **24 971,806** | **24 971,806** |
| **844 0408 171 05 10020 300** | **205,0** | **-** | **-** |
| **1.6** | **Основное мероприятие 1.06 Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0409 171 06 00000** | **247 011,583** | **227 068,761** | **244 933,368** |
| **844 04 09 171 06 10010 100** | **103 331,678** | **97 459,097** | **97 459,097** |
| **844 04 09 171 06 10010 200** | **130 383,189** | **116 312,948** | **134 177,555** |
| **844 04 09 171 06 10010 800** | **13 296,716** | **13 296,716** | **13 296,716** |
| **1.7** | **Региональный проект**  **1.R1. «Региональная и местная дорожная сеть»** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 04 09 171 R1 00000 000** | **2 363 736,752** | **2 474 952,580** | **2 646 991,108** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | **Мероприятие 1.R1.1**  Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 1,33465 км. Реконструкция автомобильных дорог местного значения – 3,0 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **844 04 09 171 R1 53890 000** | **357 790,000** | **-** | **-** |
| 844 04 09 171 R1 53890 400 | 130 000,000 | - | - |
| 844 04 09 171 R1 53890 500 | 227 790,000 | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,33465 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53890 400 | 130 000,000 | - | - |
|  | Реконструкция дороги общего пользования по ул. Светлая от ул. Фестивальная до ул. К. Маркса в г. Курске |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Реконструкция автомобильной дороги, протяженностью 3,0 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53890 500 | 227 790,000 | - | - |
| 1.7.2 | **Мероприятие 1.R1.2**  Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 1,33465 км. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **844 04 09 171 R1 53891 000** | **17 920,573** | **-** | **-** |
| 844 04 09 171 R1 53891 400 | 17 920,573 | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,33465 км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 R1 53891 400 | 17 920,573 | - | - |
| 1.7.3 | **Мероприятие 1.R1.3**  Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения: 29,411 км – в 2022 году;  30,585 км – в 2023 году;  13,00 км – в 2024 году. Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 4,5 км. Ремонт автомобильных дорог местного значения:  49,562 км – в 2022 году;  55,8 км – в 2023 году;  62,3 км – в 2024 году. | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | **844 04 09 171 R1 53931 000** | **1 623 811,893** | **1 732 057,170** | **1 560 221,108** |
| 844 04 09 171 R1 53931 200 | 595 586,234 | 610 867,844 | 538 011,516 |
| 844 04 09 171 R1 53931 400 | 36 000,000 | 161 189,326 | - |
| 844 04 09 171 R1 53931 500 | 992 225,659 | 960 000,000 | 1 022 209,592 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения – 4,5 км. | 01.01.2022  01.01.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 844 04 09 171 R1 53931 400 | 36 000,000 | 161 189,326 | - |
| 1.7.4 | **Мероприятие 1.R1.4**  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: 10,05 км – в 2022 году. Ремонт искусственных сооружений:  0,1143 км – в 2022 году | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | **844 04 09 171 R1 53940 000** | **364 214,286** | **742 895,410** | **1 086 770,000** |
| 844 04 09 171 R1 53940 200 | 364 214,286 | 742 895,410 | 1 086 770,000 |
|  | **Контрольное событие программы 1.R1.1.1**  Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области и автомобильные дороги дорожной Курской городской агломерации построены, (реконструированы) и отремонтированы | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **1.8** | **Региональный проект**  **1.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств; Внедрение интеллектуальной транспортной системы; Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 04 09 171 R2 00000 000** | **170 822,400** | **171 953,107** | **188 580,103** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | **Мероприятие 1.R2.1**  Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств:  2 ед. - в 2022 году;  1 ед. - в 2023 году;  2 ед. - в 2024 году. | 01.01.2022  01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023 01.01.2024 | 844 04 09 171 R2 12040 200 | 64 000,000 | 32 000,000 | 64 000,000 |
|  | **Контрольное событие программы 1.R2.1.1**  Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) размещены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 1.8.2 | **Мероприятие 1.R2.2**  Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области – 1 шт. (в 2023 году) | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022 31.12.2023  31.12.2024 | **844 04 09 171 R2 54180** | **106 822,400** | **122 088,500** | **124 580,103** |
| 844 04 09 171 R2 54180 200 | 66 822,400 | 82 088,500 | 124 580,103 |
| 844 04 09 171 R2 54180 500 | 40 000,000 | 40 000,000 | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.R2.1.2** Интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, внедрены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.05.1**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | х | х | х | х |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»** |  | х | х | х | х | х | **1 697 725,889** | **1 822 298,874** | **1 957 806,517** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 2.01**  **Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области** | **01.01.2022 01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0408 17201**  **00000** | **442 933,806** | **442 933,806** | **442 933,806** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.01.1** Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0408 17201  12060 800 | **174 946,605** | **324 946,605** | **324 946,605** |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1**  Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.01.2**  Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0408 17201  12060 800 | **267 987,201** | **117 987,201** | **117 987,201** |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1**  Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта «Курск» обеспечено, находящегося в собственности области, обеспечено | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2.02**  **Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом** | **01.01.2022 01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0408 17202**  **00000** | **440 622,748** | **240 840,123** | **250 910,992** |  |
| **844 1003 17202**  **00000** | **4 108,239** | **4 108,239** | **4 108,239** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие 2.02.1**  Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 1003 17202  12070 800 | 4 108,239 | 4 108,239 | 4 108,239 |
| 2.2.2 | **Мероприятие 2.02.2**  Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0408 17202  12070 800 | 434 751,054 | 236 622,338 | 246 693,207 |
| 2.2.3 | **Мероприятие 2.02.3**  Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0408 17202  12070 800 | 5 601,803 | 4 000,000 | 4 000,000 |
| 2.2.4 | **Мероприятие 2.02.4**  Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0408 17202  12070 800 | 269,891 | 217,785 | 217,785 |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1** Организация льготного проезда граждан в пригородном сообщении железнодорожным транспортом обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **2.3** | **Основное мероприятие 2.03**  **Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | **Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками** | **01.01.2022 01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0408 17203**  **00000** | **600 402,148** | **937 740,323** | **1 063 177.097** |
| **844 1003 17203**  **00000** | **175 277,788** | **177 902,788** | **177 902,788** |
| **844 1004 17203**  **00000** | **10 700,700** | **10 700,700** | **10 700,700** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие 2.03.1**  Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 1004 17203  12080 800 | 10 700,700 | 10 700,700 | 10 700,700 |
|  | детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.1.1**  Организация бесплатного проезда детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.2 | **Мероприятие 2.03.2**  Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 1003 17203  12080 800 | 170 617,980 | 173 242,980 | 173 242,980 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.2.1**  Организация льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.3 | **Мероприятие 2.03.3**  Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с предоставлением проезда по льготному месячному проездному билету и льготным проездным документам (универсальная электронная карта с региональным транспортным приложением и транспортная карта студента) обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 1003 17203  12080 800 | 4 659,808 | 4 659,808 | 4 659,808 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.3.1**  Организация проезда по льготным проездным документам обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.3.2**  Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.3.3**  Организация льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов к садово-огородным участкам обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.4 | **Мероприятие 2.03.4**  Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 01.01.2022 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0408 17203  12080 200 | 600 402,148 | 306 428,148 | 306 428,148 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.4.1**  Контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам заключены | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 2.3.5 | **Мероприятие 2.03.5**  Организация транспортного обслуживания на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулированным тарифам в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | 01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2023  31.12.2024 | 844 0408 17203 12803 200 | х | 631 312,175 | 756 748,949 |
| **2.4** | **Основное мероприятие 2.04**  **Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков**  **ОКУ «ЦТУ»/**  **Директор**  **А.Н. Степанов** | **Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0408 17204 00000** | **23 680,360** | **8 072,895** | **8 072,895** |
| **844 1004 17204 00000** | **0,100** | **-** | **-** |
| **844 0408 17204**  **10010 100** | **23 078,456** | **7 470,991** | **7 470,991** |
| **844 0408 17204**  **10010 200** | **588,804** | **588,804** | **588,804** |
| **844 0408 17204**  **10010 800** | **13,100** | **13,100** | **13,100** |
| **844 1004 17204 10010 100** | **0,100** | **-** | **-** |
|  | **Контрольное событие программы 2.04.1**  Транспортные карты льготника  реализованы | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков**  **ОКУ «ЦТУ»/**  **Директор**  **А.Н. Степанов** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.04.2**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области"** |  | х | х | х | х | х | **31 322,175** | **31 322,175** | **31 322,175** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 3.01**  **Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** |  | **Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области**  **Н.А. Бастрикова** | **Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **803 0704 17301**  **00000** | **422,175** | **422,175** | **422,175** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.01.1**  Проведение акций: Внимание –дети!»,«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета». |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/  Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области  Т.А. Сукновалова  Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 805 1006 17301  12090 200 | - | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1**  Проведение акций по пропаганде дорожного движения организовано | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2**  Печатная продукция (листовки, плакаты, календари) на тему «Пожилой пешеход» участникам дорожного движения распространена | \* | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/  Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области  Т.А. Сукновалова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.01.2**  Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовых областных бюджетных профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 803 0704 17301  12090 600 | 422,175 | 422,175 | 422,175 |
|  | **Контрольное событие 3.01.2.1**  Современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовые областные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Курской области,оснащены | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.01.3**  Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | - | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.1**  Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.2**  Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.3**  Областные соревнования «Безопасное колесо» проведены | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.4**  Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» проведены | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.5.**  Профильная смена юных инспекторов движения организована | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.6**  Турнир «Безопасная трасса-участникам дорожного движения» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.7**  Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству - безопасные дороги» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.8**  Участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов движения Всероссийском детском центре «Орлёнок» организовано | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.01.4**  Приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.4.1**  Учебная и детская литература, предметы детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения приобретена | \* | Комитет образования и науки Курской области/ И.о. председателя комитета образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **3.2** | **Основное мероприятие 3.02**  **Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0409 17302 00000** | **15 000,000** | **15 000,000** | **15 000,000** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0409 17302 12100 200 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | **Контрольное событие программы 3.02.1.1**  Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществлены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **3.3** | **Региональный проект**  **3.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области**  **Председатель комитета**  **С.В. Солдатенков** | **Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **844 0409 17 3 R2 00000** | **15 000,000** | **15 000,000** | **15 000,000** |
| 3.3.1 | **Мероприятие 3.R2.1**  Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 844 0409 17 3 R2 12100 200 | 15 000,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | **Контрольное событие 3.R2.1** Организационно-планировочные и инженерные мероприятия – стационарные камеры фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения размещены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
| **3.4** | **3. Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения»** |  | Комитет образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | **Совершенствование обучения детей основам** [**Правил**](consultantplus://offline/ref=AB6867096A66E8A67BAE7599735F7EB8EFEC12E62C4189ACE4311D3E203DD366A448352023DC3DC03878BE24BD918AADAFEE99AB806306D0E2BF2FRDX7J) **дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** | **01.01.2022**  **01.01.2023**  **01.01.2024** | **31.12.2022**  **31.12.2023**  **31.12.2024** | **803 0703 173R3**  **00000** | **900,000** | **900,000** | **900,000** |
| 3.4.1 | **Мероприятие 3.R3.1**  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Комитет образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | Совершенствование обучения детей основам [Правил](consultantplus://offline/ref=AB6867096A66E8A67BAE7599735F7EB8EFEC12E62C4189ACE4311D3E203DD366A448352023DC3DC03878BE24BD918AADAFEE99AB806306D0E2BF2FRDX7J) дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.2022  01.01.2023  01.01.2024 | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | 803 0703 173R3  12500 600 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  | **Контрольное событие программы 3.R3.1**  Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям предоставлены | \* | Комитет образования и науки Курской области  Н.А. Бастрикова | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 3.01.5**  Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» достигнуты | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области  Председатель комитета  С.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2022  31.12.2023  31.12.2024 | х | х | х | х |

\* - включены в план реализации Государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг.