**О внесении изменений в государственную программу**

**Курской области «Развитие транспортной системы,**

**обеспечение перевозки пассажиров в Курской области**

**и безопасности дорожного движения»**

Администрация Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», утвержденную постановлением Администрации Курской области от 22.10.2013 № 768-па (в редакции постановлений Администрации Курской области   
от 03.04.2014 [№ 205-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019437B866D44F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M), от 14.05.2014 [№ 310-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019437BB6AD54F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M), от 21.08.2014 [№ 532-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019436BE66D24F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M),   
от 04.09.2014 [№ 566-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019436B060D74F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M), от 12.12.2014 [№ 823-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019434BF66D94F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M), от 02.04.2015 [№ 186-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A01943AB86AD94F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M),   
от 13.05.2015 [№ 276-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A01943AB160D24F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M), от 31.08.2015 [№ 569-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019532B065D44F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M), от 07.12.2015 [№ 857-па](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019530BF62D34F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M),   
от 30.12.2015 [№ 958-па, от 04.02.2016 № 54-па, от 15.07.2016 [№ 509-па](consultantplus://offline/ref=508EB91F1CA43987A60C5FE20B404BCDD7A5C2BFC693844116153F5D5302656BE6F9C86AF516FE24C51B45K0s1J)](consultantplus://offline/ref=A191A21E0A7B49DBB380A2EDED9D48C386DE3A019537B863D24F2EFA09A0FBF6C31D6BEB68A338FDC5B2BED2j1M),   
от 14.10.2016 [№ 788-па](consultantplus://offline/ref=5CA3430396F1D20639984484EA6621312E12D3E3F5F4B429E369FE946856370B107D4CD6FE8CD508B2F9EAR72BI), от 16.12.2016 № 966-па, от 29.12.2016 № 1032-па,   
от 10.02.2017 [№ 94-па,](consultantplus://offline/ref=F46D5549AF3876353CABA594605F0EC8D97C42FB3BAE756D5A6BEA39201F9D192FA174BEF6FA5D24F7E731YDxBN) от 04.05.2017 № 357-па, от 14.07.2017 № 569-па,   
от 30.11.2017 № 966-па, от 20.12.2017 № 1047-па, от 21.03.2018 № 225-па,   
от 16.04.2018 № 320-па, от 14.09.2018 [№ 742-па,](consultantplus://offline/ref=4CC785EE3585E693BB0B29F7D6F64E830F6D789BC18AD2655E63AD1D5D9B7CB4154D2546D5D72A21A6329D92079CF2E0626C10CFF9465062FEC6FEi3yBI) от 04.12.2018 № 971-па,   
от 28.12.2018 № 1105-па, от 20.03.2019 № 218-па, от 11.04.2019 № 318-па,   
от 06.06.2019 № 510-па, от 30.09.2019 № 915-па, от 11.10.2019 [№ 974-па](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F8CE2D8262A9EBFF4A56555FBF781E72E9D4B7EC110390620AEFBA7F734C11D16AF20DED5EBD4B5A8E0C81A965D09326109M1v1L),   
от 10.12.2019 [№ 1238-па](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F8CE2D8262A9EBFF4A56555FEF582EB2E9D4B7EC110390620AEFBA7F734C11D16AF20DED5EBD4B5A8E0C81A965D09326109M1v1L), от 25.12.2019 [№ 1351-па](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F8CE2D8262A9EBFF4A56555F8F189E62E9D4B7EC110390620AEFBA7F734C11D16AF20DED5EBD4B5A8E0C81A965D09326109M1v1L), от 10.03.2020 [№ 218-па](consultantplus://offline/ref=E8A6DE5D2340E232D26F8CE2D8262A9EBFF4A56555FEF783E42E9D4B7EC110390620AEFBA7F734C11D16AF20DED5EBD4B5A8E0C81A965D09326109M1v1L),   
от 10.12.2020 № 1268-па, от 30.12.2020 № 1435-па, от 01.04.2021 № 326-па,   
от 30.04.2021 № 460-па, от 31.05.2021 № 579-па, от 25.08.2021 № 890-па,   
от 16.11.2021 № 1204-па, от 17.12.2021 № 1400-па, от 30.12.2021 № 1534-па,   
от 31.03.2022 № 351-па, от 22.09.2022 №1058-па, от 05.12.2022 №1402-па).

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Курской области разместить государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» с учётом изменений, утверждённых настоящим постановлением, на официальном сайте Губернатора и Правительства Курской области (подраздел «Государственные программы» подраздела «Документы» раздела «Власть») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в   
2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

И.о. Губернатора

Курской области А.Б. Смирнов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»**

1. В паспорте государственной программы:
2. в позиции, касающейся участников программы, слова «комитет образования и науки Курской области» заменить словами «Министерство образования и науки Курской области», слова «комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области» заменить словами «Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области»;

2) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы:

а) в абзаце втором цифры «92 040 106,584» заменить цифрами   
«92 616 166,466»;

б) в абзаце одиннадцатом цифры «10 827 951,878» заменить цифрами «11 108 387,558»;

в) в абзаце двенадцатом цифры «11 461 312,297» заменить цифрами «10 758 936,499»;

г) в абзаце тринадцатом цифры «9 657 642,860» заменить цифрами «10 655 642,860»;

д) в абзаце пятнадцатом цифры «80 557 834,588» заменить цифрами   
«81 133 894,470»;

е) в абзаце двадцать пятом цифры «8 420 674,478» заменить цифрами «8 701 110,158»;

ж) в абзаце двадцать шестом цифры «10 167 351,297» заменить цифрами «9 464 975,499»;

з) в абзаце двадцать седьмом цифры «8 470 519,760» заменить цифрами «9 468 519,760».

2. В разделе 10 государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «92 040 106,584» заменить цифрами   
«92 616 166,466»;

2) в абзаце одиннадцатом цифры «10 827 951,878» заменить цифрами «11 108 387,558»;

3) в абзаце двенадцатом цифры «11 461 312,297» заменить цифрами «10 758 936,499»;

4) в абзаце тринадцатом цифры «9 657 642,860» заменить цифрами  
 «10 655 642,860»;

5) в абзаце шестнадцатом цифры «80 557 834,588» заменить цифрами «81 133 894,470;

6) в абзаце двадцать шестом цифры «8 420 674,478» заменить цифрами «8 701 110,158»;

7) в абзаце двадцать седьмом цифры «10 167 351,297» заменить цифрами «9 464 975,499»;

8) в абзаце двадцать восьмом цифры «8 470 519,760» заменить цифрами «9 468 519,760»;

9) в абзаце сорок третьем цифры «79 281 397,039» заменить цифрами «79 439 880,513»;

10) в абзаце пятьдесят втором цифры «9 098 903,814» заменить цифрами «9 257 487,288»;

11) в абзаце пятьдесят третьем цифры «9 607 691,248» заменить цифрами «8 609 591,248»;

12) в абзаце пятьдесят четвертом цифры «7 668 514,168» заменить цифрами «8 666 514,168»;

13) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «67 799 125,043» заменить цифрами «67 957 608,517»;

14) в абзаце шестьдесят шестом цифры «6 691 626,414» заменить цифрами «6 850 209,888»;

15) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «8 313 730,248» заменить цифрами «7 315 630,248»;

16) в абзаце шестьдесят восьмом цифры «6 481 391,068» заменить цифрами «7 479 391,068»;

17) в абзаце восемьдесят четвертом цифры «12 348 996,073» заменить цифрами «12 768 310,118»;

18) в абзаце девяносто третьем цифры «1 697 725,889» заменить цифрами «1 821 315,732»;

19) в абзаце девяносто четвертом цифры «1 822 298,874» заменить цифрами «2 118 023,076»;

20) в абзаце девяносто пятом цифры «409 713,472» заменить цифрами «407 975,835»;

21) в абзаце сто четвертом цифры «31 322,175» заменить цифрами «29 584,538».

3. В разделе 14 государственной программы:

1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 1:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «79 281 397,039» заменить цифрами «79 439 880,513»;

в абзаце одиннадцатом цифры «9 098 903,814» заменить цифрами   
«9 257 487,288»;

в абзаце двенадцатом цифры «9 607 691,248» заменить цифрами   
«8 609 591,248»;

в абзаце тринадцатом цифры «7 668 514,168» заменить цифрами «8 666 514,168»;

в абзаце шестнадцатом цифры «67 799 125,043» заменить цифрами «67 957 608,517»;

в абзаце двадцать пятом цифры «6 691 626,414» заменить цифрами «6 850 209,888»;

в абзаце двадцать шестом цифры «8 313 730,248» заменить цифрами «7 315 630,248»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «6 481 391,068» заменить цифрами «7 479 391,068»;

б) в разделе 2 подпрограммы 1:

в абзаце сто четвертом цифры «17 202,6» заменить цифрами «17 543,844»;

в абзаце сто пятом цифры «6 961,1» заменить цифрами «6 961,244»;

в абзаце сто шестом цифры «10 241,5» заменить цифрами «10 582,6»;

в абзаце сто восьмом цифры «580,4247» и «19,90665» заменить цифрами «579,3117» и «17,12765» соответственно;

в абзаце сто десятом цифры «150,3752» и «13,58665» заменить цифрами «147,5962» и «10,80765» соответственно»;

в абзаце сто одиннадцатом цифры «430,0495» заменить цифрами «431,71555»;

в абзаце сто двенадцатом цифры «529,18625» и «12,92665» заменить цифрами «506,69625» и «10,14765» соответственно;

в абзаце сто четырнадцатом цифры «134,87575» и «9,60665» заменить цифрами «132,09675» и «6,82765» соответственно;

в абзаце сто пятнадцатом цифры «394,3155» заменить цифрами «374,5995»;

в абзаце сто шестнадцатом цифры «51,23045» заменить цифрами «54,29745»;

в абзаце сто девятнадцатом цифры «35,731» заменить цифрами «38,798»;

в абзаце сто двадцатом цифры «1 133,789» заменить цифрами «1 276,979»;

в абзаце сто двадцать первом цифры «949,2» заменить цифрами «1 081,470»;

в абзаце сто двадцать втором цифры «184,589» заменить цифрами «195,509»;

в абзаце сто двадцать третьем цифры «7 280,0» заменить цифрами «8 305,012»;

в абзаце сто двадцать четвертом цифры «3 603,0» заменить цифрами «3 699,901»;

в абзаце сто двадцать пятом цифры «3677» заменить цифрами «4 605,111»;

в абзаце сто двадцать седьмом цифры «1 943,87» и «604,783» заменить цифрами «1 924,942» и «565,292» соответственно;

в абзаце сто двадцать девятом цифры «1 357,202» и «287,932» заменить цифрами «1 372,052» и «289,541» соответственно;

в абзаце сто тридцатом цифры «586,668» и «275,218» заменить цифрами «552,890» и «275,751»;

в абзаце сто сорок седьмом цифры «2019» и «4 738 783,62» заменить цифрами «2022» и «4 838 288,620»;

в) в разделе 8 подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «79 281 397,039» заменить цифрами «79 439 880,513»;

в абзаце одиннадцатом цифры «9 098 903,814» заменить цифрами   
«9 257 487,288»;

в абзаце двенадцатом цифры «9 607 691,248» заменить цифрами   
«8 609 591,248»;

в абзаце тринадцатом цифры «7668514,168» заменить цифрами «8 666 514,168»;

в абзаце шестнадцатом цифры «67 799 125,043» заменить цифрами «67 957 608,517»;

в абзаце двадцать пятом цифры «6 691 626,414» заменить цифрами «6 850 209,888»;

в абзаце двадцать шестом цифры «8 313 730,248» заменить цифрами «7 315 630,248»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «6 481 391,068» заменить цифрами «7 479 391,068»;

2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 2:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «12 348 996,073» заменить цифрами  
 «12 768 310,118»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1 697 725,889» заменить цифрами   
«1 821 315,732»;

в абзаце двенадцатом цифры «1 822 298,874» заменить цифрами   
«2 118 023,076»;

б) в разделе 8 подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «12 348 996,073» заменить цифрами   
«12 768 310,118»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1 697 725,889» заменить цифрами   
«1 821 315,732»;

в абзаце двенадцатом цифры «1 822 298,874» заменить цифрами   
«2 118 023,076»;

3) в подразделе «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 3:

в позиции, касающейся участников подпрограммы 3, слова «комитет образования и науки Курской области» заменить словами «Министерство образования и науки Курской области», слова «комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области» заменить словами «Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области»;

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 3:

в абзаце втором цифры «409 713,472» заменить цифрами «407 975,835»;

в абзаце одиннадцатом цифры «31 322,175» заменить цифрами «29 584,538»;

б) в разделе 8 подпрограммы 3:

в абзаце первом цифры «409 713,472» заменить цифрами «407 975,835»;

в абзаце десятом цифры «31 322,175» заменить цифрами «29 584,538».

4. Приложение № 1 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [№ \_\_\_\_](consultantplus://offline/ref=3E6DB7398678F8825305F86F420B6C6389F969ABEF79240A557616D2F052D5798B5F6DDD7D98A525CE4B20s3k8P))

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», подпрограмм государственной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2003 - 2012 годы | | 2013 - 2025 годы | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | | | 2016 г. | | 2017 г. | 2018 г. | | 2019 г. | 2020 г. | | 2021 г. | | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к | % | | - | - | 37,0 | 39,9 | | 40,1 | 42,3 | | 42,8 | | | 41,6 | 41,4 | 41,6 | 41,7 | | 46,02 | | 46,45 | 47 | | 47,34 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % | | - | - | 37,5 | 38,5 | | 38,9 | 43,2 | | 49,4 | | | 49,4 | 49,6 | 49,9 | 50,2 | | 51,32 | | 51,66 | 52,40 | | 53,15 |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | | - | - | 37,0 | 40,9 | | 41,0 | 41,6 | | 38,5 | | | 36,3 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | | 42,5 | | 43 | 43,4 | | 43,5 |
| 2. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | % | | - | - | на уровне 2012 года | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 3. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. | | - | - | 303 | 299 | | 294 | 291 | | 268 | | | 250 | 233 | 219 | 206 | | 206 | | 206 | 206 | | 206 |
| [Подпрограмма 1](#P1064) «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, \* всего | км | | 15584,6 | x | 16371,9 | 16425,5 | | 16440,5 | 16589,6 | | 16629,8 | | | 17202,6 | 17202,6 | 17202,6 | 17202,6 | | 17507,544 | | 17522,144 | 17523,844 | | 17543,844 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения \* | км | | 7020 | x | 7036 | 7019 | | 7034 | 7046 | | 6961,1 | | | 6961,1 | 6961,1 | 6961,1 | 6961,1 | | 6961,244 | | 6961,244 | 6961,244 | | 6961,244 |
| протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения \* | км | | 8564,6 | x | 9335,9 | 9406,5 | | 9406,5 | 9543,6 | | 9668,7 | | | 10241,5 | 10241,5 | 10241,5 | 10241,5 | | 10 546,3 | | 10560,9 | 10562,6 | | 10582,6 |
| 1.1. | Общая протяженность городских агломераций | км | | x | x | - | - | | - | - | | 643,866 | | | 643,87 | 643,87 | 1594,74 | 1594,74 | | 1607,199 | | 1607,199 | 1607,199 | | 1607,199 |
| 2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения,  всего \*\* | км | | 153,465 | 635,4117  \*\*\* | 56,1 | 35,5 | | 46,27  \*\*\* | 70,655  \*\*\* | | 80,032  \*\*\* | | | 73,718  \*\*\* | 81,4655 | 41,929 | 24,593 | | 27,2531  \*\*\* | | 31,42255 | 31,47355 | | 35,00 |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | - | 17,12765 | - | - | | - | - | | - | | | - | 1,55 | 9,131 | - | | 4,33465 | | 2,112 | - | | - |
| из них: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| автомобильных дорог общего пользования | км | | 130,765 | 167,5962 | 20 | 15,6 | | 16,276 | 22,968 | | 11,696 | | | 10,756 | 5,517 | 21,929 | 4,593 | | 1,5431 | | 10,24455 | 11,47355 | | 15,00 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | регионального или межмуниципального значения |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | - | 10,80765 | - | - | | - | - | | - | | | - | 1,55 | 5,811 | - | | 1,33465 | | 2,112 | - | | - |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км | | 22,7 | 467,8155  \*\*\* | 36,1 | 19,9 | | 29,994  \*\*\* | 47,687  \*\*\* | | 68,336  \*\*\* | | | 62,962  \*\*\* | 75,9485 | 20,00 | 20,00 | | 25,710 \*\*\* | | 21,178 | 20,00 | | 20,00 |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | x | 6,32 | - | - | | - | - | | - | | | - | - | 3,32 | - | | 3,00 | | - | - | | - |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км | | 109,645 | 562,79625  \*\*\* | 56,1 | 35,5 | | 40,433  \*\*\* | 64,432  \*\*\* | | 65,670  \*\*\* | | | 70,854  \*\*\* | 79,6425  \*\*\* | 30,302 | 24,593 | | 22,26365 \*\*\* | | 24,84755 | 13,15855 | | 35,00 |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | - | 10,14765 | - | - | | - | - | | - | | | - | 1,55 | 5,151 | - | | 1,33465 | | 2,112 | - | | - |
| из них: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| сети автомобильных дорог общего | км | | 89,045 | 152,09675 | 20 | 15,6 | | 14,749 | 22,968 | | 9,559 | | | 10,756 | 5,517 | 10,302 | 4,593 | | 1,33465 | | 10,24455 | 11,47355 | | 15,00 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | пользования регионального или межмуниципального значения |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | - | 6,82765 | - | - | | - | - | | - | | | - | 1,55 | 1,831 | - | | 1,33465 | | 2,112 | - | | - |
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | 20,6 | 410,6995  \*\*\* | 36,1 | 19,9 | | 25,684  \*\*\* | 41,464  \*\*\* | | 56,111  \*\*\* | | | 60,098  \*\*\* | 74,1255  \*\*\* | 20,00 | 20,00 | | 20,929 \*\*\* | | 14,603 | 1,685 | | 20,00 |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | - | 3,32 | - | - | | - | - | | - | | | - | - | 3,32 | - | | - | | - | - | | - |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | | 43,82 | 54,29745  \*\*\* | - | - | | 5,837 | 6,223 | | 14,362  \*\*\* | | | 2,864  \*\*\* | 1,82 | 11,627 | - | | 4,98945 | | 6,575 | - | | - |
| в том числе в рамках | км | | - | 6,98 | - | - | | - | - | | - | | | - | - | 3,98 | - | | 3,00 | | - | - | | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| из них: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | | 41,72 | 15,49945 | - | - | | 1,527 | - | | 2,137 | | | - | - | 11,627 | - | | 0,20845 | | - | - | | - |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | - | 3,98 | - | - | | - | - | | - | | | - | - | 3,98 | - | | - | | - | - | | - |
| сети автомобильных дорог местного значения, всего | км | | 2,1 | 38,798  \*\*\* | - | - | | 4,31 | 6,223 | | 12,225  \*\*\* | | | 2,864  \*\*\* | 1,82 | - | - | | 4,781 | | 6,575 | - | | - |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | - | 3,00 | - | - | | - | - | | - | | | - | - | - | - | | 3,00 | | - | - | | - |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к | км | | x | 1403,979 | 127 | 49,4 | | 18 | 297,38 | | 396,86 | | | 30,437 | 14 | 20,9 | 20,8 | | 182,817 | | 94,755 | 100,13 | | 51,5 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, всего |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | | x | 1208,470 | 127 | 49,4 | | 18 | 288 | | 378 | | | - | 14,0 | 20,9 | 20,8 | | 122,985 | | 57,755 | 60,130 | | 51,5 |
| сети автомобильных дорог местного значения | км | | x | 195,509 | - | - | | - | 9,38 | | 18,86 | | | 30,437 | - | - | - | | 59,832 | | 37 | 40 | | - |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности, всего | км | | x | x | 6062 | 6550,6 | | 6598 | 7016 | | 7160,7 | | | 7160,7 | 7129,7 | 7150,6 | 7171,4 | | 8057,019 | | 8 138,498 | 8232,803 | | 8305,012 |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| автомобильных дорог | км | | x | x | 2639 | 2704 | | 2738 | 3049 | | 3438,7 | | | 3438,7 | 3452,7 | 3473,6 | 3494,4 | | 3572,9 | | 3596,179 | 3647,692 | | 3699,901 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | x | x | 3423 | 3846,6 | | 3860 | 3967 | | 3722 | | | 3722 | 3677 | 3677 | 3677 | | 4484,119 | | 4542,319 | 4585,111 | | 4605,111 |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % к предыдущему году | | x | x | 5,89 | 2,5 | | 1,3 | 11,4 | | 12,8 | | | - | - | - | - | | - | | - | - | | - |
| 8. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | | x | 2309,77 | 357 | 443 | | 325 | 288 | | 378 | | | 518,77 | - | - | - | | - | | - | - | | - |
| 9. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | км | | x | 1924,942 | - | - | | - | - | | - | | | - | 608,858 | 394,04 | 213,755 | | 280,414 | | 128,609 | 147,424 | | 151,842 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | x | 565,292 | - | - | | - | - | | - | | | - | 86,3 | 108,537 | 99,597 | | 91,023 | | 79,705 | 100,13 | | - |
| из них: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | | x | 1372,052 | - | - | | - | - | | - | | | - | 505,86 | 319,725 | 132,450 | | 132,891 | | 91,609 | 106,317 | | 83,20 |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | x | 289,541 | - | - | | - | - | | - | | | - | 34,02 | 53,383 | 57,842 | | 41,461 | | 42,705 | 60,13 | | - |
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | | x | 552,89 | - | - | | - | - | | - | | | - | 102,998 | 74,315 | 81,305 | | 147,523 | | 37 | 41,107 | | 68,642 |
| в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | x | 275,751 | - | - | | - | - | | - | | | - | 52,28 | 55,154 | 41,755 | | 49,562 | | 37 | 40 | | - |
| 10. | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м | | x | x | 195000 | 218815 | | 108124 | - | | - | | | - | - | - | - | | - | | - | - | | - |
| 11. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной | ед. | | x | x | 11 | 10 | | 13 \*\*\* | 27 \*\*\* | | 25 \*\*\* | | | 24 \*\*\* | 28 \*\*\* | 12 \*\*\* | 11 | | 8\*\*\* | | 4 | 8 | | 8 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 14 | 15 | |  | | 16 | 17 | | 18 |
|  | круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального и местного значения, всего |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| в том числе: |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения | ед. | | x | x | 4 | 4 | | 2 | 4 | | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 0 | | 1 | 0 | | 0 |
| по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего | ед. | | x | x | 7 | 6 | | 11 \*\*\* | 23 \*\*\* | | 22 \*\*\* | | | 22 \*\*\* | 26 | 10 | 10 | | 8\*\*\* | | 3 | 8 | | 8 |
| 12. | Количество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности | ед. | | x | 898 | 0 | 29 | | 37 | 20 | | 296 | | | 481 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 13. | Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме | % | | x | x | x | x | | x | x | | 2,75 | | | 2,72 | 2,71 | 2,67 | 2,61 | | - | | - | - | | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | перегрузки |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 13.1. | Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | x | x | - | - | | - | - | | 202,45 | | | 200,25 | 199,312 | 196,560 | 192,150 | | - | | - | - | | - |
| 14. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | | x | x | x | x | | x | x | | 53,6 | | | 53,6 | 58,8 | 64,0 | 70 | | 80 | | 83,5 | 85,1 | | 85,1 |
| 14.1. | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км | | x | x | - | - | | - | - | | - | | | 344,606 | 426,85 | 1020,6 | 1103,5 | | 1285,759 | | 1342,012 | 1367,726 | | 1367,726 |
| 15. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических | % | | x | x | - | - | | - | - | | - | | | - | 10 | 20 | - | | - | | - | - | | - |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
|  | решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 15.1. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | % | | x | x | - | - | | - | - | | - | | | - | - | - | 10 | | 20 | | 30 | 40 | | 40 |
| 16. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог | % | | x | x | - | - | | - | - | | - | | | - | 10 | 20 | - | | - | | - | - | | - |
|  |  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | 17 | | 18 |
| 16.1. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | % | | x | x | - | - | | - | - | | - | | | - | - | - | 7 | | 15 | | 20 | 25 | | 25 |
| 16.2. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | | x | x | - | - | | - | - | | - | | | - | - | - | 62 | | 64 | | 66 | 70 | | 70 |
| 17. | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/ тыс. кв. км | | x | x | x | x | | x | x | | x | | | x | x | x | x | | x | | x | x | | x |
| 18. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального | шт. | | x | x | x | x | | x | x | | - | | | - | - | - | - | | 2 | | 3 | 5 | | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | местного значения (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 19. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области (нарастающим итогом) | шт. | x | x | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | 1 | 1 |
| 20. | Площадь дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог | м2 | x | 4838288,62 | - | - | - | - | - | | - | | 2505610,8 | - | | - | | 2332677,82 | - | - | - |
| 21. | Количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | шт. | x | 2 | - | - | - | - | - | | - | | 1 | - | | - | | 1 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21.1. | Количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | шт. | x | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | - | - | - |
| 21.2. | Доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 21.3. | Доля региональных  автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 20 | 40 | 60 | 60 |
| 21.4. | Доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 21.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | % | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | 70 | 81 | 87 | 87 |
| 21.6. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | пог.м | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | 86,71 | 263,57 | 522,30 | 522,30 |
| Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22. | Количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива | шт. | - | - | 0 | 0 | 55 | 57 | 60 | | 62 | | 64 | 397 | | 879 | | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
| 23. | Выполнение рейсов автомобильным | % | - | - | на уровне | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | транспортом общего пользования с соблюдением расписания |  |  |  | 2012 года |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 24. | Выполнение вагоно- километровой работы железнодорожным транспортом | тыс. ваг.-км | - | - | на уровне 2012 года | - | - | - | - | | - | | 2957,7 | 2928,5 | | 2957,7 | | 2957,7 | 2957,7 | 2957,7 | 2957,7 |
| 25. | Количество выполненных авиарейсов | ед. | x | - | на уровне 2012 года | 286 | 300 | 306 | 306 | | 306 | | 680 | 864 | | 1142 | | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
| 26. | Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта «Курск» | % | x | - | 33,7 | 3,5 | 53,9 | 8,1 | 3,3 | | 8,8 | | 6,7 | 24,8 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Разработка документов транспортного планирования: для Курской области - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным | ед. | x | x | - | - | - | - | - | | - | | - | 1 | | - | | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | транспортом; для Курской городской агломерации - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | транспортного обслуживания населения общественным транспортом и комплексные схемы организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 27.1. | Проведение тестового использования беспилотных транспортных средств на примере трамвая | усл. ед | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27.2. | Использование гражданами Курской области безналичной оплаты проезда | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 27.3. | Доля региональных услуг в сфере транспорта, предоставляемых в электронном виде | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.4. | Обеспечение применения | усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | биометрической системы идентификации пассажиров на примере Курского аэропорта |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 27.5. | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 27.6. | Доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых в ситуационно-информационный центр Минтранса России | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 27.7. | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 15 | 25 | 50 | 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | пригородном и междугородном сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 27.8. | Оформление перевозочных документов в цифровом виде | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 60 | 80 | 90 | 90 |
| 27.9. | Внедрение механизмов по обеспечению информационной  безопасности на объектах транспортной инфраструктуры | усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27.10. | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта | % | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 27.11. | Проведение реконструкции существующего трамвайного пути | км | - | 42,6 |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | 17,6 | 25 | - | - |
| 27.12. | Проведение модернизации трамвайного депо | Ед. | - | 1 |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | - | - | 1 | - |
| 27.13. | Проведение реконструкции тяговых подстанций | Ед. | - | 8 |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | - | - | 8 | - |
| 27.14. | Осуществление закупки новых односекционных трамваев | Ед. | - | 22 |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | | 1 | 7 | 14 | - |
| [Подпрограмма 3](#P2226) «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 28. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | x | - | - | 10 | 9 | 9 | 8 | | 8 | | 7 | 7 | | 7 | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 29. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | чел. | x | - | - | 26,4 | 25,9 | 25,3 | 24,5 | | 21,6 | | 19,9 | 19,0 | | 18,1 | | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 30. | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | x | - | - | 7,87 | 7,61 | 7,38 | 6,90 | | 5,69 | | 5,15 | 5,05 | | 4,97 | | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 30.1. | Количество областных бюджетных профессиональных образовательных | ед. | - | - | - | - | - | - | - | | - | | - | - | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | учреждений, находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 31. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений [Правил](consultantplus://offline/ref=09A8C1F34249C52DCCE63F547BC451DF2C1E2002A3C7BFD408232BBD582DE3DEFACEB9A9395D46E8E7A2330E861DA4E0024DF28FD48B73E9yAp5H) дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | шт. | x | x | - | - | - | - | 39 | | 42 | | 119 | 113 | | 120 | | 128 | 136 | 144 | 144 |
| % к уров-ню 2017 года | x | x | x | x | x | x | 100 | | 108 | | 305,13 | 289,74 | | 307,69 | | 328,21 | 348,72 | 369,23 | 369,23 |
| в том числе в рамках регионального проекта R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | шт. | x | x | - | - | - | - | 39 | | 42 | | 48 | 51 | | 58 | | 66 | 74 | 82 | 82 |
| % к уров-ню 2017 года | x | x | x | x | x | x | 100 | | 108 | | 123 | 131 | | 149 | | 169 | 190 | 211 | 211 |
| 32. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети | % к уров-ню 2017 года | x | x | x | x | x | x | 100 | | 79 | | 93 | 83 | | 68 | | 59 | 51 | 50 | 50 |
| шт. | x | x | x | - | - | - | 63 | | 50 | | 59 | 52 | | 43 | | 37 | 32 | 31 | 31 |
| 33. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных | шт. | x | x | x | x | x | x | 46 | | 43 | | 41 | - | | - | | - | - | - | - |
| % к | x | x | x | x | x | x | 100 | | 93 | | 90 | - | | - | | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | происшествий (аварийно- опасных участков) на дорожной сети Курской городской агломерации | уров- ню 2017 года |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 34. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек | % к уров-ню 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 16,4 | 115,13 | | 14,13 | | 13,32 | 12,32 | 11,68 | 11,68 |
| 35. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % к уров-ню 2017 года | - | - | - | - | - | - | - | | - | | 4,41 | 33,83 | | 33,58 | | 3,37 | 3,12 | 2,96 | 2,96 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Подлежит уточнению по результатам ежегодных отчетов [1-ДГ](consultantplus://offline/ref=2E51C53DA9D0DEEA461E3E325BC1C1106D8A74766358F74FA9C296C5DE17946FD8E825F677413B47239750F725F9E1824DB63ECB6F6A691B1FtFL) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» и [3-ДГ](consultantplus://offline/ref=2E51C53DA9D0DEEA461E3E325BC1C1106F83747D6959F74FA9C296C5DE17946FD8E825F677453B41209750F725F9E1824DB63ECB6F6A691B1FtFL) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

\*\* Настоящие показатели характеризуют прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, на общую протяженность автодорог (показатель 1) влияют не в полной мере, поскольку часть строящихся автодорог учтена в общей протяженности ранее (дороги приняты на баланс, не имея твердого покрытия (грунтовые).

\*\*\* С учетом показателей мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, реализуемых в рамках государственной программы Курской области

«Комплексное развитие сельских территорий Курской области».

5. В приложении № 2 к указанной государственной программе:

а) в позиции 1.1 в графе «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «3 309,972» заменить цифрами «3 325,027»;

б) в позиции 1.2 в графе «Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)» цифры «134,87575», заменить цифрами «132,09675»;

в) в позиции 3.1 в графе «Ответственный исполнитель» слова «комитет образования и науки Курской области» заменить словами «Министерство образования и науки Курской области», слова «комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области» заменить словами Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области»;

г) в позиции 3.4 в графе «Ответственный исполнитель» слова «комитет образования и науки Курской области» заменить словами «Министерство образования и науки Курской области», слова «комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области» заменить словами Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области»;

6. Приложение № 4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области**

**и безопасности дорожного движения» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП (государственная программа) | ПГП (подпрограмма государственной программы) | СЭП (структурный элемент подпрограммы) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего,  в том числе: | x | 17 | x | x | 4662129,585 | 4724041,236 | 5300316,365 | 5302578,256 | 6106363,611 | 9198453,759 | 8628455,780 | 9724492,008 | 11108387,558 | 10758936,499 | 10655642,860 | 6446368,949 |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | x | x | 4662129,585  ------------  - | 4724041,236  ------------  916862,700 | 5300316,365  ------------  512025,830 | 5302578,256  ------------  229814,800 | 6106363,611  ------------  14386,300 | 9198453,759  ------------  1530350,600 | 8628455,780  ------------  1920960,266 | 9724492,008  ------------  1469510,000 | 11108387,558  ------------  2407277,400 | 10758936,499  ------------  1293961,000 | 10655642,860  ------------  1187123,100 | 6446368,949  ------------  - |
| Ответственный исполнитель - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | x | x | 4161109,101  ------------  - | 4164485,338  ------------  916862,700 | 4750809,745  ------------  512025,830 | 4596843,370  ------------  229814,800 | 5310317,308  ------------  14386,300 | 8828203,273  ------------  1530350,600 | 8626552,975  ------------  1920960,266 | 9723245,824  ------------  1469510,000 | 11107065,383  ------------  2407277,400 | 10757614,324  ------------  1293961,000 | 10654320,685  ------------  1187123,100 | 6444599,599  ------------  - |
| Соисполнитель государственной программы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | x | x | 485951,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |
| Участник – комитет строительства Курской области | 808 | 17 | x | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участник - Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | x | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
| Участник - Министерство образования и науки Курской области | 803 | 17 | x | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | x | 4103176,101 | 4133313,813 | 4745865,745 | 4578894,470 | 5295317,308 | 8208615,724 | 7551645,505 | 8469522,581 | 9257487,288 | 8609591,248 | 8666514,168 | 5819936,562 |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | x | 4103176,101  ------------  - | 4133313,813  ------------  916862,700 | 4745865,745  ------------  512025,830 | 4578894,470  ------------  229814,800 | 5295317,308  ------------  14386,300 | 8208615,724  ------------  1530350,600 | 7551645,505  ------------  1920960,266 | 8469522,581  ------------  1469510,000 | 9257487,288------------  2407277,400 | 8609591,248------------  1293961,000 | 8666514,168------------  1187123,100 | 5819936,562  ------------  - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | x | 4103176,101  ------------  - | 4133313,813  ------------  916862,700 | 4745865,745  ------------  512025,830 | 4578894,470  ------------  229814,800 | 5295317,308  ------------  14386,300 | 8208615,724  ------------  1530350,600 | 7551645,505  ------------  1920960,266 | 8469522,581  ------------  1469510,000 | 9257487,288------------  2407277,400 | 8609591,248------------  1293961,000 | 8666514,168------------  1187123,100 | 5819936,562  ------------  - |
| Основное мероприятие 01 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 3138560,471 | 3637206,855 | 3243215,569 | 3166869,298 | 3204237,650 |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817  ------------  - | 2657422,157  ------------  157309,300 | 3213130,943  ------------  18656,541 | 3156569,100  ------------  - | 3963603,460  ------------  - | 4404251,565  ------------  175000,000 | 3383447,586  ------------  - | 3138560,471------------  300000,000 | 3637206,855------------  1245652,946 | 3243215,569------------  443835,000 | 3166869,298  ------------  - | 3204237,650------------  - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы -  министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 01 | 2974467,817  ------------  - | 2657422,157  ------------  157309,300 | 3213130,943  ------------  18656,541 | 3156569,100  ------------  - | 3963603,460  ------------  - | 4404251,565  ------------  175000,000 | 3383447,586  ------------  - | 3138560,471------------  300000,000 | 3637206,855------------  1245652,946 | 3243215,569------------  443835,000 | 3166869,298  ------------  - | 3204237,650------------  - |
| Основное мероприятие 02 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 551313,623 | 2059666,739 | 1991897,000 | 993897,000 |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889  ------------  - | 867005,568  ------------  678484,920 | 898111,025  ------------  493369,289 | 515397,659  ------------  229814,800 | 363994,277  ------------  14386,300 | 845495,392  ------------  - | 655039,269  ------------  - | 824605,754  ------------  110500,000 | 551313,623 ------------  - | 2059666,739------------  - | 1991897,000------------  - | 993897,000 ------------  - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889  ------------  - | 867005,568  ------------  678484,920 | 898111,025  ------------  493369,289 | 515397,659  ------------  229814,800 | 363994,277  ------------  14386,300 | 845495,392  ------------  - | 655039,269  ------------  - | 824605,754  ------------  110500,000 | 551313,623 ------------  - | 2059666,739------------  - | 1991897,000------------  - | 993897,000 ------------  - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 | 418687,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900  ------------  412538,900 | 418687,220  ------------  387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900  ------------  412538,900 | 418687,220  ------------  387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 454466,668 | 479423,805 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 551313,623 | 2059666,739 | 1991897,000 | 993897,000 |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889  ------------  - | 454466,668  ------------  265946,020 | 479423,805  ------------  105855,099 | 515397,659  ------------  229814,800 | 363994,277  ------------  14386,300 | 845495,392  ------------  - | 655039,269  ------------  - | 824605,754  ------------  110500,000 | 551313,623 ------------  - | 2059666,739------------  - | 1991897,000------------  - | 993897,000 ------------  - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы -  министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889  ------------  - | 454466,668  ------------  265946,020 | 479423,805  ------------  105855,099 | 515397,659  ------------  229814,800 | 363994,277  ------------  14386,300 | 845495,392  ------------  - | 655039,269  ------------  - | 824605,754  ------------  110500,000 | 551313,623 ------------  - | 2059666,739------------  - | 1991897,000------------  - | 993897,000 ------------  - |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
| областной бюджет | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
| Основное мероприятие 04 | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043 | 2058020,811 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633  ------------  81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043  ------------  100000,000 | 2058020,811------------  340082,054 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633  ------------  81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043  ------------  100000,000 | 2058020,811------------  340082,054 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 30046,045 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
| областной бюджет | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 30046,045 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 30046,045 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государственного учреждения | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 247840,171 | 226968,761 | 244933,368 | 303127,821 |
| областной бюджет | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 247840,171 | 226968,761 | 244933,368 | 303127,821 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 247840,171 | 226968,761 | 244933,368 | 303127,821 |
| Основное мероприятие 07 | Курск 2032 | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |
| областной бюджет | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |
| Региональный проект  R1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 | 2332927,096 | 2069149,822 | 2561339,383 | 2483156,727 | 2646991,108 | - |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690  ------------  1530350,600 | 2332927,096  ------------  1820960,266 | 2069149,822  ------------  859010,000 | 2561339,383------------  714720,000 | 2483156,727------------  728037,500 | 2646991,108------------  1065034,600 | - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690  ------------  1530350,600 | 2332927,096  ------------  1820960,266 | 2069149,822  ------------  859010,000 | 2561339,383------------  714720,000 | 2483156,727------------  728037,500 | 2646991,108------------  1065034,600 | - ------------  - |
| Региональный проект  R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего,  в том числе: | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 | 100000,000 | 170822,400 | 171953,107 | 188580,103 | - |
| областной бюджет;  средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000  100000,000 | 100000,000  100000,000 | 170822,400  106822,400 | 171953,107  122088,500 | 188580,103  122088,500 | - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000  100000,000 | 100000,000  100000,000 | 170822,400  106822,400 | 171953,107  122088,500 | 188580,103  122088,500 | - |
|  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  | x | x | x | x | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |
|  | Справочно: объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  | x | x | x | x | - | 916862,700 | 512025,830 | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 2407277,400 | 1293961,000 | 1187123,100 | - |
| Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1821315,732 | 2118023,076 | 1957806,517 | 609663,037 |
| областной бюджет | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1821315,732 | 2118023,076 | 1957806,517 | 609663,037 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | x | - | - | - | - | - | 510624,011 | 1047907,470 | 1234023,243 | 1821315,732 | 2118023,076 | 1957806,517 | 609663,037 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | x | 483341,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |
| Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | 2 | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 01 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего,  в том числе: | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 432420,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
| областной бюджет | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 432420,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | 195732,669 | 437214,461 | 508376,922 | 432420,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 01 | 130992,710 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 113514,805 | - | - | - | - | - | - |
| Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | 2 | 01 | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 02 | Содействие повышению доступности железнодорож-ных перевозок населению Курской области | Всего,  в том числе: | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 444730,987 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
| областной бюджет | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 444730,987 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 97162,530 | 165554,602 | 283796,839 | 444730,987 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 70714,799 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 03 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего,  в том числе: | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 911261,030 | 1380123,933 | 1251780,585 | 306060,588 |
| областной бюджет | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 911261,030 | 1380123,933 | 1251780,585 | 306060,588 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 03 | - | - | - | - | - | 212877,973 | 384524,943 | 427346,150 | 911261,030 | 1380123,933 | 1251780,585 | 306060,588 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 168272,021 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 04 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государственного учреждения | Всего,  в том числе: | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 32902,909 | 50016,975 | 8072,895 | 4317,769 |
| областной бюджет | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 32902,909 | 50016,975 | 8072,895 | 4317,769 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 04 | - | - | - | - | - | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 32902,909 | 50016,975 | 8072,895 | 4317,769 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего,  в том числе: | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 06 | Разработка документов транспортного планирования | Всего,  в том числе: | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
| исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего,  в том числе: | x | 17 | x | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 29584,538 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |
| областной бюджет | x | 17 | 3 | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 29584,538 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | x | 57933,000 | 31171,525 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 27000,000 | 19700,000 | 28262,363 | 30000,000 | 30000,000 | 15000,000 |
| Участник - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 3 | x | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участник - Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | 3 | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
| Участник - Министерство образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего,  в том числе: | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |
| областной бюджет | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |
| комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 3 | 01 | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | 3 | 01 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
| Министерство образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | 01 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 844,350 | 844,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1744,350 |
| Основное мероприятие 02 | Создание автоматизирован-ной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения Курской области | Всего,  в том числе: | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 13262,363 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| областной бюджет | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 13262,363 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расширение и (или) оптимизация автоматизирован-ной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения Курской области | Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 02 | - | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 13262,363 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| Основное мероприятие 03 | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административ-ных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего,  в том числе: | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ответственный исполнитель подпрограммы - министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего,  в том числе: | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
| областной бюджет | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
| министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
| Региональный проект R3 | «Безопасность дорожного движения» | Всего,  в том числе: | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |
| областной бюджет | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |
| Министерство образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |

».

7. Приложение № 4.2 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4.2

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**СВЕДЕНИЯ**

**о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности**

**сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуата-цию, год | Мощность по проектно-сметной документации | | Расчетная мощность (протяжен-ность) искусствен-ных сооружений, км | Стоимость в ценах соответству-ющих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства | | | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| км | из них искусственные соору-жения, пог. м | км | из них искусствен-ные соору-жения, пог. м | остаток стоимости в ценах соответству-ющих лет (тыс. рублей) | | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО |  |  | 114,8382 | 560,53 | 0,5605 | 8932457,322 | 114,8382 | 560,53 | 8489149,626 | 524211,679 | 395495,393 | 493665,083 | 360352,044 \* | 798683,202 | 1092499,150 | 672839,805 | 486073,543 | 1864662,184 | 1893476,031 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь – Суджа» - Гридасово» - Чекмаревка в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.05.2014 N 46-1-6-0146-14, от 29.05.2014 N 46-1-4-0145-14 | 2015 | 7,68 | - | - | 78571,856 | 7,68 | - | 76388,721 | 76388,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство автомобильной дороги- «Крым» - 1-е Банино» -  Ржава в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.05.2014 N 46-1-6-0144-14, от 07.05.2014 N 46-1-4-0143-14 | 2015 | 1,46 | - | - | 30099,731 | 1,46 | - | 29394,424 | 29394,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Шляховы Дворы - Средние Апочки - Белгородка на участке км 6 - км 9 в Горшеченском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 08.07.2014 N 46-1-2-0190-14, от 08.07.2014 N 46-1-6-0191-14 | 2015 | 2,906 | - | - | 42580,412 | 2,906 | - | 40522,841 | 40522,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Никулино - 2-я Воробьевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 26.12.2014 N 46-1-4-0865-14, от 26.12.2014 N 46-1-6-0866-14 | 2015 | 2,703 | 55,24 | 0,055 | 90442,164 | 2,703 | 55,24 | 89511,164 | 89511,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Петрин на участке км 1 + 400 - км 1 + 700 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 19.05.2015 N 46-1-4-0113-15, от 19.05.2015 N 46-1-6-0114-15 | 2015 | 0,340 | - | - | 30328,870 | 0,340 | - | 30128,870 | 30128,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015 | 1,420 | - | - | 87781,110 | 1,420 | - | 81068,480 | 81068,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 2 + 600 - км 3 + 700 со строительством путепровода через железную дорогу в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.04.2014 N 46-1-6-0204-12, от 18.04.2014 N 46-1-2-0250-14 | 2015 | 1,187 | 109,87 | 0,110 | 382996,137 | 1,187 | 109,87 | 166039,089 | 166039,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство линий электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 16 + 200 - 20 + 100, Курская область | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.10.2013 N 46-1-6-0840-13; от 04.10.2013 N 46-1-2-0839-13 | 2015 | - | - | - | 11438,090 | - | - | 11158,090 | 11158,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство автомобильной дороги Вислое - Федоровка - граница Белгородской области в Горшеченском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.12.2014 N 46-1-4-0833-14, от 22.12.2014 N 46-1-6-0834-14 | 2016 | 2,797 | 23,12 | 0,023 | 57994,936 | 2,797 | 23,12 | 57063,936 | - | 57063,936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство автомобильной дороги Шевелево - Платоновка в Обоянском и Медвенском районах Курской области | Положительные заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.03.2016 N 46-1-1-3-0170-16, от 04.04.2016 N 6-1-6-0174-16 | 2016 | 8,091 | - | - | 144227,885 | 8,091 | - | 142766,566 | - | 142766,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 3 + 700 - км 5 + 800 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.12.2015 N 46-1-2-0505-15, от 28.12.2015 N 46-1-6-0681-15 | 2017 | 2,137 | 214,6 | 0,215 | 449677,261 | 2,137 | 214,6 | 447127,261 | - | 164669,570 | 282457,691 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Золотухино - Боево в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.12.2015 N 46-1-4-0664-15, от 21.01.2016 N 46-1-1-6-0665-15 | 2017 | 1,116 | - | - | 16607,420 | 1,116 | - | 15900,209 | - | - | 15900,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0586-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0587-15 | 2016 | 2,940 | - | - | 31639,114 | 2,940 | - | 30995,321 | - | 30995,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Строительство автомобильной дороги «Курск - п. Искра» - Чаплыгино – Алябьево» - Волобуево в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0588-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0589-15 | 2017 | 2,897 | - | - | 31141,095 | 2,897 | - | 29957,004 | - | - | 29957,004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Строительство автомобильной дороги по д. Красниково и д. Верхнееремино до границы с Курским районом | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.06.2017 N 46-1-1-3-0129-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0057-17 | 2017 | 1,873 | - | - | 32728,535 | 1,873 | - | 32182,470 | - | - | 32182,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Строительство автомобильной дороги по д. Верхнее Гуторово до границы Солнцевского района | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 20.06.2017 N 46-1-1-3-0149-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0065-17 | 2017 | 2,213 | - | - | 33914,097 | 2,213 | - | 33423,660 | - | - | 33423,660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Строительство автомобильной дороги Нижние Борки - Нижняя Ровенка - Ровенка Горшеченского района Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-3-0024-17, от 27.01.2017 N 46-1-6-0010-17 | 2018 | 6,869 | - | - | 98337,544 | 6,869 | - | 97583,222 | - | - | 53277,936 | 44305,286 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Строительство автомобильной дороги в с. Сазановка Пристенского района - Солнцевский район | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.06.2016 N 46-1-1-3-0405-16, от 26.08.2016 N 46-1-6-0560-16 | 2017 | 0,478 | 27,2 | 0,0272 | 38757,280 | 0,478 | 27,20 | 37371,730 | - | - | 37371,730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Касторное» - Семидесный в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 16.01.2017 N 46-1-1-3-0010-17, от 16.01.2017 N 46-1-6-0002-17 | 2017 | 0,982 | - | - | 9492,383 | 0,982 | - | 9094,383 | - | - | 9094,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 0 + 000 - км 8 + 200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, I этап | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.05.2017 N 46-1-1-3-0108-17, от 04.09.2017 N 46-1-6-0116-17 | 2021 (7,647 км - I этап – 2020) | 7,647 | - | - | 788249,957 \*\* | 7,647 | - | 779295,965 \*\* | - | - | - | 223836,674 \* | 483628,348 | 140515,630 \*\* | 4855,731 \*\*\* | - | - | - |
| 21 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 2 + 000 - км 4 + 900 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.02.2018 N 46-1-1-3-0035-18, от 22.02.2018 N 46-1-0024-18 | 2018 | 2,88 \*\*\*\* | - | - | 7161,092 | 2,88 \*\*\*\* | - | 6472,973 | - | - | - | 6472,973 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Строительство автомобильной дороги Леоновка - граница Обоянского района в Большесолдатском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.01.2018 N 46-1-1-3-0018-18,  от 12.02.2018 N 46-1-0021-18 | 2018 | 0,9 | - | - | 18961,392 | 0,9 | - | 18408,411 | - | - | - | 18408,411 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Строительство автомобильной дороги Вышнее Бабино - граница Большесолдатского района в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.04.2018 N 46-1-1-3-0067-18,  от 06.04.2018 N 46-1-0046-18 | 2018 | 0,687 | 14,1 | 0,014 | 25754,055 | 0,687 | 14,1 | 24757,316 | - | - | - | 24757,316 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Строительство автомобильной дороги Ржава - Горки в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-2-0026-17,  от 27.01.2017 N 46-1-6-12-17 | 2018 | 3,967 | - | - | 47068,095 | 3,967 | - | 46463,295 | - | - | - | 15083,012 | 31380,283 | - | - | - | - | - |
| 25 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Белая - Мокрушино граница Белгородской области на км 4 + 700 в Беловском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.07.2018 N 46-1-1-3-0178-18,  от 01.08.2018 N 46-1-0153-18 | 2018 | 2,3 | - | - | 28045,280 | 2,3 | - | 27488,372 | - | - | - | 27488,372 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 57 + 300 - км 60 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 28.12.2018 N 46-1-1-3-0295-18, от 29.12.2018 N 46-1-0287-18 | 2019 | 3,232 \*\*\*\* | - | - | 10805,226 | 3,232 \*\*\*\* | - | 9332,126 | - | - | - | - | 9332,126 | - | - | - | - | - |
| 27 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 49 + 100 - км 53 + 400 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0296-18, от 29.12.2018 N 46-1-0285-18 | 2019 | 4,085 \*\*\*\* | - | - | 21049,643 | 4,085 \*\*\*\* | - | 19376,164 | - | - | - | - | 19376,164 | - | - | - | - | - |
| 28 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 38 + 350 - км 38 + 650 в Курчатовском районе Курской  области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0297-17, от 29.12.2018 N 46-1-0286-18 | 2019 | 0,315 \*\*\*\* | - | - | 2452,041 | 0,315 \*\*\*\* | - | 2003,849 | - | - | - | - | 2003,849 | - | - | - | - | - |
| 29 | Строительство автомобильной дороги «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны – Погореловка» - п. им. К. Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.03.2013 N 46-1-4-0993-12, от 12.03.2013 N 46-1-6-0994-12 | 2021 | 2,993 | 85,3 | 0,0853 | 237931,737 | 2,993 | 85,3 | 233421,678 | - | - | - | - | 41601,676 | 78284,430 | 113535,572 | - | - | - |
| 30 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Гахово» - 1-й Липовец - граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 11.03.2016 N 46-1-1-3-0125-16, от 28.03.2016 N 46-1-6-0148-16 | \*\*\*\*\* | 2,783 | - | - | 40307,235 | 2,783 | - | 38727,380 | - | - | - | - | 20969,713 | 17496,775 | 255,000\*\*\*\*\*\* | - | - | - |
| 31 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Поныри» - ст. Свобода – Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.11.2014 N 46-1-4-0281-14, от 17.11.2014 N 46-1-6-0282-14 | 2020 | 2,039 | - | - | 75504,402 | 2,039 | - | 74596,647 | - | - | - | - | 65237,570 | 9359,077 | - | - | - | - |
| 32 | Строительство автомобильной дороги Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0584-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0585-15 | 2019 | 1,55 | - | - | 18530,628 | 1,55 | - | 17849,022 | - | - | - | - | 17849,022 | - | - | - | - | - |
| 33 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 - км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.05.2017 N 46-1-1-3-0105-17,  от 18.05.2017 N 46-1-6-0051-17- | 2020 | 5,858 | - | - | 132648,689 | 5,858 | - | 131754,239 | - | - | - | - | 9990,006 | 121764,233 | - | - | - | - |
| 34 | Строительство автомобильной дороги «Отрешково - Петровское – Беседино» - Безобразово в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.11.2016 N 46-1-6-0758-16, от 22.11.2016 N 46-1-1-3-0757-65 | 2020 | 0,96 | - | - | 21803,555 | 0,96 | - | 21375,705 | - | - | - | - | 9495,262 | 11880,443 | - | - | - | - |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 22 + 400 - км 26 + 400 в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.01.2018 N 46-1-0003-18, от 28.11.2017 N 46-1-1-3-0287-17 | 2020 | 3,98 | - | - | 275577,086 | 3,98 | - | 273812,336 | - | - | - | - | 20484,992 | 253327,344 | - | - | - | - |
| 36 | Строительство путепровода через железную дорогу | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.08.2018 N 46-1-1-3-0195-18, от 27.08.2018 N 46-1-0176-18 | 2020 | 0,871 | - | - | 318820,317 | 0,871 | - | 315820,317 | - | - | - | - | 9025,691 | 306794,626 | - | - | - | - |
| 37 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП на км 1 + 275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1 + 212 - км 1 + 786 | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020, от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020 | 2020 | 0,574 | - | - | 18990,296 | 0,574 | - | 16421,051 | - | - | - | - | - | 16421,051 | - | - | - | - |
| 38 | Строительство автомобильной дороги «Золотухино – Казанка» - Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 13.10.2020 № 46-1-1-3-050946-2020, | 2021 | 1,6 | - | - | 54891,487 | 1,6 | - | 52527,391 | - | - | - | - | - | 7475,254 | 45052,137 | - | - | - |
| 39 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д.Нижнее Жданово, х.Заречье, с.Линец) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0360 -19, от 18.02.2020 № 46-1-0032-20 | 2021 | 5,003 \*\*\*\* | - | - | 27887,259 \*\*\*\*\*\*\* | 5,003 \*\*\*\* | - | 25421,425 \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - | - | - | 25522,386 | 7168,429 \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - |
| 40 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово, д.Митрофаново) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0364-19, от 26.02.2020 № 46-1-0040-20 | 2021 | 6,08 \*\*\*\* | - | - | 28809,038 \*\*\*\*\*\*\* | 6,08 \*\*\*\* | - | 26739,495 \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - | - | - | 26937,073 | 7956,803 \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - |
| 41 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Дьяконово-Суджа-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0363-19, от 26.02.2020 № 46-1-0042-20 | 2021 | 1,486 \*\*\*\* | - | - | 8046,262  \*\*\*\*\*\*\* | 1,486 \*\*\*\* | - | 6856,556  \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - | - | - | 6709,710 | 2231,528 \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - |
| 42 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым»-Иванино в Октябрьском районе Курской области (с.Журавлино) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0361-19, от 12.02.2020 № 46-1-0026-20 | 2020 | 0,893 \*\*\*\* | - | - | 5524,722 | 0,893 \*\*\*\* | - | 4351,980 | - | - | - | - | - | 4351,980 | - | - | - | - |
| 43 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0365-19, от 26.02.2020 № 46-1-0041-20 | 2021 | 1,284 \*\*\*\* | - | - | 7992,750 \*\*\*\*\*\*\* | 1,284 \*\*\*\* | - | 6904,124 \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - | - | - | 6753,370 | 1916,263 \*\*\*\*\*\*\* | - | - | - |
| 44 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги по д.Красниково и д.Верхнееремино до границы с Курским районом в Солнцевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0362-19, от 19.02.2020 № 46-1-0034-20 | 2020 | 0,522 \*\*\*\* | - | - | 3926,030 | 0,522 \*\*\*\* | - | 2958,516 | - | - | - | - | - | 2958,516 | - | - | - | - |
| 45 | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 02.11.2021 № 46-1-1-3-064691-2021 | 2022 | 1,33465 | - | - | 324893,141 | 1,33465 | - | 319179,808 | - | - | - | - | - | - | 110500,000 | 208679,808 | - | - |
| 46 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Проектная документация в стадии разработки | 2024 | 0,8 | - | - | 971000,000 | 0,8 | - | 878000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 354103,000 | 523897,000 |
| 47 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 10.08.2021 № 46-1-1-3-044312-2021 | 2023 | 1,40655 | - | - | 127580,751 | 1,40655 | - | 125680,750 | - | - | - | - | - | - | 31328,485 | 94328,050 | 24,215 | - |
| 48 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино» Железногорский район | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 16.09.2021 № 46-1-1-3-053239-2021 | 2023 | 4,523 | - | - | 223057,821 | 4,523 | - | 219712,133 | - | - | - | - | - | - | 42000,000 | 20037,169 | 157674,964 | - |
| 49 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 17.09.2021 № 46-1-1-3-053509-2021 | 2023 | 6,726 | - | - | 354873,850 | 6,726 | - | 344206,040 | - | - | - | - | - | - | 50000,000 | 9869,689 | 284336,351 | - |
| 50 | Строительство моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 13.08.2021 № 46-1-1-3-045357-2021 | 2022 | 0,20845 | 31,1 | 0,0311 | 79552,606 | 0,20845 | 31,1 | 70673,806 | - | - | - | - | - | - | 9909,093 | 60764,713 | - | - |
| 51 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - «Полевая -Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 17.08.2021 № 46-1-1-3-045904-2021 | 2024 | 5,57355 | - | - | 346220,405 | 5,57355 | - | 340999,476 | - | - | - | - | - | - | - | 47473,076 | 147011,101 | 146515,299 |
| 52 | Магистральная улица общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск (I и II этапы строительства) | Проектная документация в стадии подготовки документации к торгам | 2024 | 5,1 | - | - | 1898000,000 | 5,1 | - | 1898000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900000,000 | 998000,000 |
| 53 | Автомобильная дорога «Курск-Касторное»-Сулаевка»-Хмелевская в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 08.07.2021 г № 46-1-1-3-036981-2021 | 2023 | 0,368 | - | - | 18264,507 | 0,368 | - | 16330,962 | - | - | - | - | - | - | - | 4612,453 | 11718,509 | - |
| 54 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев на участке км 40+400 - км 41+600 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.03.2021 № 46-1-1-3-013882-2021 | 2021 | 1,2\*\*\*\* | - | - | 10725,078 | 1,2\*\*\*\* | - | 9793,652 | - | - | - | - | - | - | 9793,652 | - | - | - |
| 55 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 48+200 - км 49+680 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.04.2021 № 46-1-1-3-015429-2021 | 2021 | 1,48 \*\*\*\* | - | - | 11633,268 | 1,48 \*\*\*\* | - | 10484,507 | - | - | - | - | - | - | 10484,507 | - | - | - |
| 56 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 49+770 - км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 31.05.2021 № 46-1-1-3-027847-2021 | 2021 | 2,71 \*\*\*\* | - | - | 22252,303 | 2,71 \*\*\*\* | - | 20148,833 | - | - | - | - | - | - | 20148,833 | - | - | - |
| 57 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 14+640 - км 15+270 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020405-2021 | 2021 | 0,63 \*\*\*\* | - | - | 6571,586 | 0,63 \*\*\*\* | - | 6082,585 | - | - | - | - | - | - | 6082,585 | - | - | - |
| 58 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 88+720 - км 89+470 в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.06.2021 № 46-1-1-3-028000-2021 | 2021 | 0,75 \*\*\*\* | - | - | 7000,752 | 0,75 \*\*\*\* | - | 6418,611 | - | - | - | - | - | - | 6418,611 | - | - | - |
| 59 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 99+690 - км 100+950 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 20.02.2021 № 46-1-1-3-007497-2021 | 2021 | 1,26 \*\*\*\* | - | - | 10036,137 | 1,26 \*\*\*\* | - | 9126,594 | - | - | - | - | - | - | 9126,594 | - | - | - |
| 60 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 119+200 - км 120+400 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 02.04.2021 № 46-1-1-3-015650-2021 | 2021 | 1,2\*\*\*\* | - | - | 10140,529 | 1,2\*\*\*\* | - | 9274,301 | - | - | - | - | - | - | 9274,301 | - | - | - |
| 61 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 121+790 - км 122+530 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 03.02.2021 № 46-1-1-3-004165-2021 | 2021 | 0,74 \*\*\*\* | - | - | 7407,830 | 0,74 \*\*\*\* | - | 6873,655 | - | - | - | - | - | - | 6873,655 | - | - | - |
| 62 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 122+750 - км 125+080 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.03.2021 № 46-1-1-3-009561-2021 | 2021 | 2,33 \*\*\*\* | - | - | 18190,769 | 2,33 \*\*\*\* | - | 16517,839 | - | - | - | - | - | - | 16517,839 | - | - | - |
| 63 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 125+850 - км 126+540 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 09.02.2021 № 46-1-1-3-005193-2021 | 2021 | 0,69 \*\*\*\* | - | - | 5544,271 | 0,69 \*\*\*\* | - | 5046,189 | - | - | - | - | - | - | 5046,189 | - | - | - |
| 64 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 134+480 - км 135+180 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014102-2021 | 2021 | 0,7\*\*\*\* | - | - | 5476,017 | 0,7\*\*\*\* | - | 4970,716 | - | - | - | - | - | - | 4970,716 | - | - | - |
| 65 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 22+080 - км 22+880 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020167-2021 | 2021 | 0,8\*\*\*\* | - | - | 6458,348 | 0,8\*\*\*\* | - | 5837,397 | - | - | - | - | - | - | 5837,397 | - | - | - |
| 66 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 28+480 - км 29+720 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020110-2021 | 2021 | 1,24 \*\*\*\* | - | - | 10463,497 | 1,24 \*\*\*\* | - | 9501,021 | - | - | - | - | - | - | 9501,021 | - | - | - |
| 67 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 27+540 - км 28+090 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004941-2021 | 2021 | 0,55 \*\*\*\* | - | - | 7364,309 | 0,55 \*\*\*\* | - | 6967,285 | - | - | - | - | - | - | 6967,285 | - | - | - |
| 68 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.02.2021 № 46-1-1-3-008182-2021 | 2021 | 5,53 \*\*\*\* | - | - | 47915,295 | 5,53 \*\*\*\* | - | 43923,417 | - | - | - | - | - | - | 43923,417 | - | - | - |
| 69 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 38+270 - км 38+660 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014105-2021 | 2021 | 0,39 \*\*\*\* | - | - | 4343,720 | 0,39 \*\*\*\* | - | 4062,193 | - | - | - | - | - | - | 4062,193 | - | - | - |
| 70 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 39+660 - км 40+690 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004937-2021 | 2021 | 1,03 \*\*\*\* | - | - | 8523,156 | 1,03 \*\*\*\* | - | 7779,640 | - | - | - | - | - | - | 7779,640 | - | - | - |
| 71 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 47+500 - км 48+200 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 21.01.2021 № 46-1-1-3-001927-2021 | 2021 | 0,7\*\*\*\* | - | - | 6601,531 | 0,7\*\*\*\* | - | 6096,229 | - | - | - | - | - | - | 6096,229 | - | - | - |
| 72 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 55+000 - км 56+120 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 02.06.2021 № 46-1-1-3-028416-2021 | 2022 | 1,12 \*\*\*\* | - | - | 9511,645 | 1,12 \*\*\*\* | - | 8642,314 | - | - | - | - | - | - | 5042,621 | 3599,693 | - | - |
| 73 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 6+200 - км 7+180 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 01.06.2021 № 46-1-1-3-028071-2021 | 2022 | 0,98 \*\*\*\* | - | - | 8900,410 | 0,98 \*\*\*\* | - | 8139,745 | - | - | - | - | - | - | 4840,535 | 3299,210 | - | - |
| 74 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 9+730 - км 10+620 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 12.05.2021 № 46-1-1-3-023595-2021 | 2022 | 0,89 \*\*\*\* | - | - | 9474,678 | 0,89 \*\*\*\* | - | 8783,869 | - | - | - | - | - | - | 5224,384 | 3559,485 | - | - |
| 75 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное»-Сулаевка на участке км 0+000 - км 1+850 в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 03.06.2021 № 46-1-1-3-028803-2021 | 2022 | 1,85 \*\*\*\* | - | - | 14948,335 | 1,85 \*\*\*\* | - | 13512,385 | - | - | - | - | - | - | 7909,441 | 5602,944 | - | - |
| 76 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 0+620 - км 2+300 д.Майская Заря» в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 02.08.2021 № 46-1-1-3-042470-2021 | 2022 | 1,68 \*\*\*\* | - | - | 10536,675 | 1,68 \*\*\*\* | - | 9566,979 | - | - | - | - | - | - | 5343,576 | 4223,403 | - | - |
| 77 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 2+300 – км 4+000 д.Духовец» в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 22.09.2021 № 46-1-1-3-054368-2021 | 2022 | 1,7\*\*\*\* | - | - | 13135,201 | 1,7\*\*\*\* | - | 11685,490 | - | - | - | - | - | - | 6794,732 | 4890,758 | - | - |
| 78 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Сидоровка - Нижнекрасное на участке км 0+000 - км 0+920 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 24.09.2021 № 46-1-1-3-054857-2021 | 2022 | 0,92 \*\*\*\* | - | - | 7683,008 | 0,92 \*\*\*\* | - | 6809,008 | - | - | - | - | - | - | 3933,788 | 2875,220 | - | - |
| 79 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное» -Струковка» - Сидоровка на участке км 2+250 - км 4+ 564 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 23.09.2021 № 46-1-1-3-054655-2021 | 2022 | 2,314  \*\*\*\* | - | - | 16598,156 | 2,314  \*\*\*\* | - | 14897,418 | - | - | - | - | - | - | 8645,772 | 6251,646 | - | - |
| 80 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Касторное - п.Ленинский км 0+000 - км 2+000 п.Касторное» в Касторенском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 21.09.2021 № 46-1-1-3-054693-2021 | 2022 | 2,0\*\*\*\* | - | - | 15738,202 | 2,0\*\*\*\* | - | 14265,664 | - | - | - | - | - | - | 8259,438 | 6006,226 | - | - |
| 81 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | - | 2019 2020  2021 2022  2023  2024 | -  -  -  -  -  - | - | - | 350345,341 | -  -  -  -  -  - | - | 350345,341 | - | - | - | - | 58308,500 | 55947,252 | 1231,813 | - | 9794,044 | 225063,732 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В том числе средства в объеме 2186,911 тыс. рублей, не востребованные в 2018 году, подлежат освоению в 2020 году (учтены в 2020 году).

\*\* В связи с корректировкой проектной документации в 2020 году стоимость объекта всего составила 826891,592 тыс. рублей, объем работ в 2020 году составил 75577,128 тыс. рублей, объем работ в сумме 46036,353 тыс. рублей перенесен на 2021 год.

\*\*\* Включая затраты заказчика в объеме 8122,180 тыс. рублей, стоимость объекта всего составила 828598,767 тыс. рублей.

\*\*\*\* Протяженность линий электроосвещения в общую протяженность не включена.

\*\*\*\*\* Контракт расторгнут, срок завершения объекта подлежит уточнению.

\*\*\*\*\*\* Затраты на выкуп земли в соответствии с решением суда.

\*\*\*\*\*\*\* В связи с невыполнением ряда работ в 2020 году завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов перенесено на 2021 год.».

8. Приложение № 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_)

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов**

**федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей, годы | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Государствен-ная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего | 4682384,770 | 4742561,845 | 5323886,407 | 5376322,433 | 6124774,835 | 9216864,983 | 8646778,004 | 9742814,232 | 11126709,782 | 10777258,723 | 10673965,084 | 6464691,173 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 \* | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 2407277,400 | 1293961,000 | 1187123,100 | - |
| областной бюджет | 4662129,585 | 3807178,536 | 4788290,535 | 5072763,456 | 6091977,311 | 7668103,159 | 6707495,514 | 8254982,008 | 8701110,158 | 9464975,499 | 9468519,760 | 6446368,949 |
| местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 1580,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
| Подпрограм-ма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего | 4123431,286 | 4150334,422 | 4767735,787 | 4652331,647 | 5313550,532 | 8226848,947 | 7569878,729 | 8487755,805 | 9275720,512 | 8627824,472 | 8684747,392 | 5838169,786 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 \* | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 2407277,400 | 1293961,000 | 1187123,100 | - |
| областной бюджет | 4103176,101 | 3216451,113 | 4233839,915 | 4349079,670 | 5280931,008 | 6678265,124 | 5630685,239 | 7000012,581 | 6850209,888 | 7315630,248 | 7479391,068 | 5819936,562 |
| местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 01 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | Всего | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 3138560,471 | 3637206,855 | 3243215,569 | 3166869,298 | 3204237,650 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 157309,300 | 18656,541 | 0,000 | 0,000 | 175000,000 | 0,000 | 300000,000 | 1245652,946 | 443835,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 2974467,817 | 2500112,857 | 3194474,402 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4229251,565 | 3383447,586 | 2838560,471 | 2391553,909 | 2799380,569 | 3166869,298 | 3204237,650 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 02 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | Всего | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 551313,623 | 2059666,739 | 1991897,000 | 993897,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 678484,920 | 493369,289 | 229814,800 | 14386,300 | 0,000 | 0,000 | 110500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 512602,889 | 188520,648 | 404741,736 | 285582,859 | 349607,927 | 845495,392 | 655039,269 | 714105,754 | 551313,623 | 2059666,739 | 1991897,000 | 993897,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориально-му землеустройст-ву объектов дорожной деятельности | Всего | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 04 | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего | 405261,797 | 369237,242 | 381759,075 | 640888,049 | 657121,271 | 773920,069 | 696833,704 | 1993526,267 | 2076254,035 | 415986,283 | 418599,229 | 1311021,530 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 81068,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 340082,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 385006,612 | 271228,153 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1875293,043 | 1717938,757 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |
| местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 30046,045 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 30046,045 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государствен-ного учреждения | Всего | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 247840,171 | 226968,761 | 244933,368 | 303127,821 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 247840,171 | 226968,761 | 244933,368 | 303127,821 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 07 | Курск 2032 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61797,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61797,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект  R1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1769309,690 | 2332927,096 | 2069149,822 | 2561339,383 | 2483156,727 | 2646991,108 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1530350,600 | 1820960,266 | 859010,000 | 714720,000 | 728037,500 | 1065034,600 | 0,000 | 00 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238959,090 | 511966,830 | 1210139,822 | 1846619,383 | 1755119,227 | 1581956,508 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект  R2 | «Общесистем-ные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100300,000 | 100000,000 | 170822,400 | 171953,107 | 188580,103 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 100000,000 | 106822,400 | 122088,500 | 122088,500 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 64000,000 | 49864,607 | 66491,603 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. № 3264-р бюджету Курской области предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей. | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограм-ма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего | 496566,134 | 559286,548 | 549437,270 | 704272,536 | 794454,953 | 879283,147 | 1048129,925 | 1234112,243 | 1821404,732 | 2118112,076 | 1957895,517 | 609752,037 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1821315,732 | 2118023,076 | 1957806,517 | 609663,037 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
| Основное мероприятие 01 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 432420,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 432420,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 02 | Содействие повышению доступности железнодорож-ных перевозок населению Курской области | Всего | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 444730,987 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 444730,987 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 03 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего | 221757,260 | 179933,507 | 268436,588 | 306367,588 | 328238,588 | 381327,994 | 384613,943 | 427435,150 | 911350,030 | 1380212,933 | 1251869,585 | 306149,588 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 911261,030 | 1380123,933 | 1251780,585 | 306060,588 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |
| Основное мероприятие 04 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государствен-ного учреждения | Всего | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 32902,909 | 50016,975 | 8072,895 | 4317,769 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 32902,909 | 50016,975 | 8072,895 | 4317,769 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 06 | Разработка документов транспортного планирования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 29584,538 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 29584,538 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 02 | Создание автоматизи-рованной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения Курской области | Всего | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 13262,363 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Расширение и (или) оптимизация автоматизи-рованной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения Курской области | областной бюджет | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 13262,363 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 03 | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении администра-тивных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект R2 | «Общесистем-ные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Региональный проект R3 | «Безопасность дорожного движения» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |
| средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |
| местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* С учетом:

- поступивших в 2016 году средств федерального бюджета в объеме 510,100 тыс. рублей, не использованных по состоянию на 01.01.2016 г.;

- средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 2646-р в объеме 89300,000 тыс. рублей.».

9. В приложении № 6 к указанной государственной программе:

1) в пункте 5:

а) подпункт 5.2 исключить;

б) дополнить подпунктами 5.4 и 5.5 следующего содержания:

«5.4. Централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет предоставленных субсидий, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и законодательством Курской области о централизованных закупках;

5.5. Соответствие условий соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденных постановлением Администрацией Курской области от 23.03.2015 № 141-па «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области».»;

2) в абзаце пятом пункта 8 после слов «на официальном сайте» дополнить словами «Губернатора и»;

3) в пункте 9.1.1:

а) в абзаце восемнадцатом слова «комитета образования и науки Курской области» заменить словами «Министерства образования и науки Курской области»;

б) в абзаце сорок третьем слова «комитета по культуре Курской области» заменить словами «Министерства культуры Курской области»;

4) в абзаце первом пункта 15 слова «комитетом финансов Курской области» заменить словами «Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области»;

10. В пункте 3 приложения № 8 к указанной государственной программы:

а) подпункт «а» исключить;

б) дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:

«г) Централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет предоставленных субсидий, в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и законодательством Курской области о централизованных закупках;

д) Соответствие условий соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденных постановлением Администрацией Курской области от 23.03.2015 № 141-па «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области».».

11. В приложении № 9 к указанной государственной программе:

а) в пункте 3:

подпункт «а» исключить;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) Соответствие соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджету муниципального образования положениям пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области, утвержденных постановлением Администрацией Курской области от 23.03.2015 № 141-па «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области».»;

б) в абзаце первом пункта 8 слова «комитетом финансов Курской области» заменить словами «Министерством финансов и бюджетного контроля Курской области».

12. Приложение № 10 к указанной государственной программе признать утратившим силу.