Приложение №1

Утвержден

приказом комитета транспорта

и автомобильных дорог Курской области

от «21» апреля 2021 года № 88 (в редакции приказа комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Детальный план-график**

**реализации государственной программы Курской области**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области**

**и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2021 год**

**и плановый период 2022 и 2023 годов**

| №п/п | Наименование подпрограммы, структурного элемента подпрограммы, контрольного события программы | Статус \* | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджет ной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | **Всего по государственной программе** |  | х | х | х | х | х | **9 515 932,498** | **7 636 638,250** | **8 191 511,468** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»** |  | х | х | х | х | х | **8 310 032,847** | **6 417 574,004** | **6 972 447,322** |
| **1.1** | **Основное мероприятие 1.01****Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 09 171 01****00000** | **2 437 814,123** | **2 249 968,437** | **3 132 119,052** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| **1.1.1** | **Мероприятие 1.01.1****Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 09 171 01 12030 200** | **1 749 282,754** | **1 868 866,084** | **1 868 866,084** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.1.1**Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 01 12030 200 | 1 687 899,409 | 1 708 493,266 | 1 708 493,266 |
|  | **Мероприятие 1.01.1.2**Оплата электроэнергии, потреблённой на освещение автомобильных дорог |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 01 12030 200   | 31 383,345 | 22 872,822 | 22 872,822 |
|  | **Мероприятие 1.01.1.3**Мероприятия по первичной диагностике автомобильных дорог и созданию геоинформационной базы дорожных данных «АБДД» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 01 12030 200   | 30 000,000 | - | - |
|  | **Мероприятие 1.01.1.4**Аренда специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения для обеспечения контроля за дорожным движением |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 01 12030 200   | - | 137 499,996 | 137 499,996 |
| **1.1.2** | **Мероприятие 1.01.2****Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 09 171 01 12040 200** | **608 980,035** | **335 057,382** | **1 263 252,968** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.2.1**Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных дорог (без учета регионального проекта R1 «Дорожная сеть"), протяженностью -72,752 км в 2021 г.33,214 км в 2022 г.86,2 км в 2023 г. | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 383 070,785 | 233 987,385 | 1 263 252,968 |
|  | **Мероприятие 1.01.2.2**Ремонт мостовых сооружений |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных мостовых сооружений (без учета регионального проекта R1 «Дорожная сеть"), протяженностью -1,072 км / 301,39 п.м. в 2021 г. 0,286 км / 86,5 п.м. в 2022 г. | 15.02.202101.01.2022 | 31.12.202132.12.2022 | 844 04 09 171 01 12040 200  | 225 909,250 | 101 069,997 | - |
| **1.1.3** | **Мероприятие 1.01.3****Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение соответствия транспортно – эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2021****01.01.2022** | **31.12.2021 31.12.2022** | **844 04 09 171 01 12040 200** | **79 551,334** | **46 044,971** | **-** |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мероприятие 1.01.3.1**Проектно-изыскательные работы, прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Обеспечение проектной и рабочей документацией объектов капитального ремонта | 01.01.202101.01.2022 | 31.12.2021 31.12.2022 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 31 177,645 | 46 044,971 | - |
|  | **Мероприятие 1.01.3.2**Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Ввод в эксплуатацию отремонтированных автомобильных протяженностью -0,784 км в 2021 г. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 42 923,689 | - | - |
|  | **Мероприятие 1.01.3.3**Прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Оплата выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на устройство автоматических пунктов весогабаритного контроля  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 844 04 09 171 01 12040 200 | 5 450,000 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.01.1**Отремонтированные автомобильные дороги(и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены  | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **1.2** | **Основное мероприятие 1.02****Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 09 171 02 00000** | **1 556 852,102** | **693 897,000** | **1 347 288,935** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие 1.02.1**Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значенияВвод в эксплуатациюв 2021 году – 4,593 км/ 85,3пм;в 2022 году – 2,8779 км/31,1 пм;в 2023 году – 11 кмавтомобильных дорог | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 1 556 852,102 | 693 897,000 | 1 347 288,935 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы, прочие затраты |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Обеспечение проектной документацией объектов строительства и реконструкции будущих лет | 01.01.201901.01.2022 | 31.12.202131.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 195 631,045 | 197 735,739 | 206 834,511 |
| 1.2.1.2 | Реконструкция автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 0+000 – км 8+200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, I этап |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Реконструкция автомобильной дороги, протяженностью - 7,647 км (ввод в 2020 году – 1 этап) | 05.05.2018 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 54 158,533 |  - |  - |
| 1.2.1.3 | Строительство автомобильной дороги «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны - Погореловка» - п.им.К.Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 2,993 км/85,3 пм(ввод в 2021 году) | 09.09.2019 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 115 782,736 | - | - |
| 1.2.1.4 | Строительство атомобильной дороги "Золотухино - Казанка" - Сергеевка" - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,6 км(ввод в 2021 году) | 01.09.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 45 534,397 | - | - |
| 1.2.1.5 | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,35 км(ввод в 2022 году) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 30 000,000 | 210 500,000 | - |
| 1.2.1.6 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,8 км(ввод в 2024 году) | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 844 04 09 171 02 12470 400 | - | 30 000,000 | 354 103,000 |
| 1.2.1.7 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,3 км(ввод в 2022 году) | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 29 999,776 | 97 232,645 | - |
| 1.2.1.8 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино Железногорский район Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 4,5 км(ввод в 2023 году) | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 42 000,000 | 36 000,000 | 106 000,000 |
| 1.2.1.9 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 6,5 км(ввод в 2023 году) | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 50 000,000 | 24 484,082 | 325 515,918 |
| 1.2.1.10 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Гахово»-1-й Липовец-граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги, протяженностью 2,783 км (изъятие земельного участка) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 260,750 | - | - |
| 1.2.1.11 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев на участке км 40+400 - км 41+600 в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,2 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 793,652 | - | - |
| 1.2.1.12 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 48+200 - км 49+680 в Дмитриевском районе Курской области  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,48 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 10 484,507 | - | - |
| 1.2.1.13 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 49+770 - км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,71 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 20 247,306 | - | - |
| 1.2.1.14 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 14+640 - км 15+270 в Курском районе Курской области  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,63 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 111,928 | - | - |
| 1.2.1.15 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 88+720 - км 89+470 в Черемисиновском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,75 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 449,844 | - | - |
| 1.2.1.16 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,284 км(ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 1 934,060 | - | - |
| 1.2.1.17 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с. Дьяконово, д. Митрофаново) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 6,08 км(ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 8 044,223 | - | - |
| 1.2.1.18 | Строительство линий наружного электроосвещения Фатеж-Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д. Нижнее Жданово, х. Заречье, с. Линец) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 5,003 км(ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 7 183,196 | - | - |
| 1.2.1.19 | Строительство линий наружного электроосвещения Дьяконово-Суджа в Октябрьском районе Курской области (с. Дьяконово) |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,486 км(ввод в 2021 году) | 15.02.2020 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 2 254,167 | - | - |
| 1.2.1.20 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 99+690 - км 100+950 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,26 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 126,594 | - | - |
| 1.2.1.21 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 119+200 - км 120+400 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,2 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 274,301 | - | - |
| 1.2.1.22 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 121+790 - км 122+530 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,74 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 873,655 | - | - |
| 1.2.1.23 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 122+750 - км 125+080 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 2,33 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 16 517,839 | - | - |
| 1.2.1.24 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 125+850 - км 126+540 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,69 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 5 046,189 | - | - |
| 1.2.1.25 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 134+480 - км 135+180 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,7 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 4 970,716 | - | - |
| 1.2.1.26 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 22+080 - км 22+880 в Щигровском районе Курской области  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,8 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 5 865,665 | - | - |
| 1.2.1.27 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 28+480 - км 29+720 в Щигровском районе Курской области  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,24 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 547,183 | - | - |
| 1.2.1.28 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 27+540 - км 28+090 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,55 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 7 001,140 | - | - |
| 1.2.1.29 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 5,53 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 44 137,698 | - | - |
| 1.2.1.30 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 38+270 - км 38+660 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,39 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 4 081,961 | - | - |
| 1.2.1.31 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 39+660 - км 40+690 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 1,03 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 7 817,418 | - | - |
| 1.2.1.32 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 47+500 - км 48+200 в Советском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство линий наружного электроосвещения, протяженностью 0,7 км(ввод в 2021 году) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 6 125,819 | - | - |
| 1.2.1.33 | Реконструкция моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Реконструкция моста протяженностью 31,1 п.м. с подходами длиной 0,2279 км(ввод в 2022 году) | 15.02.202101.01.2022 | 31.12.202131.12.2022 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 9 999,977 | 63 544,534 | - |
| 1.2.1.34 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Строительство автомобильных дорог | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202232.12.2023 | 844 04 09 171 02 12470 400 | 774 595,827 | 34 400,000 | 354 835,506 |
|  | **Контрольное событие программы 1.02.1**Построенные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены  | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **1.3** | **Основное мероприятие 1.03** **Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков**  | **Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 12 171 03 00000**  | **898,000** | **898,000** |  **898,000** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие 1.03.1**Межевание автомобильных дорог общего пользования, проведение кадастровых работ |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 12 171 03 13400 200 | 898,000 | 898,000 |  898,000 |
|  | **Контрольное событие программы 1.03.1**Государственная регистрация права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки осуществлена | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **1.4** | **Основное мероприятие 1.04** **Содействие развитию автомобильных дорог местного значения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков**  | **Развитие сети автомобильных дорог; обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием и обеспечение соответствия транспортно –** **эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0409 17104 00000** | **2 175 293,043** | **1 504 394,817** | **613 300,203** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие 1.04.1**Межбюджетные субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 04 13370 500 | 218 429,550 | 211 773,200 | 214 264,494 |
| 1.4.2 | **Мероприятие 1.04.2**Межбюджетные субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 04 13390 500 | 1 656 863,493 | 1 292 621,617 | 399 035,709 |
| 1.4.3 | **Мероприятие 1.04.3**Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Развитие сети автомобильных дорог | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 04 09 171 04 5390F 500 | 300 000,000 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.1**Построенные автомобильные дороги общего пользования местного значения в эксплуатацию введены  | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.2**Автомобильные дороги общего пользования местного значения отремонтированы | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.3**Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения проведены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2021****31.12.2022** **31.12.2023** | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.04.4**Проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Государственной экспертизой разработана и утверждена. | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | х | х | х | х |
| **1.5** | **Основное мероприятие 1.05 Руководство и управление в сфере установленных функций** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение деятельности комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0408 171 05 00000** | **26 792,769** | **26 364,459** | **26 363,809** |
| **844 0408 171 05 10020 100** | **25 799,789** | **25 355,979** | **25 355,979** |
| **844 1004 171 05 10020 100** | **1,000** | **1,000** | **0,350** |
| **844 0408 171 05 10020 200** | **991,980** | **1 007,480** | **1 007,480** |
|  |  |  |  |  |  |  | **844 0409 171 06 00000** | **285 232,988** | **222 465,057** | **222 465,807** |
| **1.6** | **Основное мероприятие 1.06 Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков**  | **Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 09 171 06 10010 100** | **97 055,697** | **97 459,097** | **97 459,097** |
| **844 04 09 171 06 10010 200** | **142 665,776** | **111 709,244** | **111 709,994** |
| **844 04 09 171 06 10010 800** | **45 511,515** | **13 296,716** | **13 296,716** |
| **1.7** | **Основное мероприятие 1.07** **«Курск 2032»** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Реализация мероприятий в рамках подготовки и проведения празднования 1000-летия основания Курска** | **01.01.2021** | **31.12.2021** | **844 04 09 171 07 12032 500** | **100 000,000** | **-** | **-** |
|  | **Контрольное событие программы 1.07.1**Проектно-сметная документация на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения. Государственной экспертизой разработана и утверждена. |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Разработка и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2022 году – 2 шт.  | 31.12.202131.12.2022 | 31.12.202131.12.2022 | х | х | х | х |
| **1.8** | **Региональный проект****1.R1. «Региональная и местная дорожная сеть»** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков**  | **Обеспечение соответствия транспортно- эксплуатационных показателей автомобильных дорог требованиям нормативных документов; ликвидация очагов аварийности** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 09 171 R1 00000 000**  | **1 627 149,822** | **1 555 586,234** | **1 498 011,516** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | **Мероприятие 1.R1.1**Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Строительство автомобильной дороги местного значения Курской городской агломерации – 0,6 км.Ремонт автомобильных дорог местного значения – 41,755 км – в 2021 году. Ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – 29,03 км – в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **844 04 09 171 R1 53930 000**  | **1 267 164,000** | **-** | **-** |
| 844 04 09 171 R1 53930 500 | 907 164,000 | - | - |
| 844 04 09 171 R1 53930 200 | 360 000,000 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.R1.1.1**Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Курской городской агломерации построены (реконструированы) и отремонтированы  | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 1.8.2 | **Мероприятие 1.R1.2**Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств областного бюджета |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 28,964 км – в 2021 году, 28,981 км – в 2022 году,30,585 км – в 2023 году. | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | **844 04 09 171 R1 53931 200** | **359 985,822** | **1 555 586,234** | **1 498 011,516** |
| 844 04 09 171 R1 53931 200 | 359 985,822 | 595 586,234 | 538 011,516 |
| 844 04 09 171 R1 53931 500 | - | 960 000,000 | 960 000,000 |
|  | **Контрольное событие программы 1.R1.2.1**Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Курской городской агломерации и вне Курской городской агломерации отремонтированы | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **1.9** | **Региональный проект****1.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств; Внедрение интеллектуальной транспортной системы; Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 04 09 171 R2 00000**  | **100 000,000** | **164 000,000** | **132 000,000** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1 | **Мероприятие 1.R2.1**Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств – 2 шт. (в 2022 году), 1 шт (в 2023 году) | 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202231.12.2023 | 844 04 09 171 R2 12040 200 | - | 64 000,000 | 32 000,000 |
|  | **Контрольное событие программы 1.R2.1.1**Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) размещены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 1.9.2 | **Мероприятие 1.R2.2**Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Внедрение интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области – 1 шт. (в 2023 году) | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.2021 31.12.202231.12.2023 | **844 04 09 171 R2 54180**  | **100 000,000** | **100 000,000** | **100 000,000** |
| 844 04 09 171 R2 54180 200 | 60 000,000 | 60 000,000 | 100 000,000 |
| 844 04 09 171 R2 54180 500 | 40 000,000 | 40 000,000 | - |
|  | **Контрольное событие программы 1.R2.1.2** Интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, внедрены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 1.05.1**Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»** |  | х | х | х | х | х | **1 184 953,467** | **1 187 742,071** | **1 187 741,971** |
| **2.1** | **Основное мероприятие 2.01****Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области** | **01.01.2021 01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0408 17201** **00000** | **442 933,806** | **442 933,806** | **442 933,806** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие 2.01.1** Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта «Курск» по отдельным маршрутам |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0408 17201 12060 800 | **324 946,605** | **324 946,605** | **324 946,605** |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.1.1**Выполнение авиарейсов из аэропорта «Курск» организовано | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.1.2 | **Мероприятие 2.01.2**Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта «Курск» |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение перевозками воздушным транспортом населения области | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0408 17201 12060 800 | **117 987,201** | **117 987,201** | **117 987,201** |
|  | **Контрольное событие программы 2.01.2.1**Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропорта «Курск» обеспечено | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **2.2** | **Основное мероприятие 2.02****Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом** | **01.01.2021 01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0408 17202** **00000** | **294 688,600** | **240 455,600** | **240 455,600** |  |
| **844 1003 17202****00000** | **4 108,239** | **4 108,239** | **4 108,239** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие 2.02.1**Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям граждан |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 1003 17202 12070 800 | 4 108,239 | 4 108,239 | 4 108,239 |
| 2.2.2 | **Мероприятие 2.02.2**Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов от пригородных железнодорожных перевозок, возникающих в результате установления тарифов ниже экономически обоснованного уровня |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0408 17202 12070 800 | 290 470,815 | 236 237,815 | 236 237,815 |
| 2.2.3 | **Мероприятие 2.02.3**Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0408 17202 12070 800 | 4 000,000 | 4 000,000 | 4 000,000 |
| 2.2.4 | **Мероприятие 2.02.4**Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с установлением льготы по тарифам на проезд детей в возрасте 5-7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения перевозками железнодорожным транспортом | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0408 17202 12070 800 | 217,785 | 217,785 | 217,785 |
|  | **Контрольное событие программы 2.02.1** Предоставление права льготного проезда граждан в пригородном сообщении железнодорожным транспортом обеспечено | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **2.3** | **Основное мероприятие 2.03****Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | **Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками** | **01.01.2021 01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0408 17203** **00000** | **238 742,662** | **306 428,148** | **306 428,148** |
| **844 1003 17203** **00000** | **177 902,788** | **177 902,788** | **177 902,788** |
| **844 1004 17203** **00000** | **10 700,700** | **10 700,700** | **10 700,700** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие 2.03.1**Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 1004 17203 12080 800 | 10 700,700 | 10 700,700 | 10 700,700 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.1.1**Предоставление права бесплатного проезда детям из многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечено | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.2 | **Мероприятие 2.03.2**Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 1003 17203 12080 800 | 173 242,980 | 173 242,980 | 173 242,980 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.2.1**Предоставление права льготного проезда пассажиров при наличии социальных проездных документов обеспечено | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.3 | **Мероприятие 2.03.3**Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с предоставлением проезда по льготному месячному проездному билету и льготным проездным документам (универсальная электронная карта с региональным транспортным приложением и транспортная карта студента) обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 1003 17203 12080 800 | 4 659,808 | 4 659,808 | 4 659,808 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.3.1**Предоставление проезда по льготным проездным документам обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования обеспечено | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.4 | **Мероприятие 2.03.4**Предоставление субсидий из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов на обслуживаемых социально значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | 9 008,212 | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.4.1**Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока обеспечена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.5 | **Мероприятие 2.03.5**Предоставление субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов от сезонных перевозок к садово-огородным участкам |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение населения Курской области автомобильными перевозками | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | - | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.5.1**Предоставление права льготного проезда пассажирам при наличии социальных проездных документов к садово-огородным участкам обеспечено | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.6 | **Мероприятие 2.03.6**Предоставление субсидии транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности, осуществляющим перевозки пассажиров по регулярным маршрутам на территории Курской области, на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с проведением профилактических мероприятий и дезинфекции транспортных средств (автомобильного и наземного электрического транспорта) в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Обеспечение дезинфекции транспортных средств на территории Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | 1 000,000 | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.6.1**Дезинфекция транспортных средств проведена | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 2.3.7 | **Мероприятие 2.03.7**Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Заключение контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | 01.01.2021 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0408 17203 12080 200 | 228 734,450 | 306 428,148 | 306 428,148 |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.7.1**Контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам заключены | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 2.3.8 | **Мероприятие 2.03.8**Мероприятия по другим видам транспорта |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | Приобретение подвижного состава для г. Курска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 844 0408 17203 12080 800 | - | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.03.8.1**Приобретение подвижного состава для г. Курска реализовано | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| **2.4** | **Основное мероприятие 2.04****Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков****ОКУ «ЦТУ»/****Директор****А.Н. Степанов** | **Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0408 17204 00000** | **15 876,072** | **5 212,690** | **5 212,690** |
| **844 1004 17204 00000** | **0,600** | **0,100** | **0,000** |
| **844 0408 17204****10010 100** | **3 925,384** | **4 210,802** | **4 210,802** |
| **844 0408 17204****10010 200** | **11 937,588** | **988,788** | **988,788** |
| **844 0408 17204****10010 800** | **13,100** | **13,100** | **13,100** |
| **844 1004 17204 10010 100** | **0,600** | **0,100** | **0,000** |
|  | **Контрольное событие программы 2.04.1**Единые социальные проездные билеты (ЕСПБ) реализованы | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков**ОКУ «ЦТУ»/ДиректорА.Н. Степанов | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 2.04.2**Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты | \* | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****С.В. Солдатенков** | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения в Курской области"** |  | х | х | х | х | х | **20 946,184** | **31 322,175** | **31 322,175** |
| **3.1** | **Основное мероприятие 3.01****Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** |  | **Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской области****Н.А. Пархоменко** | **Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **803 0704 17301** **00000** | **346,184** | **422,175** | **422,175** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | **Мероприятие 3.01.1**Проведение акций: Внимание –дети!»,«Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения; оформление подписки на газеты «Добрая дорога детства», «Stop-газета». |  | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской областиТ.А. СукноваловаКомитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 805 1006 17301 12090 200 | - | - | - |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.1**Проведение акций по пропаганде дорожного движения организовано | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.1.2**Печатная продукция (листовки, плакаты, календари) на тему «Пожилой пешеход» участникам дорожного движения распространена | \* | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области/Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской областиТ.А. Сукновалова | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.1.2 | **Мероприятие 3.01.2**Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовых областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Курской области |  | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 803 0704 17301 12090 600 | 346,184 | 422,175 | 422,175 |
|  | **Контрольное событие 3.01.2.1**Современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовые областные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, находящиеся в ведении Курской области,оснащены | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.1.3 | **Мероприятие 3.01.3**Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.1**Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.2**Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.3**Областные соревнования «Безопасное колесо» проведены | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.4**Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» проведены | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.5.**Профильная смена юных инспекторов движения организована | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.6**Турнир «Безопасная трасса-участникам дорожного движения» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.7**Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству - безопасные дороги» проведен | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.3.8**Участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов движения Всероссийском детском центре «Орлёнок» организовано | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| 3.1.4 | **Мероприятие 3.01.4**Приобретение учебной и детской литературы, предметов детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения |  | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | Обеспечение повышения правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 01.01.202201.01.2023 | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие программы 3.01.4.1**Учебная и детская литература, предметы детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения приобретена | \* | Комитет образования и науки Курской области/ Председатель комитета образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **3.2** | **Основное мероприятие 3.02** **Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0409 17302 00000**  | **6 078,000** | **15 000,000** | **15 000,000** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков  | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0409 17302 12100 200 | 6 078,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | **Контрольное событие программы 3.02.1.1**Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществлены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **3.3** | **Региональный проект****3.R2. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»** |  | **Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области****Председатель комитета****С.В. Солдатенков** | **Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **844 0409 17 3 R2 00000**  | **13 622,000** | **15 000,000** | **15 000,000** |
| 3.3.1 | **Мероприятие 3.R2.1**Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов |  | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | Повышение уровня безопасности дорожного движения за счет ограничения скоростного режима участниками дорожного движения | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 844 0409 17 3 R2 12100 200 | 13 622,000 | 15 000,000 | 15 000,000 |
|  | **Контрольное событие 3.R2.1** Организационно-планировочные и инженерные мероприятия – стационарные камеры фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения размещены | \* | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиПредседатель комитетаС.В. Солдатенков | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
| **3.4** | **3. Региональный проект R3 «Безопасность дорожного движения»** |  | Комитет образования и науки Курской областиН.А. Пархоменкокомитет региональной безопасности Курской областиМ.Н. Горбунов УГИБДД УМВД России по Курской областиА.В. Фарафонов, комитет транспорта и автомобильных дорог Курской областиС.В. Солдатенков,комитет здравоохранения Курской областиЕ.А. Палферова | **Совершенствование обучения детей основам** **Правил** **дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах** | **01.01.2021****01.01.2022****01.01.2023** | **31.12.2021****31.12.2022****31.12.2023** | **803 0703 173R3** **00000** | **900,000** | **900,000** | **900,000** |
| 3.4.1 | **Мероприятие 3.R3.1**Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |  | Комитет образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.202101.01.202201.01.2023 | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | 803 0703 173R3 12500 600 | 900,000 | 900,000 | 900,000 |
|  | **Контрольное событие программы 3.R3.1**Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям предоставлены | \* | Комитет образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |
|  | **Контрольное событие 3.01.5**Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» достигнуты | \* | Комитет образования и науки Курской областиН.А. Пархоменко | х | х | 31.12.202131.12.202231.12.2023 | х | х | х | х |

\* - включены в план реализации Государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг.