УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Курской области

от ___________________ № _____-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

1. В позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований программы, паспорта государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «82 367 718,216» заменить цифрами «87 992 182,497»;

2) в абзаце одиннадцатом цифры «7 636 638,250» заменить цифрами «8 611 923,915»;

3) в абзаце двенадцатом цифры «8 191 511,468» заменить цифрами «10 386 165,122»;

4) в абзаце тринадцатом цифры «6 446 368,949» заменить цифрами «8 900 893,911»;

5) в абзаце шестнадцатом цифры «75 573 807,720» заменить цифрами «78 539 480,501»;

6) в абзаце двадцать шестом цифры «7 536 638,250» заменить цифрами «7 790 381,515»;

7) в абзаце двадцать седьмом цифры «8 091 511,468» заменить цифрами «9 536 039,122»;

8) в абзаце двадцать восьмом цифры «6 446 368,949» заменить цифрами «7 713 770,811»;

9) в абзаце тридцатом цифры «6 793 910,496» заменить цифрами «9 452 701,996»;

10) в абзаце тридцать восьмом цифры «100 000,000» заменить цифрами «821 542,400»;

11) в абзаце тридцать девятом цифры «100 000,000» заменить цифрами «850 126,000»;

12) в абзаце сороковом цифры «0,000» заменить цифрами «1 187 123,100»;

13) абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, бюджету Курской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации:

от 19 ноября 2021 г. № 3264-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей;

от 17 декабря 2021 г. № 3662-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:

на 2022 год - 443 835,000 тыс. рублей;

на 2023 год - 443 835,000 тыс. рублей.».

2. После абзаца шестьдесят четвертого раздела 3 государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:

«доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям;

протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом).».

3. В разделе 10 государственной программы:

1) в абзаце втором цифры «82 367 718,216» заменить цифрами «87 992 182,497»;

2) в абзаце одиннадцатом цифры «7 636 638,250» заменить цифрами «8 611 923,915»;

3) в абзаце двенадцатом цифры «8 191 511,468» заменить цифрами «10 386 165,122»;

4) в абзаце тринадцатом цифры «6 446 368,949» заменить цифрами «8 900 893,911»;

5) в абзаце шестнадцатом цифры «75 573 807,720» заменить цифрами «78 539 480,501»;

6) в абзаце двадцать шестом цифры «7 536 638,250» заменить цифрами «7 790 381,515»;

7) в абзаце двадцать седьмом цифры «8 091 511,468» заменить цифрами «9 536 039,122»;

8) в абзаце двадцать восьмом цифры «6 446 368,949» заменить цифрами «7 713 770,811»;

9) в абзаце тридцатом цифры «6 793 910,496» заменить цифрами «9 452 701,996»;

10) в абзаце тридцать восьмом цифры «100 000,000» заменить цифрами «821 542,400»;

11) в абзаце тридцать девятом цифры «100 000,000» заменить цифрами «850 126,000»;

12) в абзаце сороковом цифры «0,000» заменить цифрами «1 187 123,100»;

13) абзац сорок второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, бюджету Курской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации:

от 19 ноября 2021 г. № 3264-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей;

от 17 декабря 2021 г. № 3662-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:

на 2022 год - 443 835,000 тыс. рублей;

на 2023 год - 443 835,000 тыс. рублей.»;

14) в абзаце сорок третьем цифры «72 116 245,697» заменить цифрами «76 834 298,816»;

15) в абзаце пятьдесят втором цифры «6 417 574,004» заменить цифрами «7 095 640,591»;

16) в абзаце пятьдесят третьем цифры «6 972 447,322» заменить цифрами «9 163 856,248»;

17) в абзаце пятьдесят четвертом цифры «5 819 936,562» заменить цифрами «7 668 514,168»;

18) в абзаце пятьдесят седьмом цифры «65 322 335,201» заменить цифрами «67 381 596,820»;

19) в абзаце шестьдесят шестом цифры «6 317 574,004» заменить цифрами «6 274 098,191»;

20) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «6 872 447,322» заменить цифрами «8 313 730,248»;

21) в абзаце шестьдесят восьмом цифры «5 819 936,562» заменить цифрами «6 481 391,068»;

22) в абзаце семидесятом цифры «6 793 910,496» заменить цифрами «9 452 701,996»;

23) в абзаце семьдесят восьмом цифры «100 000,000» заменить цифрами «821 542,400»;

24) в абзаце семьдесят девятом цифры «100 000,000» заменить цифрами 850 126,000»;

25) в абзаце восьмидесятом цифры «0,000» заменить цифрами «1 187 123,100»;

26) абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:

«Кроме того, бюджету Курской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации:

от 19 ноября 2021 г. № 3264-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей;

от 17 декабря 2021 г. № 3662-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:

на 2022 год - 443 835,000 тыс. рублей;

на 2023 год - 443 835,000 тыс. рублей.»;

27) в абзаце восемьдесят четвертом цифры «9 856 311,872» заменить цифрами «10 748 170,209»;

28) в абзаце девяносто третьем цифры «1 187 742,071» заменить цифрами «1 484 961,149»;

29) в абзаце девяносто четвертом цифры «1 187 741,971» заменить цифрами «1 190 986,699»;

30) в абзаце девяносто пятом цифры «609 663,037» заменить цифрами «1 201 057,568»;

31) в абзаце девяносто седьмом цифры «395 160,647» заменить цифрами «409 713,472»;

32) в абзаце сто восьмом цифры «16 769,350» заменить цифрами «31 322,175».

4. В разделе 14 государственной программы:

1) в подразделе «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»:

а) в паспорте подпрограммы 1:

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

| «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | - | 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, в том числе: протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. 1.1. Общая протяженность городских агломераций. 2. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть», из них: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть»; автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть». 3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть», из них: сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть»; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть». 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть», из них: сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть»; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть». 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; сети автомобильных дорог местного значения; 6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; автомобильных дорог общего пользования местного значения. 7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 8. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. 9. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть», из них: автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть»; автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть». 10. Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения. 11. Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе: по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения; по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения. 12. Количество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности. 13. Доля автомобильных дорог федерального, и регионального значения, работающих в режиме перегрузки. 13.1. Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть». 14. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии. 14.1. Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть». 15. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 15.1. Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр. 16. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 16.1. Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения. 16.2. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок. 17. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. 18. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, местного значения. 19. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области. 20. Площадь дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 21. Количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. 21.1. Количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 21.2. Доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами. 21.3. Доля региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна. 21.4. Доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте. 21.5. Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям. 21.6. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом).»; |
| --- | --- | --- |

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «72 116 245,697» заменить цифрами «76 834 298,816»;

в абзаце одиннадцатом цифры «6 417 574,004» заменить цифрами «7 095 640,591»;

в абзаце двенадцатом цифры «6 972 447,322» заменить цифрами «9 163 856,248»;

в абзаце тринадцатом цифры «5 819 936,562» заменить цифрами «7 668 514,168»;

в абзаце шестнадцатом цифры «65 322 335,201» заменить цифрами «67 381 596,820»;

в абзаце двадцать пятом цифры «6 317 574,004» заменить цифрами «6 274 098,191»;

в абзаце двадцать шестом цифры «6 872 447,322» заменить цифрами «8 313 730,248»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «6 819 936,562» заменить цифрами «6 481 391,068»;

в абзаце двадцать девятом цифры «6 793 910,496» заменить цифрами «9 452 701,996»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «100 000,000» заменить цифрами «821 542,400»;

в абзаце тридцать восьмом цифры «100 000,000» заменить цифрами «850 126,000»;

в абзаце тридцать девятом цифры «0,000» заменить цифрами «1 187 123,100»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«Кроме того, бюджету Курской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации:

от 19 ноября 2021 г. № 3264-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей;

от 17 декабря 2021 г. № 3662-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:

на 2022 год - 443 835,000 тыс. рублей;

на 2023 год - 443 835,000 тыс. рублей.»;

б) в разделе 2 подпрограммы 1:

в абзаце семьдесят третьем слова «регулирования на транспорте.» заменить словами «регулирования на транспорте;»;

после абзаца семьдесят третьего дополнить абзацами следующего содержания:

«доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям;

протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом).»;

в абзаце сто пятом цифры «1 594,74» заменить цифрами «1 607,199»;

в абзаце сто шестом цифры «569,3986» и «569,3986» заменить соответственно цифрами «565,07925» и «16,51565»;

в абзаце сто восьмом цифры «144,5711» и «11,861» заменить соответственно цифрами «149,96375» и «13,19565»;

в абзаце сто девятом цифры «424,8275» и «3,32» заменить соответственно цифрами «415,1155» и «6,32»;

в абзаце сто десятом цифры «526,4347» и «11,201» заменить соответственно цифрами «515,42125» и «12,53565»;

в абзаце сто двенадцатом цифры «129,0522» и «7,881» заменить соответственно цифрами «134,25875» и «9,21565»;

в абзаце сто тринадцатом цифры «397,3825» заменить цифрами «381,1625»;

в абзаце сто четырнадцатом цифры «42,9609» и «3,98» заменить соответственно цифрами «49,655» и «6,98»;

в абзаце сто шестнадцатом цифры «15,5189» заменить цифрами «15,705»;

абзац сто семнадцатый изложить в следующей редакции:

«сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 33,95 километра, в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» - 3 километра;»;

в абзаце сто восемнадцатом цифры «924,377» заменить цифрами «973,939»;

в абзаце сто двадцатом цифры «58,677» заменить цифрами «108,239»;

в абзаце сто двадцать пятом цифры «1 799,820» и «542,430» заменить соответственно цифрами «1 870,154» и «545,256»;

в абзаце сто двадцать седьмом цифры «1 251,953» и «1 251,953» заменить соответственно цифрами «1 284,711» и «228,405»;

в абзаце сто двадцать восьмом цифры «547,867» и «324,189» заменить соответственно цифрами «585,443» и «316,851»;

в абзаце сто тридцатом цифры «194» заменить цифрами «177»;

в абзаце сто тридцать первом слова «32 единицы» заменить словами «21 единицу»;

в абзаце сто тридцать втором цифры «162» заменить цифрами «156»;

в абзаце сто тридцать третьем слова «898 километров» заменить словами «898 единиц»;

абзац сто тридцать четвертый изложить в следующей редакции:

«доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, составит 2,61% (на 01.01.2022);»;

абзац сто тридцать пятый изложить в следующей редакции:

«протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть», составит 192,150 км (на 01.01.2022);»;

в абзаце сто тридцать шестом цифры «85,1» заменить цифрами «85»;

в абзаце сто пятидесятом слова «на транспорте до 100%.» заменить словами «на транспорте до 100%;»;

после абзаца сто пятидесятого дополнить абзацами следующего содержания:

«доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям;

протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом).»;

в) в разделе 8 подпрограммы 1:

в абзаце втором цифры «72 116 245,697» заменить цифрами «76 834 298,816»;

в абзаце одиннадцатом цифры «6 417 574,004» заменить цифрами «7 095 640,591»;

в абзаце двенадцатом цифры «6 972 447,322» заменить цифрами «9 163 856,248»;

в абзаце тринадцатом цифры «5 819 936,562» заменить цифрами «7 668 514,168»;

в абзаце шестнадцатом цифры «65 322 335,201» заменить цифрами «67 381 596,820»;

в абзаце двадцать пятом цифры «6 317 574,004» заменить цифрами «6 274 098,191»;

в абзаце двадцать шестом цифры «6 872 447,322» заменить цифрами «8 313 730,248»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «5 819 936,562» заменить цифрами «6 481 391,068»;

в абзаце двадцать девятом цифры «6 793 910,496» заменить цифрами «9 452 701,996»;

в абзаце тридцать седьмом цифры «100 000,000» заменить цифрами «821 542,400»;

в абзаце тридцать восьмом цифры «100 000,000» заменить цифрами «850 126,000»;

в абзаце тридцать девятом цифры «0,000» заменить цифрами «1 187 123,100»;

абзац сорок первый изложить в следующей редакции:

«Кроме того, бюджету Курской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации:

от 19 ноября 2021 г. № 3264-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей;

от 17 декабря 2021 г. № 3662-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»:

на 2022 год - 443 835,000 тыс. рублей;

на 2023 год - 443 835,000 тыс. рублей.»;

2) в подразделе «Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»»:

а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 2, паспорта подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «9 856 311,872» заменить цифрами «10 748 170,209»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1 187 742,071» заменить цифрами «1 484 961,149»;

в абзаце двенадцатом цифры «1 187 741,971» заменить цифрами «1 190 986,699»;

в абзаце тринадцатом цифры «609 663,037» заменить цифрами «1 201 057,568»;

б) в разделе 8 подпрограммы 2:

в абзаце втором цифры «9 856 311,872» заменить цифрами «10 748 170,209»;

в абзаце одиннадцатом цифры «1 187 742,071» заменить цифрами «1 484 961,149»;

в абзаце двенадцатом цифры «1 187 741,971» заменить цифрами «1 190 986,699»;

в абзаце тринадцатом цифры «609 663,037» заменить цифрами «1 201 057,568»;

3) в подразделе «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области»:

а) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы 3, паспорта подпрограммы 3:

в абзаце втором цифры «395 160,647» заменить цифрами «409 713,472»;

в абзаце тринадцатом цифры «16 769,350» заменить цифрами «31 322,175»;

б) в разделе 8 подпрограммы 3:

в абзаце первом цифры «395 160,647» заменить цифрами «409 713,472»;

в абзаце двенадцатом цифры «16 769,350» заменить цифрами «31 322,175».

5. Приложение № 1 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от _______________________  № ____-па)

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения», подпрограмм государственной программы и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2003 - 2012 годы |  | 2013 - 2025 годы | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |  | 2021 г. |  | 2022 г. | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  |
| - Государственная программа Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к | % |  | - | - | 37,0 | 39,9 |  | 40,1 |  | 42,3 |  | 42,8 |  | 41,6 |  | 41,4 |  | 41,6 | 41,7 |  | 41,8 |  |  | 42,1 |  | 42,4 |  | 42,4 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | % |  | - | - | 37,5 | 38,5 |  | 38,9 |  | 43,2 |  | 49,4 |  | 49,4 |  | 49,6 |  | 49,9 | 50,2 |  | 50,78 |  |  | 51,66 |  | 52,40 |  | 52,40 |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | - | - | 37,0 | 40,9 |  | 41,0 |  | 41,6 |  | 38,5 |  | 36,3 |  | 35,9 |  | 35,9 | 35,9 |  | 36,0 |  |  | 35,9 |  | 35,9 |  | 35,9 |
| 2. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | % |  | - | - | на уровне 2012 года | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ед. |  | - | - | 303 | 299 |  | 294 |  | 291 |  | 268 |  | 250 |  | 233 |  | 219 | 206 |  | 206 |  |  | 206 |  | 206 |  | 206 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, * всего | км |  | 15584,6 | x | 16371,9 | 16425,5 |  | 16440,5 |  | 16589,6 |  | 16629,8 |  | 17202,6 |  | 17202,6 |  | 17202,6 | 17202,6 |  | 17202,6 |  |  | 17202,6 |  | 17202,6 |  | 17202,6 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения * | км |  | 7020 | x | 7036 | 7019 |  | 7034 |  | 7046 |  | 6961,1 |  | 6961,1 |  | 6961,1 |  | 6961,1 | 6961,1 |  | 6961,1 |  |  | 6961,1 |  | 6961,1 |  | 6961,1 |
|  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения * | км |  | 8564,6 | x | 9335,9 | 9406,5 |  | 9406,5 |  | 9543,6 |  | 9668,7 |  | 10241,5 |  | 10241,5 |  | 10241,5 | 10241,5 |  | 10241,5 |  |  | 10241,5 |  | 10241,5 |  | 10241,5 |
| 1.1. | Общая протяженность городских агломераций | км |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | 643,866 |  | 643,87 |  | 643,87 |  | 1594,74 | 1594,74 |  | 1607,199 |  |  | 1607,199 |  | 1607,199 |  | 1607,199 |
| 2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, всего ** | км |  | 153,465 | 621,17925 *** | 56,1 | 35,5 |  | 46,27 *** |  | 70,655 *** |  | 80,032 *** |  | 73,718 *** |  | 81,4655 |  | 41,929 | 24,593 |  | 20,5952 |  |  | 28,948 |  | 26,37355 |  | 35,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | - | 16,51565 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,55 |  | 9,131 | - |  | 4,33465 |  |  | 4,5 |  | - |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования | км |  | 130,765 | 169,96375 | 20 | 15,6 |  | 16,276 |  | 22,968 |  | 11,696 |  | 10,756 |  | 5,517 |  | 21,929 | 4,593 |  | 3,0352 |  |  | 16,22 |  | 6,37355 |  | 15,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | - | 13,19565 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,55 |  | 5,811 | - |  | 1,33465 |  |  | 4,5 |  | - |  | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | км |  | 22,7 | 451,2155 *** | 36,1 | 19,9 |  | 29,994 *** |  | 47,687 *** |  | 68,336 *** |  | 62,962 *** |  | 75,9485 |  | 20,00 | 20,00 |  | 17,56 |  |  | 12,728 |  | 20,00 |  | 20,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | x | 6,32 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,32 | - |  | 3,00 |  |  | - |  | - |  | - |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области в результате строительства новых автомобильных дорог | км |  | 109,645 | 571,25125 *** | 56,1 | 35,5 |  | 40,433 *** |  | 64,432 *** |  | 65,670 *** |  | 70,854 *** |  | 79,6425 *** |  | 30,302 | 24,593 |  | 17,3012 |  |  | 25,32 |  | 26,37355 |  | 35,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | - | 12,53565 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,55 |  | 5,151 | - |  | 1,33465 |  |  | 4,5 |  | - |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего | км |  | 89,045 | 154,25875 | 20 | 15,6 |  | 14,749 |  | 22,968 |  | 9,559 |  | 10,756 |  | 5,517 |  | 10,302 | 4,593 |  | 2,7412 |  |  | 16,1 |  | 6,37355 |  | 15,00 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | - | 9,21565 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1,55 |  | 1,831 | - |  | 1,33465 |  |  | 4,5 |  | - |  | - |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | 20,6 | 417,2625 *** | 36,1 | 19,9 |  | 25,684 *** |  | 41,464 *** |  | 56,111 *** |  | 60,098 *** |  | 74,1255 *** |  | 20,00 | 20,00 |  | 14,56 |  |  | 9,220 |  | 20,00 |  | 20,00 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | - | 3,32 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,32 | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км |  | 43,82 | 49,655 *** | - | - |  | 5,837 |  | 6,223 |  | 14,362 *** |  | 2,864 *** |  | 1,82 |  | 11,627 | - |  | 3,294 |  |  | 3,628 |  | - |  | - |
|  | в том числе в рамках | км |  | - | 6,98 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,98 | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | 41,72 | 15,705 | - | - |  | 1,527 |  | - |  | 2,137 |  | - |  | - |  | 11,627 | - |  | 0,294 |  |  | 0,12 |  | - |  | - |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | - | 3,98 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 3,98 | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
|  | сети автомобильных дорог местного значения, всего | км |  | 2,1 | 33,95 *** | - | - |  | 4,31 |  | 6,223 |  | 12,225 *** |  | 2,864 *** |  | 1,82 |  | - | - |  | 3,00- |  |  | 3,508 |  | - |  | - |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  |  | 3 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 3,00 |  |  | - |  | - |  | - |
| 5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения на территории Курской области, соответствующих нормативным требованиям к | км |  | x | 1100,939 | 127 | 49,4 |  | 18 |  | 297,38 |  | 396,86 |  | 30,437 |  | 14 |  | 20,9 | 20,8 |  | 63,462 |  |  | 20,9 |  | 20,9 |  | 20,9 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | x | 992,7 | 127 | 49,4 |  | 18 |  | 288 |  | 378 |  | - |  | 14,0 |  | 20,9 | 20,8 |  | 13,9 |  |  | 20,9 |  | 20,9 |  | 20,9 |
|  | сети автомобильных дорог местного значения | км |  | x | 108,239 | - | - |  | - |  | 9,38 |  | 18,86 |  | 30,437 |  | - |  | - | - |  | 49,562 |  |  | - |  | - |  | - |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности, всего | км |  | x | x | 6062 | 6550,6 |  | 6598 |  | 7016 |  | 7160,7 |  | 7160,7 |  | 7129,7 |  | 7150,6 | 7171,4 |  | 7185,3 |  |  | 7206,2 |  | 7227,1 |  | 7227,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог | км |  | x | x | 2639 | 2704 |  | 2738 |  | 3049 |  | 3438,7 |  | 3438,7 |  | 3452,7 |  | 3473,6 | 3494,4 |  | 3508,3 |  |  | 3529,2 |  | 3550,1 |  | 3550,1 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | x | x | 3423 | 3846,6 |  | 3860 |  | 3967 |  | 3722 |  | 3722 |  | 3677 |  | 3677 | 3677 |  | 3677 |  |  | 3677 |  | 3677 |  | 3677 |
| 7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % к предыдущему году |  | x | x | 5,89 | 2,5 |  | 1,3 |  | 11,4 |  | 12,8 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 8. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | x | 2309,77 | 357 | 443 |  | 325 |  | 288 |  | 378 |  | 518,77 |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 9. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения | км |  | x | 1870,154 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 608,858 |  | 394,04 | 213,755 |  | 194,934 |  |  | 154,883 |  | 151,842 |  | 151,842 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | x | 545,256 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 86,3 |  | 108,537 | 99,597 |  | 89,137 |  |  | 86,385 |  | 75,30 |  | - |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км |  | x | 1284,711 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 505,86 |  | 319,725 | 132,450 |  | 74,291 |  |  | 85,985 |  | 83,20 |  | 83,20 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | x | 228,405 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 34,02 |  | 53,383 | 57,842 |  | 39,575 |  |  | 30,585 |  | 13,00 |  | - |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км |  | x | 585,443 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 102,998 |  | 74,315 | 81,305 |  | 120,643 |  |  | 68,898 |  | 68,642 |  | 68,642 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | x | 316,851 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 52,28 |  | 55,154 | 41,755 |  | 49,562 |  |  | 55,8 |  | 62,3 |  | - |
| 10. | Площадь отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | кв. м |  | x | x | 195000 | 218815 |  | 108124 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 11. | Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной | ед. |  | x | x | 11 | 10 |  | 13 *** |  | 27 *** |  | 25 *** |  | 24 *** |  | 28 *** |  | 12 *** | 11 *** |  | 8 *** |  |  | 9 *** |  | 8 *** |  | 8 *** |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального и местного значения, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения | ед. |  | x | x | 4 | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |
|  | по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения, всего | ед. |  | x | x | 7 | 6 |  | 11 *** |  | 23 *** |  | 22 *** |  | 22 *** |  | 26 |  | 10 | 10 |  | 2 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
| 12. | Количество автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в отношении которых проведена государственная регистрация права собственности | ед. |  | x | 898 | 0 | 29 |  | 37 |  | 20 |  | 296 |  | 481 |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |
| 13. | Доля автомобильных дорог федерального, и регионального значения, работающих в режиме перегрузки | % |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 2,75 |  | 2,72 |  | 2,71 |  | 2,67 | 2,61 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
| 13.1. | Протяженность автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | 202,45 |  | 200,25 |  | 199,312 |  | 196,560 | 192,150 |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 14. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | 53,6 |  | 53,6 |  | 58,8 |  | 64,0 | 70 |  | 75 |  |  | 80 |  | 85 |  | 85 |
| 14.1. | Протяженность дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, в рамках регионального проекта R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | км |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 344,606 |  | 426,85 |  | 1020,6 | 1103,5 |  | 1205,471 |  |  | 1285,784 |  | 1367,691 |  | 1357,1 |
| 15. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем | % |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | % |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 10 |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  | 40 |
| 16. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог | % |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | 20 | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |
| 16.1. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих | % |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 7 |  | 15 |  |  | 20 |  | 25 |  | 25 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
|  | выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % |  | x | x | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 62 |  | 64 |  |  | 66 |  | 70 |  | 70 |
| 17. | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км/ тыс. кв. км |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x |  | x |
| 18. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (нарастающим итогом) | шт. |  | x | x | x | x |  | x |  | x |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 2 |  |  | 3 |  | 5 |  | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Курской области (нарастающим итогом) | шт. | x | x | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | 1 | 1 |
| 20. | Площадь дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог | м2 | x | 2505610,8 | - | - | - | - | - |  | - |  | 2505610,8 | - |  | - |  | 2211078 | - | - | - |
| 21. | Количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | шт. | x | 1 | - | - | - | - | - |  | - |  | 1 | - |  | - |  | 1 | - | - | - |
| 21.1. | Количество разработанной и | шт. | x | 2 | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 2 | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2. | Доля вновь вводимых и реконструируемых участков автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, оснащенных интеллектуальными транспортными системами | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 21.3. | Доля региональных автомобильных дорог общего пользования, прошедших специализированную диагностику дорожного полотна | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 20 | 40 | 60 | 60 |
| 21.4. | Доля электронных документов по организации дорожного движения (ПОДД) по вновь вводимым объектам транспортной инфраструктуры, внесенных в | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | информационно-аналитическую систему регулирования на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.5. | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | % | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 70 | 81 | 87 | 80 |
| 21.6. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | пог.м | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 86,71 | 263,57 | 522,30 | 522,30 |
| - Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество автобусов, использующих природный газ в качестве моторного топлива | шт. | - | - | 0 | 0 | 55 | 57 | 60 |  | 62 |  | 64 | 397 |  | 879 |  | 1099 | 1099 | 1099 | 1099 |
| 23. | Выполнение рейсов автомобильным транспортом общего пользования с соблюдением расписания | % | - | - | на уровне 2012 года | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Выполнение вагоно- | тыс. | - | - | на | - | - | - | - |  | - |  | 2957,7 | 2928,5 |  | 2957,7 |  | 2957,7 | 2957,7 | 2957,7 | 2957,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | километровой работы железнодорожным транспортом | ваг.-км |  |  | уровне 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Количество выполненных авиарейсов | ед. | x | - | на уровне 2012 года | 286 | 300 | 306 | 306 |  | 306 |  | 680 | 864 |  | 1142 |  | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 |
| 26. | Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта «Курск» | % | x | - | 33,7 | 3,5 | 53,9 | 8,1 | 3,3 |  | 8,8 |  | 6,7 | 24,8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Выполнение научно-исследовательской работы на тему: «Разработка документов транспортного планирования: для Курской области - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом; для Курской городской агломерации - программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации транспортного | ед. | x | x | - | - | - | - | - |  | - |  | - | 1 |  | - |  | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | обслуживания населения общественным транспортом и комплексные схемы организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1. | Проведение тестового использования беспилотных транспортных средств на примере трамвая | усл. ед | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27.2. | Использование гражданами Курской области безналичной оплаты проезда | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 70 | 80 | 90 | 90 |
| 27.3. | Доля региональных услуг в сфере транспорта, предоставляемых в электронном виде | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 27.4. | Обеспечение применения биометрической системы идентификации пассажиров на примере Курского аэропорта | усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27.5. | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | их реальном движении по маршруту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.6. | Доля данных из информационных ресурсов центра управления регионом в сфере дорог и общественного транспорта, передаваемых в ситуационно-информационный центр Минтранса России | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 10 | 20 | 30 | 30 |
| 27.7. | Доля автобусов, осуществляющих регулирование перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 15 | 25 | 50 | 50 |
| 27.8. | Оформление перевозочных документов в цифровом виде | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 60 | 80 | 90 | 90 |
| 27.9. | Внедрение механизмов по обеспечению информационной безопасности на объектах | усл. ед. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.10. | Снижение расходов на техническое обслуживание и ремонт объектов транспортной инфраструктуры за счет применения предиктивной аналитики с элементами искусственного интеллекта | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | - |  | 0 | 0 | 10 | 10 |
| - Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | x | - | - | 10 | 9 | 9 | 8 |  | 8 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 29. | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | чел. | x | - | - | 26,4 | 25,9 | 25,3 | 24,5 |  | 21,6 |  | 19,9 | 19,0 |  | 18,1 |  | 18,1 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 30. | Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | чел. | x | - | - | 7,87 | 7,61 | 7,38 | 6,90 |  | 5,69 |  | 5,15 | 5,05 |  | 4,97 |  | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
| 30.1. | Количество областных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, | ед. | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | находящихся в ведении Курской области, оснащенных современными техническими средствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения | шт. | x | x | - | - | - | - | 39 |  | 42 |  | 119 | 113 |  | 120 |  | 128 | 136 | 144 | 144 |
|  |  | % к уровню 2017 года | x | x | x | x | x | x | 100 |  | 108 |  | 305,13 | 289,74 |  | 307,69 |  | 328,21 | 348,72 | 369,23 | 369,23 |
|  | в том числе в рамках регионального проекта R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | шт. | x | x | - | - | - | - | 39 |  | 42 |  | 48 | 51 |  | 58 |  | 66 | 74 | 82 | 82 |
|  |  | % к уровню 2017 года | x | x | x | x | x | x | 100 |  | 108 |  | 123 | 131 |  | 149 |  | 169 | 190 | 211 | 211 |
| 32. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети | % к уровню 2017 года | x | x | x | x | x | x | 100 |  | 79 |  | 93 | 83 |  | 68 |  | 59 | 51 | 50 | 50 |
|  |  | шт. | x | x | x | - | - | - | 63 |  | 50 |  | 59 | 52 |  | 43 |  | 37 | 32 | 31 | 31 |
| 33. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на | шт. | x | x | x | x | x | x | 46 |  | 43 |  | 41 | - |  | - |  | - | - | - | - |
|  |  | % к уровню | x | x | x | x | x | x | 100 |  | 93 |  | 90 | - |  | - |  | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | дорожной сети Курской городской агломерации | 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек | % к уровню 2017 года | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 16,4 | 115,13 |  | 14,13 |  | 13,32 | 12,32 | 11,68 | 11,68 |
| 35. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | % к уровню 2017 года | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 4,41 | 33,83 |  | 33,58 |  | 3,37 | 3,12 | 2,96 | 2,96 |

_____________

* Подлежит уточнению по результатам ежегодных отчетов 1-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» и 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

** Настоящие показатели характеризуют прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, на общую протяженность автодорог (показатель 1) влияют не в полной мере, поскольку часть строящихся автодорог учтена в общей протяженности ранее (дороги приняты на баланс, не имея твердого покрытия (грунтовые).

*** С учетом показателей мероприятий по строительству (реконструкции) автомобильных дорог, реализуемых в рамках государственной программы Курской области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области».».

6. Позицию «Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» приложения № 2 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«

|  | - Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие 01. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2014 год | 2025 год | Обеспечение круглогодичного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. Ввод в эксплуатацию 3 237,481 км отремонтированных дорог | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Показатели 1,5, 6, 8, 9, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 16, 16.1, 16.2, 17, 18, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6 государственной программы |
| 1.2 | Основное мероприятие 02. Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2014 год | 2025 год | Развитие сети автомобильных дорог, обеспечение подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием, увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Ввод в эксплуатацию: 134,25875 км построенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; 15,705 км реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Обеспечение 20 населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием регионального или межмуниципального значения | Осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития РФ проектов. Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения: строительство автомобильных дорог, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения | Показатели 1, 1.1, 2, 3, 4, 11, 13, 13.1, 15.1, 16.1, 16.2, 21.2 государственной программы |
| 1.3 | Основное мероприятие 03. Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2014 год | 2025 год | Государственная регистрация права собственности на 898 автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | Осуществление работ по межеванию и технической инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области. Осуществление мероприятий по государственной регистрации права собственности на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки | Показатель 12 государственной программы |
| 1.4 | Основное мероприятие 04. Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2014 год | 2025 год | Ввод в эксплуатацию: 363,575 км построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения; 27,442 км реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспечение 154 населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием местного значения. 423,713 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. Площадь дорог общего пользования местного значения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию автомобильных дорог в 2019 году, - 2 172 077,9 м2. Количество разработанной и утвержденной государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в 2019 году, - 1 шт. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на: - проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения; - капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатели 1, 1.1, 2, 3, 4, 10, 14, 14,1, 20, 21, 11 государственной программы |
| 1.5 | Основное мероприятие 05. Руководство и управление в сфере установленных функций | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2014 год | 2025 год | Осуществление руководства и управления в сфере дорожного хозяйства. Обеспечение достижения показателей государственной программы | Обеспечение реализации государственной политики в области дорожного хозяйства на территории Курской области | Показатели 1, 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 14.1, 17 государственной программы |
| 1.6 | Основное мероприятие 06. Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2014 год | 2025 год | Выполнение функций подведомственным казенным учреждением «Курскавтодор» и подведомственным казенным учреждением «Центр транспортных услуг». Обеспечение достижения показателей государственной программы | Обеспечение функционирования областного казенного учреждения «Курскавтодор» и областного казенного учреждения «Центр транспортных услуг» | Показатели 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 16, 16.1, 16.2, 17, 18, 19, 30, 31, 32 государственной программы |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 07. Курск 2032 | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2021 год | 2025 год | Разработка и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в количестве 2 шт. | Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на разработку и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатели 1, 1.1, 2, 3, 4, 14, 14.1, 21.1 государственной программы |
| 1.7 | Региональный проект R1 «Региональная и местная дорожная сеть» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2019 год | 2024 год | Увеличение в 2024 году доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее, чем до 51 процента (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года); снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности, до 2,61 процентов по сравнению с 2017 годом (на 01.01.2022); снижение в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведение в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 %; доведение в 2024 году доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок до 70%; приведение к 2024 году в нормативное состояние 522,3 пог.м искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области; сокращение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог дорожной сети Курской городской агломерации | Показатели 1, 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 16, 16.1, 16.2, 21.5, 21.6, 32 государственной программы |
| 1.8 | Региональный проект R2 «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 2020 год | 2024 год | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в количестве 1 штуки; количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в количестве 5 штук; доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, составит 20% (на 01.01.2021) в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, составит 20% (на 01.01.2021) в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог; доведение в 2024 году доли объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, до 40%; доведение в 2024 году доли контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, до 25% | Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; доведение норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов; внедрение общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней; создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения; внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | Показатели 15, 15.1, 16, 16.1, 16.2, 18, 19 государственной программы |

».

7. Приложение № 4 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от _______________________  № ____-па)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения» за счет бюджетных ассигнований областного бюджета

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП (государственная программа) | ПГП (подпрограмма государственной программы) | СЭП (структурный элемент подпрограммы) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | x | 17 | x | x | 4662129,585 | 4724041,236 | 5300316,365 | 5302578,256 | 6106363,611 | 9198453,759 | 8628455,780 | 9724492,008 | 8611923,915 | 10386165,122 | 8900893,911 | 6446368,949 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | x | x | 4662129,585 ------------ - | 4724041,236 ------------ 916862,700 | 5300316,365 ------------ 512025,830 | 5302578,256 ------------ 229814,800 | 6106363,611 ------------ 14386,300 | 9198453,759 ------------ 1530350,600 | 8628455,780 ------------ 1920960,266 | 9724492,008 ------------ 1469510,000 | 8611923,915 ------------ 821542,400 | 10386165,122 ------------ 850126,000 | 8900893,911 ------------ 1187123,100 | 6446368,949 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | x | x | 4161109,101 ------------ - | 4164485,338 ------------ 916862,700 | 4750809,745 ------------ 512025,830 | 4596843,370 ------------ 229814,800 | 5310317,308 ------------ 14386,300 | 8828203,273 ------------ 1530350,600 | 8626552,975 ------------ 1920960,266 | 9723245,824 ------------ 1469510,000 | 8610601,740 ------------ 821542,400 | 10384842,947 ------------ 850126,000 | 8899571,736 ------------ 1187123,100 | 6444599,599 ------------ - |
|  |  | Соисполнитель государственной программы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | x | x | 485951,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | x | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | x | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
|  |  | Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | x | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 |
| - Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | x | 4103176,101 | 4133313,813 | 4745865,745 | 4578894,470 | 5295317,308 | 8208615,724 | 7551645,505 | 8469522,581 | 7095640,591 | 9163856,248 | 7668514,168 | 5819936,562 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | x | 4103176,101 ------------ - | 4133313,813 ------------ 916862,700 | 4745865,745 ------------ 512025,830 | 4578894,470 ------------ 229814,800 | 5295317,308 ------------ 14386,300 | 8208615,724 ------------ 1530350,600 | 7551645,505 ------------ 1920960,266 | 8469522,581 ------------ 1469510,000 | 7095640,591 ------------ 821542,400 | 9163856,248 ------------ 850126,000 | 7668514,168 ------------ 1187123,100 | 5819936,562 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | x | 4103176,101 ------------ - | 4133313,813 ------------ 916862,700 | 4745865,745 ------------ 512025,830 | 4578894,470 ------------ 229814,800 | 5295317,308 ------------ 14386,300 | 8208615,724 ------------ 1530350,600 | 7551645,505 ------------ 1920960,266 | 8469522,581 ------------ 1469510,000 | 7095640,591 ------------ 821542,400 | 9163856,248 ------------ 850126,000 | 7668514,168 ------------ 1187123,100 | 5819936,562 ------------ - |
| Основное мероприятие 01 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 3138560,471 | 2143544,004 | 2799380,569 | 3166869,298 | 3204237,650 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 ------------ - | 2657422,157 ------------ 157309,300 | 3213130,943 ------------ 18656,541 | 3156569,100 ------------ - | 3963603,460 ------------ - | 4404251,565 ------------ 175000,000 | 3383447,586 ------------ - | 3138560,471------------ 300000,000 | 2143544,004------------ - | 2799380,569------------ - | 3166869,298 ------------ - | 3204237,650------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 01 | 2974467,817 ------------ - | 2657422,157 ------------ 157309,300 | 3213130,943 ------------ 18656,541 | 3156569,100 ------------ - | 3963603,460 ------------ - | 4404251,565 ------------ 175000,000 | 3383447,586 ------------ - | 3138560,471------------ 300000,000 | 2143544,004------------ - | 2799380,569------------ - | 3166869,298 ------------ - | 3204237,650------------ - |
| Основное мероприятие 02 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 639976,427 | 3065870,886 | 993897,000 | 993897,000 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 867005,568 ------------ 678484,920 | 898111,025 ------------ 493369,289 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 639976,427 ------------ - | 3065870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 867005,568 ------------ 678484,920 | 898111,025 ------------ 493369,289 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 639976,427 ------------ - | 3065870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление крупных, особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 | 418687,220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 ------------ 412538,900 | 418687,220 ------------ 387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | - | 412538,900 ------------ 412538,900 | 418687,220 ------------ 387514,190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 | 454466,668 | 479423,805 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 639976,427 | 3065870,886 | 993897,000 | 993897,000 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 454466,668 ------------ 265946,020 | 479423,805 ------------ 105855,099 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 639976,427 ------------ - | 3065870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 02 | 512602,889 ------------ - | 454466,668 ------------ 265946,020 | 479423,805 ------------ 105855,099 | 515397,659 ------------ 229814,800 | 363994,277 ------------ 14386,300 | 845495,392 ------------ - | 655039,269 ------------ - | 824605,754 ------------ 110500,000 | 639976,427 ------------ - | 3065870,886 ------------ - | 993897,000 ------------ - | 993897,000 ------------ - |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориальному землеустройству объектов дорожной деятельности | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 03 | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |
| Основное мероприятие 04 | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043 | 1505750,804 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 ------------ 81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043 ------------ 100000,000 | 1505750,804 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 04 | 385006,612 | 352296,633 ------------ 81068,480 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1975293,043 ------------ 100000,000 | 1505750,804 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 25979,586 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 25979,586 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 05 | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 25979,586 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 244932,618 | 244933,368 | 244933,368 | 303127,821 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 244932,618 | 244933,368 | 244933,368 | 303127,821 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 06 | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 244932,618 | 244933,368 | 244933,368 | 303127,821 |
| Основное мероприятие 07 | Курск 2032 | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | 07 | - | - | - | - | - | - | - | 61797,060 | - | - | - | - |
| Региональный проект R1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 | 2332927,096 | 2069149,822 | 2363736,752 | 2474952,580 | 2646991,108 | 0,000 |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 ------------ 1530350,600 | 2332927,096 ------------ 1820960,266 | 2069149,822 ------------ 859010,000 | 2363736,752 ------------ 714720,000 | 2474952,580 ------------ 728037,500 | 2646991,108 ------------ 1065034,600 | 0,000 ------------ - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | R1 | - | - | - | - | - | 1769309,690 ------------ 1530350,600 | 2332927,096 ------------ 1820960,266 | 2069149,822 ------------ 859010,000 | 2363736,752 ------------ 714720,000 | 2474952,580 ------------ 728037,500 | 2646991,108 ------------ 1065034,600 | - ------------ - |
| Региональный проект R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 | 100000,000 | 170822,400 | 154088,500 | 188580,103 | - |
|  |  | областной бюджет; средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | x | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 100000,000 | 100000,000 100000,000 | 170822,400 106822,400 | 154088,500 122088,500 | 188580,103 122088,500 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 1 | R2 | - | - | - | - | - | - | 100300,000 100000,000 | 100000,000 100000,000 | 170822,400 106822,400 | 154088,500 122088,500 | 188580,103 122088,500 | - |
|  | Справочно: суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов |  | x | x | x | x | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |
|  | Справочно: объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  | x | x | x | x | - | 916862,700 | 512025,830 | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 821542,400 | 850126,000 | 1187123,100 | - |
| Кроме того, бюджету Курской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации: от 19 ноября 2021 г. № 3264-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей; от 17 декабря 2021 г. № 3662-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»: на 2022 год - 443 835,000 тыс. рублей; на 2023 год - 443 835,000 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1484961,149 | 1190986,699 | 1201057,568 | 609663,037 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | x | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1484961,149 | 1190986,699 | 1201057,568 | 609663,037 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | x | - | - | - | - | - | 510624,011 | 1047907,470 | 1234023,243 | 1484961,149 | 1190986,699 | 1201057,568 | 609663,037 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | x | 483341,769 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 368481,136 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | 2 | x | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 01 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 01 | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | 195732,669 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 01 | 130992,710 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 113514,805 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет строительства Курской области | 808 | 17 | 2 | 01 | 13224,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 02 | Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244948,712 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244948,712 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | 97162,530 | 165554,602 | 283796,839 | 244948,712 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 02 | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 70714,799 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 03 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 789005,636 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 789005,636 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 03 | - | - | - | - | - | 212877,973 | 384524,943 | 427346,150 | 789005,636 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 03 | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 168272,021 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 04 | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 8072,995 | 8072,895 | 8072,895 | 4317,769 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 8072,995 | 8072,895 | 8072,895 | 4317,769 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 04 | - | - | - | - | - | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 8072,995 | 8072,895 | 8072,895 | 4317,769 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 04 | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 2 | 05 | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 06 | Разработка документов транспортного планирования | Всего, в том числе: | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
|  |  | исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | 56150,000 | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего, в том числе: | x | 17 | x | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | x | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | x | 57933,000 | 31171,525 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 27000,000 | 19700,000 | 30000,000 | 30000,000 | 30000,000 | 15000,000 |
|  |  | Участник - комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 3 | x | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Участник - комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | 3 | x | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
|  |  | Участник - комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | x | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1246,184 | 1322,175 | 1322,175 | 1322,175 | 1744,350 |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего, в том числе: | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | 01 | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |
|  |  | комитет промышленности и транспорта Курской области | 818 | 17 | 3 | 01 | 2610,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области | 805 | 17 | 3 | 01 | 100,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | 25,000 |
|  |  | комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | 01 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 1744,350 | 844,350 | 844,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1744,350 |
| Основное мероприятие 02 | Создание автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | Всего, в том числе: | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 02 | 11933,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 02 | - | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |
| Основное мероприятие 03 | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении административных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего, в том числе: | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | x | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель подпрограммы - комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | 03 | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Региональный проект R2 | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего, в том числе: | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
|  |  | областной бюджет | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
|  |  | комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | 844 | 17 | 3 | R2 | - | - | - | - | - | - | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | - |
| Региональный проект R3 | «Безопасность дорожного движения» | Всего, в том числе: | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |
|  |  | областной бюджет | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |
|  |  | комитет образования и науки Курской области | 803 | 17 | 3 | R3 | - | - | - | - | - | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | - |

».

8.  Приложение № 4.2 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4.2

- к государственной программе Курской области

- «Развитие транспортной системы, обеспечение

- перевозки пассажиров в Курской области

- и безопасности дорожного движения»

- (в редакции постановления

- Администрации Курской области

- от _______________________  № ____-па)

СВЕДЕНИЯ

о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности

сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, осуществляемых в рамках государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

| № п/п | Наименование объектов | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Срок ввода в эксплуатацию, год | Мощность по проектно-сметной документации |  | Расчетная мощность (протяженность) искусственных сооружений, км | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | Подлежит выполнению до конца строительства |  |  | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | км | из них искусственные соору-жения, пог. м |  |  | км | из них искусственные соору-жения, пог. м | остаток стоимости в ценах соответству-ющих лет (тыс. рублей) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО |  |  | 114,42675 | 560,53 | 0,5605 | 9118200,536 | 114,42675 | 560,53 | 8672076,376 | 524211,679 | 395495,393 | 493665,083 | 360352,044 * | 798683,202 | 1092499,150 | 672839,805 | 530302,013 | 2902939,495 | 993897,000 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь – Суджа» - Гридасово» - Чекмаревка в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.05.2014 N 46-1-6-0146-14, от 29.05.2014 N 46-1-4-0145-14 | 2015 | 7,68 | - | - | 78571,856 | 7,68 | - | 76388,721 | 76388,721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство автомобильной дороги- «Крым» - 1-е Банино» - Ржава в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.05.2014 N 46-1-6-0144-14, от 07.05.2014 N 46-1-4-0143-14 | 2015 | 1,46 | - | - | 30099,731 | 1,46 | - | 29394,424 | 29394,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Шляховы Дворы - Средние Апочки - Белгородка на участке км 6 - км 9 в Горшеченском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 08.07.2014 N 46-1-2-0190-14, от 08.07.2014 N 46-1-6-0191-14 | 2015 | 2,906 | - | - | 42580,412 | 2,906 | - | 40522,841 | 40522,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Никулино - 2-я Воробьевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 26.12.2014 N 46-1-4-0865-14, от 26.12.2014 N 46-1-6-0866-14 | 2015 | 2,703 | 55,24 | 0,055 | 90442,164 | 2,703 | 55,24 | 89511,164 | 89511,164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Петрин на участке км 1 + 400 - км 1 + 700 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 19.05.2015 N 46-1-4-0113-15, от 19.05.2015 N 46-1-6-0114-15 | 2015 | 0,340 | - | - | 30328,870 | 0,340 | - | 30128,870 | 30128,870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | 2015 | 1,420 | - | - | 87781,110 | 1,420 | - | 81068,480 | 81068,480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 2 + 600 - км 3 + 700 со строительством путепровода через железную дорогу в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.04.2014 N 46-1-6-0204-12, от 18.04.2014 N 46-1-2-0250-14 | 2015 | 1,187 | 109,87 | 0,110 | 382996,137 | 1,187 | 109,87 | 166039,089 | 166039,089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Строительство линий электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 16 + 200 - 20 + 100, Курская область | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.10.2013 N 46-1-6-0840-13; от 04.10.2013 N 46-1-2-0839-13 | 2015 | - | - | - | 11438,090 | - | - | 11158,090 | 11158,090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Строительство автомобильной дороги Вислое - Федоровка - граница Белгородской области в Горшеченском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.12.2014 N 46-1-4-0833-14, от 22.12.2014 N 46-1-6-0834-14 | 2016 | 2,797 | 23,12 | 0,023 | 57994,936 | 2,797 | 23,12 | 57063,936 | - | 57063,936 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Строительство автомобильной дороги Шевелево - Платоновка в Обоянском и Медвенском районах Курской области | Положительные заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.03.2016 N 46-1-1-3-0170-16, от 04.04.2016 N 6-1-6-0174-16 | 2016 | 8,091 | - | - | 144227,885 | 8,091 | - | 142766,566 | - | 142766,566 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Шумаково - Полевая через Лебяжье на участке км 3 + 700 - км 5 + 800 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 07.12.2015 N 46-1-2-0505-15, от 28.12.2015 N 46-1-6-0681-15 | 2017 | 2,137 | 214,6 | 0,215 | 449677,261 | 2,137 | 214,6 | 447127,261 | - | 164669,570 | 282457,691 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Строительство автомобильной дороги Золотухино - Боево в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.12.2015 N 46-1-4-0664-15, от 21.01.2016 N 46-1-1-6-0665-15 | 2017 | 1,116 | - | - | 16607,420 | 1,116 | - | 15900,209 | - | - | 15900,209 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Борисоглебск» - Полевая» - Демино в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0586-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0587-15 | 2016 | 2,940 | - | - | 31639,114 | 2,940 | - | 30995,321 | - | 30995,321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Строительство автомобильной дороги «Курск - п. Искра» - Чаплыгино – Алябьево» - Волобуево в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0588-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0589-15 | 2017 | 2,897 | - | - | 31141,095 | 2,897 | - | 29957,004 | - | - | 29957,004 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Строительство автомобильной дороги по д. Красниково и д. Верхнееремино до границы с Курским районом | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.06.2017 N 46-1-1-3-0129-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0057-17 | 2017 | 1,873 | - | - | 32728,535 | 1,873 | - | 32182,470 | - | - | 32182,470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Строительство автомобильной дороги по д. Верхнее Гуторово до границы Солнцевского района | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 20.06.2017 N 46-1-1-3-0149-17, от 05.06.2017 N 46-1-6-0065-17 | 2017 | 2,213 | - | - | 33914,097 | 2,213 | - | 33423,660 | - | - | 33423,660 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Строительство автомобильной дороги Нижние Борки - Нижняя Ровенка - Ровенка Горшеченского района Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-3-0024-17, от 27.01.2017 N 46-1-6-0010-17 | 2018 | 6,869 | - | - | 98337,544 | 6,869 | - | 97583,222 | - | - | 53277,936 | 44305,286 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Строительство автомобильной дороги в с. Сазановка Пристенского района - Солнцевский район | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.06.2016 N 46-1-1-3-0405-16, от 26.08.2016 N 46-1-6-0560-16 | 2017 | 0,478 | 27,2 | 0,0272 | 38757,280 | 0,478 | 27,20 | 37371,730 | - | - | 37371,730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Касторное» - Семидесный в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 16.01.2017 N 46-1-1-3-0010-17, от 16.01.2017 N 46-1-6-0002-17 | 2017 | 0,982 | - | - | 9492,383 | 0,982 | - | 9094,383 | - | - | 9094,383 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Реконструкция автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 0 + 000 - км 8 + 200 в Курском и Октябрьском районах Курской области, I этап | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.05.2017 N 46-1-1-3-0108-17, от 04.09.2017 N 46-1-6-0116-17 | 2021 (7,647 км - I этап – 2020) | 7,647 | - | - | 788249,957 ** | 7,647 | - | 779295,965 ** | - | - | - | 223836,674 * | 483628,348 | 140515,630 ** | 4855,731 *** | - | - | - |
| 21 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 2 + 000 - км 4 + 900 в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.02.2018 N 46-1-1-3-0035-18, от 22.02.2018 N 46-1-0024-18 | 2018 | 2,88 **** | - | - | 7161,092 | 2,88 **** | - | 6472,973 | - | - | - | 6472,973 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Строительство автомобильной дороги Леоновка - граница Обоянского района в Большесолдатском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 30.01.2018 N 46-1-1-3-0018-18, от 12.02.2018 N 46-1-0021-18 | 2018 | 0,9 | - | - | 18961,392 | 0,9 | - | 18408,411 | - | - | - | 18408,411 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Строительство автомобильной дороги Вышнее Бабино - граница Большесолдатского района в Обоянском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 05.04.2018 N 46-1-1-3-0067-18, от 06.04.2018 N 46-1-0046-18 | 2018 | 0,687 | 14,1 | 0,014 | 25754,055 | 0,687 | 14,1 | 24757,316 | - | - | - | 24757,316 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Строительство автомобильной дороги Ржава - Горки в Фатежском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 27.01.2017 N 46-1-1-2-0026-17, от 27.01.2017 N 46-1-6-12-17 | 2018 | 3,967 | - | - | 47068,095 | 3,967 | - | 46463,295 | - | - | - | 15083,012 | 31380,283 | - | - | - | - | - |
| 25 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Белая - Мокрушино граница Белгородской области на км 4 + 700 в Беловском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 31.07.2018 N 46-1-1-3-0178-18, от 01.08.2018 N 46-1-0153-18 | 2018 | 2,3 | - | - | 28045,280 | 2,3 | - | 27488,372 | - | - | - | 27488,372 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 57 + 300 - км 60 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 28.12.2018 N 46-1-1-3-0295-18, от 29.12.2018 N 46-1-0287-18 | 2019 | 3,232 **** | - | - | 10805,226 | 3,232 **** | - | 9332,126 | - | - | - | - | 9332,126 | - | - | - | - | - |
| 27 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной на участке км 49 + 100 - км 53 + 400 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0296-18, от 29.12.2018 N 46-1-0285-18 | 2019 | 4,085 **** | - | - | 21049,643 | 4,085 **** | - | 19376,164 | - | - | - | - | 19376,164 | - | - | - | - | - |
| 28 | Строительство линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Иванино на участке км 38 + 350 - км 38 + 650 в Курчатовском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 29.12.2018 N 46-1-1-3-0297-17, от 29.12.2018 N 46-1-0286-18 | 2019 | 0,315 **** | - | - | 2452,041 | 0,315 **** | - | 2003,849 | - | - | - | - | 2003,849 | - | - | - | - | - |
| 29 | Строительство автомобильной дороги «Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной» - Малые Угоны – Погореловка» - п. им. К. Либкнехта с низководным мостовым переходом через реку Сейм в Курчатовском и Льговском районах Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.03.2013 N 46-1-4-0993-12, от 12.03.2013 N 46-1-6-0994-12 | 2021 | 2,993 | 85,3 | 0,0853 | 237931,737 | 2,993 | 85,3 | 233421,678 | - | - | - | - | 41601,676 | 78284,430 | 113535,572 | - | - | - |
| 30 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Гахово» - 1-й Липовец - граница Обоянского района в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 11.03.2016 N 46-1-1-3-0125-16, от 28.03.2016 N 46-1-6-0148-16 | ***** | 2,783 | - | - | 40307,235 | 2,783 | - | 38727,380 | - | - | - | - | 20969,713 | 17496,775 | 255,000****** | - | - | - |
| 31 | Строительство автомобильной дороги «Курск – Поныри» - ст. Свобода – Александровка» - 2-я Гусиновка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 17.11.2014 N 46-1-4-0281-14, от 17.11.2014 N 46-1-6-0282-14 | 2020 | 2,039 | - | - | 75504,402 | 2,039 | - | 74596,647 | - | - | - | - | 65237,570 | 9359,077 | - | - | - | - |
| 32 | Строительство автомобильной дороги Чурилово - Букреевка в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 13.11.2015 N 46-1-4-0584-15, от 13.11.2015 N 46-1-6-0585-15 | 2019 | 1,55 | - | - | 18530,628 | 1,55 | - | 17849,022 | - | - | - | - | 17849,022 | - | - | - | - | - |
| 33 | Строительство автомобильной дороги «Крым» - Ленинская Искра - Высокое на участке км 6+100 - км 12+100 в Медвенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 04.05.2017 N 46-1-1-3-0105-17, от 18.05.2017 N 46-1-6-0051-17- | 2020 | 5,858 | - | - | 132648,689 | 5,858 | - | 131754,239 | - | - | - | - | 9990,006 | 121764,233 | - | - | - | - |
| 34 | Строительство автомобильной дороги «Отрешково - Петровское – Беседино» - Безобразово в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 22.11.2016 N 46-1-6-0758-16, от 22.11.2016 N 46-1-1-3-0757-65 | 2020 | 0,96 | - | - | 21803,555 | 0,96 | - | 21375,705 | - | - | - | - | 9495,262 | 11880,443 | - | - | - | - |
| 35 | Реконструкция автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 22 + 400 - км 26 + 400 в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» от 12.01.2018 N 46-1-0003-18, от 28.11.2017 N 46-1-1-3-0287-17 | 2020 | 3,98 | - | - | 275577,086 | 3,98 | - | 273812,336 | - | - | - | - | 20484,992 | 253327,344 | - | - | - | - |
| 36 | Строительство путепровода через железную дорогу | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.08.2018 N 46-1-1-3-0195-18, от 27.08.2018 N 46-1-0176-18 | 2020 | 0,871 | - | - | 318820,317 | 0,871 | - | 315820,317 | - | - | - | - | 9025,691 | 306794,626 | - | - | - | - |
| 37 | Строительство подъезда к автомобильной дороге Прямицыно - АБЗ Октябрьского ДЭП на км 1 + 275 в Октябрьском районе Курской области на участке км 1 + 212 - км 1 + 786 | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020, от 04.06.2020 № 46-1-1-3-022634-2020 | 2020 | 0,574 | - | - | 18990,296 | 0,574 | - | 16421,051 | - | - | - | - | - | 16421,051 | - | - | - | - |
| 38 | Строительство автомобильной дороги «Золотухино – Казанка» - Сергеевка» - Матвеевка в Золотухинском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 13.10.2020 № 46-1-1-3-050946-2020, | 2021 | 1,6 | - | - | 54891,487 | 1,6 | - | 52527,391 | - | - | - | - | - | 7475,254 | 45052,137 | - | - | - |
| 39 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев в Железногорском районе Курской области (д.Нижнее Жданово, х.Заречье, с.Линец) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0360 -19, от 18.02.2020 № 46-1-0032-20 | 2021 | 5,003 **** | - | - | 27887,259 ******* | 5,003 * | - | 25421,425 ******* | - | - | - | - | - | 25522,386 | 7168,429 ******* | - | - | - |
| 40 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово, д.Митрофаново) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0364-19, от 26.02.2020 № 46-1-0040-20 | 2021 | 6,08 **** | - | - | 28809,038 ******* | 6,08 **** | - | 26739,495 ******* | - | - | - | - | - | 26937,073 | 7956,803 ******* | - | - | - |
| 41 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги Дьяконово-Суджа-граница с Украиной в Октябрьском районе Курской области (с.Дьяконово) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0363-19, от 26.02.2020 № 46-1-0042-20 | 2021 | 1,486 **** | - | - | 8046,262 ******* | 1,486 **** | - | 6856,556 ******* | - | - | - | - | - | 6709,710 | 2231,528 ******* | - | - | - |
| 42 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым»-Иванино в Октябрьском районе Курской области (с.Журавлино) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0361-19, от 12.02.2020 № 46-1-0026-20 | 2020 | 0,893 **** | - | - | 5524,722 | 0,893 **** | - | 4351,980 | - | - | - | - | - | 4351,980 | - | - | - | - |
| 43 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги «Обоянь-Солнцево-Мантурово»-Пристень в Пристенском районе Курской области (п. Пристень) | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0365-19, от 26.02.2020 № 46-1-0041-20 | 2021 | 1,284 **** | - | - | 7992,750 ******* | 1,284 **** | - | 6904,124 ******* | - | - | - | - | - | 6753,370 | 1916,263 ******* | - | - | - |
| 44 | Строительство линий наружного электроосвещения автомобильной дороги по д.Красниково и д.Верхнееремино до границы с Курским районом в Солнцевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 27.12.2019 № 46-1-1-3-0362-19, от 19.02.2020 № 46-1-0034-20 | 2020 | 0,522 **** | - | - | 3926,030 | 0,522 **** | - | 2958,516 | - | - | - | - | - | 2958,516 | - | - | - | - |
| 45 | Строительство автомобильной дороги «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной, подъезд к г. Курск, км 0+000 - км 1+672» - «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» в Курском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 02.11.2021 № 46-1-1-3-064691-2021 | 2022 | 1,33465 | - | - | 264133,915 | 1,33465 | - | 258420,573 | - | - | - | - | - | - | 110500,000 | 147920,573 | - | - |
| 46 | Строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы | Проектная документация в стадии разработки | 2024 | 0,8 | - | - | 971000,000 | 0,8 | - | 878000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 30000,000 | 354103,000 | 493897,000 |
| 47 | Строительство автомобильной дороги «Обоянь - Солнцево - Мантурово» - Большие Крюки» - Водяная Мельница» в Пристенском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 10.08.2021 № 46-1-1-3-044312-2021 | 2022 | 1,40655 | - | - | 129132,422 | 1,40655 | - | 127232,421 | - | - | - | - | - | - | 31328,485 | 95903,936 | - | - |
| 48 | Строительство автомобильной дороги «Крым»-Игино-Троицкое-«Тросна-Калиновка»-«Михайловка-Линец»-Жилино» Железногорский район | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 16.09.2021 № 46-1-1-3-053239-2021 | 2023 | 4,5 | - | - | 239189,326 | 4,5 | - | 239189,326 | - | - | - | - | - | - | 42000,000 | 36000,000 | 161189,326 | - |
| 49 | Строительство автомобильной дороги «А-142 Тросна-Калиновка, км 51+729 – км 51+996, км 52+059 – км 98+255» - Дмитриев – Береза – Меньшиково - Хомутовка» в Дмитриевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 17.09.2021 № 46-1-1-3-053509-2021 | 2023 | 6,5 | - | - | 374510,490 | 6,5 | - | 363842,680 | - | - | - | - | - | - | 50000,000 | 23319,679 | 290523,001 | - |
| 50 | Строительство моста через реку Крупка на км 0+100 автомобильной дороги «Фатеж-Дмитриев»-Татарка в Дмитриевском районе Курской области | Положительные заключения АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 13.08.2021 № 46-1-1-3-045357-2021 | 2022 | 0,2279 | 31,1 | 0,0311 | 82423,311 | 0,2279 | 31,1 | 73544,511 | - | - | - | - | - | - | 9909,093 | 63635,418 | - | - |
| 51 | Автомобильная дорога «Крым» - Полный - «Крым» -Полевая» - «Полевая -Кизилово» в Медвенском и Курском районах Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 17.08.2021 № 46-1-1-3-045904-2021 | 2024 | 5,57355 | - | - | 352418,526 | 5,57355 | - | 347197,597 | - | - | - | - | - | - | - | 53159,696 | 147303,615 | 146734,286 |
| 52 | Автомобильная дорога «Куськино - Ястребовка» -Репец на участке км 1+240 - км 1+360 (мост через реку Оскол на км 1+300) Мантуровский район Курской области | Проектная документация в стадии прохождения государственной экспертизы | 2023 | 0,12 | - | - | 71750,000 | 0,12 | - | 67000,000 | - | - | - | - | - | - | - | 39499,351 | 27500,649 | - |
| 53 | Магистральная улица общегородского значения от ул. Энгельса до пр-кта Ленинского Комсомола в г. Курск (I и II этапы строительства) | Проектная документация в стадии подготовки документации к торгам | 2023 | 5,1 | - | - | 1898000,000 | 5,1 | - | 1898000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1898000,000 | - |
| 54 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев на участке км 40+400 - км 41+600 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.03.2021 № 46-1-1-3-013882-2021 | 2021 | 1,2**** | - | - | 10725,078 | 1,2**** | - | 9793,652 | - | - | - | - | - | - | 9793,652 | - | - | - |
| 55 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 48+200 - км 49+680 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.04.2021 № 46-1-1-3-015429-2021 | 2021 | 1,48 **** | - | - | 11633,268 | 1,48 **** | - | 10484,507 | - | - | - | - | - | - | 10484,507 | - | - | - |
| 56 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 49+770 - км 52+480 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 31.05.2021 № 46-1-1-3-027847-2021 | 2021 | 2,71 **** | - | - | 22252,303 | 2,71 **** | - | 20148,833 | - | - | - | - | - | - | 20148,833 | - | - | - |
| 57 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 14+640 - км 15+270 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020405-2021 | 2021 | 0,63 **** | - | - | 6571,586 | 0,63 **** | - | 6082,585 | - | - | - | - | - | - | 6082,585 | - | - | - |
| 58 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 88+720 - км 89+470 в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 01.06.2021 № 46-1-1-3-028000-2021 | 2021 | 0,75 **** | - | - | 7000,752 | 0,75 **** | - | 6418,611 | - | - | - | - | - | - | 6418,611 | - | - | - |
| 59 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 99+690 - км 100+950 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 20.02.2021 № 46-1-1-3-007497-2021 | 2021 | 1,26 **** | - | - | 10036,137 | 1,26 **** | - | 9126,594 | - | - | - | - | - | - | 9126,594 | - | - | - |
| 60 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 119+200 - км 120+400 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 02.04.2021 № 46-1-1-3-015650-2021 | 2021 | 1,2**** | - | - | 10140,529 | 1,2**** | - | 9274,301 | - | - | - | - | - | - | 9274,301 | - | - | - |
| 61 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 121+790 - км 122+530 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 03.02.2021 № 46-1-1-3-004165-2021 | 2021 | 0,74 **** | - | - | 7407,830 | 0,74 **** | - | 6873,655 | - | - | - | - | - | - | 6873,655 | - | - | - |
| 62 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 122+750 - км 125+080 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 04.03.2021 № 46-1-1-3-009561-2021 | 2021 | 2,33 **** | - | - | 18190,769 | 2,33 **** | - | 16517,839 | - | - | - | - | - | - | 16517,839 | - | - | - |
| 63 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 125+850 - км 126+540 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 09.02.2021 № 46-1-1-3-005193-2021 | 2021 | 0,69 **** | - | - | 5544,271 | 0,69 **** | - | 5046,189 | - | - | - | - | - | - | 5046,189 | - | - | - |
| 64 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Касторное на участке км 134+480 - км 135+180 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014102-2021 | 2021 | 0,7**** | - | - | 5476,017 | 0,7**** | - | 4970,716 | - | - | - | - | - | - | 4970,716 | - | - | - |
| 65 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 22+080 - км 22+880 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020167-2021 | 2021 | 0,8**** | - | - | 6458,348 | 0,8**** | - | 5837,397 | - | - | - | - | - | - | 5837,397 | - | - | - |
| 66 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Тим-Щигры на участке км 28+480 - км 29+720 в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 22.04.2021 № 46-1-1-3-020110-2021 | 2021 | 1,24 **** | - | - | 10463,497 | 1,24 **** | - | 9501,021 | - | - | - | - | - | - | 9501,021 | - | - | - |
| 67 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 27+540 - км 28+090 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004941-2021 | 2021 | 0,55 **** | - | - | 7364,309 | 0,55 **** | - | 6967,285 | - | - | - | - | - | - | 6967,285 | - | - | - |
| 68 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 29+810 - км 35+340 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 25.02.2021 № 46-1-1-3-008182-2021 | 2021 | 5,53 **** | - | - | 47915,295 | 5,53 **** | - | 43923,417 | - | - | - | - | - | - | 43923,417 | - | - | - |
| 69 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 38+270 - км 38+660 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 26.03.2021 № 46-1-1-3-014105-2021 | 2021 | 0,39 **** | - | - | 4343,720 | 0,39 **** | - | 4062,193 | - | - | - | - | - | - | 4062,193 | - | - | - |
| 70 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 39+660 - км 40+690 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 08.02.2021 № 46-1-1-3-004937-2021 | 2021 | 1,03 **** | - | - | 8523,156 | 1,03 **** | - | 7779,640 | - | - | - | - | - | - | 7779,640 | - | - | - |
| 71 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области на участке км 47+500 - км 48+200 в Советском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Государственная экспертиза проектов Курской области» - от 21.01.2021 № 46-1-1-3-001927-2021 | 2021 | 0,7**** | - | - | 6601,531 | 0,7**** | - | 6096,229 | - | - | - | - | - | - | 6096,229 | - | - | - |
| 72 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Фатеж - Дмитриев на участке км 55+000 - км 56+120 в Дмитриевском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 02.06.2021 № 46-1-1-3-028416-2021 | 2022 | 1,12 **** | - | - | 9560,241 | 1,12 **** | - | 8690,910 | - | - | - | - | - | - | 5042,621 | 3633,154 | - | - |
| 73 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 6+200 - км 7+180 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 01.06.2021 № 46-1-1-3-028071-2021 | 2022 | 0,98 **** | - | - | 9087,743 | 0,98 **** | - | 8327,078 | - | - | - | - | - | - | 4840,535 | 3486,543 | - | - |
| 74 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Курск - Поныри на участке км 9+730 - км 10+620 в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 12.05.2021 № 46-1-1-3-023595-2021 | 2022 | 0,89 **** | - | - | 9676,537 | 0,89 **** | - | 8985,728 | - | - | - | - | - | - | 5224,384 | 3761,344 | - | - |
| 74 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное»-Сулаевка на участке км 0+000 - км 1+850 в Черемисиновском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 03.06.2021 № 46-1-1-3-028803-2021 | 2022 | 1,85 **** | - | - | 15075,672 | 1,85 **** | - | 13639,722 | - | - | - | - | - | - | 7909,441 | 5730,281 | - | - |
| 75 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 0+620 - км 2+300 д.Майская Заря» в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 02.08.2021 № 46-1-1-3-042470-2021 | 2022 | 1,68 **** | - | - | 10154,243 | 1,68 **** | - | 9184,547 | - | - | - | - | - | - | 5343,576 | 3840,971 | - | - |
| 76 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Крым» - Духовец на участке км 2+300 – км 4+000 д.Духовец» в Курском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 22.09.2021 № 46-1-1-3-054368-2021 | 2022 | 1,7**** | - | - | 13208,077 | 1,7**** | - | 11758,366 | - | - | - | - | - | - | 6794,732 | 4963,634 | - | - |
| 77 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Сидоровка - Нижнекрасное на участке км 0+000 - км 0+920 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 24.09.2021 № 46-1-1-3-054857-2021 | 2022 | 0,92 **** | - | - | 7730,105 | 0,92 **** | - | 6856,105 | - | - | - | - | - | - | 3933,788 | 2922,317 | - | - |
| 78 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги «Курск - Касторное» -Струковка» - Сидоровка на участке км 2+250 - км 4+ 564 д.Сидоровка» в Щигровском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 23.09.2021 № 46-1-1-3-054655-2021 | 2022 | 2,314 **** | - | - | 16746,490 | 2,314 **** | - | 15045,752 | - | - | - | - | - | - | 8645,772 | 6399,980 | - | - |
| 79 | Линии наружного электроосвещения автомобильной дороги Касторное - п.Ленинский км 0+000 - км 2+000 п.Касторное» в Касторенском районе Курской области | Положительное заключение АУКО «Облгосэкспертиза» - от 21.09.2021 № 46-1-1-3-054693-2021 | 2022 | 2,0**** | - | - | 15857,112 | 2,0**** | - | 14384,574 | - | - | - | - | - | - | 8259,438 | 6125,136 | - | - |
| 80 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области | - | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - | - | - | 493073,183 | - - - - - - | - | 493073,183 | - | - | - | - | 58308,500 | 55947,252 | 1231,813 | - | 24319,904 | 353265,714 |

_______________

* В том числе средства в объеме 2186,911 тыс. рублей, не востребованные в 2018 году, подлежат освоению в 2020 году (учтены в 2020 году).

** В связи с корректировкой проектной документации в 2020 году стоимость объекта всего составила 826891,592 тыс. рублей, объем работ в 2020 году составил 75577,128 тыс. рублей, объем работ в сумме 46036,353 тыс. рублей перенесен на 2021 год.

*** Включая затраты заказчика в объеме 8122,180 тыс. рублей, стоимость объекта всего составила 828598,767 тыс. рублей.

**** Протяженность линий электроосвещения в общую протяженность не включена.

***** Контракт расторгнут, срок завершения объекта подлежит уточнению.

****** Затраты на выкуп земли в соответствии с решением суда.

******* В связи с невыполнением ряда работ в 2020 году завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов перенесено на 2021 год.

».

9. Приложение № 5 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:

- «Приложение № 5

к государственной программе Курской области

«Развитие транспортной системы, обеспечение

перевозки пассажиров в Курской области

и безопасности дорожного движения»

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от _______________________  № ____-па)

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения»

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, структурного элемента подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Государственная программа | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» | Всего | 4682384,770 | 4742561,845 | 5323886,407 | 5376322,433 | 6124774,835 | 9216864,983 | 8646778,004 | 9742814,232 | 8630246,139 | 10404487,346 | 8919216,135 | 6464691,173 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 * | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 821542,400 | 850126,000 | 1187123,100 | - |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4662129,585 | 3807178,536 | 4788290,535 | 5072763,456 | 6091977,311 | 7668103,159 | 6707495,514 | 8254982,008 | 7790381,515 | 9536039,122 | 7713770,811 | 6446368,949 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1580,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 | «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Всего | 4123431,286 | 4150334,422 | 4767735,787 | 4652331,647 | 5313550,532 | 8226848,947 | 7569878,729 | 8487755,805 | 7113873,815 | 9182089,472 | 7686747,392 | 5838169,786 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 916862,700 | 512025,830 * | 229814,800 | 14386,300 | 1530350,600 | 1920960,266 | 1469510,000 | 821542,400 | 850126,000 | 1187123,100 | - |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4103176,101 | 3216451,113 | 4233839,915 | 4349079,670 | 5280931,008 | 6678265,124 | 5630685,239 | 7000012,581 | 6274098,191 | 8313730,248 | 6481391,068 | 5819936,562 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | Всего | 2974467,817 | 2657422,157 | 3213130,943 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4404251,565 | 3383447,586 | 3138560,471 | 2143544,004 | 2799380,569 | 3166869,298 | 3204237,650 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 157309,300 | 18656,541 | 0,000 | 0,000 | 175000,000 | 0,000 | 300000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2974467,817 | 2500112,857 | 3194474,402 | 3156569,100 | 3963603,460 | 4229251,565 | 3383447,586 | 2838560,471 | 2143544,004 | 2799380,569 | 3166869,298 | 3204237,650 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Строительство и (или) реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-пального значения | Всего | 512602,889 | 867005,568 | 898111,025 | 515397,659 | 363994,277 | 845495,392 | 655039,269 | 824605,754 | 639976,427 | 3065870,886 | 993897,000 | 993897,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 678484,920 | 493369,289 | 229814,800 | 14386,300 | 0,000 | 0,000 | 110500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 512602,889 | 188520,648 | 404741,736 | 285582,859 | 349607,927 | 845495,392 | 655039,269 | 714105,754 | 639976,427 | 3065870,886 | 993897,000 | 993897,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Мероприятия по территориальному землеустройст-ву объектов дорожной деятельности | Всего | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 5221,931 | 2627,000 | 2627,000 | 15427,000 | 2627,000 | 914,500 | 627,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 898,000 | 627,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Содействие развитию автомобильных дорог местного значения | Всего | 405261,797 | 369237,242 | 381759,075 | 640888,049 | 657121,271 | 773920,069 | 696833,704 | 1993526,267 | 1523984,028 | 415986,283 | 418599,229 | 1311021,530 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 81068,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 385006,612 | 271228,153 | 359889,033 | 567450,872 | 638888,047 | 755686,845 | 678600,480 | 1875293,043 | 1505750,804 | 397753,059 | 400366,005 | 1292788,306 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20255,185 | 16940,609 | 21870,042 | 73437,177 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 | 18233,224 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 25979,586 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11597,292 | 11570,536 | 12655,757 | 13572,481 | 14737,015 | 24949,028 | 26319,708 | 27030,769 | 25979,586 | 25979,286 | 25979,286 | 25258,785 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государствен-ного учреждения | Всего | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 244932,618 | 244933,368 | 244933,368 | 303127,821 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 214279,560 | 242391,919 | 259451,987 | 310477,358 | 311467,509 | 408008,704 | 374384,366 | 272187,662 | 244932,618 | 244933,368 | 244933,368 | 303127,821 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 07 | Курск 2032 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61797,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61797,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R1 | «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1769309,690 | 2332927,096 | 2069149,822 | 2363736,752 | 2474952,580 | 2646991,108 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1530350,600 | 1820960,266 | 859010,000 | 714720,000 | 728037,500 | 1065034,600 | 0,000 | 00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 238959,090 | 511966,830 | 1210139,822 | 1649016,752 | 1746915,080 | 1581956,508 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R2 | «Общесистем-ные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100300,000 | 100000,000 | 170822,400 | 154088,500 | 188580,103 | 0,000 | ,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100000,000 | 100000,000 | 106822,400 | 122088,500 | 122088,500 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 64000,000 | 32000,000 | 66491,603 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Кроме того, бюджету Курской области в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации: от 19 ноября 2021 г. № 3264-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в сумме 17 568,100 тыс. рублей; от 17 декабря 2021 г. № 3662-р предоставлены иные межбюджетные трансферты на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»: на 2022 год - 443 835,000 тыс. рублей; на 2023 год - 443 835,000 тыс. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 2 | «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Всего | 496566,134 | 559286,548 | 549437,270 | 704272,536 | 794454,953 | 879283,147 | 1048129,925 | 1234112,243 | 1485050,149 | 1191075,699 | 1201146,568 | 609752,037 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 496566,134 | 557786,548 | 547737,270 | 703965,536 | 794276,953 | 879105,147 | 1048040,925 | 1234023,243 | 1484961,149 | 1190986,699 | 1201057,568 | 609663,037 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населению Курской области | Всего | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 144217,075 | 222347,628 | 96688,301 | 169723,301 | 209361,701 | 309247,474 | 437214,461 | 508376,922 | 442933,806 | 442933,806 | 442933,806 | 157723,301 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Содействие повышению доступности железнодорожных перевозок населению Курской области | Всего | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244948,712 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 110460,000 | 136144,103 | 163521,215 | 205197,413 | 234047,113 | 167877,329 | 165554,602 | 283796,839 | 244948,712 | 244948,362 | 255019,231 | 141561,379 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Содействие повышению доступности автомобильных перевозок населению Курской области | Всего | 221757,260 | 179933,507 | 268436,588 | 306367,588 | 328238,588 | 381327,994 | 384613,943 | 427435,150 | 789094,636 | 495120,636 | 495120,636 | 306149,588 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 221757,260 | 178433,507 | 266736,588 | 306060,588 | 328060,588 | 381149,994 | 384524,943 | 427346,150 | 789005,636 | 495031,636 | 495031,636 | 306060,588 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 1500,000 | 1700,000 | 307,000 | 178,000 | 178,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 04 | Обеспечение деятельности подведомствен-ного государствен-ного учреждения | Всего | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 8072,995 | 8072,895 | 8072,895 | 4317,769 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3450,420 | 3349,495 | 3473,560 | 3375,363 | 3618,721 | 4354,189 | 4463,464 | 14503,332 | 8072,995 | 8072,895 | 8072,895 | 4317,769 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 05 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 16681,379 | 17511,815 | 17317,606 | 19608,871 | 19188,830 | 16476,161 | 133,455 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 06 | Разработка документов транспортного планирования | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56150,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 3 | «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Всего | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 62387,350 | 32940,875 | 6713,350 | 19718,250 | 16769,350 | 110732,888 | 28769,350 | 20946,184 | 31322,175 | 31322,175 | 31322,175 | 16769,350 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 01 | Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного | Всего | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4454,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 1769,350 | 869,350 | 869,350 | 346,184 | 422,175 | 422,175 | 422,175 | 1769,350 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 | Создание автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения Курской области | Всего | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  | Расширение и (или) оптимизация автоматизированной системы фотосъемки и видеозаписи нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници-пального значения Курской области | областной бюджет | 11933,000 | 15960,000 | 4944,000 | 17948,900 | 15000,000 | 108963,538 | 18078,000 | 6078,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Субсидии из областного бюджета организациям почтовой связи Курской области на возмещение затрат, связанных с приемкой, обработкой, пересылкой и доставкой постановлений о наложении администра-тивных штрафов за нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 46000,000 | 15211,525 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R2 | «Общесистем-ные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8922,000 | 13622,000 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
| Региональный проект R3 | «Безопасность дорожного движения» | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | средства областного бюджета, источником которых является федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |

______________

* С учетом:

- поступивших в 2016 году средств федерального бюджета в объеме 510,100 тыс. рублей, не использованных по состоянию на 01.01.2016 г.;

- средств федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2016 г. № 2646-р в объеме 89300,000 тыс. рублей.».