ПРОЕКТ

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _______________  № ______________

г. Курск

Об утверждении плана реализации

государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров

в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области (С.В. Солдатенков) разместить план реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел «Государственные программы» раздела «Документы») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2-недельный срок со дня подписания настоящего распоряжения.

Губернатор

Курской области                                                                              Р. Старовойт

ПЛАН

реализации государственной программы Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» на текущий финансовый 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1. Отремонтированные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2. Построенные автомобильные дороги (и искусственные сооружения на них) общего пользования регионального или межмуниципального значения в эксплуатацию введены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3. Мероприятия по государственной регистрации права собственности на автомобильные дороги как на объекты недвижимого имущества и на занимаемые ими земельные участки осуществлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4. Субсидия местным бюджетам на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования предоставлена | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5. Субсидия местным бюджетам на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлена | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6. Субсидия местным бюджетам на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлена | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7. Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на разработку и утверждение государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлена | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области и автомобильные дороги дорожной сети Курской городской агломерации построены, реконструированы и отремонтированы | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.9. | Контрольное событие 1.9. Автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) размещены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1.10. | Контрольное событие 1.10. Интеллектуальные транспортные систе-мы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, внедрены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11. | Контрольное событие 1.11. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» достигнуты. | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1. Субсидии из областного бюджета организациям, выполняющим воздушные перевозки, - на возмещение недополученных доходов по регулярным пассажирским авиарейсам из аэропорта "Курск" по отдельным маршрутам, предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2. Субсидии из областного бюджета организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, - на возмещение затрат, связанных с содержанием, развитием и организацией эксплуатации аэропорта "Курск", предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3. Субсидии из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льгот по оплате проезда в поездах пригородного сообщения отдельным категориям | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | граждан предоставлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4. Субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного проезда детям из многодетных семей, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5. Субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан, предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6. Субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с предоставлением проезда по льготному месячному проездному билету и льготным проездным документам (универсальная электронная карта с региональным транспортным приложением и транспортная карта студента) обучающимся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.7. | Контрольное событие 2.7. Субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов на обслуживаемых социально значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока предоставлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.8. | Контрольное событие 2.8. Субсидия из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов от сезонных перевозок к садово-огородным участкам предоставлена | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Контрольное событие 2.9. Контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам заключены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  |  |  |  |  | . |
| 2.10. | Контрольное событие 2.10. Деятельность подведомственного государственного учреждения областного казенного учреждения "Центр транспортных услуг" обеспечена | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 2.11. | Контрольное событие 2.11. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» достигнуты | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1. Проведение акций по пропаганде дорожного движения организовано | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2. Печатная продукция (листовки, плакаты, календари) на тему «Пожилой пешеход» участникам дорожного движения распространена | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.3. | Контрольное событие 3.3. Современными техническими средствами и средствами обучения | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы, учебная техника – автомобили) базовые областные бюджетные профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Курской области, оснащены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Контрольное событие 3.4. Областной конкурс-выставка «Богатство страны Светофории» проведен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.5. | Контрольное событие 3.5. Областной фестиваль «Правила дорожного движения – наши верные друзья» проведен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.6. | Контрольное событие 3.6. Областные соревнования «Безопасное колесо» проведены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.7. | Контрольное событие 3.7. Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» проведены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.8. | Контрольное событие 3.8. Профильная смена юных инспекторов движения организована | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.9. | Контрольное событие 3.9. Турнир «Безопасная трасса-участникам дорожного движения» проведен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.10. | Контрольное событие 3.10. Конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Детству - безопасные дороги» проведен | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.11. | Контрольное событие 3.11. Участие во Всероссийской специализированной смене юных инспекторов движения Всероссийском детском центре «Орлёнок» организовано | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.12. | Контрольное событие 3.12. Учебная и детская литература, предметы детского обихода с использованием креатива и слоганов по безопасности дорожного движения приобретена | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.13. | Контрольное событие 3.13. Организационно-планировочные и инженерные мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, осуществлены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.14. | Контрольное событие 3.14. Организационно-планировочные и инженерные мероприятия – стационарные камеры фото-видео фиксации нарушения правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального, межмуниципального и местного значения размещены | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.15 | Контрольное событие 3.15. Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям предоставлены | Комитет образования и науки Курской области |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |
| 3.16. | Контрольное событие 3.16. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3 «Повышение | Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области; |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |  |  |  | 31.12. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | безопасности дорожного движения в Курской области» достигнуты. | Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области; Комитет образования и науки Курской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |