ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Правительства Курской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курской области          от 07.02.2025 № 80-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства в 2025-2027 годах»

Проект постановления Правительства Курской области «О внесении изменений в постановление Правительства Курской области от 07.02.2025
№ 80-пп «О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Курской области в сфере дорожного хозяйства Курской области в 2025-2027 годах» предусматривает изменение в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, в отношении которых принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 2025 - 2027 годах, которые обусловлены необходимостью перераспределения стоимости строительства Транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы с 2025 года на 2026 год, в связи с переносом срока реализации объекта на 2026 год.

При реализации настоящего проекта планируется достижение нейтральных социально-экономических и общественно значимых последствий.

Исполняющий обязанности

министра транспорта и автомобильных

дорог Курской области                                                                      О.Ю. Алистратова

Головенкина Е.А.

74-90-74 (2-20)