ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

за 2021 год

Ответственный исполнитель: комитет природных ресурсов Курской области

Председатель комитета

природных ресурсов

Курской области                                                                                         К.О. Поляков

| Дата составления отчета: 21 февраля 2022 г. Исполнитель: Заместитель начальника экономического отдела Писарева Н.Ю. (4712) 33-13-38 (133) Адрес электронной почты: buh.ecolog46@rkursk.ru |  |
| --- | --- |

I.	Конкретные результаты реализации

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»,

достигнутые за 2021 год

В соответствии с Перечнем государственных программ Курской области, утвержденным распоряжением Администрации Курской области от 24.10.2012   № 931-ра, постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012          № 843-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Курской области», постановлением Администрации Курской области от 18.10.2013 № 748-па  утверждена государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов,   охрана окружающей среды в Курской области», сроки  реализации которой 2014 – 2024 годы.

Государственная программа Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» (далее – программа) разработана с целью сохранения, восстановления и рационального использования природных ресурсов и объектов животного мира, охраны окружающей среды в Курской области, повышение уровня экологической безопасности.

Ответственный исполнитель программы - комитет природных ресурсов Курской области.

Соисполнители программы:

управление по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Курской области (до 01.01.2016), комитет лесного хозяйства Курской области (с 01.01.2016 до 01.01.2021);

комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области;

Администрация Курской области.

Участники программы:

комитет строительства и архитектуры Курской области (до 01.01.2017), комитет строительства Курской области (с 01.01.2018).

Государственная программа включает пять подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Экология и природные ресурсы Курской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»;

- подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области»;

- подпрограмма 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области».

Задачами программы являются:

развитие сети и обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения;

снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду;

совершенствование системы охраны объектов животного мира и среды их обитания;

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов и мониторинг водных объектов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

Ожидаемыми конечными результатами реализации программы являются:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост к 2024 году отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов;

увеличение к 2024 году доли населения, обеcпеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 98,4%.

Ведомственные целевые программы в составе программы отсутствуют.

В отчетном году государственной программой Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» запланировано выполнение 46 показателей (индикаторов), имеющих плановое целевое значение на 2021 год. Фактически достигнуты целевые значения 44 показателей (индикаторов) – 95,7 % от общего количества запланированных показателей (индикаторов).

Не в полном объеме выполнен целевой показатель (индикатор) «количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения» и не выполнен показатель (индикатор) «количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций» (подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области») по не зависящим причинам от комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В целом, сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области указаны в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных   ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» за 2021 год (далее – Годовой отчет).

II. Результаты реализации ведомственных целевых программ,

основных мероприятий в разрезе подпрограмм

государственной программы Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм государственной программы Курской области указаны в приложении 2 к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в 2021 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 3 основных мероприятия и 11 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 79 910,530 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, кассовое исполнение – 79 525,593 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

Система мероприятий Подпрограммы 1 направлена на достижение намеченных целей и решение поставленных задач в области сохранения и обеспечения функционирования природных систем, обеспечения экологической безопасности на территории области. Исполнитель мероприятий – комитет природных ресурсов Курской области.

С целью обеспечения населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды и мерах по улучшению экологической обстановки в регионе подготовлен ежегодный макет доклада о состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области, характеризующий состояние окружающей среды и природных ресурсов Курской области, уровень антропогенного воздействия на нее, проводимую государственную экологическую политику и принимаемые в регионе меры по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности населения. Макет доклада размещен на официальных сайтах Администрации Курской области и комитета природных ресурсов Курской области.

Вывезено с территорий Обоянского и Щигровского районов и обезврежено 267 тонн бесхозяйных непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов и других опасных отходов.

Осуществлены работы по проведению лабораторного контроля загрязняющих атмосферный воздух веществ и контроля за состоянием почв в местах несанкционированного размещения отходов.

Проведено 26 мероприятий в рамках государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.

Осуществлен мониторинг состояния объектов растительного и животного мира на территории Курской области, сбор и анализ данных об объектах животного и растительного мира для ведения Красной книги Курской области.

Создана автоматизированная информационная система «Региональный кадастр отходов производства и потребления».

Постановлениями Администрации Курской области от 27.01.2021 № 59-па, от 24.05.2021 № 533-па и от 08.11.2021 № 1155-па внесены изменения в Схему развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Курской области.

Проведено комплексное экологическое обследование «Боровая Потудань» в Горшеченском районе, «Бушмено» в Обоянском районе, «Сидоров лес и урочище Грайворонка» в Советском районе, «Поповкинская дубрава» и «Мининская дубрава» в Дмитриевском районе, «Клевенский лес» в Рыльском районе, «Урочища Заболотовский лес и Коровяковский лес» и «Карыжский лес» в Глушковском районе, «Урочище Веть» в Солнцевском районе, «Урочище «Пустошь-Корень» в Железногорском районе, «Парк имени С.Н. Перекальского» и «Парк «Соловьиная роща» в г. Курске.

Изготовлены карты-планы зон с особыми условиями использования территорий регионального значения «Боровая Потудань» в Горшеченском районе, «Бушмено» в Обоянском районе, «Сидоров лес и урочище Грайворонка» в Советском районе, «Поповкинская дубрава» и «Мининская дубрава» в Дмитриевском районе, «Клевенский лес» в Рыльском районе, «Урочища Заболотовский лес и Коровяковский лес» и «Карыжский лес» в Глушковском районе, «Урочище Веть» в Солнцевском районе, «Урочище «Пустошь-Корень» в Железногорском районе, «Парк имени С.Н. Перекальского» и «Парк «Соловьиная роща» в г. Курске, «Степная балка близ села Погожее» в Тимском районе.

Подготовлены описания местоположения границ для создания охранных зон «Боровая Потудань» в Горшеченском районе, «Бушмено» в Обоянском районе, «Сидоров лес и урочище Грайворонка» в Советском районе, «Поповкинская дубрава» и «Мининская дубрава» в Дмитриевском районе, «Клевенский лес» в Рыльском районе, «Урочища Заболотовский лес и Коровяковский лес» и «Карыжский лес» в Глушковском районе, «Парк «Дубовая роща» в г. Льгове, «Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи» в Фатежском районе.

Во исполнение Плана мероприятий по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения, охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов, утвержденного распоряжением Администрации Курской области от 01.03.2019 № 92-ра (в редакции распоряжения Администрации Курской области от 24.12.2020 № 855-ра), постановлениями Администрации Курской области от 01.03.2021 № 169-па, от 23.04.2021 № 398-па, от 24.05.2021  № 534-па, от 26.07.2021 № 772-па, от 28.07.2021 № 779-па, от 09.11.2021 № 1169-па, от 09.12.2021 № 1314-па и № 1315-па, от 15.12.2021 № 1359-па, от 27.12.2021 № 1470-па созданы памятники природы и природные парки регионального значения, а территориям, занятыми ими, присвоен статус особо охраняемых природных территорий регионального значения:

1) «Парк «Боева дача» (г. Курск);

2) «Парк «Дубовая роща» (г. Льгов);

3) «Точильный лог» (Горшеченский район);

4) «Парк имени С.Н. Перекальского» (г. Курск);

5) «Степная балка близ села Погожее» (Тимский район);

6) «Урочище Веть» (Солнцевский район);

7) «Урочище Пустошь-Корень» (Железногорский район);

8) «Степные балки в долине реки Хан» (Солнцевский и Тимский районы);

9) «Мининская дубрава» (Дмитриевский район);

10) «Поповкинская дубрава» (Дмитриевский район).

Постановлениями Губернатора Курской области от 19.02.2021 № 53-пг,          от 29.03.2021 № 116-пг, от 09.07.2021 № 313-пг, от 26.07.2021 № 334-пг,                    от 28.07.2021 № 335-пг и № 336-пг, от 09.08.2021 № 346-пг, № 347-пг и № 348-пг, от 28.09.2021 № 431-пг, № 432-пг и № 433-пг, от 29.09.2021 № 434-пг, № 435-пг,    № 436-пг и № 437-пг установлены охранные зоны существующих памятников природы регионального значения:

1) «Балка Ржавец» (Мантуровский район);

2) «Озеро Лезвино» (Льговский и Рыльский районы);

3) «Озеро Желтое» (Кореневский район);

4) «Луговая степь у хутора Пересыпь» (Обоянский район);

5) «Клюквенное озеро» (Суджанский район);

6) «Лысая гора у села Стужень» (Мантуровский район);

7) «Степные балки у с. Мелавка» (Касторенский район);

8) «Жидеевская дача» (Железногорский район);

9) «Балка к северу от с. Виногробль» (Курский район);

10) «Левобережье р. Камышенка у д. Екатериновка» (Мантуровский район);

11) «Урочище «Меловое» (Суджанский район);

12) «Урочище Горы-болото» (Беловский район);

13) «Балка Сурки» (п. Горшечное);

14) «Обнажения Козюлина оврага» (Глушковский район);

15) «Флороносные песчаники вблизи с. Молотычи» (Фатежский район);

16) «Урочище Бирючье» (Касторенский район).

Также, в 2021 году изготовлены информационные и предупреждающие аншлаги и проведены работы по обеспечению функционирования на 8 особо охраняемых природных территориях.

Кроме того, проводились мероприятия по содержанию и обслуживанию особо охраняемых природных территорий природных парков «Парк «Патриот», «Первомайский парк» и «Парк «Боева дача».

По Подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» на 2021 год выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 2 основных мероприятия и 12 контрольных событий.

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в сумме 225 331,615 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 21 675,500 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 203 656,115 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 199 876,447 тыс. рублей (88,7% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 21 675,272 (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 178 201,175 тыс. рублей (87,5% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Основными приоритетами государственной политики в сфере водных отношений является снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем. Исполнитель мероприятий подпрограммы – комитет природных ресурсов Курской области и комитет строительства Курской области.

В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, а также обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в 2021 году заключен долгосрочный контракт на разработку проектной документации по объекту "Капитальный ремонт ГТС на реке Медвенка в пгт Медвенка Медвенского района Курской области".

Выполнены работы по капитальному ремонту ГТС пруда на балке Березов Лог у с. 1-ое Поныри Поныровского района и частично по объекту «Капитальный ремонт (восстановление) дренажного коллектора левобережной плотины Курского гидроузла на р. Тускарь». При проведении работ осуществляется авторский и технический надзор за выполнением работ по капитальному ремонту.

Разработана ПСД по объектам «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» и «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур».

29 декабря заключен долгосрочный государственный контракт на выполнение работ по объекту «Реконструкция (восстановление) отводящего канала водосброса Курского гидроузла на р. Тускарь» на сумму 338079,715 тыс. рублей и перечислен аванс в сумме 25000,000 тыс. рублей.

Для получения фактических сведений, необходимых для оценки и прогнозирования негативных процессов и планирования водохозяйственных мероприятий по их предупреждению, проведены наблюдения за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон рек Тускарь, Свапа, Псел, Сейм и их притоков протяженностью 564 км.

Также выполнены анализы проб воды из водных объектов.

Разработана проектная документация «Расчистка участка русла реки Тускарь на территории г. Курска и Курского района Курской области от ГТС Курского водохранилища до устья», «Расчистка Курского водохранилища на реке Тускарь Курского района Курской области» и «Расчистка участка русла р. Сейм на территории Кореневского района Курской области от 328 до 323 км от устья».

Кроме того, проведена корректировка проектной документации «Расчистка участка русла р. Сейм на территории г. Курск и Курского района Курской области от д. Голубицкая до п. Ворошнево (15 км)».

Выполняются работы по расчистке русла и по берегоукреплению протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км.

Выполнены работы по объекту «Расчистка участка русла руч. Нагольненский Колодезь (включая расположенный на нем пруд) от плотины водяной мельницы, расположенной у с. Красниково Пристенского района Курской области» протяженностью 1,2 км.

Установлены границы зон затопления территорий населенных пунктов Железногорского района по Михайловскому водохранилищу на р. Свапа (ВБ), подтопления территорий населенных пунктов Солнцевского района пгт Солнцево, с. Зуевка по ручью Меловский, Железногорского района по Михайловскому водохранилищу на р. Свапа (ВБ).

Главные водные артерии нашей области являются трансграничными, в этой связи немаловажно, что состояние наблюдаемых экосистем рек сохраняется на стабильном уровне, кардинальных изменений в составе и структуре поверхностных водоемов в 2021 году по сравнению с предыдущими годами наблюдений не выявлено.

В рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территории субъекта Российской Федерации, за счет субвенций из федерального бюджета, выполнены работы по определению местоположения береговых линий (границ водных объектов) границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Свапа, Погарщина, Усожа, Чернь, Рясник, Речица на территории Курской области, общей протяженностью 746 км.

Проводятся работы по объекту «Расчистка русла протоки Кривец в пределах г. Курска, протяженностью 5,5 км». В 2021 году расчищено 3,4 км.

По Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в 2021 году выполнены в полном объеме и в установленные сроки запланированные 1 основное мероприятие и 4 контрольных события.

Ответственный исполнитель - комитет природных ресурсов Курской области.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи на 2021 год предусмотрен на реализацию основного мероприятия «Обеспечение государственных органов и государственных учреждений, осуществляющих деятельность (оказание услуг) в области экологии и природных ресурсов» в сумме 123 006,455 тыс. рублей.

Освоение средств областного бюджета составило 122 937,079 тыс. рублей, или 99,9% от объема бюджетных ассигнований.

В 2021 году комитетом достигнуты все значения показателей (индикаторов).

Результатом реализации стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды; контроль ситуации на гидротехнических сооружениях Курской области и выполнение работ по сохранению особо охраняемых природных территорий Курской области.

По Подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» в 2021 году выполнены в полном объеме запланированные 2 основных мероприятия и 2 контрольных события.

Цель Подпрограммы – обеспечение населения Курской области питьевой водой на основе эффективного использования водно-ресурсного потенциала.

Ответственный исполнитель – комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

В 2021 году комитету ЖКХ и ТЭК Курской области по сводной бюджетной росписи было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 176 729,884 тыс. рублей, в том числе:

на предоставление субсидий местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой в рамках основного мероприятия «Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой» в сумме 49 368,955 тыс. рублей;

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в сумме 127 360,929 тыс. рублей.

Постановлением Администрации Курской области от 25.02.2021 № 158-па (с изменениями) утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на выполнение мероприятий по модернизации, реконструкции объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях обеспечения населения экологически чистой питьевой водой.

По итогам 2021 года муниципальным образованиям комитетом ЖКХ и ТЭК Курской области указанные субсидии перечислены в полном объеме, из них освоено муниципалитетами 38 842,603 тыс. рублей (78,7%).

В ходе реализации основного мероприятия в 2021 году модернизировано, реконструировано объектов водоснабжения и (или) водоотведения в количестве 10 штук из 12 запланированных. 2 объекта не выполнены по следующим причинам:

- постановлением Администрации Курской области от 16.12.2021 № 1368-па объект «Реконструкция сети водоснабжения в с. Большое Жирово Фатежского района Курской области» был исключен из распределения субсидий;

- при реконструкции объекта «Водоснабжение пос. Соколовка Советского района Курской области. Реконструкция» в ходе производства работ по бурению скважины на глубине 145 м, произошёл обрыв бурового снаряда. Скважина является разведочно-эксплуатационной и при ее разведке произошла нестыковка горизонтов. На указанной глубине была обнаружена твердая порода вместо суглинка как по геолого-техническому разрезу. Данная ситуация привела к увеличению срока бурения скважины.

Постановлением Администрации Курской области от 04.02.2021 № 98-па (с изменениями) утверждено распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в сумме 127 360,929 тыс. рублей.

В 2021 году реализован второй (завершающий) этап по реконструкции водоснабжения ул. Санаторской с. Макаровка Курчатовского района Курской области; реконструкция сети водоснабжения с Большое Жирово Фатежского района Курской области и первый этап «Водозабор «НВА». Реконструкция. Насосная станция водопровода 2-го подъема» г. Курск.

Кроме того, на 2021 год был запланирован 1 целевой показатель (индикатор) «количество построенных и реконструированных объектов питьевого водоснабжения за счет привлечения инвестиций», который не выполнен по не зависящим причинам от комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

На основании письма комитета городского хозяйства города Курска от 04.02.2022 № 05.1-04/645 объект «Строительство водозабора «Подлесный» планировался к вводу в эксплуатацию в декабре 2021 года, однако в связи с перераспределением средств на неотложные работы по организации водоснабжения других объектов на территории г. Курска, объект не был введен в эксплуатацию в запланированные сроки.

Cведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы в разрезе муниципальных образований Курской области за 2021 год указаны в приложении 1а к настоящему Годовому отчету.

По Подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» на 2021 год запланировано 1 основное мероприятие и 10 контрольных событий.

Целью реализации Подпрограммы является сохранение, воспроизводство и рациональное использование охотничьих и водных биологических ресурсов, сохранение среды их обитания. В соответствии с обозначенной целью предусматривается решение следующей основной задачи - эффективная реализация полномочий в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Ответственный исполнитель – комитет природных ресурсов Курской области.

Основное мероприятие 5.1. «Обеспечение исполнения полномочий в области животного мира и охотничьих ресурсов».

Реализация основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» направлена на увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов, повышение уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов, повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.5 «Рейды по выявлению случаев нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания проведены».

В 2021 году проведено 6455 рейдов по выявлению нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.6 «Учет численности объектов животного мира на территории Курской области осуществлен».

Проведен учет численности охотничьих ресурсов:

- учет околоводных животных по силе поселений (бобр, ондатра), по наличию характерных мест поселения (выхухоль);

- учет барсука на норах;

- учет сурка в местах вероятного обитания;

- учет вальдшнепа на тяге в последнюю субботу мая;

- учет интенсивности пролета водоплавающей дичи (утка, гусь);

- учет водоплавающей дичи в летний период перед открытием охоты (гусь, утка, лысуха) в гнездоприходных местах для определения полного и качественного состава выводка; маршрутный учет перепела по токовым участкам;

- проведение зимнего маршрутного учета численности охотничьих ресурсов (олени, косуля европейская, кабан, лось, все пушные животные).

Выполнено контрольное событие 5.01.5.7 «Биотехнические мероприятия на территории общедоступных охотничьих угодий Курской области проведены».

Проведены биотехнические мероприятия:

- заготовлено сена – 5,62 т.,

- зерновых (ячменя, пшеницы) - 93 т.,

- сооружено: кормушек, подкормочных площадок - 47 шт., солонцов - 143 шт.

Выполнено контрольное событие 5.01.5.8 «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5 государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» достигнуты».

Деятельность в области ведения охоты и использования объектов животного мира оценивается показателями (индикаторами). Всего предусмотрено 13 показателей (индикаторов), в том числе: 1 - основной по государственной программе и 12 - по Подпрограмме 5.

Все показатели (индикаторы) по итогам года достигнуты.

Результатом данного основного мероприятия по направлению «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений» явилось значительное уменьшение случаев браконьерства, эффективное освоение лимитов добычи, увеличение численности основных видов охотничьих ресурсов.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи составил 39 456,370 тыс. руб., кассовое исполнение – 38 205,822 тыс. руб. (96,8 %).

Реализация основного мероприятия по направлению «Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов» направлена на обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 5.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета по сводной бюджетной росписи составил 6 941,455 тыс. руб., кассовое исполнение – 6 940,452 тыс. руб. (100 %).

- Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» направлена на повышение эффективности рыбохозяйственного комплекса области.

Выполнено контрольное событие 5.01.3.4 «Знаки (аншлаги) изготовлены и установлены».

В 2021 году изготовлено и установлено 3 аншлага (знака индивидуального проектирования), обозначающих зимовальные ямы с металлической стойкой, перекладинами для крепления табличек и приспособлением для установки на местах для крепления в бетонируемой площадке.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет федерального бюджета составил 26,000 тыс. руб., кассовое исполнение – 24,000 тыс. руб. (92,3%).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» направлена на обеспечение выполнения разрешительной деятельности в области охраны, использования и воспроизводства объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам.

Выполнено контрольное событие 5.01.2.3 «Искусственные гнездовья для редких видов животных, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации изготовлены и установлены».

В результате в 2021 году с целью сохранения и восстановления популяций редких охраняемых видов птиц, улучшения условий размножения птиц из отряда соколообразных, (пустельга, кобчик, чеглок) для редких охраняемых видов некрупных дневных хищных птиц изготовлены и установлены:

- 8 гнездовых ящиков для соколообразных и 7 полуоткрытых искусственных гнездовий для соколообразных на территории Курской области в пойме р. Сейм в границах Рыльского муниципального района Курской области.

Также в рамках данного направления было выдано 41 разрешение на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Курской области.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 75,300 тыс. руб., кассовое исполнение – 75,300 тыс. руб. (100%).

Реализация мероприятия «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов» направлена на создание оптимальных условий для восстановления, увеличение численности охотничьих ресурсов и рационального использования охотничьих угодий.

В целях выполнения данного мероприятия были приобретены:

1) на биотехнические мероприятия:

- 46,5 т. фуражного зерна пшеницы для кормления животных на сумму 935,115 тыс. руб.;

- 46,5 т. фуражного зерна ячменя для кормления животных на сумму 935,115 тыс. руб.;

2) основные средства:

- автомобиль легковой LADA NIVA на сумму 1204,700 тыс. руб.;

3) бланки протоколов об административных правонарушениях в области природоохранного законодательства в количестве 6315 шт. на сумму 91,188 тыс. руб.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.1 «Дела об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов рассмотрены».

В результате реализации данного направления в 2021 году:

проведено 6455 рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства по охране животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в результате чего выявлено 711 нарушений, вынесено 711 постановлений о наложении штрафов на общую сумму 867,300 тыс. руб.;

выдано 7888 бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотпользователям на территории закрепленных охотничьих угодий и 16843 разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам на территории общедоступных охотничьих угодий.

Выполнено контрольное событие 5.01.1.2 «Проект постановления Администрации Курской области об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи разработан».

В 2021 году утверждены постановления Губернатора Курской области:

от 26.07.2021 № 331-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьего ресурса на территории Курской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года» (лимит добычи на барсука);

от 26.07.2021 № 332-пг «Об утверждении лимита добычи охотничьего ресурса на территории Курской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года» (лимит добычи на лося, косулю европейскую, оленя благородного);

Также в 2021 году было разработано и утверждено постановление Администрации Курской области от 26.07.2021 № 774-па «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории Курской области».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств федерального бюджета составил 8 438,600 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 433,183 тыс. руб. (99,9 %).

Реализация основного мероприятия по направлению «Осуществление территориального охотустройства» направлена на разработку схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области.

Выполнено контрольное событие программы 5.01.6.9. «Внесение изменений в материалы территориального охотустройства в связи с проведением аукционов завершено».

В 2021 году выполнен первый этап работ по внесению изменений в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Курской области на сумму 125,150 тыс. руб.

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 125,150 тыс. руб., кассовое исполнение – 125,150 тыс. руб. (100 %).

Реализация основного мероприятия по направлению «Создание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца, учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям» направлена на развитие, техническое сопровождение и обслуживание ведомственного информационного ресурса, обеспечивающего прием заявлений на выдачу и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца,  учет выданных и аннулированных охотничьих билетов, согласно единым функционально техническим требованиям.

Выполнено контрольное событие 5.01.7.10 «Функционирование ведомственной информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» обеспечено».

Ведомственная информационная система «Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца» функционирует, работа по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца в системе ведется.

Для функционирования данной информационной системы был заключен контракт с государственным унитарным предприятием Курской области «Информационный Центр «Регион-Курск» по предоставлению услуги программно-аппаратного комплекса «Курский региональный центр обработки данных» для размещения серверной части информационной системы «Выдача и аннулирование охотничьего билета единого федерального образца».

Плановый объем ресурсного обеспечения мероприятия по данному направлению за счет средств областного бюджета составил 282,004 тыс. руб., кассовое исполнение – 282,004 тыс. руб. (100%).

III. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В государственной программе Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» меры государственного регулирования не предусмотрены.

В 2021 году запланированные государственной программой Курской области меры правового регулирования исполнены в полном объеме, оценка результатов их реализации указана в приложении 4 к настоящему Годовому отчету.

IV.  Данные об использовании бюджетных ассигнований

областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы Курской области

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2021 год согласно сводной бюджетной росписи предусмотрен в сумме 660 323,363 тыс. рублей, кассовый расход составил 629 919,470 тыс. рублей (95,4% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Кроме того, на реализацию государственной программы предусмотрены средства местных бюджетов в сумме 15 162,702 тыс. рублей, кассовый расход составил 11 754,300 тыс. рублей (77,5% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) и внебюджетные источники в сумме 103 065,220 тыс. рублей, кассовый расход составил 3 874,474 тыс. рублей (3,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

В том числе объем бюджетных ассигнований:

по подпрограмме 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» предусмотрен в сумме 79 910,530 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, кассовое исполнение – 79 525,593 тыс. рублей (99,5% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

по подпрограмме 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» предусмотрен в сумме 225 331,615 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 21 675,500 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета – 203 656,115 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 199 876,447 тыс. рублей (88,7% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 21 675,272 (100% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 178 201,175 тыс. рублей (87,5% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» предусмотрен в сумме 123 006,455 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Кассовое исполнение – 122 937,079 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

по подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» предусмотрен в сумме 176 729,884 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 93 655,800 тыс. рублей;

-  за счет средств областного бюджета — 83 074,084 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 173 494,440 тыс. рублей (98,2% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета – 90 485,063 (96,6% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета – 83 009,377 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Кроме того, на указанные цели были направлены средства местных бюджетов в сумме 11 754,300 тыс. рублей (77,5% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) (15 162,702 тыс. рублей) и внебюджетные источники в сумме 3 874,474 тыс. рублей (3,8% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований) (103 065,220 тыс. рублей);

по подпрограмме 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» предусмотрен в сумме 55 344,879 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 8 539,900 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 46 804,979 тыс. рублей.

Кассовое исполнение – 54 085,911 тыс. рублей (97,7% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств областного бюджета, источником которого являются средства федерального бюджета – 8 532,483 тыс. рублей (99,9% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований);

- за счет средств областного бюджета 45 553,428 тыс. рублей (97,3% от предусмотренного объема бюджетных ассигнований).

Отчет об использовании в 2021 году бюджетных ассигнований областного бюджета (с учетом субсидий и субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджету Курской области) на реализацию государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» указан в приложении 5 к настоящему Годовому отчету.

Информация о расходах федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов на реализацию целей государственной программы Курской области - в приложении 6 к настоящему Годовому отчету.

V. Информация о внесенных

ответственным исполнителем изменениях

в государственную программу Курской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

В течение 2021 года в государственную программу Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» ответственным исполнителем – комитетом природных ресурсов Курской области, вносились следующие изменения:

1. Постановлением Администрации Курской области от 11.03.2021             № 190-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; приведения показателей подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» в соответствие с Соглашением о реализации регионального проекта «Чистая страна»; дополнения подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» новым показателем (индикатором) «доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий» по реализации субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений; дополнения раздела III Программы сведениями о новых показателях (индикаторах) и методикой расчета новых показателей (индикаторов) Программы; доведения новых значений показателей подпрограммы 4 «Экология и чистая вода в Курской области» в связи с заключением Соглашения о реализации регионального проекта «Чистая вода»; внесения изменений в программу в части подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» в связи с реорганизацией комитета лесного хозяйства Курской области и присоединением к комитету природных ресурсов Курской области; дополнения приложения № 5а к государственной программе новым объектом закупки в связи с заключением долгосрочного контракта.

2. Постановлением Администрации Курской области от 12.05.2021             № 474-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 15.02.2021 № 1-ЗКО).

3. Постановлением Администрации Курской области от 14.07.2021             № 739-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения объектов водоснабжения по подпрограмме 4 «Экология и чистая вода в Курской области» в соответствие с региональным проектом «Чистая вода».

4. Постановлением Администрации Курской области от 04.08.2021             № 806-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 26.05.2021 № 25-ЗКО); дополнения подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области» новым направлением расходов «ведение регионального кадастра отходов производства и потребления в автоматизированной системе»; дополнения подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» новым мероприятием по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция (восстановление) гидротехнического тоннеля реки Кур»; дополнения раздела III Программы сведениями о новом показателе (индикаторе) и методикой расчета нового показателя (индикатора) Программы, а также приведения методики расчета показателей (индикаторов) в соответствие с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.01.2021 № 33 «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в целях приведения их в соответствие с пунктом 12 Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 г. № 275».

5. Постановлением Администрации Курской области от 28.09.2021             № 1004-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 16.08.2021 № 60-ЗКО); дополнения приложения № 5а к государственной программе новым объектом закупки в связи с заключением долгосрочного контракта.

6. Постановлением Администрации Курской области от 16.12.2021             № 1363-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части утверждения правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

7. Постановлением Администрации Курской области от 29.12.2021             № 1522-па внесены изменения в государственную программу Курской области в части приведения параметров программы в соответствие с Законом Курской области от 14.12.2020 № 113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 03.12.2021 № 107-ЗКО); дополнения программы новым показателем (индикатором) «качество окружающей среды»; приведения показателей (индикаторов) программы в части подпрограммы 4 «Экология и чистая вода в Курской области» в соответствие с  дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Чистая вода»; дополнения новыми показателями (индикаторами) подпрограммы 1 «Экология и природные ресурсы Курской области», подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» и подпрограммы 5 «Охрана, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира и среды их обитания на территории Курской области» в связи с реализацией с 2022 года следующих проектов: «присоединение в качестве пользователя к проекту «Моя вода» (федеральный проект); платформа региональной контрольно-надзорной деятельности в сфере природопользования с подключением к ТОР КНД (рекомендовано ФОИВ); региональная автоматизированная система «Охотбилеты/Охотресурсы» (рекомендовано ФОИВ) и региональная система управления недропользованием в рамках Стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Курской области на период с 2021 по 2024 годы; дополнения раздела III Программы сведениями о новых показателях (индикаторах) и методикой расчета новых показателей (индикаторов) Программы; дополнения приложения № 5а к государственной программе новыми объектами закупок в связи с заключением долгосрочных контрактов.

VI. Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы

Финансирование программных мероприятий государственной программы Курской области на 2022 – 2024 годы предусматривается за счет средств областного, федерального и местных бюджетов.

Объемы реализации государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены Законом Курской области от 7 декабря 2021 № 115-ЗКО                  «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

В дальнейшем в рамках государственной программы будет продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на:

сохранение уникальных уголков природы Курского края;

обеспечение экологической безопасности на территории Курской области;

обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов;

рост отношения фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по отдельным видам охотничьих ресурсов;

увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения;

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов «Сохранение уникальных водных объектов» и «Чистая Страна», входящих в состав национального проекта «Экология» и федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».