Приложение №1

[Сведения](consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF24733F4332921E17E7CF8FF29807A0F1454F92836F59F502A7C528413F62C5BD087wFaEP) о достижении значений показателей (индикаторов)

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей  (индикаторов)  государственной  программы, подпрограммы  государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023год | |
| факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Объем жилищного строительства | тыс. кв. м | 553,556 | 600 | 619,5 |  |
| 2. | Объем ввода в многоквартирных домах | тыс. кв. м | 176,783 | 276 | 213,3 | обусловлено снижением застройщиками темпа строительства и ввода в эксплуатацию МКД под существующий спрос населения на жилье.  Письмом Минстроя России от 14.11.2023 № 69743-ЮМ/07 Курской области установлен показатель по вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в 2023 году общей площадью 203,7 тыс.кв.м, который учтен в паспорте регионального проекта «Жилье». |
| 3 | Ввод жилья на территории Курской области экономкласса от общего объема введенного жилья | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 4. | Количество семей граждан, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием средств социальных выплат за счет средств федерального, областного и местных бюджетов | шт. | 330 | 298 | 404 |  |
| 5. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс.семей | 23,9 | 24,5 | 24,5\* | \*оценка, данные за 2023 год будут опубликованы Курскстатом в мае 2024 г. |
| 6. | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда | тыс. кв. м | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 7. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. кв.м | 13,33 | 17,33 | 18,88 |  |
| 8. | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов | процентов | 3,45 | 6,10 | 6,10 |  |
| 9. | Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IVклассов опасности | - | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 10. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | процент | 37,7 | 37,6 | 41\* | \*оценка, данный показатель формируется на основании сводного отчета территориального отделения Росприроднадзора по форме статистической отчетности № 2-ТП (отходы) до 15.03.2024 |  |
| **Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области** | | | | | | |
| 11. | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | 15,5 | 19 | 20,4 |  |
| 12. | Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин | шт | 2 | 4 | 4 |  |
| 13. | Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализования) | км | - | 0,9 | 0,938 |  |
| 14. | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | 11,7 | 52,2 | 131,1 |  |
| 15. | Перевод котельных на газообразное топливо | шт. | 8 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 16. | Ввод в эксплуатацию школ, в том числе: | уч. мест | - | - | - | -//- |
| в муниципальных образованиях Курской области | - | - | - | -//- |
| в микрорайонах комплексной застройки | - | - | - | -//- |
| 17. | Ввод в эксплуатацию детских садов, в том числе: | мест | - | - | - | -//- |
| в муниципальных образованиях Курской области | - | - | - | -//- |
| в том числе в микрорайонах комплексной застройки | - | - | - | -//- |
| 18. | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | объект | - | - | - | -//- |
| 19. | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта | объект | - | - | - | -//- |
| 20. | Количество государственных гражданских служащих Курской области, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальных выплат | семей | 3 | 3 | 3 |  |
| 21. | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия с использованием средств единовременных денежных выплат | человек | 7 | 7 | 7 | - |
| 22. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия с использованием средств единовременных денежных выплат | человек | 15 | 4 | 4 | - |
| 23. | Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального бюджета | человек | - | - | - | значение показателя не установлено |
| 24. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов | семей | 120 | 101 | 106 |  |
| 24.1 | Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | тыс. семей | - | 0,124 | 0,212 |  |
| 25. | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г. | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено |
| 26. | Количество семей, которым выделены социальные выплаты на приобретение жилья | семей | 11 | 13 | 13 | - |
| 27. | Количество семей, получивших свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилого помещения на территории Курской области с использованием льготного жилищного (ипотечного) кредитования | семей | 174 | 170 | 271 |  |
| 28. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов АО «Курское областное ипотечное агентство» | штук | - | - | - | значение показателя не установлено |
| 29. | Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот | шт. | - | - | - | мероприятия по обеспечению жильем граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2017 г. реализуются в рамках государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области» |
| 30. | Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | человек | - | - | - | -//- |
| 31. | Доля граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году, от общего количества имевших право на обеспечение жилым помещением в текущем году | % | - | - | - | -//- |
| 32. | Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | - | - | - | -//- |
| 33. | Количество молодых учителей, улучшивших свои жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании (займе) | человек | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 34. | Количество семей, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | семей | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 35. | Ввод в эксплуатацию жилья экономкласса, в том числе ввод в эксплуатацию общей площади малоэтажных жилых домов | тыс.кв.м | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 36. | Количество инфраструктурных проектов, реализованных с использованием инфраструктурного меню | штук | - | 2 | 2 |  |
| 37. | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем | км | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 38. | Количество выданных разрешений на строительство в случае, если строительство объекта капитального строительства планируется осуществлять на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территории двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) | шт. | 206 | \*\* | 192 | \*\*заявительный характер |
| 39. | Количество выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по объектам, на которое было выдано разрешение на строительство | шт. | 181 | \*\* | 210 | \*\*заявительный характер. |
| 40. | Количество выпущенных сборников индексов цен в строительстве | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 41. | Количество муниципальных образований и населенных пунктов, в отношении которых обеспечены мероприятия для внесения сведенийв единый государственный реестр недвижимости | шт. | 347 | 251 | 264 |  |
| 42. | Количество территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, в отношении которых подготовлены необходимые материалы для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости | штук | 1133 | 950 | 995 |  |
| 43. | Количество участков границы Курской области, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 44. | Техническая готовность объекта капитального строительства | процентов | 83 | 84,97\* | 84,97 | \*согласно допсоглашению с Минстроем России от 27.12.2023 3 06909-2020-280/12 |
| 45. | Ввод в промышленную эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Курской области | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 46. | Количество проектов, подготовленных на отбор проектов строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 47. | Достижение «цифровой зрелости» в строительстве | процентов | 85,7 | 25 | 41,3 |  |
| 48. | Количество объектов капитального строительства, реализация которых осуществляется за счет бюджетных средств с использованием информационной системы | процентов | - | 100 | 100 |  |
| 49. | Количество объектов, по которым ОБУ «Курскгражданпроект» осуществлено архитектурно-строительное проектирование (разработка проектно-сметной документации) в рамках государственного задания | штук | 35 | 56 | 56 |  |
| 50. | Доля достигнутых показателей (индикаторов) подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области» | процентов | 92,6 | 100 | 92,8 | выполнено в полном объеме 26 из 28 показателей подпрограммы 1 |
| 50.1 | Доля семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов | процентов | 100 | - | - | значение показателя не установлено. |
|  | **Региональный проект «Жилье»** | | | | | |
| 51. | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | млн. кв.м | 0,03107 | 0,0308 | 0,038 |  |
| 52. | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий | ед. | - | 2 | 1 | работы по строительству насосной станции канализации ЮЗЖР не завершены. Муниципальным заказчиком (Администрация г.Курска) не выполнены обязательства по обеспечению ввода объекта в эксплуатацию в 2023 году. |
|  | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | | | |
| 53. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 54. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс. человек | 1,05 | 0,98 | 1,4 |  |
|  | **Региональный проект «Спорт-норма жизни»** | | | | | |
| 55. | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации в 2016-2020 годы» | объект | - | - | - | значение показателя не установлено. |
|  | **Региональный проект «Ипотека»** | | | | | |
| 56. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов | единиц | 7737 | 9000 | 12631 |  |
| 57. | Количество выданных ипотечных жилищных кредитов с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» | единиц | 4 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 58. | Средний уровень процентной ставки | процентов | 6,26 | 8,2 | 7,96 |  |
| 59. | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов | млн.  рублей | 24747 | 14000 | 41781 |  |
| 60. | Объем выданных с помощью АО «Курское областное ипотечное агентство» ипотечных жилищных кредитов | млн.  рублей | 2,46 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 61. | Количество действующих договоров участия в долевом строительстве, по которым открыты счета эскроу | штук | 1082 | 1200 | 1249 |  |
| 62. | Количество действующих договоров участия в долевом строительстве без счетов эскроу | штук | 222 | 0 | 252 | Планируемый срок ввода в эксплуатацию объектов строительства без использования эскроу счетов застройщиками намечен на декабрь 2023 г. Застройщиками продлен срок действия разрешения на строительство на 2024 год. |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»** | | | | | | |
| 63. | Количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | шт. | 162 | 284 | 284 |  |
| 64. | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 65. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 66. | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 67. | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 68. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 69. | Доля перечисленных организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми бытовыми отходами, субсидий на возмещение части недополученных доходов в связи с применением государственных регулируемых цен (тарифов) при оказании услуг населению, в общем объеме субсидий, заявленных к перечислению в областном бюджете на соответствующий период | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 70. | Доля приобретенных материально-товарных ценностей (МТЦ) для резерва материально-технических ресурсов в целях оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме запланированных к приобретению МТЦ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 71. | Доля оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства документации по принятию газовых сетей в оперативное управление ОКУ «Инженерная компания» комитета жилищно-коммунального хозяйства Курской области в общем объеме оформленной документации по данному вопросу | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 72. | Доля оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства по принятию в специализированный жилищный фонд Курской области и закреплению в оперативное управление за ОКУ «Отдел материального, транспортного обеспечения, технического надзора и контроля за капитальным ремонтом и строительством объектов социального обеспечения при комитете социального обеспечения Курской области» жилых помещений, приобретенных для предоставления гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 73. | Доля площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 74. | Энергоемкость валового регионального продукта Курской области (в сопоставимых с 2007 годом условиях) | т.у.т./  млн. руб. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 75. | Количество региональных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 76. | Количество территориальных схем обращения с отходами | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 77. | Удельный вес муниципальных образований-получателей субсидий, утвердивших не позднее 25.05.2017 г. соответствующие установленным требованиям муниципальные программы формирования современной городской среды на 2017 год, в общем количестве муниципальных образований-получателей субсидий | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 78. | Количество представленных на конкурс в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации реализованных в 2017 году лучших проектов по благоустройству общественных территорий | шт. | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 79. | Удельный вес муниципальных образований-получателей субсидий, выполнивших в полном объеме мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), в общем количестве муниципальных образований-получателей субсидий | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 80. | Протяженность реконструированных тепловых сетей | км | 7,3124 | 8,1041 | 8,7341 | значение показателя не установлено. |
| 81. | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | штук | 1 | - | - |  |
| 82. | Количество баллонов сжиженного газа, доставленного жителям Курской области | штук | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 83. | Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к единой системе мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 84. | Доля энергоэффективных уличных светильников в общем объеме уличных светильников на территории Курской области | процентов | 63 | 64 | 78,2 |  |
| [**Подпрограмма 3**](consultantplus://offline/ref=1E1904E83890C0D60A011C23B6FA49A11DC4791B447BFF63F22242548DFCABF2FCD04E41F00CE646A998100E910649E62D89867E854020E1886A28lDd5G)**«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных Федеральным** [**законом**](consultantplus://offline/ref=1E1904E83890C0D60A01022EA09613AD19C820154B71F531AE7D1909DAF5A1A5A99F4F0FB609F944A981110C98l5d0G) **«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** | | | | | | |
| 85. | Количество жилых помещений, приобретенных для граждан из числа детей-сирот | шт. | - | - | - | мероприятия по обеспечению жильем граждан, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2017 г. реализуются в рамках государственной программы Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской области». |
| 86. | Количество граждан из числа детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, человек | человек | - | - | - |
| 87. | Количество граждан из числа детей-сирот, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | - | - | - |
| **Подпрограмма 4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | |
| 88. | Объем образованных отходов I-IV классов опасности по отношению к 2007 г. | процентов | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 89. | Прирост мощности оборудования | тонн | - | - | - | значение показателя не установлено. |
|  | **Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | |
| 90. | Количество разработанных электронных моделей | штук | 1 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 91. | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | процентов | 90,0 | - | - | значение показателя не установлено. |
| 92. | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 1,6 | 1,3 | 1,4\* | \*оценка, данный показатель формируется на основании сводного отчета территориального отделения Росприроднадзора по форме статистической отчетности № 2-ТП(отходы) до 15.03.2024 |
| 93. | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процентов | 98,4 | 98,7 | 98,6\* | \*оценка, данный показатель формируется на основании сводного отчета территориального отделения Росприроднадзора по форме статистической отчетности № 2-ТП(отходы) до 15.03.2024 |
| 94. | Количество созданных и (или) приведенных в соответствие с требованиями мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | - | - | - | значение показателя не установлено. |
| 95. | Количество закупленных муниципальными образованиями Курской области контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установленных на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единиц | 2863 | - |  | значение показателя не установлено. |