Приложение №2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)в разрезе муниципальных образований

| п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  изме-  рения | Наименования  муниципальных  образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы  государственной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года  (при  наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год,  предшествующий  отчетному  (2022) | отчетный  год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области»** | | | | | | | |
| [**Подпрограмма 1**](consultantplus://offline/ref=40074F7DE38B2B9BB7518E6449FD126D0EEF26C13CC4DD8E758C23BF4DB17975499E38FA48759A8DDFA9BFX3L8H) **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения | км | Беловский район,  Дмитриевский район,  Курский район,  Поныровский район,  п. Пристень | 15,5 | 19 | 20,4 |  |
| 2 | Ввод в эксплуатацию водозаборных скважин | шт. | Беловский район,  Дмитриевский район,  Курский район | 2 | 4 | 4 |  |
| 3 | Ввод в эксплуатацию сетей водоотведения (канализования) | км | п. Конышевка | - | 0,9 | 0,938 |  |
| 4 | Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения | км | Касторенский район | 11,7 | 52,2 | 131,1 |  |
| 5 | Перевод котельных на газообразное топливо | шт. | - | 8 | - | - |  |
| 6 | Ввод в эксплуатацию детских садов | мест | - | - | - | - |  |
| 7 | Ввод в эксплуатацию объектов культуры | объект | - | - | - | - |  |
| 8 | Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и массового спорта | объект | - | - | - | - |  |
| 9 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и местных бюджетов, семей | семей | п. Глушково,  Горшеченский район (3),  п. Горшечное (5),  п. Золотухино,  Касторенский район (2),  п. Касторное (2),  Курский район (2),  Медвенский район,  п. Медвенка,  Обоянский район (2),  Октябрьский район (6),  п. Прямицыно (3),  Поныровский район,  Пристенский район,  п. Пристень,  Рыльский район (2),  Советский район (7),  п. Кшенский (2),  Солнцевский район,  п. Солнцево,  Тимский район,  п. Хомутовка (2),  Черемисиновский район,  п. Черемисиново,  г. Железногорск (11),  г.Курск (35),  г. Курчатов (4),  г. Льгов,  г. Обоянь (3),  г. Суджа,  г. Рыльск | 120 | 101 | 106 |  |
| 10 | Количество граждан, расселенных из аварийного для проживания жилищного фонда | тыс.человек | - | - | - | - |  |
| 11 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.человек | г. Курск,  г. Щигры,  г. Льгов,  п. Теткино Глушковского района,  п. Олымский Касторенского района,  г. Рыльск,  Охочевский с/совет Щигровского района | 1,05 | 0,98 | 1,4 |  |
| 12 | Количество муниципальных образований и населенных пунктов, в отношении которых обеспечены мероприятия для внесения сведений в единый государственный реестр недвижимости | шт. | Беловский район (2),  Дмитриевский район (46),  Железногорский район (2),  Золотухинский район (21),  Касторенский район (15),  Конышевский район (7),  Кореневский район (5),  Курский район (8),  Льговский район (17),  Медвенский район (17),  Поныровский район (10),  Пристенский район,  Солнцевский район (15),  Фатежский район (63),  Хомутовский район (16),  Черемисиновский район (2),  Щигровский район (16),  п. Кировский | 347 | 251 | 264 |  |
| 13 | Количество территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки муниципальных образований Курской области, в отношении которых подготовлены необходимые материалы для внесения сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости | шт. | Беловский район (54),  Б.Солдатский район (12),  Глушковский район (27),  Горшеченский район (58),  Дмитриевский район (34),  Железногорский район (51),  Золотухинский район (24),  Конышевский район (66),  Кореневский район (20),  Курский район (68),  Льговский район (15),  Мантуровский район (8),  Медвенский район (45),  Обоянский район (48),  Октябрьский район (41),  Поныровский район (32),  Рыльский район (38),  Советский район (25),  Солнцевский район (21),  Суджанский район (43),  Тимский район (46),  Хомутовский район (6),  Черемисиновский район (28),  Щигровский район (44),  г. Курчатов (3),  г. Льгов (4),  п. Золотухино (14),  п. Касторное (4),  п. Иванино (10),  п. Медвенка (9),  п. Поныри (5),  п. Черемисиново (5),  п. Глушково (6),  п. Кшенский (8),  п. Коренево (14),  п. Магнитный (13),  п. Новокасторное,  п. Олымский (3),  п. Пристень (2),  п. Прямицыно (2),  п. Теткино (14),  п. Хомутовка (10),  г. Дмитриев (10),  г. Рыльск (4) | 1133 | 950 | 995 |  |
| 14 | Техническая готовность объекта капитального строительства | процентов | г.Курск | 83 | 84,97 | 84,97 |  |
| 15 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | млн.кв.м | г.Курск | 0,03107 | 0,0308 | 0,038 |  |
| 16 | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки жильем | км | - | - | - | - |  |
| 17 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации» | объект | - | - | - | - |  |
| 18 | Ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, предусмотренных проектами по развитию территорий, ед. | единиц | - | - | - | - |  |
| 19 | Доля семей, расселенных из домов, признанных непригодными для проживания или аварийными в результате последствий взрывов взрывоопасных предметов | процентов | - | 100 | - | - |  |
| **Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Курской области»** | | | | | | | |
| 1 | Доля площади озелененной территории населенных пунктов муниципальных образований Курской области в общем объеме запланированной для озеленения площади | процентов | п. Солнцево | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Протяженность реконструированных тепловых сетей | км | г.Курск | 7,3124 | 8,1041 | 8,7341 |  |
| 3 | Количество реализованных малых проектов в сфере благоустройства | шт. | - | 1 | - | - |  |
| [**Подпрограмма**](consultantplus://offline/ref=40074F7DE38B2B9BB7518E6449FD126D0EEF26C13CC4DD8E758C23BF4DB17975499E38FA48759A8DDFA9BFX3L8H) **4 «Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»** | | | | | | | |
| 1 | Количество закупленных муниципальными образованиями Курской области контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установленных на контейнерных площадках, включенных в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единиц | штук | - | 2863 | - | - |  |