|  |  |  |  |  | Документ подписан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |  |
| П А С П О Р Т |  |  |  |  | Руководитель проекта - Гончарова Наталья Алексеевна |  |  |  |
| регионального проекта |  |  |  |  |  | СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  | Сертификат: 00f69d75d50b2d32ff8d7fdc24d5f1a642 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Владелец: Гончарова Наталья Алексеевна |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действителен: с 20.05.2024 по 13.08.2025 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата подписания: 18.09.2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дата утверждения паспорта: 25.09.2024 |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Благоустройство сельских территорий |  | Срок реализации проекта | Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030) |  |  |  |  |
| Куратор регионального проекта | Стародубцев Сергей Иванович |  | Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Курской области |  |  |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Гончарова Наталья Алексеевна |  | Временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области |  |  |  |  |  |
| Администратор регионального проекта | Наумова Мария Владимировна |  | заместитель начальника управления сельского развития, социальной политики и развития малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Муниципальные образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельское население Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа | Комплексное развитие сельских территорий Курской области |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Комплексное развитие сельских территорий |  |  |  |  |  |

| 2. Показатели регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ, ГП, РП | Процент | 46,3 | 2021 | 48 | 48,5 | 49 | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП РФ, ГП, РП | Процент | 31,21 | 2021 | 31,21 | 31,21 | 31,21 | - | - | - | - |
| 1.3. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП РФ, ГП, РП | Процент | 82,77 | 2021 | 93,12 | 93,3 | 93,49 | - | - | - | - |

| 2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  | значение | год | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача «Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | ГП РФ, ГП, РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 48 |
| 1.2. | Доля сельского населения в общей численности населения | ГП РФ, ГП, РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 31,21 |
| 1.3. | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств | ГП РФ, ГП, РП | Процент | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 93,12 |

| 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | X | Единица | 239 | 2021 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества | Федеральный | Доля сельского населения в общей численности населения Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах |
| 1.1.1. | Реализация проектов по благоустройству общественных пространств на сельских территориях путем обустройства территорий сел и деревень (создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс.рублей) |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях | 4 381,64 | 5 815,01 | 4 654,46 | 3 082,56 | 3 205,86 | 3 334,10 | 3 467,46 | 27 941,09 |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 4 381,64 | 5 815,01 | 4 654,46 | 3 082,56 | 3 205,86 | 3 334,10 | 3 467,46 | 27 941,09 |
| 1.1.1. | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 3 067,14 | 4 070,51 | 3 258,12 | 2 157,79 | 2 244,10 | 2 333,87 | 2 427,22 | 19 558,75 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 3 005,80 | 3 989,10 | 2 606,50 | 2 114,63 | 2 199,22 | 2 287,19 | 2 378,68 | 18 581,12 |
|  | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам | 3 067,14 | 4 070,51 | 3 258,12 | 2 157,79 | 2 244,10 | 2 333,87 | 2 427,22 | 19 558,75 |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3 505,31 | 4 652,01 | 3 723,57 | 2 466,05 | 2 564,69 | 2 667,28 | 2 773,97 | 22 352,88 |
| 1.1.4. | Внебюджетные источники | 876,33 | 1 163,00 | 930,89 | 616,51 | 641,17 | 666,82 | 693,49 | 5 588,21 |
| 2. | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |  | 4 381,64 | 5 815,01 | 4 654,46 | 3 082,56 | 3 205,86 | 3 334,10 | 3 467,46 | 27 941,09 |
| Бюджет субъекта Российской Федерации |  | 3 067,14 | 4 070,51 | 3 258,12 | 2 157,79 | 2 244,10 | 2 333,87 | 2 427,22 | 19 558,75 |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 3 505,31 | 4 652,01 | 3 723,57 | 2 466,05 | 2 564,69 | 2 667,28 | 2 773,97 | 22 352,88 |
| Внебюджетные источники |  | 876,33 | 1 163,00 | 930,89 | 616,51 | 641,17 | 666,82 | 693,49 | 5 588,21 |

| 5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» (всего) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Повышение уровня благоустройства общественных пространств на сельских территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,14 | 1 920,14 | 2 520,14 | 2 970,14 | 2 970,14 | 3 067,14 | 3 067,14 |
| ИТОГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,14 | 1 920,14 | 2 520,14 | 2 970,14 | 2 970,14 | 3 067,14 | 3 067,14 |