Приложение 1а

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области» в разрезе муниципальных образований Курской области за 2023 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Наименование муниципальных образований | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По подпрограмме |  | Сельские поселения – всего, в том числе: | 1 | - | - |  |  |  |
| 1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | штук | Муниципальное образование «Клюквинский сельсовет» Курского района | 1 | - | - |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Экология и чистая вода в Курской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа, городские поселения, муниципальные районы – всего, в том числе: | 96,7 | 97,2 | 97,2 |  |  |  |
| 1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | Муниципальное образование «Город Курск»; Курчатовский муниципальный район; Фатежский муниципальный район; Железногорский муниципальный район; Беловский муниципальный район; Советский муниципальный район; Большесолдатский муниципальный район; Солнцевский муниципальный район; Горшеченский муниципальный район; Муниципальное образование «г. Дмитриев» | 96,7 | 97,2 | 97,2 |  |  |  |
| Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа и городские поселения – всего, в том числе: | 99 | 99 | 99 |  |  |  |
| 1. | Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процентов | процентов | Муниципальное образование «Город Курск»; Муниципальное образование «г. Дмитриев» | 99 | 99 | 99 |  |  |  |
| Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения, штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По подпрограмме |  | Муниципальные районы – всего, в том числе: | 5 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1. | Количество модернизированных, реконструированных объектов водоснабжения и (или) водоотведения | штук | Конышевский муниципальный район | 2 | - | - |  |  |  |
| 2. | -/- | -/- | Горшеченский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | -/- | -/- | Курчатовский муниципальный район | - | 1 | 1 |  |  |  |
| 4. | -/- | -/- | Фатежский муниципальный район | - | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. | -/- | -/- | Муниципальное образование «г. Дмитриев» | - | 1 | 1 |  |  |  |
| 6. | -/- | -/- | Железногорский муниципальный район | 1 | - | - |  |  |  |
| 7. | -/- | -/- | Советский муниципальный район | 1 | - | - |  |  |  |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом), штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По подпрограмме |  | Городские округа, городские поселения, муниципальные районы – всего, в том числе: | 10 | 16 | 16 |  |  |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (нарастающим итогом) | штук | Курчатовский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2. | -/- | -/- | Фатежский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3. | -/- | -/- | Беловский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4. | -/- | -/- | Большесолдатский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5. | -/- | -/- | Железногорский муниципальный район | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
| 6. | -/- | -/- | Советский муниципальный район | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 7. | -/- | -/- | Солнцевский муниципальный район | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8. | -/- | -/- | Муниципальное образование «Город Курск» | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
| 9. | -/- | -/- | Муниципальное образование «г. Дмитриев» | - | 1 | 1 |  |  |  |