УТВЕРЖДЕН

Советом по стратегическому развитию и проектам (программам)

(протокол от 28.12.2023 № ПР-145)

**П А С П О Р Т**

**государственной программы Курской области**

**«Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров**

**в Курской области и безопасности дорожного движения»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы (комплексной программы) Курской области | Смирнов Алексей Борисович – Первый заместитель Губернатора Курской области - Председатель Правительства Курской области |
| Ответственный исполнитель  государственной программы (комплексной программы) Курской области | Замараев Александр Александрович - Министр транспорта и автомобильных дорог Курской области |
|  |  |
| Период реализации | Этап I: 2014 – 2023 г.  Этап II: 2024 – 2030 г. |
| Цели государственной программы (комплексной программы) Курской области | Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике |
| Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения |
| Повышение безопасности дорожного движения |

|  |  |
| --- | --- |
| Направления (подпрограммы) | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области»  Направление (подпрограмма) 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области»  Направление (подпрограмма) 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» |
| Объемы финансового обеспечения  за весь период реализации | Всего: 195 609 086,536 тыс. рублей,  в том числе:  I этап – 80 987 108,151 тыс. рублей,  II этап - 114 621 978,385 тыс. рублей,  в том числе:  2024 год - 14 914 187,048 тыс. рублей,  2025 год - 15 363 354,121 тыс. рублей,  2026 год - 15 529 214,156 тыс. рублей,  2027 год - 16 205 300,000 тыс. рублей,  2028 год - 16 853 512,001 тыс. рублей,  2029 год - 17 527 652,480 тыс. рублей,  2030 год - 18 228 758,579 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»/  улучшение качества городской среды в полтора раза;  обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов»  Сохранение населения, здоровье и благополучие людей / Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»/  повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет |

**2. Показатели государственной программы Курской области**

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | | Документ | Ответственный  за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значение | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель «Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | ГП РФ | возрастание | % | 46,02 | 2022 | 47 | 47,34 | 47,93 | 48,53 | 49,13 | 49,73 | 50,32 |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Улучшение качества городской среды в полтора раза, Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов | https://kursk.ru/ |
|  | в том числе: |  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  | возрастание | % | 51,32 | 2022 | 52,40 | 53,15 | 53,15 | 54,52 | 55,89 | 57,26 | 58,63 | 60,0 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  |  |
|  | автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | возрастание | % | 42,5 | 2022 | 43,4 | 43,4 | 43,5 | 43,6 | 43,7 | 43,8 | 43,9 | 44,0 | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |
|  | протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения на территории Курской области, <\*> всего |  | Возрастание | км | 17507,544 | 2022 | 17523,844 | 17543,844 | 17555,505 | 17569,944 | 17584,383 | 17598,822 | 17613,261 |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |
| 2. | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам | ВДЛ | возрастание | % | 75,0 | 2022 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Единый [план](consultantplus://offline/ref=24E806AF91A1A8B136BB876B3F390F35A855509F50C4ECDEC791D59B2BAB53192342C0BF6EB9B0B9B01F128A2A67198DB3A7F4C8CE96CCAE48m2O) по достижению националь-ных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержден-ный распоряже-нием Прави-тельства Российской Федерации от 01.10.2021  № 2765-р | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | - |
| Цель «Повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | ГП | возрастание | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |
| Цель «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | ГП | убывание | ед. | 124 | 2022 | 131 | 116 | 106 | 94 | 83 | 73 | 62 | Федераль-ный проект «Безопасность дорожного движения» | Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области |  | https://kursk.ru/ |

**3. Структура государственной программы Курской области**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Направление 1 «Развитие сети автомобильных дорог Курской области» | | | |
| 1.1. | Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»  (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 | | |
| 1.1.1 | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов. | Увеличится доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного | |
| 1.1.2 | Строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса. | Увеличится протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного | |
| 1.2. | Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»  (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 | | |
| 1.2.1 | Государственная поддержка дорожной деятельности муниципальных образований Курской области в отношении автомобильных дорог местного значения | Увеличится количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного | |
| 1.3 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»  (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  | |
| 1.3.1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций | Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | |
| 1.3.2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и  местного значения | Увеличение доли искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения соответствующих нормативным требованиям | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года в их общей протяженности | |
| 1.3.3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Увеличена доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | Все показатели государственной программы | |
| 1.4. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»  (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  | |
| 1.4.1 | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года. Нарастающий итог, Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на | Все показатели государственной программы | |
| 2. | Направление 2 «Развитие пассажирских перевозок в Курской области» | | | |
| 2.1. | Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области»  (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 | | |
| 2.1.1 | Обеспечение правового регулирования пассажирских перевозок. | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта; | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | |
| 2.1.2 | Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров. | Сохранение рейсов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта общего пользования с соблюдением расписания | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | |
| 2.1.3 | Обеспечение эффективного функционирования предприятий, осуществляющих транспортное обслуживание населения. | Повышение качества предоставления услуг населению в сфере транспорта | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | |
| 2.1.4 | Создание условий для перевозки пассажиров воздушным транспортом | Увеличение количества выполненных авиарейсов;  Коэффициент обновления основных фондов международного аэропорта "Курск" увеличится; | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | |
| 2.1.5 | Модернизация наземного городского электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Курск» Курской области | Проведена реконструкция существующего трамвайного пути - 42,6 км одиночного пути (по 2 магистральным маршрутам);  Проведена модернизация 1 трамвайного депо;  Проведена реконструкция тяговых подстанций - 8 ед.;  Осуществлена закупка новых 22 ед. односекционных трамваев. | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | |
| 2.2. | Региональный проект «Развитие общественного транспорта»  (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 |  | |
| 2.2.1 | Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, направленных на комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования | Комплексное развитие городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | |
| 2.2.2 | Выполнение работ по закупке автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них | Увеличение рейсов наземного электрического транспорта общего пользования с соблюдением расписания | Выполнение рейсов транспортом общего пользования | |
| 3. | Направление 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | | | |
| 3.1. | Региональный проект «Безопасность дорожного движения»  (Старовойт Роман Владимирович - Губернатор Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство образования и науки Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 | | |
| 3.1.1 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. | | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.1.2 | Совершенствование обучения детей основам Правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах. | Число детей, погибших в ДТП, сократится. | | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 - 2030 | |  |
| 3.2.1 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. | Число погибших в ДТП сократится. | | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.2 | Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. | Число детей, погибших в ДТП, сократится. | | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.3. | Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов. | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) снизится. | | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 3.2.4 | Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения | Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) снизится.  Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч человек снизится. | | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений»  (Замараев Александр Александрович - Министр транспорта и автомобильных дорог Курской области) | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Министерство транспорта и автомобильных дорог Курской области | Срок реализации: 2024 – 2030 | | |
| 4.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Обеспечение реализации государственной политики в области дорожного хозяйства на территории Курской области | Все показатели государственной программы | |
| 4.2 | Обеспечение деятельности подведомственного государственного учреждения | Выполнение функций подведомственным казенным учреждением «Курскавтодор» и подведомственным казенным учреждением «Центр транспортных услуг».  Обеспечение достижения показателей государственной программы | Все показатели государственной программы | |

**4.  Финансовое обеспечение государственной программы Курской области**

| Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:** | **15 000 198,176** | **15 453 450,716** | **15 620 387,090** | **16 300 442,274** | **16 952 459,966** | **17 630 558,363** | **18 335 780,698** | **115 293 277,283** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 14 914 187,048 | 15 363 354,121 | 15 529 214,156 | 16 205 300,000 | 16 853 512,001 | 17 527 652,480 | 18 228 758,579 | 114 621 978,385 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 2 026 451,200 | 2 266 514,500 | 2 772 704,300 | 2 893 417,822 | 3 009 154,534 | 3 129 520,716 | 3 254 701,544 | 19 352 464,616 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 618 857,441 | 2 283 441,657 | 1 723 971,048 | 1 799 026,515 | 1 870 987,576 | 1 945 827,078 | 2 023 660,161 | 13 265 771,476 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 464 866,219 | 1 160 029,332 | 91 172,934 | 95 142,274 | 98 947,965 | 102 905,883 | 107 022,119 | 3 120 086,726 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Всего по региональным проектам** | 14 658 179,887 | 15 119 285,932 | 15 278 208,306 | 15 943 366,263 | 16 581 100,914 | 17 244 344,949 | 17 934 118,748 | 112 758 604,999 |
| **Всего по комплексам процессных мероприятий** | 342 018,289 | 334 164,784 | 342 178,784 | 357 076,011 | 371 359,052 | 386 213,414 | 401 661,950 | 2 534 672,284 |
| **Региональный проект «Развитие сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения» (всего), в том числе:** | **4 904 509,464** | **4 308 950,481** | **4 313 939,751** | **4 501 753,092** | **4 681 823,216** | **4 869 096,145** | **5 063 859,990** | **32 643 932,139** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 4 904 509,464 | 4 308 950,481 | 4 313 939,751 | 4 501 753,092 | 4 681 823,216 | 4 869 096,145 | 5 063 859,990 | 32 643 932,139 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Содействие развитию автомобильных дорог местного значения»(всего), в том числе:** | **605 718,470** | **1 470 850,936** | **912 456,666** | **952 181,731** | **990 269,000** | **1 029 879,759** | **1 071 074,950** | **7 032 431,512** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 596 647,849 | 1 443 942,453 | 884 471,844 | 922 978,551 | 959 897,693 | 998 293,600 | 1 038 225,344 | 6 844 457,334 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 596 647,849 | 1 443 942,453 | 884 471,844 | 922 978,551 | 959 897,693 | 998 293,600 | 1 038 225,344 | 6 844 457,334 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 365 716,120 | 1 096 841,220 | 27 984,822 | 29 203,180 | 30 371,307 | 31 586,159 | 32 849,606 | 1 614 552,414 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Содействие повышению доступности перевозок населению Курской области» (всего), в том числе:** | **5 075 534,601** | **5 448 854,603** | **5 071 119,770** | **5 291 897,992** | **5 503 573,912** | **5 723 716,868** | **5 952 665,543** | **38 067 363,289** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 5 075 534,601 | 5 448 854,603 | 5 071 119,770 | 5 291 897,992 | 5 503 573,912 | 5 723 716,868 | 5 952 665,543 | 38 067 363,289 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (всего), в том числе:** | **1 735 429,555** | **3 853 617,334** | **4 848 395,744** | **5 059 477,367** | **5 261 856,462** | **5 472 330,720** | **5 691 223,949** | **31 922 331,131** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 1 658 489,048 | 3 790 429,222 | 4 785 207,632 | 4 993 538,273 | 5 193 279,804 | 5 401 010,996 | 5 617 051,436 | 31 439 006,411 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 2 232 674,100 | 2 667 587,200 | 2 783 724,303 | 2 895 073,275 | 3 010 876,206 | 3 131 311,254 | 16 721 246,338 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 1 022 209,592 | 839 499,204 | 839 499,204 | 876 047,964 | 911 089,883 | 947 533,478 | 985 434,817 | 6 421 314,142 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1 099 150,099 | 63 188,112 | 63 188,112 | 65 939,094 | 68 576,658 | 71 319,724 | 74 172,513 | 1 505 534,312 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (всего), в том числе:** | **124 130,603** | **36 112,578** | **131 396,375** | **137 116,898** | **142 601,574** | **148 305,637** | **154 237,863** | **873 901,528** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | **124 130,603** | **36 112,578** | **131 396,375** | **137 116,898** | **142 601,574** | **148 305,637** | **154 237,863** | **873 901,528** |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 38 443,600 | 33 840,400 | 105 117,100 | 109 693,519 | 114 081,259 | 118 644,510 | 123 390,290 | 643 210,678 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе:** | **184 277,999** | **900,000** | **900,000** | **939,183** | **976,750** | **1 015,820** | **1 056,453** | **190 066,205** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 184 277,999 | 900,000 | 900,000 | 939,183 | 976,750 | 1 015,820 | 1 056,453 | 190 066,205 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Региональный проект «Развитие общественного транспорта» (всего), в том числе:** | **2 028 579,195** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 028 579,195** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 2 028 579,195 | - | - | - | - | - | - | 2 028 579,195 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 1 988 007,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 988 007,600 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области и подведомственных государственных учреждений» (всего), в том числе:** | **326 883,784** | **334 164,784** | **342 178,784** | **357 076,011** | **371 359,052** | **386 213,414** | **401 661,950** | **2 519 537,779** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 326 883,784 | 334 164,784 | 342 178,784 | 357 076,011 | 371 359,052 | 386 213,414 | 401 661,950 | 2 519 537,779 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в Курской области» (всего), в том числе:** | **15 134,505** | - | - | - | - | - | - | **15 134,505** |
| Бюджет Курской области (всего), из них: | 15 134,505 | - | - | - | - | - | - | 15 134,505 |
| *в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов Курской области (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |